Toruń, dnia 2.08.2023 r.

TI.221.19\_22.2023

dotyczy postępowania w trybie regulaminowego przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

**Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) dla:**

**- budowy wodociągu przy Trasie Średnicowej Północnej w Toruniu** (na odcinku od Grudziądzkiej do Chrobrego)

**- budowy wodociągu w ul. Rudackiej w Toruniu** (od przejazdu kolejowego Rudacka/Podgórska do wysokości SP 17 przy ul. Rudackiej)

Na podstawie postanowień § 4 pkt VII ustęp 3 „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.”, który jest dostępny na stronie internetowej [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) (w dziale „Przetargi/Regulaminy”), Zamawiający odpowiada na pytania złożone w postępowaniu j.w.:

Pytanie 1

Czy założony przez Zamawiającego termin realizacji zlecenia przyjęty na 6 miesięcy obejmuje formalności związane z wejściem w tereny PKP czy może Zamawiający posiada już stosowne zgody?

Odpowiedź 1

Termin wykonania dotyczy całego zakresu przedmiotu zamówienia wskazanego w SIWZ, w tym i m.in. pozyskania niezbędnych dokumentów formalnych związanych z wejściem w tereny PKP.

Obciążanie każdej ze stron przyszłej umowy za potencjalne skutki opóźnień wynikających m.in.   
z pozyskiwania niezbędnych dokumentów formalnych związanych z wejściem w tereny PKP uzależnione będzie od konkretnej sytuacji i ocenione będzie, po jej nastąpieniu.  
Zamawiający nie posiada uzgodnień z PKP.

Pytanie 2

Jeśli Zamawiający nie posiada zgód PKP to czy istnieje możliwość zmiany terminu realizacji zadania? Z doświadczenia i ostatnio realizowanego zadania związanego z przebiegiem przez tereny PKP wiem, że minimalny termin to 12 m-cy.

Odpowiedź 2

Obciążanie każdej ze stron przyszłej umowy za potencjalne skutki opóźnień wynikających m.in.   
z pozyskiwania niezbędnych dokumentów formalnych związanych z wejściem w tereny PKP uzależnione będzie od konkretnej sytuacji i ocenione będzie, po jej nastąpieniu.

Pytanie 3

Czy Zamawiający posiada wiedzę o kategorii dróg w jakich realizowane będą inwestycje?

Odpowiedź 3

Zamawiający nie posiada wiedzy o kategorii dróg w jakich realizowane będą inwestycje.