UMOWA  wzór

zawarta w dniu …..................... w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice,
w imieniu której działa Prezydent Miasta Starachowice – Marek  Materek,

27-200  Starachowice, ul. Radomska 45, NIP: 664-19-09-150,  REGON: 291009892

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Piwnik zwaną dalej „Zamawiającym”,

a …............................................................................................................................................................................................................................................................................................................, zwanym dalej „Wykonawcą”,

Niniejsza umowa zawarta została na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm).

§ 1

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV dla oświetlenia parkowego alejek parku leśnego na odcinku od stacji benzynowej przy ul Leśnej do ronda u zbiegu ulic Leśnej z ul. Kościelną w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018 pn: „Budowa oświetlenia parkowego”.

Zadanie obejmuje ustawienie 8 szt słupów oświetleniowych, montaż 8 szt opraw 	parkowych typ LED i wykonanie linii kablowej do 1 kV na długości 243 m z 	podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej (słup nr 9/2) zlącze SOU Kościelna stacja 	trafo „Skałka A” w Starachowicach.

- Szczegółowy zakres wykonania opisuje i przedstawia dokumentacja budowlana, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedstawiony poglądowo przedmiar robót.

§ 2

Integralne części niniejszej umowy stanowią:

- Zaproszenie Zamawiającego do złożenia oferty.

- Oferta Wykonawcy,

- Zawiadomienie o wyborze oferty.

§ 3

Termin realizacji robót ustala się na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2018 r.

§ 4

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren realizacji robót w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz zgłaszać z odpowiednim wyprzedzeniem okoliczności utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jak również okoliczności mogące wymagać zmiany tej umowy.

- Wykonawca przejmuje na czas realizacji robót prawną odpowiedzialność za przejęty protokólarnie teren budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem urządzić swoje zaplecze budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiadających wymogom określonym w obowiązujących przepisach.

- Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór końcowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za szkody spowodowane własnym działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

§ 6

Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 7

- Kierownikiem robót ustanawia się ….......................... posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji budownictwa w branży instalacji elektrycznej nr SK …..................... .

- Podmiotem działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego w zakresie organizacji, prowadzenia i rozliczania budowy jest Nadzór Inwestorski, pełniony przez …........................ do  prowadzenia i rozliczania budowy oraz wykonywania przedmiotu umowy.

- Zmiana kierownika budowy jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Zmiana kierownika budowy nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

- Wykonawca, zgodnie z ofertą, powierzy podwykonawcom wykonanie nw. części zamówienia - nie dotyczy-

- Wykonawca oświadcza, że pozostałą część zamówienia będzie realizował siłami własnymi.

- Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy- szczegółowy przedmiot robót.

Zobowiązanie takie dotyczy również dalszego podwykonawstwa.

- Zgłoszenie dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniedbania podwykonawców, jak za własne działania i zaniedbania.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów niniejszej umowy.

§ 9

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącej załacznik do niniejszej umowy w wysokości: brutto: .................. zł. (słownie: …................................. 00 /100 złotych),

- wynagrodzenie netto; …............. zł (słownie: ./100) ,

- w tym podatek VAT: 23% w wysokości:........................  zł (słownie: …........................../100), zgodnie ze złożoną ofertą.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy w tym między innymi zawiera koszty: pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji i zabezpieczenia placu budowy, opracowania projektu organizacji ruchu, utrzymania zaplecza budowy, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, uporządkowania terenu.

- Podstawę wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty stanowić będzie faktura VAT
z załączonym protokółem odbioru przedmiotu zamówienia, podpisanym przez wszystkie strony.

§ 10

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie w formie polecenia przelewu,

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, na rachunek bankowy będący własnością Wykonawcy.

§ 11

- Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z zastrzeżeniem ust. 4.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez Wykonawcę.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc  od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za leżnych wyłącznie od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto z zastrzeżeniem § 13 niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją całości szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia wynikającej z art. 498
i dalszych Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.

- Prawa do wynagrodzenia nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

§ 13

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację robót i przerwa ta

trwa dłużej niż 14 dni,

- trzykrotnego potwierdzonego na piśmie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia w terminie 10 tygodni od upływu terminu określonego w § 9 ust. 1,

  - zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 i 2 powinno zostać	złożone w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie pod	rygorem utraty tego uprawnienia.

4. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia	należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia.

§ 14

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni
od daty zawiadomienia go o gotowości do odbioru.

- Każda ze stron może żądać częściowego odbioru robót w przypadkach:

a) robót zanikających lub ulegających zakryciu,

b) w innych uzasadnionych przypadkach.

4. Z czynności odbioru strony sporządzą protokół odbioru, podpisany przed przedstawicieli obu  stron       .

§ 15

- Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zleconych robót bez powiadamiania Wykonawcy.

- Zamawiający upoważnia do przeprowadzenia czynności kontrolnych, dyspozycyjnych i odbiorczych pracowników Referatu Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego.

§ 16

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowa niniejsza sporządzona została w 3- ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

I/OI89/GKDŚ/2018

900/90015/§ 6050

Wykonawca: 						             Zamawiający:

….....................                                  ….........................