Starachowice, dnia 23.05.2022 r.

Znak: GOD.7234.11.2022.AR

ZAPYTANIE OFERTOWE
dokumentujący udzielenie zamówienia publicznego
o wartości do 130.000 zł

Gmina Starachowice na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), oraz Zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 20.01.2021 roku Prezydenta Miasta Starachowice w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Starachowice zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 złotych w Urzędzie Miejskim w Starachowicach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.:
"Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Prusa w Starachowicach".
Zakres robót obejmuje:

1. roboty pomiarowe przy robotach ziemnych – 90,0 mb,
2. roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu:
1. krawężniki betonowe z ławami betonowymi (1+2+13,6+2,2+7,6+6,5+6,7+42,9+7,4) – 90 mb,
2. obrzeża betonowe (starego typu) (3+13,6+2x3(dojście)+7,6+0+6,7+2x3(dojście)+42,9 +3x2x3(trzy dojścia)+7,4) – 111,2 mb,
3. nawierzchnie z betonowych płytek chodnikowych (2+13,6+2,2+7,6+0+6,7+42,9+7,4)x0,5+5x2x3 (dojścia)=41,2+30) – 71,2 m2,
1. demontaż i ponowny montaż znaku drogowego – szt. 1,
2. wycinka drzewa o średnicy odziomka ok. 45 cm wraz z wykarczowaniem karpiny - szt. 2,
3. roboty ziemne – korytowanie z wywozem urobku [(zatoki:(0,5(18+14)x2,5+ 0,5(24+20)x2,5+ 0,5(12+8)2,5) x 0,45) + (dodatek pod krawężniki:(18+24+12)x0,15x0,15) + (opaski: (89-(18+6,5+24+12)x0,5 plus na skosy + 1m2)x0,2) + (dojścia: (I(2x3-2)+ II(2x3-2)+ III(2x1)+ IV(2x2,5))x0,2) = 54+1,2+3,1+3,0) – 61,3 m3,
4. wbudowanie krawężnika betonowego (15 x 30 cm) na ławie betonowej z oporem (10,33 m3), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (licząc od ul. Kochanowskiego: 1 + (zatoka I: 18+3,5+14+3,5) + (selekcja: 7,4) + (altana: 6,5) + (placyk: 6,7) + (zatoka II: 24+3,5+20+3,5) + (słup: 3) + (zatoka III: 12+3,5+8+3,5) + (za studnię kanalizacyj.: 2+2+7,4)=153) – 153 mb (w tym leżący:18+24+12= 54 mb),
5. ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych (6 x 20 cm), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 2, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ((opaski:7,4+0+6,7+3+2+0+7,4) + (dojścia: I(1,5+3+2) + II(3+1,5+2) + III (1+1+2) + IV(3+3+2))=26,5+25=51,5) – 51,5 mb,
6. ułożenie obrzeży betonowych (8 x 30 cm), na ławie betonowej z oporem (0,3 m3), na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 4 mb (zamknięcie stopni na dojściach),
7. profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni [[zatoki: I(0,5(18+14)x2,5) + II(0,5(24+20)x2,5) + III(0,5(12+8)x2,5)] + [opaski: 90-(1+18+6,5+24+12)x0,5] + [dojścia: I(0,5(1,5+3)x2) + II(0,5(3+1,5)x2) + III(1x2) + IV(3x2)] = 120+14,3+17= 151,3] – 151,3 m2,
8. wykonanie podbudowy pod opaski i dojścia (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 5 cm; warstwa z kruszywa łamanego fr. 0/63 gr. 15 cm do stabilizacji mechanicznej) (14,3+17) – 31,3 m2,
9. wykonanie podbudowy drogowej pod zatoki (warstwa odcinająca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 10 cm; warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 31,5/63 gr. 15 cm; warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 gr. 8 cm) – 120,0 m2,
10. regulacja pionowa studni kanalizacyjnych – 2 szt.,
11. ułożenie nawierzchni opasek, dojść oraz stopni z betonowych płyt chodników (50x50 cm) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem – 31,3 m2,
12. ułożenie nawierzchni zatok parkingowych z płyt ażurowych (10 x 40 x 60 cm), na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 5 cm z wypełnieniem spoin oraz ażuru do połowy pospółką, pozostałą wolną przestrzeń ażuru wypełnienie humusem wraz z posianiem trawy – 120,0 m2,
13. wykonanie innych prac w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
14. roboty porządkowe w obrębie i sąsiedztwie realizowanego przedsięwzięcia, w tym naprawa uszkodzonej w trakcie robót nawierzchni bitumicznej jezdni (90 x 0,2 + obok studni 4 m2 = 22,0 m2) a także uformowanie skarp, humusowanie i posianie trawy w miejscach zdewastowanych przeprowadzonymi robotami ((14+18+8)x0,6 + 5x2,5 x 3x2,5 + 7,4x0,6= około 50 m2).

Materiały budowlane oraz zastosowane elementy winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom odnośnych norm. Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i normami. Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać odpowiednie atesty: znak jakości Polski “B” lub Unii Europejskiej “CE”, względnie deklaracje zgodności wykonania z przepisami prawa i polskimi normami.
Termin realizacji zamówienia do dnia 31.08.2022 r.
Kryterium oceny ofert to cena ryczałtowa – waga kryterium 100%
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym opłaty publiczno–prawne.
Wzór umowy na Platformie Zakupowej Open Nexus.
Przed złożeniem oferty Oferent zobowiązany jest dokonać wizji w terenie celem zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia.
Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus.