UMOWA nr 7011.1.2025.DU – projekt umowy
zawarta w dniu …………………. roku w Sędziszowie Małopolskim pomiędzy:                                                      Gminą Sędziszów Małopolski, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”,         
którą reprezentuje:                                                 

Zastępca Burmistrza  Sędziszowa Małopolskiego – Marek Pająk działający na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego                                              

przy kontrasygnacie :   Skarbnika Gminy Sędziszów Małopolski – Jacka Daniela
a, ……………………………………………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez …………………………………………………………………. zwanym  dalej „Wykonawcą”.

§1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej  dla zadania pn:   „Przebudowa skrzyżowania ulic: Jana Kroczki, Partyzantów i Armii Krajowej 
w Sędziszowie Małopolskim na skrzyżowanie typu rondo”.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w opisie przedmiotu zmówienia 
w załączniku nr 1 do umowy.
§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 15.12.2025 r.

2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że  jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, i że został wykonany w stanie kompletnym  z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo odbiorczy podpisany przez Zamawiającego bez uwag.
4. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad lub usterek, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.                                  Po ich usunięciu Strony ponownie przystąpią do odbioru.

§ 3

Zmiana postanowień umowy
1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszej umowie.

2. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem nieważności, chyba że umowa stanowi inaczej.

3. Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie koniecznością, która wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

1) długotrwałe uzgadnianie koncepcji przedsięwzięcia przez Zamawiającego albo zmiana koncepcji z inicjatywy Zamawiającego, 

2)przedłużające się uzyskiwanie niezbędnych do projektowania opinii, uzgodnień, warunków technicznych i innych materiałów, a także decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbędnymi do uzyskania klauzuli ostateczności, 

3) konieczność uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania specyfikacji do zamówienia, 

4) protestów użytkowników nieruchomości sąsiednich, 

5)spełnienie innych nieprzewidzianych pierwotnie wymogów dla pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych, 

6) konieczność aktualizacji map do celów projektowych, 

7) konieczność przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych (np. postępowania spadkowego z udziałem spadkobierców), 

8) przedłużające się opiniowanie lub uzgadnianie dokumentacji,

9) konieczność aktualizacji warunków technicznych do projektowania, 

10)konieczność wykonania dodatkowych badań niezbędnych do opracowania dokumentacji, których wykonania nie można było przewidzieć na etapie przygotowania zamówienia, 

11)wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie badań, pomiarów, 

12) zmiana przepisów prawa mająca wpływ na wykonanie dokumentacji,

13) skoordynowanie zakresu i powiązania przedmiotowej inwestycji z innymi inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiającego albo inwestorów zewnętrznych, w tym gdy wykonanie niektórych materiałów, opracowań, złożenie wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych będzie uzależnione od wykonanych opracowań, uzyskanych decyzji administracyjnych dla tych innych inwestycji, 

14) zmiana zakresu lub przebiegu inwestycji przez Zamawiającego i spowodowana tym konieczność zmian w dokumentacji i uzyskania nowych lub zmiany posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziałów i decyzji administracyjnych, 

15) wstrzymanie prac projektowych w związku z orzeczeniem organu administracji lub sądu. 

W przypadku wystąpienia jednej z ww. okoliczności Zamawiający wydłuży termin wykonania zamówienia o odpowiednią liczbę dni.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu przedmiotowego zamówienia w następujących przypadkach: 

1) ograniczenia zakresu przy jednoczesnym odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia, jeżeli okaże się, że niektóre elementy składowe dokumentacji projektowej będą zbędne z punktu widzenia postępowania administracyjnego i procesu inwestycyjnego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę 
o zbędności któregoś z elementu dokumentacji projektowej. Przystąpienie do wykonywania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej następować będzie w porozumieniu 
z Zamawiającym, 

2)   zmiany przebiegu inwestycji lub zmniejszenie zakresu opracowania, z ewentualnym odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia, z powodu protestów mieszkańców i użytkowników nieruchomości, 

3) zmiany przebiegu lub zwiększenie zakresu opracowania, z ewentualnym zwiększeniem wynagrodzenia (np. żądanie doprojektowania innych jeszcze elementów drogi, urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub urządzeń technicznych) i spowodowana tym konieczność zmian 
w dokumentacji, w tym uzyskanie nowych lub zmiana posiadanych opinii, uzgodnień, projektów podziału i decyzji administracyjnych, z powodu: 

a) protestów mieszkańców i użytkowników nieruchomości; 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron; 

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Strony zgodnie ustaliły, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie brutto w wysokości ……………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………………….). Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie dokonana przez Zamawiającego po podpisaniu bez uwag protokołu o którym mowa w § 2 ust.3 na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....………..
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy.
3. Zapisy dotyczące sposobu fakturowania: 

Nabywca: Gmina Sędziszów Małopolski., ul. Rynek 1; 39 -120 Sędziszów Małopolski  NIP  8181584373. Odbiorca: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1; 
39 – 120  Sędziszów Małopolski 

4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wykonawca może przenieść prawa wynikające z umowy, w szczególności wierzytelność 

o zapłatę wynagrodzenia na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody       Zamawiającego.

§ 5

Nadzór nad realizacją umowy

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie P. Dariusz Urbanek.
2. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu Wykonawca sprawować będzie 
P………………………………………………………………..
§ 6

Kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, gdy Zamawiający rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania przedmiotu umowy, 

c) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki                               w usunięciu przez Wykonawcę wad lub usterek przedmiotu umowy w tym ujawnionych 
w okresie rękojmi.

2. W razie odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

3. Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

4. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowna także w przypadku, gdy Zamawiający nie poniósł szkody. 

5. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne, o których mowa w niniejszym paragrafie
z wynagrodzenia Wykonawcy.

( 7

Autorskie prawa majątkowe

1. Wykonawca z dniem podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 przenosi na rzecz Zamawiającego prawo własności egzemplarzy projektu oraz całość autorskich praw majątkowych do projektu będącego przedmiotem niniejszej umowy, 
a Zamawiający nabywa te prawa.

2. Wykonawca oświadcza iż dokumentacja projektowa wykonana w ramach niniejszej umowy jest wolna od wad prawnych w szczególności autorskich praw majątkowych osób trzecich.

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej objętej przedmiotem umowy następuje na wszystkich polach eksploatacji a w szczególności: 

a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy, wprowadzanie do komputera, utrwalanie dowolną techniką

b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem,

c) publiczne wykonanie, wyświetlanie umieszczanie w sieci internet, publiczne udostępnianie 
w taki sposób aby każdy miał do niego dostęp, wykorzystanie jako elementu dokumentacji przetargowej.  

4. W przypadku gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia związane z przedmiotem praw autorskich do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

5. Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego praw zależnych i nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

( 8

Rękojmia za wady

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
( 9

Postanowienia końcowe

1. Strony mogą dokonywać istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach i na warunkach przewidzianych w przepisach prawa i w niniejszej umowie.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie ewentualne spory między Stronami, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa  egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

              ZAMAWIAJĄCY : 





        WYKONAWCA:
