Wzór umowy – załącznik nr 2

UMOWA nr DIiIB.383….2021

(Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych)

zawarta w Katowicach (Polska) pomiędzy:

Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,

z siedzibą w Katowicach; adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12,

NIP: 634-019-71-34,

zwanym dalej Zamawiającym

który reprezentuje:

mgr Agnieszka Maj - Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania 
nr DIiIB.2120.4.2.2021 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu – stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na: opracowaniu dokumentacji projektowej dostosowania budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej”.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z:

  - warunkami określonymi w niniejszej umowie, dokumentacją postępowania poprzedzającą  zawarcie niniejszej umowy oraz ofertą,

  - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),

  - ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021.869),

  - ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j.),

  - ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.2019 z późn. zm.)

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U.2019.1065 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1129),

  - rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( tekst jedn. Dz.U.2020.1609),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr. 130 poz. 1389),

  - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126),

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2015 poz. 2117);

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z późn. zm.),

  - rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009.124.1030),

  - warunkami wynikającymi z postanowień właściwych przepisów prawa,

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych,

  - zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Wykonawca zapewnia prawidłową realizację przedmiotu umowy, gwarantuje sprawne i efektywne koordynowanie wszystkich działań związanych z realizacją zamówienia oraz dokona niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym w zakresie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni, wszelkie trudności w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich przyczyn oraz ze wskazaniem działań podjętych przez Wykonawcę w celu dotrzymania terminów umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w niniejszej umowie, w szczególności:

- zapewnienia na wniosek Wykonawcy dostępu do dokumentów, materiałów i informacji niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, a których Zamawiający jest w posiadaniu, w terminie uzgodnionym przez Strony,

- opiniowania i uzgadniania przedstawianych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych,

- udzielenia stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego,

- odbioru przedmiotu umowy lub jego części,

- zapłaty należnego wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy, lub jego części.

§ 2

Podwykonawcy

- Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcy/om na zasadach określonych w przepisie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz 
w postanowieniach niniejszej umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę/ów umowy z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca, niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie podwykonawców tak jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 3

Termin realizacji

- Zamawiający określa następujący termin realizacji zamówienia:

  - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych oraz zgód niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych -  do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy,

  - dwukrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich – do 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego,

  - pełnienie nadzoru autorskiego w ramach każdego z etapów realizacji robót budowlanych - od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej do dnia odbioru końcowego tych robót (planowany termin zakończenia pełnienia usługi nadzoru autorskiego - 31.12.2025 r.)

§ 4

Realizacja umowy

- Przed przystąpieniem do opracowywania dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - uzgodnienia zakresu prac z przedstawicielami Zamawiającego,

  - uzgodnienia harmonogramu wejść do poszczególnych pomieszczeń budynku z Administratorem obiektu,

  - zapoznania się ze stanem faktycznym budynku w zakresie odpowiadającym planowanym pracom projektowym,

  - zweryfikowania i uszczegółowienia nieaktualnej inwentaryzacji w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację projektowanych robót.

- Zamawiający informuje, iż prace prowadzone będą w czynnym obiekcie. Wykonawca musi je tak organizować, aby nie zakłócać pracy w częściach będących w użytkowaniu. W związku 
z powyższym, Wykonawca winien, w uzgodnieniu z Administratorem obiektu opracować harmonogram prac – wejść do pomieszczeń. Wszelkie zmiany harmonogramu będą na bieżąco uzgadniane 
z Administratorem obiektu.

- Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę do koordynowania i kierowania pracami Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu nieaktualnej inwentaryzacji budowlanej budynku, którą należy uszczegółowić w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację projektowanych robót.

- Zamawiający informuje, iż rozdzielnia główna RG nN dla zasilania budynków przy ul. Bankowej 12 i Bankowej 14 jest po wymianie – dokumentacja techniczna udostępniona będzie do wglądu wybranemu w postępowaniu wykonawcy prac projektowych.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla każdego z etapów realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt:

  - niezbędnych, aktualnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw mediów (w tym jeżeli będzie wymagane warunków przyłączenia, przebudowy oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej oraz instalacji i sieci oraz urządzeń energetycznych)

  - opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych, ochrony przeciwpożarowej i innych, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie;

  - wszelkich opracowań (w tym kartograficznych), ekspertyz i ocen wynikających z przepisów prawa lub z wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji, zgód i innych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji;

  - dokumentacji projektowej dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, obejmującej w szczególności:

    - ekspertyzę techniczną stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku sporządzoną przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – 5 kpl.,

    - projekt budowlany wielobranżowy – 5 kpl.,

    - informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 5 kpl.,

    - projekty wykonawcze wielobranżowe – 4 kpl.,

    - scenariusz pożarowy – 4 egz.,

    - projekt oznakowania drogi pożarowej – 4 egz.

    - plan ewakuacji budynku z uwzględnieniem oznakowania dróg ewakuacyjnych – 4 egz.,

    - instrukcję bezpieczeństwa pożarowego – 4 egz.,

    - przedmiary robót - 2 kpl.,

  - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 kpl.,

  - kosztorysów inwestorskich – 2 kpl.

- Wykonawca zobowiązany jest tak projektować roboty budowlane, aby umożliwić ich etapową realizację (w ramach odrębnych umów na roboty budowlane) segmentami budynku (A-E). Każdy z kolejnych etapów robót budowlanych winien stanowić odrębną całość funkcjonalno-użytkową, mogącą być zrealizowaną i uruchomioną oraz przekazaną do użytkowania w różnym czasie, niezależnie od pozostałych w kolejności do realizacji. Elementy wspólne dla projektowanych instalacji należy przewidzieć do wykonania w ramach realizacji I etapu robót budowlanych.

- Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie należy opracować dla każdej z branż oddzielnie. W ww. opracowaniach należy w sposób jednoznaczny dokonać podziału i wyodrębnić oraz wycenić poszczególne etapy robót.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do zaprojektowania:

  - systemu automatyki pożarowej/systemu sygnalizacji pożaru;

  - systemu oddymiania;

  - wydzielenia stref pożarowych, w tym rozdzielni głównej wraz z rozdzielnią SN oraz stacją SN, której właścicielem jest spółka TAURON;

  - instalacji dźwiękowego systemu ostrzegania;

  - przebudowy oświetlenia awaryjnego, w tym ewakuacyjnego;

  - przebudowy instalacji hydrantowej;

  - zapewnienia bezpośredniego połączenia z właściwą jednostką Państwowej Straży Pożarnej;

  - przebudowy układu instalacji zasilania i zabudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu, w tym rozdziału wyłączenia zasilania budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 od budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 poprzez zaprojektowanie:

    - w istniejącej RG nN przy ul. Bankowej 14 przycisków przeciwpożarowych wyłączników prądu, dobudowę wzrostowych wyzwalaczy dla istniejących przeciwpożarowych wyłączników prądu, wykonanie okablowania (rozdzielnia główna RG nN dla zasilania budynków przy ul. Bankowej 12 i Bankowej 14 jest po wymianie – dokumentacja techniczna udostępniona będzie do wglądu wybranemu w postępowaniu wykonawcy prac projektowych),

    - przeciwpożarowych wyłączników prądu przed budynkiem przy ul. Bankowej 12 wraz z okablowaniem i zabudową przycisków głównego wyłącznika prądu;

  - systemu zabezpieczenia pożarowego (zabezpieczenie ochronne przed możliwością zapalenia lub zwęglenia) wyposażenia stałego i materiałów łatwo zapalnych i palnych, występujących w aulach i na drogach ewakuacyjnych.

  - rozwiązań umożliwiających bezpieczną i sprawną ewakuację osób z niepełnosprawnościami  budynku.

- Wykonawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację projektową dla wszystkich branż, zgodnie                    z obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych, które będą wykonywane w oparciu o nie, a także w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia robót dodatkowych. Projekty wykonawcze winny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej powyżej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej tożsamej z wersją papierową (po jednym egzemplarzu odpowiednio na nośniku CD/DVD i urządzeniu elektronicznym przenośnym typu plug and play zawierającym pamięć nieulotną typu flash, przeznaczonym do współpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.) w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową pozostałe wymagane opracowania, a także wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: opinie, decyzje pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania. Dokumenty te należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.  Powyższe dotyczy również przekazywanych części dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób gwarantujący prawidłową wycenę i realizację robót budowlanych oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy (projektantów poszczególnych branż), w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail). Wykonawca zobowiązany będzie dostosować godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantów) do godzin pracy Zamawiającego i wykonawcy robót.

- W rozwiązaniach projektowych należy zachować zasadę uniwersalnego projektowania - rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne należy przyjmować z uwzględnieniem zasady równości szans                               i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

- W rozwiązaniach projektowych należy przewidzieć najbardziej współczesne i równocześnie wysoce ekonomiczne oraz funkcjonalne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, zapewniające wieloletnią trwałość oraz wysoką jakość nowo powstałej infrastruktury. Rozwiązania projektowe należy dobierać w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

- Zabrania się przy tym Wykonawcy, stosowania w dokumentacji nazw własnych, wskazania marki lub znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie materiały i urządzenia należy opisać poprzez wskazanie minimalnych wymagań, co do ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych, bądź użytkowych jakie winny one spełniać.

- Dokumentacją projektowa winna być uzgodniona przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego.

- Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o wydanie postanowienia wyrażającego zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia opracowany projekt budowlany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej. Akceptacja przez Zamawiającego ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację całości przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jakość i terminowość oraz za ewentualne jego wady. W razie stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia wady. Akceptacja nastąpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych) organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich omówieniem.  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w naradach koordynacyjnych projektantów każdej z branż odpowiednio na etapie realizacji robót, na wezwanie Zamawiającego. Zamawiający planuje zwoływanie narad koordynacyjnych z częstotliwością nie większą niż jeden raz w każdym miesiącu przypadającym na okres realizacji zamówienia (dotyczy to zarówno narad organizowanych przez Zamawiającego, których tematem będzie przedstawienie przez Wykonawcę stanu zaawanasowana prac projektowych, jak i narad w toku realizacji robót budowlanych). Zwoływanie comiesięcznej narady jest uprawnieniem Zamawiającego, a nie jego obowiązkiem.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia w jego imieniu w celu uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych umożliwiających zatwierdzenie opracowanej dokumentacji projektowej i prawidłową realizację prac projektowych.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową, obejmującą elementy wyszczególnione w ust. 7, celem wstępnego sprawdzenia przez inspektorów nadzoru inwestorskiego, w zakresie kompletności i zgodności z przedmiotem zamówienia, w jednym egzemplarzu. Zamawiający dokona sprawdzenia przedłożonej dokumentacji, a następnie zaakceptuje ją, bądź wniesie uwagi w terminie 14 dni roboczych od dnia jej złożenia. W razie stwierdzenia wad/usterek, Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 7 dni od daty zgłoszenia wady. Akceptacja nastąpi dopiero po pisemnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad/usterek.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem umowy, w ilościach wskazanych w ust. 7, w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania pisemnej akceptacji o której mowa w ust. 22. Niedostarczenie poprawnej, kompletnej dokumentacji w terminach wskazanych przez Zamawiającego stanowi podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 1).

- Opracowaną, kompletną dokumentację należy złożyć w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej w Katowicach, ul. Bankowa 14, pok. 431 (II piętro), celem sprawdzenia przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, w zakresie kompletności i zgodności z przedmiotem zamówienia.

- Odbiór dokumentacji projektowej, obejmuje uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych dokumentację o której mowa w ust. 7 wraz z pozwoleniem na budowę i wymaganymi oświadczeniami.

- Potwierdzeniem dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy w części, o której mowa w ust. 25, jest protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za usługi nim objęte.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia, w ramach wynagrodzenia umownego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zamówienia do dwukrotnej aktualizacji opracowanych kosztorysów inwestorskich do 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego.

§ 5

Nadzór autorski

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego w toku realizacji robót polegających na dostosowaniu budynku Wydziału Nauk Ścisłych                                      i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności do:

- niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień do dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, w terminach do trzech (3) dni kalendarzowych od otrzymania pytania,

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,

- stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

- oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym

- z dokumentacji projektowej,

- aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji,

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowej nie powodowały zmian w realizacji inwestycji na niekorzyść Zamawiającego,

- opracowywania projektów zamiennych i uzupełniających,

- dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót, w terminach nie powodujących przerw w i/lub wstrzymania robót,

- wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na terenie inwestycji, uczestnictwo w odbiorze końcowym robót.

- Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym Wykonawca kieruje i za pracę którego odpowiada.

- Nadzór autorski wykonuje swoje czynności wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski, potwierdzając je na piśmie (np. wpisem w dzienniku budowy, notatką lub protokołem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.) oraz prowadzi dokumentację z tych czynności w formie rejestru.

- Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.

- W ramach sprawowanej funkcji nadzór autorski nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, jakichkolwiek zmian ingerujących w zakres robót budowlanych ustalony przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego od daty poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o rozpoczęciu procedur/y udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych do czasu jej/ich zakończenia oraz od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (każdego z etapów) realizowanych w oparciu o dokumentację projektową do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

- Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego w formie:

  - nadzorów z obowiązkowym udzielaniem odpowiedzi i wyjaśnień do dokumentacji projektowej w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia,

  - nadzorów, na każde wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego, z obowiązkowym pobytem na budowie lub w siedzibie Zamawiającego projektantów każdej z wzywanych branż,

  - nadzorów doraźnych i czasowych według potrzeb wynikających z postępu prowadzonych robót,

  - bieżących nadzorów bez pobytu na terenie budowy - odpowiedzi na pytania, sprawdzanie i opiniowanie wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, technologicznych niezbędnych dla realizacji inwestycji w tym przygotowanych przez wykonawcę robót budowlanych, wykonywania rysunków zamiennych i uzupełniających do dokumentacji projektowej,

  - udziału w naradach koordynacyjnych.

- Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu wezwania, uzgadnia z wzywającym termin pobytu na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, przy czym termin pobytu na budowie nie może przypadać później niż w ciągu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. W przypadkach, w których dla uniknięcia przerw w realizacji inwestycji i/lub wstrzymania robót i/lub powstania szkody u Zamawiającego potrzebny będzie pilny pobyt Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną, wskazując tego przyczynę, a Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej taki pobyt nastąpił, jednak nie później niż w terminie do dwóch (2) dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania chyba, że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin.

- Za moment wezwań, o których mowa w niniejszym opisie uważa się:

  - w przypadku zgłoszenia telefonicznego – moment zakończenia rozmowy telefonicznej, a w przypadku braku możliwości połączenia telefonicznego – moment trzeciej nieudanej próby połączenia telefonicznego;

  - w przypadku zgłoszenia elektronicznego - moment zapisania zgłoszenia w aplikacji poczty elektronicznej osoby zgłaszającej jako „poczta wysłana”.

§ 6

Osoby uczestniczące w wykonaniu przedmiotu umowy

- Przedmiot Umowy winien być realizowany przez osoby posiadające właściwą wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia.

- Do realizacji niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następujące osoby:

  - …………………, tel.:………………………, e-mail.:…………………………., projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności architektonicznej, bez ograniczeń;

  - …………………, tel.:………………………, e-mail.:…………………………., projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń;

  - …………………, tel.:………………………, e-mail.:…………………………., projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń;

  - …………………, tel.:………………………, e-mail.:…………………………., projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń;

  - …………………, tel.:………………………, e-mail.:………………………….,  do koordynowania i kierowania pracami Wykonawcy.

  - …………………, tel.:………………………, e-mail.:………………………….,  rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, posiadającego prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy przyznane w drodze powołania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

- Ze strony Zamawiającego jako osoby do nadzorowania wykonania umowy wyznacza się:

  - Leszek Wojdyła – inspektor nadzoru inwestorskiego, specjalność konstrukcyjno-budowlana, tel. 32 359 14 44, e-mail: leszek.wojdyla@us.edu.pl - osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień w sprawach technicznych, uzgodnień dotyczących przedmiotu umowy oraz nadzorowania i odbioru dokumentacji projektowej, w tym w zakresie zgodności z umową i pozostałymi wymaganiami Zamawiającego;

  - mgr inż. Jan Botor – inspektor nadzoru inwestorskiego, specjalność instalacyjna elektryczna, 
tel. 509 859 916, e-mail: jan.botor@us.edu.pl - osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień w sprawach technicznych, uzgodnień dotyczących przedmiotu umowy oraz nadzorowania i odbioru dokumentacji projektowej, w tym w zakresie zgodności 
z umową i pozostałymi wymaganiami Zamawiającego;

  - Marek Prażmowski – inspektor nadzoru inwestorskiego, specjalność instalacyjna sanitarna, 
tel. 501 097 042, e-mail: marek.prazmowski@us.edu.pl - osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami, udzielania wyjaśnień w sprawach technicznych, uzgodnień dotyczących przedmiotu umowy oraz nadzorowania i odbioru dokumentacji projektowej, w tym w zakresie zgodności 
z umową i pozostałymi wymaganiami Zamawiającego;

  - mgr Beata Tkacz – samodzielny referent, tel. 32 359 23 13, 502 622 967, e-mail: beata.tkacz@us.edu.pl - przedstawiciel Realizatora prowadzący sprawę, osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie formalno-administracyjnym i finansowym realizacji umowy;

  - Zdzisław Gołojuch – administrator obiektu, tel. 32 359 12 65, e-mail: zdzislaw.golojuch@us.edu.pl – w zakresie cech użytkowych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, a także w zakresie warunków udostępnienia obiektu na potrzeby realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy (projektantów poszczególnych branż), w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (e-mail).

- Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe (dane służbowe) Stron/reprezentantów Stron, oraz osób uczestniczących w wykonaniu umowy (do kontaktu), w oparciu o zawarte umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawne, których przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zawarcia i wykonania przedmiotowej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO.

- Strony oświadczają, że przekazały osobom, o których mowa w ust. 4, informacje określone w art. 14 RODO, w związku z czym na podstawie art. 14 ust. 5 lit. a RODO zwalniają się wzajemnie z obowiązków informacyjnych względem tych osób.

- Wykonawca  zobowiązany jest do ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami RODO.

- Ewentualna zmiana osób, o których mowa w ust. 2 następować będzie na podstawie pisemnego przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zmiany osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, wymagane przez Zamawiającego, a określone w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. Zmiana osoby nastąpi po pisemnej akceptacji przez Zamawiającego propozycji Wykonawcy. Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę, jeżeli osoba wprowadzona w miejsce dotychczasowej nie posiada kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia, wymaganych wcześniej przez Zamawiającego. Brak pisemnej zgody powoduje nieważność wprowadzonej zmiany.

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 3  wymaga pisemnej notyfikacji Strony dokonującej zmiany.

§ 7

Wynagrodzenie i sposób płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości: ………………. PLN, (słownie: …………………………………………….. ) wraz z podatkiem VAT - wartość Umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu:

- wykonania dokumentacji projektowej wraz z przeniesienia autorskich praw majątkowych (75 % kwoty wynagrodzenia wskazanej w §7 ust 1):

  - netto: ……………………………….zł,

  - kwota podatku VAT: …………………………. zł

  - brutto:……………………………..zł (słownie brutto:………………………………………………….)

w tym, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w lit. c) z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych w wysokości: ……………………..zł brutto (nie mniej niż 1,00 zł );

- aktualizacji kosztorysów inwestorskich (5 % kwoty wynagrodzenia wskazanej w §7 ust 1)

- pełnienia nadzoru autorskiego (20 % kwoty wynagrodzenia wskazanej w §7 ust 1):

- netto: ………………………………zł,

- kwota podatku VAT:………………………… zł

- brutto ………………………………zł (słownie brutto: …………………………………………………)

- Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru, zakresu i kosztów prac projektowych oraz innych kosztów ponoszonych w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie nie zwiększy się nawet wówczas, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, iż cena ofertowa została nieprawidłowo określona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niedoszacowanie, pominięcie lub nierozpoznanie przez Wykonawcę kosztów realizacji czy zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 1 zawiera wszelkie koszty do poniesienia w celu należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji poprzedzającej zawarcie niniejszej umowy oraz koszty, bez których nie jest możliwe jego prawidłowe wykonanie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera w szczególności: koszt prac przedprojektowych (w tym inwentaryzacji, ekspertyz, ocen, opinii), koszt mapy do celów projektowych, koszt prac projektowych i przeniesienia praw autorskich, koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich, koszty nadzoru autorskiego (dla każdego z etapów realizacji robót budowlanych), koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgód, postanowień i decyzji (w tym administracyjnych), koszty wynagrodzenia pracowników, narzuty, koszty pośrednie i ogólne, zysk, koszty usunięcia wad w okresie rękojmi, koszty dojazdów i inne opłaty, które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia, wszelkie podatki (także należny podatek VAT) oraz koszty wszystkich czynności i opracowań towarzyszących, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do jego prawidłowej realizacji.

- Pierwsza płatność częściowa nastąpi po faktycznym wykonaniu zakresu całości prac projektowych (tj. opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych oraz zgód niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych), potwierdzonych protokołem odbioru końcowego dokumentacji projektowej, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron,

- Pozostała kwota wynagrodzenia przysługująca Wykonawcy, za aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz za nadzór autorski, wypłacona zostanie Wykonawcy po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu z zakończenia czynności odbioru końcowego robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej. W przypadku etapowego zlecania przez Zamawiającego realizacji robót budowlanych, pozostałe wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone proporcjonalnie do wartości szacunkowej każdego z tych etapów;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za faktycznie spełnione w ramach transz, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, świadczenia. W przypadku, gdy świadczenia w ramach danej transzy lub jej części nie zostaną zrealizowane, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za daną transzę lub jej część. W związku z powyższym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

- W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców zgłoszonych zgodnie z niniejszą umową, wraz z fakturą Wykonawcy za zakres wykonany przez danego podwykonawcę oraz potwierdzeniem dokonania wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy (zarówno wymagalnego, jak i niewymagalnego), Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie podwykonawcy, że należność z tytułu wykonanych przez niego usług, została uregulowana przez Wykonawcę w całości. Nieprzedłożenie Zamawiającemu oświadczenia wraz z dokumentami, o których mowa powyżej spowoduje wstrzymanie płatności Wykonawcy. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do umowy.

- Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury, po faktycznym wykonaniu danego zakresu usług, wraz z dołączonym protokołem odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego podpisanym przez Zamawiającego. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego w ust. 9 rachunek bankowy,  na który ma być dokonywana płatność jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego

- Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku bankowego z wykazu, o którym mowa w przepisie art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub o utracie statusu czynnego podatnika VAT. Naruszenie powyższego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody.

- Jeżeli rachunek bankowy nie został uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności z tytułu wykonanego zamówienia do momentu ustalenia okoliczności sprawy i wskazania rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płatności nie spowoduje żadnych ujemnych następstw dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie będzie źródłem roszczenia 
o zapłatę odsetek za opóźnienie w płatności lub kar umownych na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający przy dokonywaniu płatności ma prawo zastosować mechanizm podzielonej płatności, 
o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020. poz. 106 z późn. zm.).

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W razie opóźnienia w płatności Wykonawca ma prawo żądać zapłaty ustawowych odsetek, z zastrzeżeniem postanowień ust. 13.

§ 8

Prawa autorskie

- Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( t.j.  Dz.U.2019 poz. 1231 z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.

- W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo własności do tej dokumentacji oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz  z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych poniżej.

- Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa wyżej, nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastąpi na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

    - utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego korzystania i rozporządzania kopiami;

    - wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do internetu;

    - rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;

    - nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji;

    - rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.

- W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych wraz z ze zgodą na wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego.

§ 9

Rękojmia za wady

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne lub prawne przedmiotu umowy na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji – wszelkie postanowienia zawarte w dokumencie gwarancji lub ofercie Wykonawcy, a sprzeczne z powyższym, uważa się za bezskuteczne wobec Stron.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi wykonawcy/ów robót budowlanych dla każdego z etapów, wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.

- Roszczenie o usunięcie wady przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie telefonicznie (nr ……………………..…….), e-mailem (…………………) lub pisemnie na adres Wykonawcy.

- W terminie określonym w ust. 4 Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady przedmiotu umowy lub jego części. Jeżeli Zamawiający zażądał wymianę przedmiotu umowy na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany przedmiotu umowy lub jego części lub usunięcia wady.

- W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Zamawiającemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

- Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Wykonawca niezwłocznie, ale nie później  niż w  terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wady i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego usunie wadę z zachowaniem zasad określonych w ust. 9. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli przedmiot umowy lub jego część była już naprawiony przez Wykonawcę albo Wykonawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany przedmiotu umowy lub jego części na wolny od wad lub usunięcia wady.

- Jeżeli przedmiot umowy lub jego część ma wadę, Zamawiający może żądać usunięcia wady lub jego wymiany na wolny od wad.  Usunięcie wady lub wymiana wadliwego przedmiotu umowy lub jego części w terminie rękojmi odbywać będzie się bezpłatnie (dotyczy to wszelkich czynności podjętych w związku z usunięciem wady), w terminach każdorazowo ustalonych przez Strony umowy.

- Potwierdzenie przez Strony usunięcia wad albo oświadczenia Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu rękojmi, wymaga zawsze formy pisemnej.

- W przypadku gdy brak jest podstaw do spełnienia świadczenia w ramach rękojmi, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu poniesionych kosztów.

- Za wadę istotną uważa się wadę czyniącą przedmiot umowy niezdatnym do zwykłego użytku lub sprzeciwiającą się wyraźnie umowie.

§ 10

Kary umowne

- Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne, bez względu na to czy szkoda faktycznie zaistniała.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 1) – w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1,

- za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru -  w wysokości 150,00 zł,

- za złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, bez uprzedniego otrzymania pisemnej akceptacji projektu budowlanego przez Zamawiającego, o którym mowa w § 4 ust. 22 – w wysokości 5000,00zł,

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego na aktualizację kosztorysów inwestorskich, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)- w wysokości 250,00zł.

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego przez Zamawiającego na udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień do wykonanej dokumentacji projektowej, podczas prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) - w wysokości 250,00zł.

- za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie czynności w ramach pełnionego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wynikającego z zapisów § 5 ust. 1 pkt 2)-12) – w wysokości 250,00zł.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 25% kwoty wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie której Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody.

- Wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona o wartość otrzymanego przez Zamawiającego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

- Kary umowne lub odszkodowania należne Zamawiającemu z tytułu niniejszej umowy zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli kara umowna lub odszkodowanie nie może zostać uiszczone zgodnie z postanowieniami ust. 6, Wykonawca zapłaci należność na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

- Łączny limit kar umownych jaki Zamawiający może żądać od Wnioskodawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1 wynosi 20% wartości umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, odstąpić od umowy w całości lub części, wedle uznania Zamawiającego, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zajściu którejkolwiek z poniższych okoliczności:

  - Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym względzie,

  - Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy, lub przerwała jego wykonywanie na okres dłuższy niż 7 dni,

  - Wykonawca nie posiada lub utracił właściwości, które zgodnie z postanowieniami umowy 
i dokumentacji o której mowa w § 1 ust. 1, są konieczne dla realizacji przedmiotu umowy,

  - osoba trzecia wystąpi z roszczeniem z tytułu wady prawnej przedmiotu umowy;

  - Wykonawca wyrządził szkodę w mieniu Zamawiającego.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 12

Cesja wierzytelności

Wykonawca nie może bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia Zamawiającego, przelewać lub przekazywać w całości albo w części innym osobom jakichkolwiek swych obowiązków lub uprawnień, wynikających z niniejszej umowy.

§ 13

Zmiana treści umowy

1. 	Zmiana treści umowy może następować wyłącznie w formie pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu  przez obie Strony umowy.

2.     W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:

1)	zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno–organizacyjną Umowy,

2)	zmiany danych rejestrowych,

3)	zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 14

Dane adresowe

- Strony wskazują następujący adres do doręczeń:

- Zamawiający: Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

- Wykonawca: …………….…………………………………………………..

- W przypadku zmiany adresu przez którąkolwiek ze Stron, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na piśmie najpóźniej w dniu następującym po tej zmianie. W przypadku braku takiego powiadomienia doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważana za skuteczne.

§ 15

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego oraz prawa budowlanego, prawa autorskiego.

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez Stronę składającą podpis w drugiej kolejności.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron nie umieści daty złożenia podpisu, jako datę zawarcia umowy przyjmuje się datę złożenia podpisu przez drugą Stronę.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający: 	                                                             			Wykonawca:

....................................................                          		                        ..................................................

data, pieczęć i podpis                                 		                                  data, pieczęć i podpis

Załącznik nr 1 do umowy nr DIiIB.383….2021

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

CZĘŚĆ I

| 1. | Nazwa zadania: | Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej” |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zamawiający: | Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40 – 007 Katowice |
| 3. | Wykonawca: | ……………………………………………………………………………………………….. |
| 4. | Umowa nr: | DIiIB.383….2021 z dnia …………………… |
| 5. | Wynagrodzenie umowne brutto: | ………………………………………………..PLN |
| 6. | Termin umowny: | ……………………………………………..……… |

CZĘŚĆ II

W dniu …………………... Strony umowy nr DIiIB.383….2021 z dnia ………..……… dokonały odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj.”…………………………

Skład komisji odbiorowej:

| Odbierający / Zamawiający | Przekazujący / Wykonawca | Przy udziale |
| --- | --- | --- |
| 1. …………………………………. | 1.………………………………… | 1.…………………………………. |
| 2. ………………………………… | 2. ………………………………… | 2. ………………………………… |
| 3. ………………………………… | 3. ………………………………… | 3. ………………………………… |
| 4. ………………………………… |  |  |
| 5. ………………………………… |  |  |

Komisja odbiorowa, po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdza, iż jest ona wykonana zgodnie / niezgodnie ⃰  z przedmiotem zamówienia oraz umową.

- Termin rzeczywisty wykonania przedmiotu umowy …………………………….

- Przekroczenie terminu umownego ……………………………………………….

- Naliczenie kar umownych………………………………………………………….

- Wartość wynagrodzenia na podstawie protokołu odbioru końcowego ………………………

CZĘŚĆ III

I. Ocena jakościowa, stwierdzone wady: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Ocena wykonania zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CZĘŚĆ IV

Wykonawca przekazał Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 12 i 13 ww. umowy.

CZĘŚĆ V

Termin rękojmi rozpoczyna się w dacie podpisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji i wygasa w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy ostatniego etapu robót z tytułu rękojmi za wady obiektów lub robót wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, lecz nie wcześniej niż w terminie 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag.

Zakończenie okresu rękojmi przypada na dzień …………

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

| Odbierający / Zamawiający | Przekazujący / Wykonawca | Przy udziale |
| --- | --- | --- |
| 1. …………………………………. | 1.………………………………… | 1.…………………………………. |
| 2. ………………………………… | 2. ………………………………… | 2. ………………………………… |
| 3. ………………………………… | 3. ………………………………… | 3. ………………………………… |
| 4. ………………………………… |  |  |
| 5. ………………………………… |  |  |

*) Niepotrzebne skreślić

**) Proszę wymienić jakie dokumenty zostały przekazane

Załącznik nr 2 do Umowy nr DIiIB.383….2021

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, iż firma ………………………………………………………………………………………………………….........…….. …………………………………………………………………………………… dokonała płatności zgodnie z poniższą tabelą.

| Umowa/Zlecenie: | Nr………………………………………………… z dnia………………………………………. |
| --- | --- |
| Dotychczas zapłacono: |  |
| Płatność za miesiąc/okres: | ……….……………………………… | Kwota: | ……………………………… |
| Na podstawie faktur (numer z dnia) w załączeniu |  |  |  |
| Pozostało do zapłaty: (szacunkowa kwota) | ……………………………… |

Oświadczamy, iż kwota zapłacona przez firmę …………………………………………………………………………………….

pokryła wszystkie należne płatności za w/w okres.

…………………………………………………..

(data i podpis)

Załącznik nr 3 do Umowy nr DIiIB.383….2021

Karta potwierdzenia wykonania Nadzoru Autorskiego

za okres:……………………………….

Realizowanego zgodnie z umową nr … z dnia … przez firmę …, w której imieniu nadzory pełnili:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

- Udział w naradach w dniach (wymienić), co zostało potwierdzone podpisami na listach obecności (listy obecności w załączeniu).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Inne czynności, związane z pełnieniem nadzoru autorskiego, objęte umową (wymienić jakie z podaniem terminów wykonania i wskazaniem osób.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..

Podpisy osób wykonujących nadzór:

1. …………………………………………….

2. …………………………………………….

3. …………………………………………….

Wykonawca (Projektant) 						             Zamawiający

……..………………………………					……..………………………………

Pieczęć i podpis 							 	Pieczęć i podpis