| Poznań, 3 października 2022 r. |  |
| --- | --- |

K-292-4-974/22

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Naprawa nadwieszonych stropów zewnętrznych wraz z montażem izolacji termicznej i sufitów podwieszanych zewnętrznych w części niskiej budynku Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ZP/030/22), prowadzonym w trybie podstawowym wpłynęło pytanie, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Prosimy o zmianę zapisów umowy, aby Wykonawca mógł wystawiać co miesiąc faktury częściowe za wykonany zakres robót i otrzymywać od Zamawiającego co miesiąc płatności na podstawie tych faktur częściowych. Powyższe uzasadnione jest istniejącą sytuacją gospodarczą, związaną z dynamicznym wzrostem cen robót, materiałów, usług, surowców i energii. Specyfika robót budowlanych jako świadczenia podzielnego umożliwia dokonywanie odbiorów częściowych i płatności częściowych, co jest powszechną praktyką obrotu gospodarczego, w tym także inwestycji realizowanych w ramach przetargów publicznych.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienia zapisy projektu umowy – Załącznika nr 6 do SWZ w ten sposób, że § 9 ust 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie:

- Za wykonanie całości zakresu prac objętych każdą z czterech dokumentacji technicznych, potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru, Wykonawca wystawi fakturę na 25% wartości kwoty, o której mowa w ust 1. Płatność nastąpi w ciągu 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień  zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru robót. Ostatni protokół będzie jednocześnie protokołem odbioru końcowego. Do wystawienia faktury uprawnia skan podpisanego przez obie strony protokołu.

.