Poznań, 14.02.2023 r.

AZ.281.2.2.2023

dot. przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na **Wykonanie robót budowlano – konserwatorskich elewacji dziedzińca Zamku w** Gołuchowie**, Oddziału Muzeum Narodowego w Poznaniu.**

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Zamawiający w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)w następującym zakresie:

* w załączniku nr 6 do SWZ (wzór umowy) wprowadza się §9a o brzmieniu:

**“§ 9a**

**Waloryzacja umownego wynagrodzenia**

1. Każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej robót specjalistycznych ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc poprzedzający wniosek o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w miesiącu składania oferty.
2. Jeżeli zawarcie umowy nastąpiło po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
3. Maksymalny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy w związku z waloryzacją wynagrodzenia nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy.
4. Waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawarcia umowy. Waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datą złożenia wniosku.
5. Strona żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz zakres i wartość robót podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku).
6. W przypadku wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda ze Stron umowy może żądać uzupełnienia bądź poprawienia wniosku.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę zgodnie z § 7 umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
	1. przedmiotem umowy podwykonawczej są roboty budowlane, dostawy lub usługi,
	2. okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 (sześć) miesięcy.

 Zapis § 7 ust. 7 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

1. W związku z dokonaniem waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie ulegnie zmianie.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie niezrealizowanej części zamówienia w przypadku braku wystarczających środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy”.

 (-) Tomasz Łęcki

Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu