Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RI.271.12.2024

**Załącznik nr 8 do SWZ**

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (WZÓR) nr RI…………..272.2024

w dniu …................................2024roku w Żegocinie pomiędzy: **Gminą Żegocina, adres 32-731 Żegocina 316,** Regon 851660750, NIP 868-10-21-319, zwaną w dalszej części umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez **Wojciecha Wrona - Wójta Gminy** przy kontrasygnacie **Skarbnika Gminy – Małgorzaty Matras** zwaną w dalszej treści umowy „**Zamawiającym**” a ................................... NIP ………… REGON…………… ………………………., którego reprezentuje: …....................... zwanym dalej „ Wykonawcą” w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ((t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm.)), dalej: ustawa Pzp, znak: RI.271.18.2023, zawarta umowa o następującej treści:

**I. Przedmiot Umowy § 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn: **Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Żegocina – sezon zimowy 2024/2025** w zakresie określonym Specyfikacją Warunków Zamówienia.

1. Usługa obejmuje odpłatne utrzymanie dróg gminnychw sołectwie ………….....................
2. Szacunkowa liczba kilometrów do zimowego utrzymania dróg w okresie obowiązywania umowy:
   1. w okresie ……………….. roku – ………………………….2024 roku wynosi..…. km: w tym odśnieżanie……………… km, posypywanie……. km , w tym odśnieżanie i posypywanie jednocześnie ……………… km
   2. w okresie ……………….. roku – ………………………….2025 roku wynosi..…. km: w tym odśnieżanie……………… km, posypywanie……. km , w tym odśnieżanie i posypywanie jednocześnie ……………… km
3. Wykaz dróg do zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 1 do umowy.
4. Zmiana liczby kilometrów, wskazanych w ust. 3 może nastąpić w procedurze zgodnej z przepisami ustawy Pzp i niniejszą umową.
5. Zamawiający może zmniejszyć ilość kilometrów, ilość dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg na warunkach określonych w umowie, zaś Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze stanem ilościowym i jakościowym dróg i uznaje je za wystarczające do wykonania usługi objętej niniejszą Umową.

# II. Postanowienia ogólne § 2

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym bezpośrednio za zimowe utrzymanie dróg jest: ………………….. tel. ………………………….
2. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do występowania w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy, kontroli jej realizacji oraz kontaktów z Wykonawcą jest ……………….., tel. ....................
3. Uruchamianie akcji odśnieżania i posypywania następować będzie wyłącznie na polecenie Wójt Gminy Żegocina lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Żegocina, poza przypadkiem określonym w § 7 ust. 1 pkt 10 .

# § 3

1. Umowa zawarta jest na czas określony i obowiązuje od ogłoszenia przez Zamawiającego akcji zimowej, **do dnia 30.04.2025 roku,** z zastrzeżeniem §14.
2. Zmiana (wydłużenie) terminu realizacji Umowy jak i zmiana/zwiększenie ilości dróg lub kilometrów dróg zimowego utrzymania nie spowoduje zmiany cen jednostkowych netto określonych w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy oraz żadnych innych skutków finansowych dla Zamawiającego.

**§ 4**

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

# § 5

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) o ile nie są wykonywane przez Wykonawcę osobiście w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia tj.: kierowanie pojazdami w wymiarze czasu pracy odpowiadającemu co najmniej czasowi pracy związanemu z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia.

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
2. Zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do umowy. W przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu skorygowane oświadczenie.
3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
   * 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
     2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
     3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
     4. w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4. Wykonawca w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wykaz osób wraz z oświadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wymienionych w wykazie, a wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.
5. Wykaz osób powinien zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
   1. oświadczenia zatrudnionego pracownika,
   2. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
   3. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, d) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

1. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.

# III. Prawa i obowiązki stron Umowy § 6

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. przekazywanie dokumentów rozliczeniowych (kart pracy sprzętu)
2. zapewnienie właściwego nadzoru nad prowadzonymi usługami przez upoważnionego pracownika;
3. kontrola prawidłowości i zgodności świadczenia usług z postanowieniami umowy.

**§ 7**

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
   1. Utrzymanie zimowe dróg gminnych tj.: odśnieżanie i posypywanie materiałem dostarczonym przez Wykonawcę w czasie właściwym do utrzymania bezpieczeństwa i w sposób zapewniający swobodne poruszanie się pojazdów i pieszych. Wykaz dróg gminnych w sołectwie stanowi załącznik nr 1 do umowy.
   2. Użycie do wykonania przedmiotu Umowy sprawnych technicznie i ubezpieczonych maszyn, urządzeń,
   3. Oznakowanie nośnika pługa i piaskarki, pomarańczowym pulsacyjnym światłem ostrzegawczym,
   4. Zamontowanie twardej gumy przy pługu do odśnieżania,
   5. Rzetelne prowadzenie karty wykonywanych usług potwierdzanych przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Potwierdzenia winny być dokonywane w tzw. raportach dziennych, które winny potwierdzić, że prace zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i zgodnie ze stanem faktycznym. Dokumentacja rozliczeniowa wykonanej pracy (tzw. raport dnia), potwierdzona przez osobę upoważnioną winna być przedstawiona Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca celem weryfikacji wykonanej pracy. W przypadku nieterminowego złożenia w/w kart pracy będą one odsyłane bez rozpatrzenia a wyszczególnione w nich prace nie będą uwzględnione w rozliczeniu finansowym, chyba że Wykonawca uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.
   6. Rozpoczęcie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych winno nastąpić do 60 minut od wezwania Zamawiającego. Zakres usługi należy ustalić z zleceniodawcą.
   7. Przed rozpoczęciem prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i wewnętrznych Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającymi odcinki dróg przeznaczonych do odśnieżania i posypywania.
   8. W przypadku niekorzystnej pogody prognozowanej na okres nocny, Wykonawca winien uzgodnić z z upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy Żegocina możliwość podjęcia samodzielnej decyzji o rozpoczęciu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz zakresie usługi do wykonania, a kolejnego dnia niezwłoczne poinformować upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Żegocina o samodzielnym podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg.
   9. Wyposażenie operatorów zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej.
2. Wykonawca nadto:
   1. zobowiązuje się do wykonywania usługi zgodnie z Umową oraz z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem należytej staranności, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zagwarantować bezpieczeństwo osób trzecich w trakcie prowadzonych prac.
   2. zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków opisanych w niniejszej Umowie.
   3. zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących sposobu realizacji Umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
   4. zobowiązuje się do niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących wszelkich skarg osób trzecich na działania lub zaniechania Wykonawcy przekazywanych przez Zamawiającego lub za pośrednictwem Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania.
   5. w razie uszkodzenia lub zniszczenia nawierzchni dróg obowiązuje się do ich naprawy i doprowadzenia do stanu pierwotnego.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy:
   1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków i zdarzeń losowych, dotyczące pracowników i osób trzecich oraz mienia, powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy powstałe z jego winy.
   2. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za powstałe z jego winy skutki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, w tym:
      1. za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy;
      2. za wszelkie szkody powstałe podczas wykonywania przedmiotu umowy;
      3. za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania sprzętu mechanicznego przy realizacji przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym niniejszą umową – na okres jej trwania oraz przedłożenia jej kopi Zamawiającemu.
5. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowane działalnością Wykonawcy.
6. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

**IV. Wynagrodzenie § 8**

1. Ustala się ceny jednostkowe brutto:
   1. za odśnieżanie 1 km drogi - …….. zł
   2. za odśnieżanie i jednoczesne posypywanie 1 km drogi - …………….. zł
   3. za posypywanie 1 km drogi - ………. Zł
2. Wartość umowy strony określają jako iloczyn ilości kilometrów dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania określonych w § 1 ust. 3 i cen jednostkowych brutto określonych w ust. 1, na kwotę: …………………………, w tym:
   1. **w okresie od ………………..……..2024r. do 31.12.2024r. w wysokości**  **brutto: ………… zł** (słownie: ………………………………………./100),
   2. **w okresie od 01.01.2025r. do 31.04.2025r. w wysokości**  **brutto: ………… zł** (słownie: ………………………………………./100),
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie do wysokości limitów finansowych na poszczególne lata, tj.: do 0,00 złotych brutto w roku 2024, kwotę tj. …………………….. złotych brutto w roku 2025.
4. W przypadku zmiany w budżecie Gminy Żegocina i Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość limitów finansowych może ulec zmianie.
5. Przesuniecie środków finansowych pomiędzy rokiem 2024 i 2025 nie będzie wymagało aneksu do umowy.
6. Wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy określona w ust. 2 ma charakter szacunkowy, a rzeczywista wartość zostanie ustalana w oparciu o faktyczne wykonane usługi odśnieżania i posypywania na podstawie kart wykonanych usług potwierdzonych przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Żegocina i nie przekroczy **maksymalnej wartości umowy**. Maksymalna wartość umowy wraz z przewidywanym prawem opcji 30 % zamówienia podstawowego wynosi ………….. zł brutto (słownie: ………………………………….……………złotych …./100),.
7. Koszty wykonanych bez uzgodnienia prac, wykraczających poza zakres zlecony przez Zamawiającego nie będą ponoszone przez Zamawiającego.

# V. Warunki płatności § 9

1. Podstawą zapłaty będą faktury/ rachunki wystawiane miesięcznie przez Wykonawcę na Zamawiającego, tj. na Gminę Żegocina, 32-731 Żegocina, do dnia 10 każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedzający.
2. Faktura/ rachunek winna zostać wystawiona na:
   1. nabywcę: Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316, NIP: 868-10-21-319,
   2. odbiorca: Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316 przez Wykonawcę dla Zamawiającego.
3. Termin płatności faktur wynosi 30 dni, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu – Urząd Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316, prawidłowo wystawionej faktury wraz z kartą pracy (zestawieniem miesięcznym), na konto bankowe wskazane w fakturze. W przypadku zmiany numeru konta bankowego, do obowiązków

Wykonawcy należy poinformowanie o tym fakcie Zamawiającego. Gmina oświadcza, że zapłata Faktur realizowana będzie przelewem wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w wykazie o którym mowa a art. 96 b ustawy o VAT., chyba że Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT.

1. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu usunięcia tej niezgodności, lub do czasu wystawienia korekty faktury, bez obowiązku płacenia odsetek za ten okres.
2. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za usługi faktycznie wykonane przez Wykonawcę, odebrane bez zastrzeżeń przez Zamawiającego. Za usługi niewykonane, choć ustalone zakresem, lub wykonane nienależycie wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje.
4. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.
5. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z realizowania usług zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Zamawiający, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy, ma prawo zlecić na koszt Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części innemu podmiotowi.
6. Jeżeli Wykonawca wykonywał usługę lub jej część przy pomocy podwykonawcy(ców)\* zapłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom oraz przedłożenia oryginału potwierdzenia Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców o otrzymaniu wymaganego wynagrodzenia. W razie braku przedłożenia w/w dokumentów termin zapłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy nie biegnie.
7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za wykonanie dostawy lub usługi w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.
8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.
9. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest \* płatnikiem podatku VAT.
10. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym, Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) – dostępnej pod linkiem https://efaktura.gov.pl lub w inny sposób, zapewniający Zamawiającemu możliwość zapoznania się z nimi.

**VI. Podwykonawcy** § 10

1. Wykonawca swoimi siłami i staraniem wykona przedmiot umowy\* z wyłączeniem usług (części zamówienia) wymienionych w ust. 2\*. \* niepotrzebne skreślić
2. Podwykonawca(cy) zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo, wykona(ją) następujące usługi (części zamówienia): ……………………………………………………………..
3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, w dniu podpisania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy wraz z przypisaniem im konkretnych rodzajów usług (zwaną dalej „listą Podwykonawców”). Lista Podwykonawców stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.
4. Przedmiot umowy nie może być wykonywany przez Podwykonawców nie wymienionych w liście podwykonawców, o której mowa w ust. 3.
5. Wykonawca, przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmian , jednak nie później niż przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji usług.
6. W razie wykonywania części usługi przez podwykonawcę, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za te usługi, w tym w szczególności za szkody powstałe w wyniku działania bądź zaniechania podwykonawcy lub powstałych w związku z wykonywaniem usługi.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych przez podwykonawców prac.
8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwą koordynację prac powierzonych poszczególnym podwykonawcom.
9. Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawcy(ców)\* wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawcę(ców)\*, o których mowa w ust.3. nastąpi zgodnie z zapisami § 9 ust. 9-11 niniejszej umowy.

# VII. Odstąpienie od Umowy § 11

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy jakość lub terminowość świadczonych usług, w tym również usług świadczonych przez podwykonawców będzie odbiegać od ustaleń umownych, a także w razie wyrządzenia szkody w mieniu Zamawiającego. Warunkiem odstąpienia jest uprzednie pisemne wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznie wykonanych usług.

# VIII. Kary umowne § 12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto całej umowy.
   2. z tytułu zwłoki w przystąpieniu do wykonywania usługi w wysokości 100,00 złotych za każdą godzinę opóźnienia liczoną od upływu terminu wykonania usługi określonego w § 7 ust. 1 pkt 8 umowy.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
   1. z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
   2. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wartości brutto wymienionej w § 8 ust. 2 umowy,
   3. za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 w wysokości 500,00 zł za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, za każdy stwierdzony przypadek.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wartości brutto całej umowy.
4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
5. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich powstałej z winy Wykonawcy, to pokrywa on pełną wartość tej szkody.
6. Strony ustalają, że maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% szacunkowego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust.2.

**§ 13**

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

# IX. Istotne zmiany umowy § 14

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) Zmian osobowych:

* + 1. zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,
    2. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawy jakości wykonywania czynności objętych umową. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 2) Pozostałych zmian:
  1. Zmiany terminu realizacji umowy na warunkach określonych w umowie,
  2. w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany te nie będą miały jednak wpływu na wartość brutto wynagrodzenia;
  3. przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na możliwość prawidłowej realizacji usług.
  4. w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy (rozumiana jako zmniejszenie ilości dróg i/lub ilości kilometrów dróg do zimowego utrzymania dróg), w tym w przypadku podjęcia przez zamawiającego decyzji o realizacji części zakresu rzeczowego Umowy przy pomocy własnej jednostki lub pracowników. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. Maksymalna wartości zmniejszenia wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa wyżej wynosi 20 % wartości umowy określonej w § 8 ust. 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji niewykonania planowanego zakresu usług wynikającego z warunków atmosferycznych.
  5. zwiększenia ilości dróg i/lub ilości kilometrów dróg do zimowego utrzymania dróg określonych w załączniku w przypadku:
     + - oddania przez Zamawiającego do korzystania lub nabycia w okresie trwania umowy nowych dróg lub nowych odcinków dróg,
       - przyjęcia przez Zamawiającego do utrzymania dróg w okresie trwania umowy
  6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. zakupu dodatkowych usług objętych umową, po wyczerpaniu zakresu podstawowego umowy, maksymalnie do wartości 30% szacunkowego wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 2. Prawo opcji oznacza, że usługi objęte prawem opcji zostaną zakupione w zależności od potrzeb i posiadanych środków przez Zamawiającego zgodnie z następującymi zasadami:
     + - prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe;
       - ceny jednostkowe brutto usług objętych prawem opcji określa § 8 ust. 1 umowy
       - o zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym oświadczeniem
       - prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
       - warunkiem uruchomiania prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie
  7. zmiany wynagrodzenia w przypadku, o którym mowa w lit. e, f

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 455 ust. 1 pkt. 2) do 4) oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# X. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych § 15

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Żegocina reprezentowana przez Wójta Gminy Żegocina – Wojciecha Wronę, 32-731 Żegocina 316, gmina@zegocina.pl, tel. (14) 648 45 20;
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: skarbnik.audyt@onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr **RI.271.12.2024** na **Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Żegocina – sezon zimowy 2024/2025**
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych

[**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników];

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

[**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego] ;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**XI. Postanowienia końcowe § 16**

Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

# § 17

W razie powstania sporu na tle wykonania umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania polubownego kierując swoje roszczenie do Zamawiającego. W przypadku bezskutecznego wyczerpania drogi postępowania polubownego, ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

**§ 18**

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

# § 19

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

SWZ

Oferta Wykonawcy

Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych w sołectwie

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**