**Rozbiórka budynków oraz inne prace rozbiórkowo – porządkowe**

**na terenie Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu Oaza-Błażejewko**

Postępowanie to ma na celu pozyskanie ofert na wykonanie robót budowalnych obejmujących prace rozbiórkowe:

1. czterech budynków gospodarczych,
2. jednego budynku mieszkalnego

zgodnie z wydaną przez Starostę Poznańskiego Decyzja pozwolenia na rozbiórkę, z zachowaniem odpowiednich warunków określonych w w/w Decyzji.

Ponadto przeprowadzenie innych prac rozbiórkowo – porządkowych obejmujących usunięcie 21 starych elektrycznych słupów betonowych i 1 słupa drewnianego, oczyszczenie, wywiezienie i utylizację zalegających odpadów, w tym także znajdujących się wewnątrz w/w budynków oraz zgromadzonych 100 płyt betonowych w kształcie litery „L”.

**Termin wykonania prac:** do 26 lipca 2024 roku, przy czym prace muszą zostać podzielone na dwa etapy:

1. I etap obejmujący rozbiórkę budynku gospodarczego „przystań” usytuowanego pomiędzy parkingiem, a plażą i kąpieliskiem uruchamianym 21 czerwca 2024 roku,
2. II etap obejmujący wszystkie pozostałe prace.

**Charakterystyczne wielkości:**

Powierzchnia zabudowy budynków mieszkalnych: 414,73 m2

Powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych: 251,02 m2

Kubatura budynku mieszkalnego: 1 871,35 m3

Kubatura budynków gospodarczych: 863,14 m3

Wysokość budynku mieszkalnego: 4,8 – 6,5 m

Wysokość budynków gospodarczych: 3,0 – 5,1 m

Prace rozbiórkowo – porządkowe, wywiezienie i utylizacja wszystkich w/w mają na celu w szczególności zniwelowanie i zneutralizowanie niebezpiecznych miejsc dla osób przebywających w ich pobliżu.

W załączeniu zamieszczono zdjęcia pokazujące poszczególne budynki, zgromadzone odpady oraz bloki płyt betonowych w kształcie litery „L”.

Znajdujące się na zdjęciach płaskie płyty betonowe pozostają na miejscu i nie są wliczone do prowadzonego postępowania.