***załącznik nr 2 do umowy***

***Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POZYCJA** | **ASORTYMENT** | | **NR**  **GRUPY** | **ZAKRES** | **ILOŚĆ**  **W**  **GRUPIE** | **TERMIN** | | **„PILNE”** | **PRODUKT / PRZEDMIOT ODBIORU** | **FORMA**  **PRZEKAZANIA** |
| **PODSTAWOWY** | **„PILNE”** |
| **ZLECENIE** | **NAZWA** | **dni** | **dni** | **sztuk** |
| **I** | **PP** | **mapy z projektem podziału nieruchomości:**   1. z ustawy o gospodarce nieruchomościami 2. rolnych 3. zajętych przez rzekę Wartę, inne cieki na terenie Poznania | **1** | **na**  **2**  **nowe**  **działki** | **130** | **58** | **53** | **30** | * kopia pozytywnego protokołu z weryfikacji ODGiK * skan operatu | elektronicznie  **PDF** |
| * **7** map z projektem podziału opatrzonych klauzulą ODGiK | papierowo |
| **2** | **każda**  **następna**  **nowa**  **działka** | **415** |
| * **1** protokół i **1** szkic z przyjęcia granic nieruchomości | papierowo |
| **II** | **WP** | **wyniesienie podziału nieruchomości**  **w teren wraz ze stabilizacją**  **punktów granicznych** | **1** | **do**  **4 punktów** | **105** | **53** | **48** | **7** | * kopia pozytywnego protokołu z weryfikacji ODGiK * skan operatu | elektronicznie  **PDF** |
| **2** | **każdy**  **następny**  **punkt** | **510** |
| **III** | **UG** | **ustalenie przebiegu granic,**  **wznowienie znaków granicznych** | **1** | **do**  **4 punktów** | **15** | **53** | **48** | **8** | * kopia pozytywnego protokołu z weryfikacji ODGiK * skan operatu | elektronicznie  **PDF** |
| **2** | **każdy**  **następny**  **punkt** | **45** |
| **IV** | **AE** | **aktualizacja ewidencji gruntów**  **i budynków**:   1. połączenie działek 2. aktualizacja użytku 3. weryfikacji i aktualizacji budynku | **1** | **1**  **działka** | **25** | **50** | **45** | **6** | * kopia pozytywnego protokołu z weryfikacji ODGiK * skan operatu | elektronicznie  **PDF** |
| **2** | **każda**  **następna**  **działka** | **50** |
| **V** | **SW** | **sporządzenie WYCIĄGÓW I WYKAZÓW**:   1. wyciągów z wykazu zmian danych ewidencyjnych 2. wykazów synchronizacyjnych | **1** | **1**  **dokument** | **120** | **45** | **40** | **6** | * kopia pozytywnego protokołu z weryfikacji ODGiK * skan operatu | elektronicznie  **PDF** |
| * dokumenty opatrzone klauzulą ODGiK:  1. **1** wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych 2. **1** wykaz synchronizacyjny | papierowo |
| **VI** | **MP** | **mapy do celów projektowych** | **1** | **do**  **1**  **hektara** | **5** | **40** | **35** | **2** | * kopia pozytywnego protokołu z weryfikacji ODGiK * skan operatu | elektronicznie  **PDF** |
| **2** | **każdy**  **kolejny**  **hektar** | **5** | * **10** map do celów projektowych opatrzonych klauzulą ODGiK | papierowo |
| **VII** | **PZ** | **praca zespołu w terenie, W TYM opracowanie wyników pomiarów**:   1. pomiar wybranych elementów zagospodarowania terenu w stosunku do granicy działki (np. pomiar ogrodzeń, ścian budynków, słupów, skarp), *opcjonalnie* wykonanie zdjęć 2. przygotowanie nieruchomości do zbycia do okazania w terenie przebiegu jej granic, w tym odszukanie / wyznaczenie punktów granicznych / opalikowanie ich / pomalowanie farbą, *opcjonalnie* wykonanie zdjęć 3. pomiar wysokościowy, *opcjonalnie* wykonanie zdjęć | **1** | **do**  **4**  **godzin** | **22** | **20** | **15** | **6** | 1. graficzna wizualizacja w postaci szkicu polowego / mapy z wykazaniem wartości położenia wybranych elementów w stosunku do granicy, wykaz współrzędnych **x** , **y**  otrzymanych w wyniku pomiaru, 2. graficzna wizualizacja w postaci szkicu polowego / mapy z wykazaniem przebiegu granic i opisem punktów granicznych, 3. graficzna wizualizacja w postaci szkicu polowego / mapy z wykazaniem wartości położenia wybranych elementów w stosunku do granicy, wykaz współrzędnych **x** , **y**, **h** otrzymanych w wyniku pomiaru,   dla **a)**, **b)**, **c)** należy przekazać szkice / mapy – podpisane przez geodetę uprawnionego, *opcjonalnie* do max. **15** zdjęć oraz udział w wizji w terenie jeśli Zamawiający określi to w zleceniu | elektronicznie  **PDF,**  **plik C-Geo,**  **jpg** (**1500**x**1000**px)  papierowo |
| **2** | **do**  **8**  **godzin** | **15** |