**WARUNKI ZAMÓWIENIA (WZ)**

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.”

NA USŁUGĘ :

**„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyczyna Dolna, gm. Wschowa”**

**Numer postępowania:**

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem:

**ZP.SPN.1.2023**

Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym w spawie przedmiotowego postępowania winni powoływać się na ten numer.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert w postaci papierowej.

**Strona prowadzonego postępowania**, na której prowadzi się postępowanie, w szczególności gdzie Zamawiający udostępnia dokumenty postępowania i gdzie odbywa się **składnie ofert,** dostępna jest pod adresem internetowym: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/713893>

Termin składania ofert: **27.01.2023 r. godz. 11:00**

**ZATWIERDZAM:**

*/-/ Krzysztof Kołodziejczyk*

*Prezes Zarządu*

**(podpis Kierownika Zamawiającego)**

**Wschowa, styczeń 2023 r.**

1. **Nazwa i adres zamawiającego**

**Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.**

**Adres:** ul. Daszyńskiego 10; 67-400 Wschowa

**Tel.** (65) 540 26 05

**Fax.** (65) 540 26 07

**Internet:** [www.skwschowa.pl](http://www.skwschowa.pl)

**e-mail:** [sekretariat@skwschowa.pl](mailto:sekretariat@skwschowa.pl)

**KRS:** 0000170632

**NIP:** 925-19-34-779

**Regon:** 978050124

**Godziny urzędowania:** od poniedziałku do piątku, w godzinach 700- 1500

**Konto bankowe:** Bank Spółdzielczy Wschowa 14 8669 0001 0005 8001 2000 0002

* + - 1. **Tryb udzielania zamówienia**

1. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze. zm.) – dalej zwana Ustawą Pzp, w stosunku do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Pzp;
2. Przedmiotowe postępowanie, o wartości szacunkowej poniżej 5 350 000,00 EURO, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o.” – dalej zwanym *Regulaminem.* W interesie Wykonawców jest zapoznanie się z *Regulaminem* umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej WZ oraz w *Regulaminie* do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2022 poz. 1360 ze zm.).
4. **Finansowanie**
5. Niniejsze zamówienie **będzie finansowane** ze środków przyznanych **w ramach dofinansowania** na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego **Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020**.
6. W związku z powyższym **Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania**, na każdym jego etapie**, w przypadku nieotrzymania dofinansowania**.
7. **Informacje ogólne**
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
10. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, prowadzone będzie w PLN.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12. Zamawiający **dopuszcza możliwość składania ofert częściowych** w odniesieniu do jednej lub wszystkich części Zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może złożyć ofertę tylko na część 1 lub tylko na część 2 lub na obie części.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej do wielkości 20 % zamówienia podstawowego.
16. W dobrze pojętym interesie Wykonawcy jest bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania, ponieważ Zamawiający na tej stronie zamieszcza istotne dla przedmiotowego postępowania informacje i zmiany.
17. Ryzyko złożenia oferty niezgodnej z wymogami, jakie postawił Zamawiający w treści WZ, jest wyłącznie ryzykiem własnym Wykonawcy.
18. **Opis przedmiotu zamówienia**
19. Przedmiotem zamówienia jest**: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyczyna Dolna, gm. Wschowa.**
20. Przedmiot niniejszego zamówienia **podzielony został na dwie Części**:

**Część 1** **– „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo”** – polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo gm. Wschowa o długości ok. 5,629 km, na podstawie projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego WZ. Uwaga - w pasie gruntów rolnych, odmiennie od projektu budowlanego, Zamawiający wymaga ułożenia rurociągu metodą wykopu otwartego, na co posiada zgodę właściciela i użytkownika nieruchomości).

Przedmiot niniejszej części zamówienia **podzielony został na dwa etapy**.

**W ramach I ETAPU Wykonawca wykona:**

budowę przepompowni ścieków P1 z rurociągiem tłocznym odcinek Konradowo-Oczyszczalnia Ścieków we Wschowie ok. 3,124 km. Zakres zamówienia obejmuje również odtworzenie systemu melioracji poprzez odtworzenia systemu drenarskiego uszkodzonego podczas robót budowlanych;

**W ramach II ETAPU Wykonawca wykona:**

* + - * 1. budowę odcinka od przepompowni P1 - SR1 - SR9 wraz z przykanalikami;
        2. budowę odcinka SR4 - SR10 - SR31 wraz z przykanalikami;
        3. budowę odcinka SR17 - SR32 - SR39 + odcinka SR34 - SR40 - SR41 wraz z przykanalikami plus odcinka SR13-SR13a;
        4. budowę odcinka SR6 - SR42 - SR46 + odcinka SR44 - SR47 - SR49 wraz z przykanalikami

**Część 2** – **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyczyna Dolna w formule „Zaprojektuj i wybuduj””** – polegająca na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Przyczyna Dolna, gm. Wschowa o długości ok. 0,234 km w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej WZ.

**Zakresem przedmiotu zamówienia w ramach Części 2 jest**:

* 1. opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji technicznej:

**Zakres opracowania** (do zweryfikowania indywidualnie przez projektantów):

1. opracowanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) w ilości 5 egz.;
2. uzyskanie decyzji środowiskowej jeżeli wymagana;
3. uzyskanie niezbędnych uzgodnień;
4. uzyskanie niezbędnych zgód właścicieli działek prywatnych jeżeli zajdzie taka potrzeba;
5. uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu).;
6. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia umożliwiającego rozpoczęcie robót;
7. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
8. wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiaru robót w ilości 2 egz. w wersji elektronicznej;
9. pełnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa m.in.:

* Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.);
* Ustawą z dnia 11 września 2019 r. . – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710);
* Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458);
* Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.   
  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

**Zamawiający informuje, że posiada mapę do celów projektowych dla niniejszej inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyczyna Dolna” (w załączeniu);**

* 1. wykonanie robót ziemnych, częściowe odwodnienie wykopów, wykonanie szalunków tymczasowych, zasypanie wykopów, podwieszenia infrastruktury kolidującej;
  2. dostawa i montaż rurociągu w PE90 do sieci wodociągowej oraz oznakowanie wodociągu taśmą;
  3. montaż hydrantów, montaż armatury zaporowej;
  4. próba szczelności, płukanie i dezynfekcja wodociągu;
  5. wykonanie przyłącza wodociągowego do granicy działki;

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób jego realizacji opisany został w dokumentacji załączonej do niniejszego WZ;
2. **Wizja lokalna.** Zamawiający informuje Wykonawców o ich uprawnieniu do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu budowy i otoczenia planowanej Inwestycji. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej, a także zdobył, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i na własne ryzyko, wszelkie potrzebne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Wizji lokalnej należy dokonać w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Zamawiający wymaga, by gwarancja oraz rękojmia na wykonane roboty w zakresie Części 1 i Części 2 wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót.
4. Wykonawca musi posiadać atesty oraz niezbędne certyfikaty/deklaracje/aprobaty na materiał zastosowany na budowie.
5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał, ważną przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą lub wyższą niż:
   * + - 1. w Części 1 - 1 000 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie);
         2. w Części 2 – 50 000,00 zł (wartość kontraktowa i deliktowa w sumie);
6. **Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)**

**Dla Części 1:**

**45231300-8 –** Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**45111200-0 –** Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

**45232440-8 –** Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

**Dla Części 2:**

**45231300-8 –** Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**45111200-0 –** Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

**44162500-8 –** Rurociągi wody pitnej

**71320000-7 –** Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

**71322200-3 –** Usługi projektowania rurociągów

1. **Wymagania i informacje dotyczące umów o podwykonawstwo**
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań Podwykonawców tak jak za działania własne, zatem wszelkie związane z działaniami Podwykonawców roszczenia Zamawiający może kierować bezpośrednio do Wykonawcy.
5. **Termin wykonania zamówienia**

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w nieprzekraczalnym terminie od dnia podpisania umowy:

**W zakresie Części 1:**

1. ETAP I – do 31.12.2023 r. Zamawiający zastrzega, że budowa rurociągu tłocznego na działkach rolnych odcinek od studzienki W1/37 do studzienki W1/26 (ok. 1,645 km) – musi zostać przeprowadzona poza okresem wegetacji upraw, tj. do dnia 15.03.2023 r. lub w terminie ustalonym z użytkownikiem przedmiotowych działek;
2. ETAP II – do 31.08.2024 r. - wykonanie i odbiór całego zakresu robót budowlanych w zakresie oraz sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiór końcowy;

**W zakresie Części 2:**

do 31.12.2023 r. wykonanie dokumentacji projektowej oraz całości robót budowlanych wraz ze sporządzeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorem końcowym.

1. **Opis warunków udziału oraz przesłanek wykluczenia w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny** **spełniania tych warunków**
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.**

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli:

**Dla Części 1:**

1. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej o łącznej długości nie mniejszej niż 500 m;
2. oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych bez ograniczeń, oraz:
3. posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w ramach którego osoba ta pełniła taką funkcję przy realizacji przynajmniej jednego zamówienia polegającego na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej;
4. posiada prawo wykonywania zawodu, tzn. jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
5. oświadczy, że posiada potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji niniejszego zamówienia.

**Dla Części 2:**

1. wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i/lub wodociągowej;
2. wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę projektowania sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej;
3. oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych bez ograniczeń;
4. oświadczy, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod.-kan. bez ograniczeń, który przynależy do Izby Inżynierów Budownictwa w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831);
5. oświadczy, że posiada potencjał techniczny i finansowy oraz zasoby niezbędne i wystarczające do realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający, określając powyższe warunki dla Kierownika Budowy w zakresie uprawnień budowlanych, dopuszcza wykazanie się odpowiadającymi im aktualnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku składania oferty na obie części Zamawiający dopuszcza wykazanie się jedną i tą samą osobą w zakresie Części 1 i Części 2 posiadającą odpowiednie uprawnienia.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w niniejszym postępowaniu.

**Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:**

1. który nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2. który podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie przesłanek wymienionych w § 12 *Regulaminu*.
3. na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, zez zm.):
4. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006   
   i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
5. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia   
   1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu   
   (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych   
   w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
6. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy   
   z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105   
   i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
   * + 1. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
       2. Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i czy nie podlega wykluczeniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia, zawarte w treści załącznika nr 4 do WZ;
7. **Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w postępowaniu**
8. **Każdy Wykonawca dołącza do oferty:**

**Składając ofertę na Część 1 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo”**

* 1. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia   
     z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do niniejszego WZ;
  2. wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5 do niniejszego WZ
  3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub pełnomocnictwo, w celu potwierdzenia umocowania do reprezentowania Wykonawcy.

**Składając ofertę na Część 2 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo”**

1. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału oraz braku podstaw wykluczenia   
   z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 4 do niniejszego WZ;
2. wykaz robót budowlanych – załącznik nr 5 do niniejszego WZ;
3. wykaz usług – załącznik nr 6 do niniejszego WZ;
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub pełnomocnictwo, w celu potwierdzenia umocowania do reprezentowania Wykonawcy.
5. **Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:** 
   1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
   2. Dokumenty te są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii przetłumaczonych na język polski.
   3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
   4. Dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
6. Wykonawca może nie składać dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wskazany w Części 1 i pkt 4) wskazany w Części 2 (odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji lub pełnomocnictwo, w celu potwierdzenia umocowania do reprezentowania Wykonawcy), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tego dokumentu;
7. **Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami**
8. Informacje ogólne:
   1. postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w postaci elektronicznej   
      za pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/skwschowa (Profil Nabywcy – Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. platformazakupowa.pl) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: [beata.jurek@skwschowa.pl](mailto:beata.jurek@skwschowa.pl);
   2. w zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu (Platformy) Zamawiający prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numerem tel. 22 1010202, [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl);
   3. wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl (https://platformazakupowa.pl/strona/1**-regulamin);**
9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
   1. komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się w postaci elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/skwschowa lub opcjonalnie pocztą elektroniczną na adres: [beata.jurek@skwschowa.pl](mailto:beata.jurek@skwschowa.pl);
   2. w celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie: przesyłania pytań, przesyłania odpowiedzi na wezwania, przesyłania wyjaśnień, informacji, dokumentów lub oświadczeń wykonawcy – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/skwschowa i formularza „Wyślij wiadomość   
      do zamawiającego”;
   3. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: beata.jurek@skwschowa.pl;
   4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia:

Bartłomiej Wilk [bartlomiej.wilk@skwschowa.pl]

Paweł Kajzer [pawel.kajzer@skwschowa.pl]

- w zakresie procedury przetargowej:

Beata Jurek [beata.jurek@skwschowa.pl]

1. **Wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

1. **Termin związania ofertą**
2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **40 dni**.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, tj. od dnia składania ofert włącznie.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na okres nie dłuższy jednak niż kolejne 60 dni.
5. **Opis sposobu przygotowania oferty**
6. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w niniejszym Zapytaniu.
7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert Wykonawcy.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane przez Wykonawców wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10. **Ofertę sporządza się:**
    1. **w postaci elektronicznej** – wypełnionąna wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego WZ i podpisuje się podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym;
    2. **w postaci papierowej** na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego WZ, czytelnie wypełnionym i podpisuje się odręcznie przez Wykonawcę bądź pełnomocnika;
11. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i z zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Oferty elektroniczne sugerujemy złożyć na 24 godziny przed terminem składania ofert.
12. **Oświadczenia i inne dokumenty składane w niniejszym postępowaniu należy podpisać profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym w przypadku formy elektronicznej lub odręcznym podpisem w przypadku oferty papierowej**.
13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
14. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików   
    co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
15. **Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy**, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
16. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
17. **Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.** W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
18. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów.
19. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź pełnomocnik. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć umowę (oryginał) lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
20. Pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi i podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.
21. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie   
    z pełnomocnikiem.
22. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszystkich członków konsorcjum).
23. Niezależnie od przyjętej formy współdziałania każda z występujących wspólnie osób/ przedsiębiorców musi złożyć osobny komplet dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, gdyż warunki o charakterze osobistym musi spełniać indywidualnie każdy z Wykonawców. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w niniejszej WZ.
24. Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
25. **Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, że oferta:** 
    * + 1. jest niezgodna z niniejszym Zapytaniem;
        2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
        3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
        4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
        5. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
        6. została złożona po upływie terminu składania ofert;
        7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
26. **Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**
27. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem:
    1. platformy platformazakupowa.pl – **oferta w postaci elektronicznej**. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona
    2. operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie Zamawiającego – **oferta w postaci papierowej** pod warunkiem, że oferta dotrze do Zamawiającego do terminu przeznaczonego na składanie ofert.
28. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w **terminie do dnia 27.01.2023 r., do godz. 11:00.**
29. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
30. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 11:05.**
31. Otwarcie ofert jest niejawne.
32. Zamawiający niezwłocznie przekaże informację z otwarcia ofert wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.
33. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
34. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
35. Oferty, które nie zostaną odrzucone, zostaną poddane procedurze oceny zgodnie   
    z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej WZ.
36. **Opis sposobu obliczenia ceny oferty**
37. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego WZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
38. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
39. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie przedsięwzięcia wskazanym w niniejszym WZ, projekcie budowlanym dla Części 1 i PFU dla Części 2. Poszczególne ilości i rodzaje robót powinny być oszacowane w szczególności na podstawie dokumentacji.
40. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
41. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty.
42. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
43. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
44. poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
45. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
46. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
47. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
48. **Badanie ofert, opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert**
49. **Badanie ofert.**
50. W toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści, wezwać do uzupełnienia brakujących dokumentów.
51. Jeżeli zaoferowana cena lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie   
    w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego   
    co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
52. oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia   
    za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2207, ze zm.);
53. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
54. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
55. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
56. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
57. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa   
    na Wykonawcy.
58. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
59. Zamawiający poprawi w ofercie:
60. oczywiste omyłki pisarskie;
61. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
62. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia winien wyrazić zgodę na poprawienie innej omyłki, o której mowa w niniejszym punkcie lit. c). Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zgodzi się z poprawką oferty dokonaną przez zamawiającego w części dot. omyłki lit. c), oferta jego zostanie odrzucona.

1. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się omyłkę widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski lub inną podobną usterkę w tekście. Za oczywistą omyłkę pisarską uznaje się również omyłkę, która nie jest widoczna w treści samego formularza ofertowego, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów, stanowiących zawartość treści oferty.
2. Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, omyłki w przeprowadzeniu rachunków na liczbach dotyczących obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty.
3. Za oczywiste omyłki rachunkowe Zamawiający uzna w szczególności:
4. błędne zsumowanie w Formularzu ofertowym wartości netto i kwoty podatku VAT,
5. błędne zsumowanie w Formularzu ofertowym wartości brutto,
6. omyłki w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar;
7. omyłki w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa) polegające na niezgodności ceny podanej liczbowo i słownie oraz omyłki w sumowaniu cen ryczałtowych.
8. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, w następujący sposób:
9. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

* jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
* jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

1. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

* jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
* jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
* jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

1. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):

* przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
* jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
* jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

1. Omyłki, o których mowa w pkt.5 lit. c) winny mieć taki charakter, by czynności ich poprawy mógł dokonać Zamawiający samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności.
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
3. **Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami ich znaczeniem:**

**Wspólne dla Części 1 i Części 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa kryterium** | **Opis kryterium** | **Waga kryterium** |
| Cena brutto (C) | Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. | 100 % |

Ocenę złożonych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w kryterium „Cena brutto”. Ocena ofert zostanie dokonana wg następującej zasady:

1. kryterium „Cena brutto” (C) o wadze 100 %

W ramach tego kryterium wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

C = x 100 pkt

1. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi - 100 pkt.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawią taką samą cenę Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
7. **Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji i/lub zaproszenia do złożenia oferty dodatkowej, w szczególności w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację** niniejszego zamówienia. Wówczas:
   1. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty dodatkowej Wykonawców, których oferty nie zostały odrzucone;
   2. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty dodatkowej;
   3. oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową.
8. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz w sumie uzyska największą ilość punktów ustalonych według zasad.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym WZ i w oparciu o podane kryteria wyboru została oceniona, jako najkorzystniejsza tj. uzyskała największą ilość punktów spośród badanych ofert.
10. **Przed podpisaniem umowy** Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
11. **Przed podpisaniem umowy** Wykonawca dostarczy kopię opłaconej polisy OC.
12. **Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Nie dotyczy.

1. **Istotne postanowienia umowy**

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7a dla części 1 i 7b dla Części 2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

1. **Klauzula informacyjna RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Komunalna Wschowa   
   Sp. z o.o. we Wschowie;
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółce Komunalnej Wschowa Sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 783479791 oraz adresem e-mail: [ochronadanychosobowych@gmail.com](mailto:ochronadanychosobowych@gmail.com);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konradowo oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyczyna Dolna, gm. Wschowa” ZP.SPN.1.2023 ;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;**

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. **ZAŁĄCZNIKI**
3. Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa dla Części 1 – budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
4. Załącznik nr 2 – PFU dla Części 2 – budowa sieci wodociągowej;
5. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy;
6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku przesłanek wykluczenia;
7. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych dla Części 1 i 2;
8. Załącznik nr 6 – Wykaz usług dla Części 2;
9. Załącznik nr 7a – Projekt umowy dla Części 1;
10. Załącznik nr 7b – Projekt umowy dla Części 2;