ZAŁĄCZNIK NR 4 do umowy.

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiający przewiduje między innymi następujące możliwości dokonania zmian w umowie::

- zmiany określone w § 11. PROJEKTU  UMOWY – Rozdział 3 swz

oraz

- zmiany określone poniżej:

- Zmiana terminu wykonania umowy:

  - zmiana warunków atmosferycznych uniemożliwiająca wykonywanie usługi (temperatura, opady, wiatr), działania sił natury, które zostały uznane na stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł 
w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia,

  - ograniczenia zakresu usługi wynikające z braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

  - w wyniku konieczności poniesienia odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi pracami w tym także ruchem pojazdów mechanicznych – przerwa w realizacji prac.

- Zmiana zakresu  zamówienia :

  - ograniczenia lub zwiększenie zakresu usługi wynikająca z braku środków finansowych, ich zwiększeniem

lub zmniejszeniem, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

  - wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np.  PIP itp.

  - ograniczenia w  wyniku czasowego wyłączenia z utrzymania części terenów.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:

a)  w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,

b)   w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c)  w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub  w wyniku zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

w przypadku  zmian określonych w pkt 3. lit. a-d) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego 
z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia aneksem do umowy, przedkładając odpowiednie dokumenty, wyliczenia-kalkulacje, potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, 
w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia,

- w przypadku braku środków finansowych, ich zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy,

  - wykonanie prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. PIP itp.

- Inne:

a) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie 
do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych 
i podmiotowych,

c)  zmiany danych osobowych,

d)  zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem Umowy,

e)  wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

f) uzasadnionych  zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,

g)  z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

- z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem   umowy przez doświadczonego wykonawcę prac,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrze, które nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

5. Z powodu wystąpienia dodatkowych usług na warunkach wskazanych w Pzp – art. 455.

Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy  jest  zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Podpis elektroniczny

(kwalifikowany podpis  elektroniczny)

UWAGA:  Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu/załącznika po opatrzeniu go ww. podpisem może skutkować   naruszeniem integralności podpisu, a w  konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.