# UMOWA …..

zawarta w dniu ………… 2022 r. w  Ustrzykach Dolnych pomiędzy:

Gminą Ustrzyki Dolne

ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, 
którą reprezentuje:

Burmistrz – Bartosz Romowicz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Kaczmaryk - Elmerych

REGON 370440070, NIP 6891190300

zwanym w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,

a

.................................................................

………………………………………………

zwany w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

W oparciu o regulamin wydatkowania środków publicznych w Gminie Ustrzyki Dolne                w postępowaniu prowadzonym o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł, Strony zawarły umowę następującej treści:

§ 1.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego 
w m-ciach: Zawadka, Ustjanowa Górna, Równia, Krościenko, Jureczkowa”.

Wspólny słownik zamówień (CPV):

45316110 - 9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Zakres rzeczowy poszczególnych części zamówienia:

Część 1 – Zawadka

Zawadka I: Odcinek od projektowanej szafy oświetleniowej SO do projektowanego słupa nr 6:

- wyprowadzenie zasilania,

- dostawa i montaż szafy oświetleniowej,

- dostawa i montaż słupów – 2 szt.,

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami– 2 kpl.

- linia oświetleniowa przewód AsXSn 4x35 mm2 – 52,0 m

- linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x35 mm –17,0 m.

Do Wykonawcy należy obowiązek wystąpienia o nadanie numeru szafy oświetleniowej oraz lamp do PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Sanok.

Zawadka II: Odcinek od projektowanej szafy SO/27/WO do słupa nr 34/1:

- wyprowadzenie zasilania,

- dostawa i montaż szafy oświetleniowej na słupie,

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami– 2 kpl.

- linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 – 48,0 m.

Część 2 – Ustjanowa Górna

Odcinek od projektowanej szafy SO/../WO do projektowanego słupa nr 10/…/WO

- wyprowadzenie zasilania,

- dostawa i montaż szafy oświetleniowej,

- dostawa i montaż słupów – 3 szt.,

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami– 3 kpl.

- wykonanie przewiertu – 7,0 m.

Do Wykonawcy należy obowiązek wystąpienia o nadanie numeru szafy oświetleniowej oraz lamp do PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Sanok.

Część 3 – Równia

Podwieszenie opraw oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych 
nr 34/1 i 28/4, Stacja Transformatorowa Równia 1.

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami – 2 kpl.

- linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 – 61,0 m.

Część 4 – Krościenko

Odcinek od istniejącego słupa nr 1/II/19/WO do projektowanego słupa 
nr 3/II/19/WO:

- wyprowadzenie zasilania,

-  dostawa i montaż słupów – 2 szt.

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami– 2 kpl.

- linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x35 mm –101,0 m,

- wykonanie przewiertów – 22,0m,

Odcinek od istniejącej szafy SO-19/WO do projektowanego słupa 1/19/WO:

- wykonanie zasilania,

-  dostawa i montaż słupów – 1 szt.

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami– 1 kpl.

- linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x35 mm –30,0 m,

Odcinek od istniejącego słupa nr 15/19/WO do projektowanego słupa 
nr 16/19/WO:

- dostawa i montaż słupów – 1 szt.

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami– 1 kpl.

- linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x35 mm –50,0 m.

Część 5 – Jureczkowa

Podwieszenie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym 
nr 22/2

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami – 1 kpl.

- linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 – 80,0 m.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, którą stanowi załącznik nr 4.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały muszą odpowiadać wymaganiom Polskich Norm oraz wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 r. poz.1333 z późn. zmianami).

- Jeżeli okaże się, że zastosowane materiały, bądź roboty są niezgodne z umową 
to koszty wymiany materiałów na właściwe obciążają Wykonawcę.

§ 2.

## Termin realizacji:

1. - rozpoczęcie robót                       -   w dniu podpisania umowy

- zakończenie całości robot          -   16 grudnia 2022 r.

2. Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nastąpi w terminie jak wyżej.

3. Przedłużenie terminu zakończenia robót ustalonego w pkt 2. dopuszczalne jest wyłącznie

w przypadku:

- działania siły wyższej

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności:

- warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, powodujących utrudnienia technologiczne w prowadzeniu przedmiotu umowy,

- zmiany będącej następstwem wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów       o kompetencjach zbliżonych do organów administracji.

4. W sytuacjach opisanych w ust. 3 przedłużenie terminu zakończenia robót wymaga
     pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez  
     Zamawiającego oraz aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli
     Zamawiającego i Wykonawcy.

- Termin powiadomienia o zaistniałym fakcie nie może nastąpić później niż 7 dni przed ustalonym dniem zakończenia prac podanych w ust.1.

Zmiany w umowie:

6. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
      na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności
      które przemawiają  za  koniecznością  zmiany  postanowień  umowy.  Zamawiający
      dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności,
      których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących
      przypadkach:

- wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność

przerwania robót, potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego w oparciu 
o sporządzoną notatkę służbową. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury),

- zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami Wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót,

c) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących 
            po   stronie   Zamawiającego   lub   osób   trzecich   (w   tym  również  trudnej sytuacji

finansowej  Zamawiającego  spowodowanej  mniejszymi  niż  planowane  dochodami

budżetowymi).

Wskazane powyżej zmiany mogą być wprowadzone jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. W/w zmiany wymagają sporządzenia 
i zawarcia aneksu do umowy.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

- Wprowadzić Wykonawcę na teren realizacji zadania.

- Wskazać  niezbędny  plac  z  wyznaczeniem  miejsca  na  zaplecze i  składowisko
materiałów.

§ 4.

## Obowiązki Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

- Przejąć i zorganizować teren realizacji zadania.

- Zabezpieczyć we własnym zakresie zaplecze techniczne.

- Wykonać przedmiot umowy określony w § 1. ust. 1 niniejszej umowy zgodnie                  z opisem przedmiotu umowy  -  przedmiarem robót i specyfikacjami technicznymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, z przepisami BHP i przeciwpożarowymi, a także zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego uzgodnionymi do wykonania w czasie realizacji zamówienia oraz w terminie zgodnym  z § 2. niniejszej umowy.

- Ponosić opłaty za odbiory i badania.

- W czasie realizacji robót utrzymywać front robót w należytym porządku, 
oraz składować w ustalonym miejscu wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci.

- Usuwać awarie powstałe w związku z prowadzeniem robót.

- Oznakować teren prowadzonych prac.

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji niniejszej umowy, w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy.

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

§ 5.

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: ……………… zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………..)

kwota netto: ………. zł i podatek VAT 23% w wysokości ………………...

Wynagrodzenie określone w ust.1 nie będzie podlegać waloryzacji.

## 2. Wynagrodzenie powyższe zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy,
     określoną w § 1.

## 3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych robót podpisany  
     przez uprawnionego przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne.

4. Odbiór końcowy zostanie dokonany w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez
     Wykonawcę  gotowości do odbioru.

5. Do protokołu odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: certyfikaty, atesty 
     i świadectwa dopuszczenia do stosowania wbudowanych materiałów.

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę za wykonane roboty zostanie zapłacona 
     w terminie do 14 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu wraz z dokumentami    
     rozliczeniowymi, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu.

7. Gmina Ustrzyki Dolne jest podatnikiem podatku VAT,  NIP 6891190300.

8.  Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP ………………………..

9. Zapłaty kwot będą dokonywane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy 
     Nr ………………………………………….

§ 6.

## Odbiór przedmiotu umowy

1. Odbioru końcowego przedmiotu umowy dokona komisja powołana przez Zamawiającego do odbioru robót i uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

2. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, można odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający  może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

5. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem.

§ 7.

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………….

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

§ 8.

# Gwarancja

- Wykonawca na dostarczone urządzenia określone w § 1 niniejszej umowy udziela                      …. miesięcznej gwarancji, licząc od daty dostarczenia przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi przez okres równy okresowi gwarancji określonemu w pkt.2, licząc od dnia odbioru końcowego, za wady fizyczne wykonanych robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zamontowanych elementów.

6.   Wykonawca ponosi koszty usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

7.   Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy

gwarancyjnej.

8.  Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje Wykonawcę 
       o dacie odbioru pogwarancyjnego.

9. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem   
  Zamawiającego do jednostronnego podpisania protokołu odbioru pogwarancyjnego 
  oraz uznaniem ewentualnych usterek wykazanych w tym protokole.

10. O stwierdzonych usterkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

11. W terminie 7 dni po podpisaniu protokołu pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany  
  jest do przystąpienia usunięcia wszystkich usterek wykazanych w tym protokole.

12. Nie przystąpienie do usunięcia usterek w powyższym terminie daje prawo   
       Zamawiającemu do powierzenia usunięcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko  
       Wykonawcy.

§ 9.

## Kary umowne

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający:

- za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjątkiem przypadku przewidzianego 
w ustawie z dnia 19 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych .

- Wykonawca:

  - za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w pkt. 2.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wartość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10.

## Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

  - nastąpi upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres 10 dni,

  - pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub uporczywie i w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn                    w ciągu 5 dni od terminu ustalonego w § 2.  a niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) Wykonawca obowiązany jest:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić, przy udziale komisji powołanej do odbioru robót ze strony Zamawiającego, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.

  - zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej  Strony, która odstąpiła od umowy.

2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada obowiązany jest:

- dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za roboty, 
które  zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- przejąć od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11.

Przetwarzanie danych osobowych

- Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji niniejszej umowy odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str. 1, ze sprostowaniem Dz. U. L. 127 23.05.2018, str.2), zwane dalej „rozporządzeniem ogólnym 2016/679.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ogólnego 2016/679, zamawiający informuje, że:

- Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest  Burmistrz Ustrzyk Dolnych z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne;  tel. 13 460 80 00, fax 13 460 80 16.

- Dane będą przetwarzane głównie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia ogólnego 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, w szczególności  podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

- Dane są wprowadzane na podstawie podanych danych  (gromadzenie pierwotne lub na podstawie danych gromadzonych w rejestrach centralnych (gromadzenie wtórne)  oraz rejestrach/zbiorach danych Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych właściciel danych posiada prawo do:

  - dostępu do danych (do informacji o przetwarzanych przez Urząd danych oraz do uzyskania kopii tych danych), na zasadach określonych w art. 15 rozporządzenia ogólnego 2016/679,

  - sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 rozporządzenia 2016/679),

  - żądania ograniczenia przetwarzania danych  w przypadkach określonych w art. 18 rozporządzenia 2016/679,

- W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego 2016/679, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 rozporządzenia ogólnego 2016/679,

- usunięcia danych,

- przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia ogólnego 2016/679.

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.

- Administrator informuje, że dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

- Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W takiej też sytuacji stronie nie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu oraz usunięcia danych.

- Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją 
i okresami przechowywania ustalonymi w jednolitym rzeczowym wykazie akt określonym w  rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) tj. 5 i 10 lat od dnia zakończenia postepowania.

§ 12.

## Postanowienia końcowe

      - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie rzeczowo właściwy Sąd dla Zamawiającego.

      - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 13.

### Integralną częścią niniejszej umowy są:

### - Oferta Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA