U M O W A

W dniu ........................... w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski,  reprezentowanym przez: ………...……………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym

za które w ramach udzielonego pełnomocnictwa jako Inwestor Zastępczy działa Towarzystwo                   Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z/s w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3 Maja 31,                                  zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod nr KRS 0000039349,                     kapitał zakładowy: 23.008.240,00 zł, REGON 590638145, NIP 771-22-81-594, reprezentowane  przez: Piotra Gruszczyńskiego    -   Prezesa Zarządu Spółki,

a

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, została zawarta  umowa następującej treści:

§  1.

Przedmiot umowy

- Zgodnie z wynikiem postępowania  przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie   ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje 
do wykonania roboty polegające  na modernizacji i remoncie lokalu mieszkalnego przy 
ul. Sulejowskiej 39 m. 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

2. Wykonawca  podejmuje  się   realizacji   wszystkich  robót    niezbędnych   do   wykonania
    przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1.

3. Szczegółowy   zakres   prac   objętych   umową   oraz   sposób    ich   wykonania   zawiera dokumentacja  projektowa, kosztorys ofertowy, Specyfikacja Warunków Zamówienia  oraz   Specyfikacja  Techniczna  Wykonania  i  Odbioru Robót.

§  2.

Terminy

1.   Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do  7 dni od daty zawarcia umowy.

2.  Zakończenie robót  nastąpi do  dnia  ........................................ . Przez termin zakończenia
      robót rozumie się datę podpisania przez strony protokołu z odbioru końcowego robót.

§  3.

Obowiązki Stron

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest:

1.1. Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie określonym w  § 2 ust. 1.

1.2. Wykonanie i utrzymanie na swój koszt stosownego zabezpieczenia placu 
             budowy,  strzeżenia mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnienie 
             warunków bezpieczeństwa.

1.3. Terminowe wykonanie robót.

1.4. Wykonanie robót zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją    
             techniczną, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.

1.5. Zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót 
              ulegających  zakryciu bądź zanikających, zgodnie z postanowieniami  § 8.

1.6. Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach       
            odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, zgodnie z §  8.

1.7. Doprowadzanie do należytego stanu i porządku terenu budowy.

1.8. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 
          podwykonawców  bez możliwości żądania za tę czynność dodatkowej zapłaty

2. Do obowiązków Zamawiającego realizowanych za pośrednictwem Inwestora Zastępczego należy:

2.1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy w terminie, o którym 
              mowa    w § 2.

2.2. Dostarczenie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji technicznej wraz  
            z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy nie później niż w terminie, 
               o którym    mowa w § 2 ust. 1.

2.3. Udostępnienie punktu poboru energii elektrycznej i wody.

2.4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

2.5. Dokonanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz 
             odbiorów     cząstkowych, zgodnie z postanowieniami § 8.

2.6. Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 8.

§  4.

Odpowiedzialność

Wykonawca, od protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili odbioru robót, ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§  5.

Podwykonawcy.

1. W  przypadku,  gdy  przedmiot  niniejszej  umowy  będzie  realizowany  przy  udziale 
     podwykonawców, lub dalszych podwykonawców, Wykonawca  zobowiązuje  się  poinformować 
     o  tym  Inwestora Zastępczego,   dostarczyć  projekty  umów i ich zmian z  podwykonawcami 
     w  celu uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac, osoby każdego podwykonawcy  i warunków 
     umowy z podwykonawcą.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawiciela lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, wynikające z działań i zaniechań Wykonawcy oraz jego pracowników lub osób współpracujących w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, jak również za działania                                     i zaniechania podwykonawcy oraz jego pracowników lub osób współpracujących                                          w wykonywaniu części przedmiotu zamówienia powierzonej podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca bezwzględnie zapewni, w umowach z podwykonawcami, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres prac wykonywanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego za ten zakres prac w jego ofercie.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Inwestorowi Zastępczemu projektu tej umowy (zmian umowy), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy                          o podwykonawstwo o treści zgodnej  z projektem umowy (zmianą umowy).

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
       i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
       warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 
       i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
        zamawiającym a Wykonawcą.

7.    Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą musi określać w szczególności:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany 
            w umowie o podwykonawstwo, powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty 
            głównemu wykonawcy na roboty objęte umową z podwykonawcą,

2) zakres robót do wykonania przez podwykonawcę, sposób realizacji, wymogi dotyczące 
            zastosowanych materiałów, personelu, zasady odbioru nie mogą być sprzeczne z umową 
            zawartą z Zamawiającym,

3) termin realizacji robót objętych umową, przy czym ten termin nie może przekraczać terminu 
           realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym,

4) obowiązek zatrudnienia personelu podwykonawcy na umowy o pracę wraz z zapisami 
           dotyczącymi możliwości kontroli przez Inwestora Zastępczego oraz określenie kar umownych
           za jego nieprzestrzeganie,

5)  wysokość wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie zakresu
           robót stanowiącego przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), na które 
 zostanie dokonany przelew wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że zmian konta bankowego wymaga aneksu do umowy.

8.    Inwestor Zastępczy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy (lub jej zmiany) 
         o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
         której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1)   nie spełnia wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż w ust. 7 pkt 1 
       3) zawiera postanowienia niezgodne z ust.7.

9. Jeżeli Inwestor Zastępczy w terminie 14 dni od przedłożenia mu projektu umowy
       (lub jej zmiany z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę
       na zawarcie umowy, na warunkach określonych w projekcie umowy.

10. Po uzyskaniu zgody Inwestora Zastępczego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub po
bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Inwestora Zastępczego zastrzeżeń do 
projektu umowy, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 
roboty budowlane przedkłada Inwestorowi Zastępczemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

11. Inwestor Zastępczy, w terminie 14 dni od daty złożenia  kopii umowy   
        o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub
        dalsze podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w przypadkach,  
        o których mowa w ust. 8.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
        budowlane ma obowiązek przedłożenia Inwestorowi Zastępczemu poświadczonej za zgodność 
        z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
        lub usługi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo
        o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
        umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
        w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
        obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
        o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Jeżeli termin zapłaty 
        wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 18, Inwestor Zastępczy informuje o tym 
        Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
        wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1.1. lit. h.

13. Wykonawca przedłoży wraz z kopią umowy z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny
właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. Bez uprzedniej zgody Inwestora Zastępczego, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem
nieważności, zmienić postanowień umowy z podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą.

15.  Do zmian umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą
stosuje się zasady określone powyżej, mające zastosowanie przy zawieraniu umowy 
z podwykonawcą.

16.  W przypadku Konsorcjum, umowa z Podwykonawcą jest zawierana w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestników Konsorcjum.

17.   Za prace wykonywane przez podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca.

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo powinien upływać na 7 dni przed terminem zapłaty Wykonawcy za roboty objęte umową z podwykonawcą.

19. Wszelkie koszty, w tym odsetki za opóźnienie, związane  z brakiem terminowej 
zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, obciążają Wykonawcę,

20. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w terminach płatności określonych w zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

21. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, na której zawarcie 
Inwestor Zastępczy  wyraził zgodę, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, to 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, może zwrócić się z pisemnym żądaniem 
zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego za pośrednictwem Inwestora Zastępczego, z tym zastrzeżeniem, że bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Wraz                       z żądaniem bezpośredniej zapłaty zostanie doręczona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wraz z kopią dokumentu potwierdzającego odbiór robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług, których dotyczy płatność.

22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Inwestora Zastępczego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Inwestorowi Zastępczemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty 
budowlane, z zastrzeżeniem poniższych regulacji.

23.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Inwestora Zastępczego  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, a w przypadku dostaw lub usług budowlanych przedłożonej 
Inwestora Zastępczego poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                               
 o podwykonawstwo.

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający za pośrednictwem Inwestora Zastępczego jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 21. Inwestor Zastępczy informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

25. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust.24, w terminie 
        wskazanym przez Inwestora Zastępczego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże  niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego  co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.

26.   Dokonania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub 
         ważne złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej
         płatności do depozytu sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej
         Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej
         dokonanej płatności.

27. Inwestor Zastępczy  może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby 
i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie dają
rękojmi należytego i terminowego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót.

28. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z podwykonawcami mają zastosowanie do 
zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.

29. W związku z zapisami art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących  czynności w zakresie realizacji zamówienia
 zapisane w rozdz. III.ust. 9 SWZ.

30. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie
określonym w ust. 29 przez Inwestora Zastępczego, będą zatrudnieni na umowę o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 
z 2025r. poz.277).

31.  Każdorazowo na żądanie Inwestora Zastępczego, w terminie wskazanym przez Inwestora 
        Zastępczego, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do
        wglądu kopie umów  o pracę zawartych z pracownikami wykonującymi czynności, o których
        mowa w ust. 29.

32.   Zamawiający za pośrednictwem Inwestora Zastępczego zastrzega sobie możliwość kontroli 
         zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, 
         w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszych podwykonawców o zatrudnieniu
     pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego  
     pracownika,

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
     weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
     zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę
     i zakres obowiązków pracownika.

Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

33. Osoby zaangażowane do wykonania robót będą nosiły na terenie budowy oznaczenia
        identyfikujące podmioty, które je zatrudniły oraz posiadały dokumenty pozwalające na ich
        identyfikację.

§     6.

Wynagrodzenie

1. Za zrealizowane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne kosztorysowe, którego 
wstępną wartość określono na kwotę ………………..zł. netto + …….% VAT. 
Wynagrodzenie umowne brutto wynosi ……….……………………….………………… zł., słownie:.……………………………………………………………………………………………

Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na
 podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego na podstawie obmiaru 
rzeczywiście  wykonanych robót i zgodnie ze stawkami cenotwórczymi zawartymi 
w kosztorysie ofertowym.  Kosztorys powykonawczy  podlega sprawdzeniu 
i zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem, iż ostateczna kwota 
wynagrodzenia nie przekroczy kwoty …………………………. zł brutto.

2. Wynagrodzenie określone w  6 ust. 1 umowy pozostaje niezmienione przez okres 
      trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz  § 13  ust. 1 pkt 6.

3.  Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku gdy nastąpi zmiana:

stawki  podatku od towarów i usług ,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Strony ustalają, że w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3
      Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego za pośrednictwem Inwestora Zastępczego 
       w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,
       przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia  takiego wniosku. 
       Wykonawca  powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni 
       wpływ na koszty wykonania zamówienia, oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość
       wynagrodzenia.

5.   W terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty wpływu wniosku Strony  podejmują
        negocjacje w zakresie zmiany wynagrodzenia.

6.   Zmiana wysokości wynagrodzenia ustalona w negocjacjach  obowiązywać będzie  od dnia
       wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 3.

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 wynegocjowana wartość netto
       wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
       wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

§   7.

Płatności

1. Rozliczenie za wykonanie odebranych robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy będzie dokonywane na podstawie częściowych faktur VAT i faktury końcowej VAT.

2. Płatność wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 21
    dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego lub Inwestora
    Zastępczego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.   Przez dzień zapłaty
    rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Wykonawca ma prawo wystawiania faktur częściowych zawierających rozliczenie 
zrealizowanej części robót po wykonaniu co najmniej 25%, 50%, 75% robót, o których mowa 
w §  1 umowy i zatwierdzeniu ich wykonania przez Inspektora Nadzoru na podstawie odbioru 
częściowego robót. Rozliczenie zawierać będzie zestawienie robót wykonanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców

4. Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski., Pasaż Karola Rudowskiego 10,   
97-300 Piotrków Trybunalski, NIP 771-27-98-771.

5.  Wynagrodzenie będzie wpłacane przez Zamawiającego, w złotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ………………………………………………… o numerze ……………………………………………………………………………………………………...
(lub na konto bankowe podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w przypadku zapłaty bezpośredniej). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy  będzie wymagała aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

6.  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy, lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.

7. Płatności za faktury dokonywane będą z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).

Wykonawca oświadcza, że wskazane w  ust. 5 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu 
art. 62a Prawa bankowego.

8. Rozliczenie końcowe robót nastąpi fakturą końcową, wystawioną na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego końcowego rozliczenia całości wykonanych robót, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego. W rozliczeniu będą wyszczególnione roboty budowlane wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.

9.   Warunkiem     zapłaty     przez     Zamawiającego     całości     lub      części     należnego 
     wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty
     wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, o których 
     mowa w art. 465 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorącym udział 
     w realizacji    odebranych robót budowlanych.

10. W   przypadku   nieprzedstawienia   przez   Wykonawcę   wszystkich   dowodów   zapłaty, 
o których mowa w ust. 6, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty.

§    8.

Odbiory

1. Wykonawca   będzie  powiadamiał  inspektora  nadzoru  o  gotowości  do  odbioru   robót  
    podlegających  zakryciu  lub  zanikających  wpisem  do dziennika   budowy.   W  razie  
    niedopełnienia tego warunku, Wykonawca obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty  
     lub  wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót,

a  następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

2. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót, o których mowa w ust.1 w terminie 3 dni 
     roboczych od przyjęcia zawiadomienia.

3. Wykonawca powiadomi Inwestora Zastępczego wpisem do dziennika budowy pisemnie 
  o gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie 
 wszystkie    dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru końcowego.

4. Zamawiający rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia, 
     o którym mowa w ust. 3, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

5. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności i podpisania protokołu
      z odbioru końcowego robót.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu
     przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

I. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
              z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy 
              odpowiednio do zmniejszonej wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej

lub

II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
              może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na
              koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do odszkodowania od Wykonawcy 
             za szkody lub naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

7.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
   ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
   przy odbiorze wad.

§    9.

Reprezentacja

- Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie:

..................................................................................................................................................

- Inspektorem nadzoru ze strony Zamawiającego będzie:

..................................................................................................................................................

§   10.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres  
      ..........   miesięcy licząc od daty protokołu odbioru końcowego.

2. W razie wystąpienia wad i usterek, Zamawiający lub Inwestor Zastępczy zgłosi je Wykonawcy
    niezwłocznie po ich  ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie.

3. Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
      Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego.

4. W razie niespełnienia powyższego warunku, Zamawiający lub Inwestor Zastępczy po uprzednim 
     pisemnym ostrzeżeniu    Wykonawcy, spowoduje usunięcie usterek na koszt Wykonawcy,  
     zachowując prawa wynikające  z  gwarancji.

5. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują  uprawnienia z tytułu rękojmi za 
     wady.

6. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi udzielonej gwarancji.

7.  Po zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi oraz usunięciu ujawnionych w tym czasie wad

i usterek,  strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.

§    11.

Kary umowne

1. Strony zastrzegają kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
            umownego określonego w  § 6 umowy należnego za wykonanie  zamówienia  za

każdy dzień zwłoki i nie więcej niż 50  % wynagrodzenia umownego,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie   rękojmi 
            w wysokości 0,5  % wynagrodzenia umownego określonego w §  6 umowy za każdy 
            dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad  i nie większej niż 50  % 
            wynagrodzenia umownego,

c) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po  stronie 
           Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
           w §  6 umowy,

d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci karę umowną                 w wysokości 3.000,00 zł za każde takie zdarzenie,

e)   za    nieprzedłożenie   do   zaakceptowania    Zamawiającemu    projektu    umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł, za każde takie zdarzenie,

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                       
  o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł. za każde takie zdarzenie,

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                          
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub projektu jej

zmiany, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każde takie zdarzenie,

h) za niewprowadzenie zmiany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000,00 zł za każde takie zdarzenie.

i) każdorazowo za niezawarcie umowy o pracę przez Wykonawcę z osobą
        wykonującą co najmniej jedną z czynności wskazanych w § 5 ust. 30 umowy, 
        a polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie Pracy – 
        w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
        ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
        obowiązujących     w    chwili   stwierdzenia   przez    Zamawiającego 
        niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy 
        w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

j) każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zawarcia umowy 
          o pracę przez podwykonawcę z osobą wykonującą co najmniej jedną z czynności
          wskazanych w § 5 ust. 30 umowy, a polegających na wykonywaniu pracy 
          w sposób określony w Kodeksie Pracy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty 
          minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów 
          o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia 
          przez Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego niedopełnienia przez podwykonawcę
          wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie
          dopełniono przedmiotowego wymogu,

k) każdorazowo za nieprzedłożenie do wglądu, w terminie wyznaczonym przez
             Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego, kopii umów o pracę zawartych z pracownikami 
             wykonującymi czynności, o których mowa w § 5 ust. 30 umowy,  wykonawca zapłaci karę
             umowną w wysokości 1.000 zł za każde takie zdarzenie,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 pkt. 1.2. umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6,

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z § 3 ust. 1 pkt. 1.7. umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w § 6,

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez 
           Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  20  % wynagrodzenia 
            umownego określonego w  § 6.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie 
       może przekroczyć 60% wynagrodzenia brutto określonego w §  6 umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
      poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4.  Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie pisemnego oświadczenia w tej sprawie złożonego przez Zmawiającego (noty księgowej).

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy noty księgowej.

6. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z umowy.

§   12.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

1.1 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
            w  interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można było  przewidzieć w chwili   zawarcia 
            umowy - odstąpienia od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca 
            od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

1.2. Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
             pomimo wezwania Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego złożonego na piśmie.

1.3. Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od 
             opisanego w umowie.

1.4. Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż miesiąc.

2. Niezależnie od powyższych okoliczności, zgodnie z art.456 ust. 2 ustawy Prawo zamówień

publicznych, Zamawiający może odstąpić od umowy gdy:

2.1. Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i 455 ustawy Prawo zamówień 
           publicznych.

2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 
          ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.3.Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
          przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
          Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 
          dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE  i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
          to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3.  W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art.454 
       i art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odstępuje od umowy 
      w części, której zmiana dotyczy.

4.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać
      wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu  zrealizowanej części umowy.

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru.

6.  Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem  nieważności 
      takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

7. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości                                               o  zaistniałych okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.2, 1.3, 1.4.

8. Strony mogą odstąpić od umowy także w przypadkach określonych w Kodeksie 
      Cywilnym.

9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
       następujące obowiązki szczegółowe:

9.1. W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy  udziale 
          Inwestora Zastępczego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według
          stanu na dzień odstąpienia.

9.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na 
         koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

9.3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
        odpowiada obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych za pośrednictwem Inwestora Zastępczego oraz do zapłaty wynagrodzenia za  roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w § 6 i § 7 umowy.

b) przejęcia przez Inwestora Zastępczego od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§   13.

Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić                                  w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych jak dla danej pory roku warunków 
atmosferycznych (np. wyjątkowo obfite opady deszczu, śniegu, temperatury powyżej +300C, temperatury poniżej -50C) powodujących wstrzymanie lub przerwanie całości 
wykonywanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie 
dłuższym niż 5 następujących po sobie dni kalendarzowych  – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie;

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić              
 w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić             
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy, za pośrednictwem Inwestora Zastępczego,  pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło  z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót
 budowlanych,

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić              
w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi 
w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami zewnętrznymi lub 
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

  - przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2, może nastąpić             
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, 
stanowiącej   załącznik   nr  2  do  umowy,   zmian,   powodujących   wstrzymanie  lub

przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym
 przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń)
 z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie  w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,

  - w zakresie niezbędnym wynikającym z konieczności wykonania robót, o których mowa
 w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,

  - w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych,  w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których  mowa  w  art.  117  ustawy  –  Prawo  zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, za pośrednictwem 
Inwestora Zastępczego, iż proponowany inny podwykonawca  samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 117 ustawy  Prawo zamówień publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 
potwierdzających spełnianie warunków udziału   w postępowaniu.

- Podstawą do wnioskowania o zmianę umowy będzie protokół konieczności, określający                  zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporządzony przez stronę zgłaszającą potrzebę zmiany, podpisany przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i kierownika robót.

- Zawarcie aneksu, którego postanowienia przewidują wydłużenie terminu realizacji 
zamówienia jest uzależnione od odpowiedniego przedłużenia przez Wykonawcę okresu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia

wniesionego na okoliczność usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady 
(w przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż pieniężna).

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej 
i podpisania przez obydwie strony umowy.

- Z   wnioskiem   o    zmianę   umowy    może    wystąpić   zarówno   Wykonawca,   jak

i Zamawiający, w imieniu którego działa Inwestor Zastępczy.

§   14.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest   wnieść  zabezpieczenie  należytego  wykonania   umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
      niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % wartości
     umownej przedmiotu umowy, tj. ......................zł / słownie...............................................................

......................................................................................................................................................../.

4.  Zabezpieczenie o wartości ustalonej w ust. 3, Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu 
      zawarcia umowy w formie zgodnej z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
      Prawo  zamówień publicznych, tj. w ...............................................................................................

5. Część zabezpieczenia /70 %/ zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy 
      w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót. Pozostała część  zabezpieczenia- 
      /30 %/,  zostanie  zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty upływu terminu 
      rękojmi.

§   15.

Cesja wierzytelności

- Cesja wierzytelności wymaga zgody Zmawiającego.

- W przypadku wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, Wykonawca wraz z fakturą złoży oświadczenie, że zawarta umowa cesji obowiązuje.

- Zawarcie przez Wykonawcę umowy obejmującej przelew wierzytelności (cesja), powodujące zmianę numeru konta bankowego, będzie wymagało aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- W przypadku gdy wykonawca dokona cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego, Zamawiający może odstąpić od umowy.

§   16.

Ubezpieczenie

1.	Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia, na czas obowiązywania umowy,  na własny koszt budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.	Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)	roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio                 z wykonywaniem robót - od wszystkich ryzyk, w szczególności od ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, zalania, obsunięć i innych zdarzeń losowych,

b)	odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

c)	w przypadku wykonywania robót przy pomocy podwykonawców ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinno obejmować również odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

3. Wartość przedmiotu ubezpieczenia od ryzyk budowlanych określa się na kwotę brutto 
     oferowaną przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego niniejszą
     umową (zaokrąglona w górę do pełnych tysięcy zł).

4. Wartość przedmiotu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie może być niższa, niż określona  w rozdz. IV. ust. 2 lit. c  SWZ.

5.  Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał zawartej umowy ubezpieczeniowej OC 
     i od ryzyk budowlanych, najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy.

- W razie wydłużenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC i od ryzyk budowlanych i przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku ubezpieczenia OC 
i ubezpieczenia  budowy od ryzyk budowlanych, w ustalonym terminie, Zamawiający dokona tego ubezpieczenia, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§   17.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
     i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy 
     pisemnej.

3. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zamawiający:				                       Wykonawca:

Inwestor Zastępczy: