ZAPYTANIA,  WYJAŚNIENIA, ZMIANY do WARUNKÓW PRZETARGU nr 5

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy 106/KPW/STO/2021,  którego przedmiotem jest:

Naprawa bieżąca przekładni redukcyjnej 3CODAG-285/CC (1 kpl.) na ORP „ŚLĄZAK”.

zamawiający:  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia faks: 261 26 23 14

w dniu: 22.08.2021 r.  otrzymał zapytania dotyczące WP i w dniu 23.08.2021 r.  dokonał zmian:

| Lp. | Treść zapytania | Wyjaśnienie/ zmiana zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1 | Niniejszym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 75 dni na 100 dni od dnia podpisania umowy. Jednocześnie, z uwagi na trwający okres urlopowy, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 31 sierpnia 2021r. | W odpowiedzi zamawiający dokonał zmiany Warunków Przetargu i przesunął termin składania ofert na: 2.Termin składania ofert upływa w dniu: 31.08.2021 r. godz. 11:00 Jednocześnie zamawiający dokonał zmiany zapisu dotyczącego terminu realizacji w Warunkach Przetargu i we wzorze umowy: Stara treść: Termin realizacji umowy Wymagany termin realizacji: 75 dni od dnia podpisania umowy. Nowa treść: Wymagany termin realizacji: do 19.11.2021 r. Stara treść: § 2 Termin realizacji zamówienia: 75 dni od dnia podpisania umowy. Nowa treść: § 2 Termin realizacji zamówienia: do 19.11.2021 r. |