**GMINA ŁOBŻENICA**

**ul. Sikorskiego 7**

**89-310 Łobżenica**

**urzad@lobzenica.pl**

RG-IZP.271.5.2021 Łobżenica, 29.07.2021

**INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1**

**zawierająca**

**- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),**

**- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji
wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu RG-IZP.271.5.2021 **pn. Realizacja robót budowlanych na terenie gminy Łobżenica**

**Część nr 1 – „Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy”**

**Część nr 2 – „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy”**

**Część nr 3 – „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P”**

 Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 1129) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.**

**Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:**

1. **Odnośnie rozdziału VIII, pkt.2, ppkt 4a:**

*Wykonawca udokumentuje nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (…) :* ***co najmniej dwóch robót o podobnym zakresie o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda oraz wykaże, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.***

**Zapytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w ramach spełnienia powyższego wymogu Wykonawca wskazał wykonanie roboty polegającej na przebudowie przepustu drogi wojewódzkiej o wartości 392 000,00 zł?

**Wyjaśnienie nr 1**

Nie. Zamawiający zgodnie z zapisem SWZ w rozdziale VIII, pkt.2, ppkt 4a o udzielenie zamówienia wskazuje, że warunkiem udziału w postępowaniu w odniesieniu do części nr 3, „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” jest spełnienie warunku udokumentowania wykonania dwóch robót o podobnym zakresie o wartości **nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto** każda. Zgodnie z powyższym Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

**Zapytanie nr 2**

Czy Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest w trakcie wykonywania zamówienia publicznego polegającego na przebudowie mostu, którego wartość wynosi ponad 800 tys. zł i spełnia kryteria Zamawiającego, a zaangażowanie robót na poziomie ok. 70%?

**Wyjaśnienie nr 2**

Nie. Zamawiający zgodnie z zapisem SWZ w rozdziale VIII, pkt.2, ppkt 4a o udzielenie zamówienia wskazuje, że warunkiem udziału w postępowaniu w odniesieniu do części nr 3 „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” jest spełnienie warunku udokumentowania robót które zostały **wykonane** należycie , **wykonane** zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo **ukończone,** przy czym dowodami, o których mowa, są : referencje, protokoły odbiorów końcowych, bądź inne dokumenty wystawione przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane **były wykonywane**, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

**Zapytanie nr 3**

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wskaże, że wykonał zadanie polegające na przebudowie drogi wraz z remontem mostu. Wartość wykonanych robót spełnia wymagania Zamawiającego?

**Wyjaśnienie nr 3**

Tak. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli faktycznie wartość wykonanych robót w zakresie wymaganym przez Zamawiającego będzie adekwatna do warunków zawartych w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

1. **Odnośnie rozdziału VIII, pkt.2, ppkt 4b:**

*Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli wykonawca wskaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, osiadającymi niezbędne kwalifikacje:*

*Dla części nr 3 – kierownik budowy, posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (…)*

**Zapytanie nr 4**

*Czy Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca skierował do realizacji zadania osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń?*

**Wyjaśnienie nr 4**

Nie. Zamawiający uzna warunek za spełniony zgodnie z zapisami SWZ w rozdziale VIII, pkt.2, ppkt 4b dotyczy części nr 3, „ Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P” jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj. **kierownikiem budowy**, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń** i **kierownikiem budowy** posiadającym uprawnienia bez ograniczeń **w specjalności mostowej**.

1. **Odnośnie rozdziału VII, pkt. 1:**

*Termin wykonania zamówienia dla:*

*- Części nr 3 – 70 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 25 października 2021 roku*

**Zapytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania robót z uwagi na obecną sytuację na rynku i trudności w dostępie do materiałów budowlanych.

**Wyjaśnienie nr 5**

Nie. Zamawiający wyznaczył termin zgodnie z zapisami umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, dlatego też podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca przed złożeniem oferty posiada wiedzę o terminie, który ze względu na zawarte umowy jest terminem sztywnym. Składając ofertę zobowiązuje się do wykonania przedmiotowego zadania w w/w części w terminie.

1. **Odnośnie rozdziału XI, pkt.2**

*W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia. Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenia do realizacji którego te zdolności są wymagane.*

**Zapytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza poleganie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby (referencje), jeżeli podmiot ten nie będzie moim podwykonawcą? (Zapis w formularzu ofertowym – pkt 4, ppkt 2).

**Wyjaśnienie nr 6**

Tak, zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 118) oraz orzecznictwem KIO podmiot udostępniający zasoby nie musi być podwykonawcą, niemniej jednak niezależnie od tego, w jakim charakterze podmiot ów będzie roboty realizował, nie może być to udostępnienie zasobów pozornym. Powołując się na podmiot trzeci, Wykonawca zaświadcza, iż podmiot ten wykona roboty budowlane w tym zakresie w jakim się na niego powoływał. De facto Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, w praktyce udział podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy określony wyżej potencjał najczęściej przybierze formę podwykonawstwa. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej dostrzec jednak trzeba, iż ocena przez zamawiającego realności udostępnienia wykonawcy niezbędnych zasobów następuje, w szczególności poprzez przedstawienie zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (KIO 2597/18).

 z up. BURMISTRZA

 *Józef Lewandowski*

 Zastępca Burmistrza