## UMOWA Nr.…./2018      Wzór umowy

W dniu ………. 2018r w Świebodzinie pomiędzy Gminą Świebodzin ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin w imieniu, której działa Publiczne Przedszkole nr 6 w Świebodzinie ul. Sulechowska 2, zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowane przez:

mgr Irenę Kipiel – Dyrektor PP Nr 6 w Świebodzinie

przy kontrasygnacie Głównej księgowej Anieli Cituk,

a

NIP ……………, REGON …………….PESEL …………, wpis do KRS lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowany przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty zgodnie z § 4 ust. 3 lit. 2b) załącznika do Zarządzenia Burmistrza nr 678/B/2017 z dnia 27 lutego 2017r w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie i gminnych jednostkach organizacyjnych”,

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1/ Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. termomodernizacja budynku jadalni i kuchni Przedszkola w zakresie do wykonania m. innymi:

- ocieplenie ścian w technologii lekkiej - mokrej styropianem EPS 70-040 o

gr.15,0 cm,

- ocieplenie cokołu budynku w technologii jak wyżej styropianem EPS 100-

038 o grubości 15,0 cm,

- wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego gr. 2 mm,

- ocieplenie istniejącego stropodachu nad ostatnią kondygnacją wełną

mineralną dachową gr 25cm z pokryciem dachu papą termozgrzewalną,

- demontaż istniejących i montaż nowych parapetów z blachy malowanej

proszkowo na kolor biały,

- demontaż opierzeń, rynien i rur spustowych i wykonanie nowych w kolorze

naturalnym blachy tytanowo - cynkowej lub podobnej,

- wymiana stolarki okiennej drewnianej – 12 okien – na okna PCV w kolorze

białym o współczynniku U = 1,1W/m2*K,

- zabezpieczenie terenu w trakcie robót oraz uporządkowanie po zakończeniu.

2/ Szczegółowy zakres robót zgodny z projektem budowalnym autorstwa Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „PLAN-PROJEKT” Świebodzin i kosztorysem ofertowym z dnia         2018r stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2.

Termin wykonania umowy

1/ Wykonanie robót określonych w § 1 nastąpi w terminie:

- rozpoczęcie robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- zakończenie robót do dnia 31pażdziernia 2018r.

§3.

Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1/ Zamawiający zobowiązuje się do:

- przekazania placu budowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

2/ Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – ustawy Prawo budowlane, dostarczając inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu i stosowania oraz pomiary instalacji elektrycznej,

- wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi normami. Wykonawca oświadcza, że zakres prac objętych umową należy do zawodowego charakteru prowadzonej działalności,

- należytego zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienia ochrony znajdującego się tam mienia oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w sposób gwarantujący ochronę zdrowia i życia ludzi.

§ 4.

Kierownictwo robót, nadzór inwestorski

1/ Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru: ………………………………… upr. bud. ………….w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz, że inspektor nadzoru działa w granicach umocowania prawnego wynikającego z przepisów prawa budowlanego i jest uprawniony w imieniu Zamawiającego do sprawdzania i potwierdzania stopnia zaawansowania robót.

2/ Kierownik budowy Pan ……………………..posiadającym uprawnienia budowlane nr …………………. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

3/ Przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………….. …

§ 5.

Odbiory

1/ Przy wykonywaniu robót budowlanych strony ustalają następujące odbiory:

a/ odbiór częściowy oraz końcowy po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy,

b/ odbiór ostateczny-gwarancyjny.

2/ W odbiorze częściowym, końcowym i ostatecznym uczestniczy Kierownik budowy, Wykonawca, Inspektor nadzoru oraz przedstawiciele Zamawiającego.

3/ Odbiór końcowy następuje po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót Inspektorowi nadzoru.

§ 6.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy

Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy określonego w §1 stanowić będzie kwota ryczałtowa:

- cena netto:....................... złotych, słownie:................................Złotych..../100,

- plus należny podatek VAT:............złotych, słownie …………………złotych....../100,

- cena brutto:......................złotych, słownie:…………  ………….złotych.... /100.

Zgodnie z wypełnionym kosztorysem ofertowym.

§ 7.

Rozliczenie i płatności

1/ Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu i odbiorze zadania przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego.

2/ Do faktury musi być dołączone pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których zakresie robót nie poinformował Zamawiającego w swojej ofercie. W przypadku, gdy takich podwykonawców posiadał, oświadczenie, że rozliczył się z nimi z należnego im wynagrodzenia oraz oświadczenie tych podwykonawców potwierdzające otrzymanie wynagrodzenia.

3/ Zamawiający zobowiązuje się uregulować fakturę Wykonawcy za wykonanie zadania w terminie do 30 dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcy Zamawiającemu, po dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

4/ Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy.

5/ Zamawiający oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 927-00-09-197.

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

1/ Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.

2/ Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót.

3/ W okresie gwarancyjnym do Wykonawcy należy realizacja świadczeń gwarancyjnych, który zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad.

4/ Gwarancja jakości wykonanego przedmiotu umowy nastąpi przy jego odbiorze końcowym. Protokół odbioru końcowego zadania bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie dokument gwarancyjny.

5/ W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w okresie gwarancji w uzgodnionych terminach, Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy tzw. wykonanie zastępcze, a kosztami obciążyć Wykonawcę umownego, który zobowiązuje do zapłaty w/w kosztów tzw. wykonania zastępczego w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT przez Zamawiającego.

6/ Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kosztów wykonania zastępczego z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 9.

Odszkodowania i kary umowne

1/ Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.

2/ Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych za przekroczenie terminu w odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 100,0 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu odbioru końcowego.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych Zamawiającemu:

a) za przekroczenie terminu w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad każdego zadania odrębnie w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień przekroczenia terminu licząc od umownego terminu jego wykonania,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, od wykonania, którego odstąpiono z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

3/ Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4/ Zapłata kar umownych nastąpi każdorazowo w terminie do 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty wraz z notą obciążeniową.

5/ Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, chociażby były niewymagalne.

§ 10.

Sprawy sporne

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.

Cesja

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

# § 12.

Przepisy szczególne

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

Z A M A W I A J Ą C Y:				W Y K O N A W C A:

1. ……………………..				1. ……………………..

2. …………………….