**Załącznik nr 9**

**WYKAZ PRAC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Jednostka miary** | **Szacowany zakres robót** |
| **1** | Utrzymanie czystości w parkach, skwerach i zieleńcach w okresie obowiązywania umowy | miesiąc | 7 |
| **2** | Odchwaszczanie chodników wraz z obrzeżami i krawężnikami | rbg | 7000 |
| **3** | Utrzymanie czystości stawu w Parku Miejskim, Parku Mickiewicza | miesiąc | 7 |
| **4** | Utrzymanie i konserwacja fontann w Parku Miejskim, Parku Mickiewicza oraz Parku Kilińskiego | miesiąc | 7 |
| **5** | Oczyszczenie stawu z glonów w Parku Miejskim oraz Parku Mickiewicza | m2 | 2000 |

**OPIS:**

1. Punkt 1 utrzymanie czystości parków, skwerów i zieleńców należy rozumieć uprzątnięcie chodników, alejek i powierzchni parkowych (trawniki, krzewy) - zbieranie zanieczyszczeń, zamiatanie chodników, alejek (papiery, gałęzie, folie, butelki, piasek, liście, opadłe kwiatostany, gałęzie odchody zwierzęce itp.), opróżnianie koszy, wywóz śmieci z koszy przy alejkach, gracowanie chodników wraz z oczyszczaniem krawężników z chwastów. Dopuszcza się stosowanie herbicydów po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Obiekty wyszczególnione w załączniku nr 10 do SIWZ Zestawienie terenów zieleni miejskiej należy utrzymywać w czystości codziennie. Prace związane opróżnianiem koszy, wywozem i utylizacją należy wykonywać regularnie aby nie dopuścić do ich przepełnienia. Zakres prac dotyczący utrzymania czystości w parkach skwerach i zieleńcach w okresie obowiązywania umowy został określony w załączniku nr 9 do SIWZ pkt.1 z opisu do Tabeli 1 Wykaz prac.

UWAGA: Wszelkie zanieczyszczenia należy wywozić do miejsca utylizacji (w tym również martwe zwierzęta znajdujące się na danym obiekcie).

1. Punkt 2 Odchwaszczanie chodników wraz z obrzeżami i krawężnikami – zakres prac obejmuje ręczne i mechaniczne usuniecie niepożądanych roślin i wszelkich zanieczyszczeń na całej szerokości powierzchni utwardzonej chodników łącznie z oczyszczeniem obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych. Zadanie obejmuje również zebranie i utylizację biomasy oraz wszelkich odpadów (tj. papiery, butelki, gałęzie itp.) z całego terenu objętego zadaniem, a następnie ich przekazanie do RZZO celem utylizacji. 2 Prace zlecane są na terenie całego miasta w zależności od potrzeb.
2. Punkty 3,4,5 utrzymanie czystości stawu i fontann - należy rozumieć zbieranie śmieci z powierzchni lustra wody na całej powierzchni oraz z dna w pasie 3 m od linii brzegowej. Zbiorniki wodne oraz fontanny należy utrzymywać w czystości codziennie. Bieżąca obsługa i utrzymanie czystości fontann należy rozumieć utrzymywanie ich w ruchu ciągłym (7 dni w tygodniu), należy kalkulować niezbędne oczyszczenia i wymianę wody. Koszt wody będą refakturowane wg rzeczywistego zużycia.

**Wykaz stawek i narzutów.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Czynnik** | **Jednostka** | **Szacowany zakres** | **Cena jednostkowa brutto** | **Ogólna wartość**  **usługi brutto**  **(iloczyn kolumn 4 i 5)** |
| **1** | Robocizna | rbg | 950 |  |  |
| **2** | Ciągnik | mtg | 20 |  |  |
| **3** | Ciągnik z narzędziem uprawowym | mtg | 75 |  |  |
| **4** | Ciągnik z przyczepą | mtg | 100 |  |  |
| **5** | Koszty zakupu | % | 1000 |  |  |
| **6** | Koszty ogólne od R i S | % |  |  |  |
| **7** | Zysk od R, S i Ko | % |  |  |  |
| ***SUMA brutto*** | | | | |  |
| ***8% VAT*** | | | | |  |
| ***23% VAT*** | | | | |  |
| ***SUMA netto*** | | | | |  |