Umowa Nr SPWZ/…../2025

zawarta w dniu ………… 2025 roku w Ożarowie Mazowieckim, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:

Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850) 
przy ul. Poznańskiej 129/133, NIP 5272185341 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Romualda Reszkę – Starostę

Wiesława Pszczółkowskiego – Wicestarostę

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Kamili Nowak

a

………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IZF.272.1.23.2025 przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) została zawarta Umowa o następującej treści:

[Przedmiot Umowy]

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac geodezyjnych w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Leszno w gminie Leszno, w powiecie warszawskim zachodnim, opisanej w zatwierdzonym „Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków – obręb Leszno (0011), gmina Leszno (143204_2), w powiecie warszawskim zachodnim” stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania prac”, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Umowy oraz do aktualizacji bazy danych o wyniki tej modernizacji.

- Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie czynności, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie realizacji prac wymienionych w ust. 1, wynikające z obowiązujących przepisów i standardów wykonywania prac.

- Prace geodezyjne należy sporządzać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.), a także rozporządzeń wydanych na jego podstawie, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.).

[Dodatkowe warunki wykonania przedmiotu Umowy]

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest do zebrania we własnym zakresie i na własny koszt dokumentacji niezbędnej do wykonania prac geodezyjnych stanowiących przedmiot Umowy.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie dokumenty i dane znajdujące się w jego posiadaniu, a niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Pozyskanie informacji i danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie się odbywać na zasadach przewidzianych przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisów wykonawczych z uwzględnieniem nieodpłatności, o której mowa w art. 40a ust. 2 pkt 3 pgik.

- Prace będące przedmiotem Umowy podlegać będą przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

[Termin realizacji Umowy]

§ 3

  - Przedmiot Umowy będzie realizowany w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 
13 maja 2027 r.

  - Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień uzyskania przez Wykonawcę „Protokołu odbioru końcowego” z oceną pozytywną.

  - Czas wykonania prac obejmuje terminy odbioru, o których mowa w § 6 ust. 1, również w przypadkach konieczności złożenia przedmiotu umowy do kolejnych odbiorów.

[Przedstawiciel Zamawiającego]

§ 4

W zakresie odbioru i innych czynności są upoważnieni następujący przedstawiciele Zamawiającego (każdy samodzielnie):

Dariusz Pręgowski – Geodeta Powiatowy,

Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska – Naczelnik Wydziału Geodezji

[Komunikowanie się stron Umowy]

§ 5

- W trakcie realizacji i odbioru prac objętych Umową Zamawiający i Wykonawca będą dokonywać wszelkich ustaleń, w tym dotyczących odbiorów, w formie składanych pism, za pośrednictwem poczty, fax-em bądź pocztą elektroniczną. Za termin otrzymania przyjmuje się odpowiednio: datę potwierdzenia odbioru pisma, datę wynikającą ze zwrotnego potwierdzenia odbioru przesłanego drogą pocztową, datę potwierdzenia otrzymania fax-u lub datę potwierdzenia dostarczenia wiadomosci do skrzynki e-mail. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego potwierdzenia otrzymania fax-u lub poczty elektronicznej.

- W przypadku wątpliwości Wykonawcy wynikłych w trakcie realizacji prac objętych Umową, ma on prawo żądać wyjaśnień co do sposobu ich rozstrzygnięcia, a Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zajęcia merytorycznego stanowiska.

[Odbiór prac]

§ 6

- Odbiory prac będą przebiegały zgodnie z następującymi zasadami:

- Wykonawca w terminie umożliwiającym zakończenie odbioru częściowego Etapu I do 30.06.2026 r., po zgłoszeniu gotowości w sposób określony w § 5 ust. 1 Umowy, przedstawi prace wymienione w pkt. 19 „Warunków technicznych wykonania prac”. Przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny kompletności i prawidłowości przeprowadzenia analiz i w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia dokumentacji, sporządzi w formie pisemnej „Protokół odbioru etapu I” i bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Wykonawca w terminie do 4.01.2027 r., po zgłoszeniu gotowości w sposób określony w § 5 ust. 1 Umowy, przedstawi do częściowego odbioru Etapu II prace wymienione w pkt. 20 „Warunków technicznych wykonania prac”. Przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny merytorycznej oraz kontroli jakości złożonej dokumentacji i w terminie do 10 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia dokumentacji, sporządzi w formie pisemnej „Protokół odbioru etapu II” i bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Odbiór etapu II zakończy się najpóźniej do dnia 10.02.2027 r.

- Wykonawca w terminie umożliwiającym zakończenie odbioru częściowego Etapu III do 13.05.2027 r., po zgłoszeniu gotowości w sposób określony w § 5 ust. 1 Umowy, przedstawi prace wymienione w pkt. 25 „Warunków technicznych wykonania prac”. Przedstawiciel Zamawiającego dokona oceny merytorycznej oraz kontroli jakości wykonanych prac i w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia dokumentacji, sporządzi w formie pisemnej „Protokół odbioru etapu III”, i bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Jeżeli prace wymienione w pkt. a, b, c dostarczane przez Wykonawcę będą zawierały wady lub inne nieprawidłowości, Zamawiający wykaże je wszystkie w „Protokole odbioru etapu …” zawierającym ocenę negatywną. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych dokona poprawek lub uzupełnień i przekaże prace do ponownego częściowego odbioru zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Zamawiający dokona każdej kolejnej kontroli prac określonych w pkt. a, b i c w terminie do 5 dni roboczych.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę „Protokołu odbioru etapu …” z oceną pozytywną dla etapów I, II i III, Zamawiający niezwłocznie sporządzi „Protokół odbioru końcowego” i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

[Gwarancja]

§ 7

- Wykonawca zapewnia, że prace geodezyjne będą pozbawione wad fizycznych i prawnych, w tym w szczególności wad zmniejszających wartość lub użyteczność ze względu na ich cel oznaczony w Umowie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu … -miesięcznej gwarancji na zasadach rękojmi na prace wykonane w ramach niniejszej Umowy, która biegnie od dnia podpisania „Protokołu odbioru końcowego”, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt e.

- Wykonawca odpowiada za wszystkie nieujawnione przy odbiorze usterki lub wady i zobowiązany jest do ich bezpłatnego usunięcia w ramach gwarancji po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Zamawiający dokona oceny merytorycznej oraz kontroli jakości złożonej dokumentacji i w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia dokumentacji, sporządzi w formie pisemnej „Protokół odbioru zlecenia” i bezzwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawcę.

- Za termin usunięcia wad lub usterek uznaje się dzień wystawienia przez Zamawiającego „Protokołu odbioru zlecenia” z oceną pozytywną.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę usterek lub wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu gwarancji jakości, może zlecić usunięcie tych usterek lub wad innej jednostce wykonawstwa geodezyjnego i obciążyć kosztami Wykonawcę.

- Wszystkie koszty usunięcia usterek lub wad w ramach gwarancji jakości, w tym również koszty dostarczenia prac geodezyjnych wolnych od wad do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca.

[Ogólna wartość Umowy]

§ 8

  - Strony ustalają, iż całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy określonego w § 1 wynosi: ………….. złote (słownie: …………………………………) w tym podatek VAT w wysokości ….% w kwocie 
………………… złotych (słownie: …………………………………………………….).

  - Wynagrodzenie wypłacane będzie w 3 częściach na podstawie faktury VAT, wystawionej po wykonaniu:

- etapu I - w wysokości 25% wynagrodzenia opisanego w ust. 1 tj. …… zł brutto

- etapu II – w wysokości 50% wynagrodzenia opisanego w ust. 1 tj. …… zł brutto

- etapu III – w wysokości 25% wynagrodzenia opisanego w ust. 1 tj. …… zł brutto

  - Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur VAT na kwoty, o których mowa w ust. 2 będą Protokoły odbioru dla poszczególnych etapów z oceną pozytywną.

  - Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

  - Wzrost parametrów ilościowych do 10%, zawartych w Projekcie modernizacji (Załącznik nr 1 do Umowy) w Tabeli nr 1, kol. 4 i kol. 6, Tabeli nr 2, kol. 5 (przybliżona liczba punktów granicznych ogółem), rozdz. II pkt. 3 ppkt. 6), a także w pkt. 34 Warunków technicznych wykonania prac (Załącznik nr 2 do Umowy), nie ma wpływu na wynagrodzenie opisane w ust. 1. Odstępstwa ilościowe od pozostałych parametrów uznane są przez Strony za nieistotne.

[Realizacja płatności]

§ 9

- Wynagrodzenie za wykonane prace opisane w § 1 będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy, po sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym przedstawionych przez Wykonawcę faktury VAT.

- Wykonawca każdorazowo wystawi fakturę VAT na kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 po wykonaniu prac i otrzymaniu pozytywnych „Protokołów odbioru” odpowiednich etapów, podpisanego przez Zamawiającego, nie później niż 5 dni od daty jego otrzymania.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy określony na fakturze w terminie 30 dni od daty jej przedłożenia. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji Umowy powodującego brak możliwości zapłaty należności w danym roku, zapłata nastąpi po zabezpieczeniu przez Zamawiającego środków na ten cel w następnym roku budżetowym. Opóźnienie zapłaty z ww. powodów nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty odsetek ustawowych.

- Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wystawił swojemu bankowi polecenie wypłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy.

- Fakturę VAT należy wystawić na: Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, NIP 5272185341.

[Kary umowne i odstąpienie od Umowy]

§ 10

- W przypadkach nienależytego wykonania Umowy Zamawiającemu należą się kary umowne w następującej wysokości:

- kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 oraz terminu przewidzianego w § 6 ust. 1 pkt b in fine, wynosi 800 złotych za każdy dzień opóźnienia,

- kara umowna za niedotrzymanie terminów przewidzianych w § 6 ust. 1 pkt a, b in principio, c, d oraz § 7 ust. 3, wynosi 150 złotych za każdy dzień opóźnienia, a w przypadku nadejścia terminu, o którym w § 3 ust 1, Zamawiający od tego dnia naliczać będzie jedynie karę w wysokości określonej w pkt 1);

- W przypadku rażącej zwłoki w terminowym wykonaniu poszczególnych etapów prac objętych Umową, wynikających z harmonogramu zawartego w Załączniku nr 2 do Umowy, a także w razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może od niej odstąpić. W tym przypadku Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

- W przypadku, o którym mowa w ustępie 2., gdy Zamawiający uzna, że odebrane dotychczas prace mogą być przez niego wykorzystane, a Wykonawca dopuszcza się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługujące Zamawiającemu może ograniczyć się do tej części. W tym przypadku będzie także miał zastosowanie zapis dotyczący kary, o której mowa w ustępie 2.

- Strony Umowy ustalają, iż Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Jeżeli wysokość kary umownej nie pokryje pełnej wysokości szkody Zamawiającego, będzie on uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie określone w Umowie za należycie wykonane i przekazane Zamawiającemu prace.

- W przypadku naliczania kar umownych, Zamawiający nie będzie brał pod uwagę opóźnień wynikających z przyczyn leżących po jego stronie.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

[Zmiana Umowy]

§ 11

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczące odpowiednio terminu realizacji umowy, sposobu rozliczeń umowy, terminu rozliczeń umowy lub zakresu umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

- w następstwie wykraczających poza terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego procedur administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych urzędowych mających wpływ na termin realizacji zamówienia o ile ich przyczyną nie są zaniedbania lub zaniechania Wykonawcy,

- ze względów na zmianę przepisów prawa,

- ze względu na wzrost parametrów ilościowych powyżej 10%, zawartych w Projekcie modernizacji (Załącznik nr 1 do Umowy) w Tabeli nr 1, kol. 4 i kol. 6, Tabeli nr 2, kol. 5 (przybliżona liczba punktów granicznych ogółem), rozdz. II pkt. 3 ppkt. 6), a także w pkt. 34 Warunków technicznych wykonania prac (Załącznik nr 2 do Umowy),

- odpowiednio do tego jaki wpływ na te zmiany będą miały ww. przypadki.

- Zmiany umowy mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt  3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

- Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez strony Protokołu zmiany umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. Protokół zmiany umowy będzie załącznikiem do aneksu do niniejszej umowy.

[Klauzula Waloryzacyjna]

§ 12

- Stosownie do treści art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1:

  - waloryzacji podlega jedynie cześć wynagrodzenia pozostałego do zapłaty (tj. wynagrodzenie za niezrealizowaną cześć zamówienia),

  - wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji raz na 6 miesięcy,

  - Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy - zmianie ulegnie współczynnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że wzrost w/w współczynnika wynosić będzie co najmniej 7% - tj. różnica między współczynnikiem z daty zawarcia umowy oraz współczynnikiem po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy – wynosić będzie co najmniej 7%,

  - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do różnicy w/w wskaźnika,

  - łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy może wynieść do 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; przez łączną wartość waloryzacji należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikającą z waloryzacji,

  - postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 5,

  - Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia; warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez Wykonawcę, w sposób wskazany poniżej, że zmiana kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy; Zamawiający ma prawo żądać okazania dokumentów potwierdzających terminy zamawiania i płatności za materiały budowlane,

  - Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 30 dni, liczonych odpowiednio po upływie 6 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy - może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia,

  - wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy,

  - Zamawiający w terminie 15 dni od daty wpływu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pkt 7) powyżej, oceni zasadność tego wniosku,

  - w wypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy potwierdzona zostanie zawarciem Aneksu do Umowy,

  - Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 7), wyznaczy datę podpisania aneksu,

  - zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

- W przypadku, w którym Wykonawca zakończy prace przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy waloryzacje, o których mowa w niniejszym paragrafie nie przysługują.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

[Ustalenia dodatkowe i postanowienia końcowe]

§ 13

Strony wyznaczają osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy:

- ze strony Zamawiającego upoważniona jest:

- w kwestiach merytorycznych:

- Hanna Kołodziejczyk-Świerczewska, tel. 22 733 73 40,

e-mail:hkolodziejczyk@podgik.pwz.pl

- Anna Wachulska, tel. 22 733 73 56, e-mail: awachulska@podgik.pwz.pl

- w kwestiach formalnych:

- Aleksandra Stromecka, tel. 22 733 73 76, e-mail: astromecka@podgik.pwz.pl

- ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

…………………, tel. ……………………….., fax ……………………….

e-mail: ……………………

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1071), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 z późn. zm.), a także rozporządzeń wydanych na jego podstawie, w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 219 z późn. zm.).

§ 15

Spory wynikłe z niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa niniejsza została zawarta w postaci elektronicznej.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

Załącznik Nr 1 do Umowy – „Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków – obręb Leszno (0011), gmina Leszno (143204_2), w powiecie warszawskim zachodnim”

Załącznik Nr 2 do Umowy – „Warunki techniczne wykonania prac”