SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/SWZ/

Budowa i remont żelbetowych płyt obornikowych w m. Aleksandrowice dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa

Przewodniczący Komisji Przetargowej

26.08.2024  r. Wojciech Ochoński

Data i Podpis

Zatwierdzam

26.08.2024 r. Mariusz Cichecki

Data i Podpis

## NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający:

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Józefa Sarego 2,

31-047 Kraków

tel.: +48 12 357 27 00, +48 666 081 111

- JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ - ADRES DO KORESPONDENCJI:

Zespół Zamówień Publicznych

ul. Krakowska 1

32-083 Balice

tel. 666-081-334, 666-081-374, 666-081-131

(godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -14.00)

          - adres poczty elektronicznej:

zamowienia.publiczne@iz.edu.pl

UWAGA!!!

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami oraz między Wykonawcami a Zamawiającym odbywać się będzie TYLKO drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

          - adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

      - Wykonawcy zamierzającemu wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rekomenduje się  posiadać konto na platformie zakupowej. W przypadku braku konta na platformie i podjęciu decyzji o wycofaniu złożonej bez posiadania konta oferty, wymagane będzie założenie przez Wykonawcę konta na platformie.

      - Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne

## ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚRENIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zmiany i wyjaśnienie treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedingsZAMÓWIENIADMIOTU ZA

## TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2020r., poz. 1740, z późn. zm.).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Ustawy Pzp.

## INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.…ZA

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Budowa i remont żelbetowych płyt obornikowych 
w m. Aleksandrowice dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego 
w Balicach k/Krakowa”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa niżej załączona dokumentacja techniczna:

- Dokumentacja projektowa  – załącznik nr 9 do SWZ

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zwana dalej ,,STWIOR” – załącznik nr 10 do SWZ

- Przedmiar robót – załącznik nr 11 do SWZ

- Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ mając na względzie następujące uwarunkowania realizacji zadania:

- Realizacja prac odbywać się będzie w czynnym kompleksie budynków,

- Prace muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIOR, przedmiarem robót.

Z uwagi na przyjęte do umowy wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy i nie mogą być podstawą dokonania wyceny.

Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające 
i uzupełniające się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub wieloznaczności wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje 
w sposób szczegółowy technologii wykonywania robót lub wykonania określonego elementu całości zamówienia, bądź też nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiałów 
lub urządzeń, wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego wcześniejszego uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiającego.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wypełnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 13 do SWZ. Przedmiotowy harmonogram uzgodniony z Zamawiającym będzie stanowił załącznik do umowy.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania niezbędnych zabezpieczeń 
w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników budynków oraz osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany będzie do stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac, Wykonawca zapewni usuwanie odpadów powstających w wyniku realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zorganizuje budowę w sposób umożliwiający wykonywanie nadzoru nad realizowanymi pracami.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona i dostarczy Zamawiającemu 2 (dwa) egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest ująć w ofercie wszelkie roboty i czynności, bez których nie można wykonać zamówienia należycie.

- Koszty wynikające z powyższych uwarunkowań realizacyjnych oraz powyższych zobowiązań wykonawcy należy ująć w ofercie.

- Stosownie do treści art. 102 Ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania, 
o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w dokumentacji projektowej, STWiOR, przedmiarze robót stanowiących załączniki  nr 9, nr 10 i nr 11 do SWZ.

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji a także uprawnienia z tytułu rękojmi, na przedmiot umowy, przez okres 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru. Gwarancja i rękojmia biegną równocześnie.

- Kody CPV:

45000000-7	Roboty budowlane

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamówienie jest jednorodne ze względu na przedmiot oraz potencjalnych wykonawców. Wartość zamówienia daje możliwość ubiegania się o zamówienie przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Podział zamówienia doprowadziłby jedynie do niecelowego rozdrobnienia zamówienia. Dodatkowo, Zamawiający wskazuje iż, przedmiot zamówienia opisany jest jedną dokumentacją projektową i dotyczy jednej inwestycji. Stąd jego podział na części nie jest uzasadniony z technologicznego punktu widzenia, dodatkowo wpływałby na czas realizacji oraz koszty wynikające m. in. z konieczności koordynacji inwestycji miedzy różnymi Wykonawcami, jak również przyczyniłoby się do powstania niepotrzebnych wydatków po stronie Zamawiającego. W efekcie mogłoby to prowadzić do zarzucenia Zamawiającemu naruszenia dyscypliny finansów publicznych ze względu na brak efektywności w wydatkowaniu środków publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca wykonywania prac budowlanych, w celu stwierdzenia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę ofertową. Zamawiający wyznacza wizję lokalną na godz. 10:00 w dniu 29.08.2024 r. Zbiórka zainteresowanych przy wjeździe (przed bramą) do Instytutu Zootechniki - PIB, ul. Jurajska 44 
w  32-084 Aleksandrowice.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia podobnego dla usług lub robót budowlanych oraz zamówienia dodatkowego dla dostaw.

- Zgodnie z Ustawą Pzp, wszystkim występującym w dokumentach zamówienia wskazaniom znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub równoważny”. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne wyrobów budowlanych, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych. Zmiana wyrobów budowlanych, sprzętów, urządzeń systemów i innych jest możliwa - przy zachowaniu parametrów równych lub o wyższym standardzie w porównaniu do tych wymienionych w niniejszej dokumentacji. Zmiana powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym i przez niego zaakceptowana na podstawie informacji i dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności na podstawie porównania przygotowanego przez Wykonawcę. Poprzez parametry należy rozumieć takie cechy jak np.: określona funkcjonalność, zakres temperatur, długość, grubość, szerokość, waga, kolor, konsystencja, estetyka, jakość.

Gdziekolwiek w dokumentacji postępowania powołane są konkretne normy i przepisy obowiązujące na terenie Polski lub Unii Europejskiej, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w odniesieniu do danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

## TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

- Miejsce wykonania zamówienia:

Instytut Zootechniki – PIB, ul. Jurajska 44, 32-084 Aleksandrowice.

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
 o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowe

Opis spełnienia warunku:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

- wykonał co najmniej jedną (1) robotę budowlaną (kontrakt) polegającą na wykonaniu konstrukcji żelbetowej o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, zrealizowanej 
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający przez „kontrakt” rozumie jako jedną, pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych zleceń realizowanych na rzecz tego samego podmiotu.

- dysponuje lub będzie dysponował:

      - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającym doświadczenie 
w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220 z późn. zm.)

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w punkcie VII.1. SWZ, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

## PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców (z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Ustawy Pzp), w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

- art. 108 ust. 1  Ustawy Pzp:

  - będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463 z późn. zm.),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 §20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.;

- art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497.).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1497. Z późn. zm.).

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie 
z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

## POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Ustawy Pzp oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

- Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby składa w ofercie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli dotyczy).

- Wykonawca na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby składa w ofercie podpisane przez podmiot udostępniający zasoby oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (jeżeli dotyczy) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 
w postępowaniu.

- Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub do-świadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- W przypadku, o którym mowa w ust 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- oświadczenie  potwierdzające brak podstaw wykluczenia - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - składa każdy 
z Wykonawców  wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie w jakim spełnia warunek zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ. (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).

UWAGA: W przypadku gdy tylko jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie spełnia warunek/warunki udziału w postępowaniu tylko on składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

## PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

## INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

- Wykazu robót budowlanych, obejmującego wykonanie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej (kontrakt) polegającej na wykonaniu konstrukcji żelbetowej o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, zrealizowanej w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem podmiotów, 
na rzecz których roboty zostały wykonane (zamawiający), przedmiotu oraz miejsce wykonania, wartości, daty wykonania oraz załączeniem dowodów określających, 
czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa w zdaniu powyższym, mogą być referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

- Jeżeli dowody zostały wystawiona przez upoważniony podmiot jako dokument elektroniczny  przekazuje się ten dokument zamawiającemu.

- Jeżeli dowody zostały wystawiona w postaci  papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje wykonawca lub notariusz.

UWAGA!

Wykonawca wspólnie wykonujący robotę budowlaną z innym wykonawcą (np. w ramach konsorcjum), w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu może powołać się tylko na te roboty, które wykonał samodzielnie. Nie może powoływać się na roboty, które faktycznie nie były przez niego wykonywane.

- Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, zawierający informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w tym z na temat ich uprawnień: numer, rodzaj i zakres), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami tj.:

      - Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającym doświadczenie 
w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Wykaz wykonanych robót budowlanych określający, że te roboty budowlane zostały lub są wykonane należycie oraz wykaz osób przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

## WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP.

- Wykonawca (w tym podwykonawcy) zobowiązuje się do zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy w zakresie prac ogólnobudowlanych na podstawie stosunku pracy (za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

## INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

- Komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 
z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty 
w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Zalecenia:

Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z formatów:

- .zip

- .7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- UWAGA: Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES w typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym 
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Komunikacja z Wykonawcami odbywa się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, NIE za pośrednictwem adresu email.

- Zaleca się by osobą składającą ofertę była osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty/wniosku na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

## INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTONICNEJ, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA JEDNEJ Z SYTUACJI OKRESLONYCH W ART. 65 UST. 1, ART. 66, ART. 69

Nie dotyczy.

## OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Mariusz Cichecki, Jakub Prokop, Kamila Miękina

## OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty w tym przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli były wymagane) na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE)”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będą odrzuceniu.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- W zakresie nieuregulowanym Ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

ZAWARTOŚĆ OFERTY ORAZ INFORMACJE OGÓLNE:

- Do oferty, sporządzonej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ należy dołączyć:

- oświadczenie Wykonawcy z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP o niepodleganiu wykluczeniu, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - zgodnie 
z Załącznikiem nr 2 do SWZ (np. członek konsorcjum, wspólnik w spółce cywilnej).

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,  w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

UWAGA: W przypadku gdy tylko jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie spełnia warunek/warunki udziału w postępowaniu tylko on składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, 
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ;

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane;

- W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o zamówienie składają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy załączenia odpisu lub informacji 
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów (określonych w ppkt 6) powyżej), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 6), Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie 
do reprezentowania Wykonawcy.

Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby.

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

- Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:

- oferta Wykonawcy podlegają odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub

- zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 1, aktualne na dzień ich złożenia.

- Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

- Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych 
w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

## SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o dokumentację techniczną, o której mowa w pkt V.1.

- Obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku, gdy Wykonawca złoży wraz z ofertą kosztorys ofertowy lub inny dokument z wyliczeniem ceny, nie będzie on podlegał badaniu i ocenie, uznany zostanie jako dokument dodatkowy nie stanowiący treści oferty. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie z Dokumentacją projektową, STWIOR, przedmiarem robót.

- Cena ofertowa za wykonanie zamówienia powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia określonego w dokumentacji (w tym cła, podatki i inne opłaty, koszty przygotowawcze: rozbiórek, porządkowe, opracowania i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót i inne).

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 
5 należy zaokrąglić w górę).

- Dla wyliczenia ceny (poprawy omyłek), Zamawiający w pierwszej kolejności za poprawne uzna jednostkowe kwoty brutto wskazane przez Wykonawców w załączniku do SWZ – Formularz cenowy (jeśli Zamawiający wymaga złożenia takiego formularza). W przypadku rozbieżności ceny podanej w liczbach i słownie za poprawną Zamawiający uzna cenę podana liczbowo.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

## SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 13.09.2024 godz. 09:00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

## TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 13.09.2024 godz. 09:05

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/izoo_krakow/proceedings

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania w sekcji ,,Komunikaty”.

## TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.10.2024 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta.

      - Pisemność – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

## OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH RYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Kryterium | Ranga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena ryczałtowa brutto wykonania zamówienia (C) | 100 pkt |

- Wartość punktowa ceny (kryterium 1) jest wyliczana według wzoru:

Wartość punktowa ceny (C) =

gdzie:

R – ranga ocenianego kryterium,

Cn - cena najniższa,

Cb - cena badana.

- Obliczenia dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu (dwóch miejsc po przecinku), zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki.

- Oferta nie podlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego 
z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie 100 - zostanie uznana jako najkorzystniejsza.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są obowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, 
w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.

## OBOWIĄZEK PODATKOWY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć*.

    - W takim przypadku Wykonawca w ofercie ma obowiązek:

- poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

* Zasadniczo w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców, którzy np. na podstawie odrębnych przepisów, dotyczących m.in. wewnątrzwspólnotowego obrotu gospodarczego nie są zobowiązani do uiszczenia podatku VAT w kraju odbiorcy, cena oferty nie będzie zawierać podatku VAT. W takim przypadku Zamawiający na potrzeby oceny oferty (ustalenia, która oferta jest najkorzystniejsza) zobowiązany będzie do doliczenia do ceny oferty kwoty podatku VAT.

UWAGA: Dodatkowo informujemy, iż Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

## WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 12 do SWZ.

## INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z uwzględnieniem art. 577 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

- Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wypełnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie ze wzorem, który stanowi załącznik nr 13 do SWZ. Przedmiotowy harmonogram uzgodniony z Zamawiającym będzie stanowił załącznik do umowy.

## POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy Pzp. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się 
z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy Pzp.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 ust. 1 Ustawy Pzp, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

- inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Sarego 2 jest Pan Rafał Andrzejewski, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako Pzp) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3-4 Ustawy Pzp

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.

- W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).

- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania / uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia

- nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);

- nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 ustawy Pzp).

W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp)

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Informacje dodatkowe z art. 14 RODO - obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu, z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w umowie) jako osobę uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia.

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie jak:  imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko w niezbędnym zakresie do zawarcia/realizacji umowy.”

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty.

- Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania.

- Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału 
w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy 
w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału 
w postepowaniu.

- Załącznik nr 5 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  Wykonawcy.

- Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dotyczące robót, jakie wykonają poszczególni Wykonawcy.

- Załącznik nr 7 do SWZ – Wykaz robót

- Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób

- Załącznik nr 9 do SWZ – Dokumentacja projektowa

- Załącznik nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik nr 11 do SWZ – Przedmiar robót

- Załącznik nr 12 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

- Załącznik nr 13 do SWZ – Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SWZ

PROJEKT UMOWY

Umowa Nr ZZP/....../….

zawarta w dniu ........................... r. w …………………/ w formie elektronicznej, z chwilą jej opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

Instytutem Zootechniki - Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, pod adresem: 31-047 Kraków, ul. Sarego 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000125481, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6750002130, REGON: 000079728, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez::

...........................

a

……………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

...........................

wybranym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych - postępowanie nr KR-01/…/24.

§ 1

[Przedmiot umowy]

- Na podstawie niniejszej umowy, zwanej dalej „umową”, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania budowy i remontu żelbetowych płyt obornikowych 
w m. Aleksandrowice dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach k/Krakowa (dalej jako: budowa).

- Zamawiający oświadcza, że przysługuje mu prawo do dysponowania budynkami, w obrębie których będą prowadzone prace.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączonej do umowy dokumentacji:

- Dokumentacji projektowej – załącznik nr 1 do umowy,

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) – załącznik nr 2 do umowy,

- Przedmiarze robót – załącznik nr 3 do umowy,

- Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów, określenie norm, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie niższych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane.

- Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

[Obowiązki Stron]

- Zamawiający jest zobowiązany do:

- przekazania terenu, na którym będą wykonywane roboty objęte umową, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

- przekazania niezbędnych do realizacji umowy dokumentów;

- zapewnienia inspektora nadzoru;

- zapewnienia dostępu do wody i energii elektrycznej na terenie prowadzonych prac;

- wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy;

- przystąpienia do odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy;

- zapłaty wynagrodzenia umownego za prawidłowe wykonany przedmiot umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

- przejęcia miejsca robót w terminie określonym w ust. 1 pkt 1;

- realizowania prac zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacją projektową, STWiOR, przedmiarem robót, pozwoleniem na wykonywanie robót lub budowę, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych;

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów częściowych i końcowego oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru;

- usuwania stwierdzonych wad, usterek lub niezgodności wykonanych prac z warunkami, o których mowa w § 1 ust. 3;

- przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób realizujących roboty objęte umową;

- zapewnienia:

- kierownika budowy – posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającym doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom

- zapewnienia prowadzenia przez kierownika budowy dziennika budowy;

- zapewnienia sporządzenia przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych;

- wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowników budynków lub osób trzecich oraz wykonania robót zabezpieczających teren, na którym prowadzone są roboty;

- zapewnienia i przestrzegania ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych warunków BHP na przekazanym terenie;

- umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;

- zorganizowania budowy w sposób umożliwiający wykonywanie nadzoru nad realizowanymi pracami

- przekazywania Zamawiającemu dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót budowlanych oraz oświadczeń dotyczących wyrobów budowlanych zastosowanych do wykonania przedmiotu umowy;

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach oraz przedłożenie jej Zamawiającemu;

- stałego sprzątania w rejonie prowadzonych prac, w tym składowania gruzu i odpadów z rozbiórek w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym;

- wywozu i utylizacji odpadów i gruzu na własny koszt, w sposób i w godzinach uzgodnionych
 z Zamawiającym;

- realizowania obowiązków wytwórcy odpadów i usuwania odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że wytworzone podczas realizacji prac odpady zostały zutylizowane zgodnie z w/w ustawą;

- złożenia do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym materiałów zdatnych do złomowania,

- minimalizowania uciążliwego wpływu prowadzonych prac na otoczenie

- wykonywania robót w taki sposób, aby zapewnić bezpieczne szlaki umożliwiające pracownikom Zamawiającego komunikację z budynkami, w których nie są wykonywane roboty;

- zachowania pierwotnego stanu technicznego obiektów znajdujących się na terenie budowy, które nie wchodzą w zakres robót budowlanych będących przedmiotem umowy oraz stanu zieleni i drzewostanu znajdującego się w granicach terenu budowy i sąsiadującym z nim;

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia otoczenia miejsca budowy, istniejących instalacji bądź majątku Zamawiającego, na koszt własny;

- uporządkowania terenu robót po ich zakończeniu a przed zgłoszeniem do odbioru.

- Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, w szczególności przepisami BHP, a także że będą wyposażone w ubrania ochronne i sprzęt ochrony osobistej.

- Realizacja prac objętych umową będzie się odbywać w czynnym kompleksie budynków.

§ 3

[Odpowiedzialność Wykonawcy]

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody spowodowane działalnością wynikającą z realizacji umowy u Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na osobie oraz na mieniu w następstwie nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami i dostawami, w tym także ruchem pojazdów zarówno wobec własnych pracowników jak i osób trzecich.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość stosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy, znajdujące się w miejscu wykonania przedmiotu umowy oraz za ewentualne inne szkody wyrządzone Wykonawcy przez osoby trzecie.

- Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności przez okres obowiązywania umowy, tj. od daty jej zawarcia do czasu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na wartość co najmniej 500 000,00 zł oraz do posiadania polisy NNW swoich pracowników. Wykonawca okaże Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych oraz dowody bieżącego opłacania składek najpóźniej w dniu przekazania terenu robót.

§ 4

[Wymaganie zawierania umów o pracę]

- Wykonawca (w tym podwykonawcy) zobowiązuje się do zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy w zakresie prac elektrycznych i ogólnobudowlanych na podstawie stosunku pracy (za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres realizacji umowy.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy oraz weryfikacji dokumentów potwierdzających spełniane przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności przewidziane w umowie na podstawie umowy o pracę. W tym celu na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

- wyjaśnienia w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wskazanych wyżej wymogów,

- inne dokumenty zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, przejawiających się niewywiązaniem się przez Wykonawcę z obowiązków przewidzianych w ust. 1-2, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Brak złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 skutkować będzie naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 10.

§ 5

[Roboty zamienne]

- Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji przedmiotu umowy możliwość wykonania robót zamiennych w ramach poszczególnych rodzajów robót (w stosunku do przewidzianych 
w dokumentacji projektowej), pod warunkiem, że:

- wykonanie robót będzie niezbędne do prawidłowego (tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami) wykonania przedmiotu umowy, co powinno być potwierdzone pisemnie przez Wykonawcę, inspektora nadzoru oraz projektanta;

- wykonanie robót nie spowoduje zwiększenia wartości wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 10 ust. 1 umowy,

- wykonanie robót zostanie przeprowadzone za uprzednią zgodą MWKZ.

- Konieczność wykonania robót zamiennych może wystąpić w szczególności z powodu:

- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego;

- aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny;

- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział do realizacji przedmiotu umowy;

- wad dokumentacji projektowej;

- zmian przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać przez Wykonawcę udokumentowany.

§ 6

[Roboty dodatkowe]

- Wykonawca oświadcza, że w trakcie postępowania przetargowego zapoznał się z dokumentacją projektową oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem spójności i kompletności. Wykonawca potwierdza, że dokumentacja jest kompletna i spójna, i że umożliwia wykonanie przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji, dostrzeżonych w trakcie wykonywania robót, nie później jednakże niż w terminie 3 dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkody stąd wynikłe. W związku z powyższym jakakolwiek część robót, której obowiązek wykonania wynika z dokumentacji projektowej nie będzie traktowana jako roboty dodatkowe lub roboty uzupełniające i Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia z tytułu wykonania takich robót.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej (bądź nie są elementem robót budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej), Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.

- W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych robót, zostaną one wycenione metodą kalkulacji szczegółowej, sporządzonej na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz z zastosowaniem średnich stawek, średnich cen materiałów i sprzętu oraz średnich narzutów pochodzących z notowań Wydawnictwa Sekocenbud za kwartał, w którym dokonywana jest zmiana umowy. W przypadku brak cen w Wydawnictwie Sekocenbud przyjęte zostaną stawki z faktur zakupu lub najmu, przy czym do cen z tych faktur nie zostaną doliczone narzuty. Wynagrodzenie za dodatkowe roboty budowlane będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych dodatkowych robót bez uzyskania zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie i aneksu do umowy. Wykonanie robót bez takiej zgody spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty wynagrodzenia za te roboty.

§ 7

[Rozwiązania równoważne]

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy przy użyciu własnego sprzętu oraz własnych materiałów.

- Zastosowane sprzęty i materiały powinny posiadać wymagane atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie, wydane przez upoważnione instytucje zgodnie z właściwymi przepisami ustawy - Prawo budowlane.

- W przypadku zastosowania przez Wykonawcę urządzeń, materiałów lub norm równoważnych do wskazanych w SWZ lub zastosowania równoważnych norm budowlanych, obowiązek udowodnienia równoważności, tj. posiadania przez nie parametrów lub cech nie gorszych niż określone przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, przedłożyć dokumenty potwierdzające równoważność użytych materiałów, urządzeń lub stosowanych przez niego norm, w terminie trzech dni od dnia wezwania, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 11.

- Jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez autora projektu, oraz o ile to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń, itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych.

- W przypadku wątpliwości czy materiał spełnia stawiane przez Zamawiającego wymagania, 
na każde żądanie Zamawiającego materiał ten zostanie poddany badaniom na koszt Wykonawcy w miejscu produkcji, na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. 
Do czasu odbioru robót Wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia 
do stosowania, które udostępni do wglądu inspektorowi nadzoru na każde żądanie.

§ 8

[Termin i miejsce]

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Roboty budowlane mogą być prowadzone w dniach roboczych od poniedziałku 
do piątku, od godz. 6.00 do godz. 18.00.

- Miejsce wykonania zamówienia: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, 
ul. Jurajska 44, 32-084 Aleksandrowice.

- Na potrzeby realizacji obowiązku z art. 448 Prawa zamówień publicznych, dotyczącego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, Strony ustalają, że dniem wykonania umowy jest dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 9

[Odbiór przedmiotu umowy]

- Wykonawca zgłasza Zmawiającemu do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. Ich odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje komisja odbiorowa w składzie przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru, kierownika budowy (dalej jako: „komisja odbiorowa”).

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia.

- Jakość i ilość robót zanikających lub ulegających zakryciu zostanie oceniona w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z zakresem robót określonym w umowie.

- Po wykonaniu całości robót składających się na przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. 1, Wykonawca zgłosi je pisemnie Zamawiającemu do odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia robót do odbioru końcowego. Protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez komisję odbiorową.

- Do odbioru końcowego zgłoszonych robót Wykonawca przedłoży:

- dokumentację powykonawczą, atesty i certyfikaty użytych materiałów, dokumenty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji;

- oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz polskimi normami

- W toku odbioru końcowego komisja odbiorowa zweryfikuje realizację ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających albo poprawkowych.

- Wszelkie zastrzeżenia co do poprawności zgłoszonego do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu usunięcia wskazanych zastrzeżeń zostaną wpisane do protokołu.

- Wykonawca przystąpi do usunięcia zgłoszonych w protokole odbioru końcowego wad i usterek 
w terminie 7 dni. Uchybienie temu terminowi uprawnia Zamawiającego do naliczania kar umownych określonych w § 16 ust. 1 pkt 3.

§ 10

[Wynagrodzenie]

- Z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę ................... złotych brutto (słownie złotych: .....................), w tym należny podatek VAT, według stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty wszelkich robót budowlanych, materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, odbiorów, opracowania i uzgodnienia niezbędnej dokumentacji, w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do wykonanej dokumentacji wraz z prawem wykonywania prawa zależnego na polach eksploatacji wymienionych w § 20 ust. 4.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

§ 11

[Warunki płatności]

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne w częściach, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, określonym w załączniku nr 8 do umowy.

- Podstawą zapłaty należnego wynagrodzenia jest protokół odbioru wykonanych robót, podpisany przez komisję odbiorową bez zastrzeżeń. Załącznikiem do protokołu odbioru będzie szczegółowy wykaz wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym, opracowany na podstawie harmonogramu, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT nie wcześniej niż w dniu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Treść faktury przed jej wystawieniem powinna zostać uzgodniona z Zamawiającym.

- Wykonawca wystawi fakturę w walucie PLN.

- Zapłata nastąpi w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień spełnienia świadczenia przez Zamawiającego przyjmuje się dzień obciążenia jego rachunku bankowego.

- Faktura powinna zostać:

- wystawiona na adres: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków,

- dostarczona do Zamawiającego, według wyboru Wykonawcy w jeden ze sposobów przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności:

- faktura wystawiona w formie papierowej (tradycyjnej) dostarczona pod adres: Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Krakowska 1, 32-083 Balice albo

- faktura wystawiona w formie elektronicznej dostarczona pod adres: ……………………………...

- Zamawiający ma prawo do potrącania z faktury kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 1 umowy. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

- W sytuacji gdy Wykonawca wykonywał zamówienie przy udziale podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wówczas jest on zobowiązany dołączyć do faktury, o której mowa w ust. 2, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom. Dołączenie takich dokumentów stanowi warunek wypłacenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku wystawienia faktury VAT objętej obowiązkiem podzielonej płatności Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze adnotację: „mechanizm podzielonej płatności”.

- Nieterminowe uregulowanie należności stanowi podstawę do żądania przez Wykonawcę odsetek w wysokości ustawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający oświadcza, że Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.). Niniejsza informacja składana jest zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 4c przedmiotowej ustawy.

§ 12

[Przedstawiciele Stron]

- Funkcję kierownika budowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6 lit. a sprawować będzie: ……………………………………, tel. …………………………………., e-mail: ………………………...

- Funkcję inspektora nadzoru, o którym mowa § 2 ust. 1 pkt 3 sprawować będą: ……………………………………, tel. …………………………………., e-mail: ………………………...

……………………………………, tel. …………………………………., e-mail: ………………………...

- Przedstawiciele Stron uprawnieni do kontaktów we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy:

- ze strony Zamawiającego: …………….………, tel. …………………..……., e-mail: ………………….……..…...,

- strony Wykonawcy: …………………….………, tel. …………………………., e-mail: …………………..…………...

- Zmiana osób, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie jest traktowana jako zmiana treści umowy.

§ 13

[Podwykonawstwo]

- Wykonawca wykona przedmiot umowy bez powierzania jego realizacji podwykonawcom/ 
z powierzeniem wykonania następujących części zamówienia przy udziale podwykonawców: …………………………… - zgodnie z treścią złożonej oferty. Wykonawca we własnym zakresie powierza roboty Podwykonawcom.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (a także projektu jej zmiany), której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu jednej z osób wskazanych w § 13 ust. 5.

- Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

- Zamawiający może zgłosić Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia. W razie braku zgłoszenia sprzeciwu w tym terminie umowa będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 50.000 zł.

- Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego w niniejszej umowie,

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej, STWiOR, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 
o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na tę zmianę, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania wypłaty kwot z zabezpieczenia wykonania umowy lub z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców.

§ 14

[Gwarancja i rękojmia]

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wszelkie prace objęte przedmiotem

umowy na okres 5 lat, licząc od dnia podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

- Gwarancją Wykonawcy objęte są wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez podwykonawcę, którym posłużył się on przy wykonywaniu umowy.

- W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek, w terminie odpowiednim dla danego zakresu prac, określonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- O zaistnieniu usterki lub wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………….

- W razie trzykrotnego zgłoszenia usterki lub wady tego samego elementu lub urządzenia, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na produkt fabrycznie nowy, wolny od wad. W przypadku wymiany wadliwego elementu, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia elementu wolnego od wad.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca może nie uznać reklamacji wyłącznie wtedy, gdy udowodni Zamawiającemu, że wady powstały z wyłącznej winy Zamawiającego bądź gdy powstały wyłącznie w wyniku działania siły wyższej.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgłoszenia do usunięcia usterki lub wady.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie usterki lub wady w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający ma prawo zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, w terminie 7 dni, o:

- zmianie siedziby, adresu email lub nazwy firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy;

- ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 15

[Kary umowne]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z własnej winy lub przez Zamawiającego z przyczyny określonej w § 17 ust. 2 pkt 4 i 5 – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- zwłoki w realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki;

- zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze robót – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonej daty, do której Wykonawca zobowiązał się je usunąć;

- zwłoki w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od wyznaczonej daty, do której Wykonawca zobowiązał się je usunąć;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdorazowy przypadek;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy – za każdorazowy przypadek;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdorazowy przypadek;

- braku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdorazowy przypadek;

- braku zgłoszenia wykonania zamówienia przez podwykonawcę – w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy - za każdorazowy przypadek;

- nieprzedłożenia przez Wykonawcę, w terminie określonym w wezwaniu, dowodów, o których mowa w § 4 ust. 2, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w § 4 ust. 1 umowy – w wysokości w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy zł za każdy dzień po upływie wyznaczonego terminu;

- nieprzedłożenia przez Wykonawcę, w terminie określonym w wezwaniu, dokumentów potwierdzających równoważność użytych materiałów, urządzeń lub stosowanych przez niego norm – w wysokości w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy za każdy dzień po upływie wyznaczonego terminu;

- niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 6 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, w którym Wykonawca miał złożyć zabezpieczenie wykonania umowy.

- Łączny limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie, wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

- Zapłata kary przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

- W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki, wojny oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie umowy.

§ 16

[Odstąpienie od umowy]

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli:

- wszczęto postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy;

- wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

- Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania czynności w zakresie objętym umową,

- jeżeli Wykonawca z własnej winy zaniechał realizacji umowy, tj. nie przystąpił do realizacji umowy w ciągu 10 dni od dnia udostępnienia przez Zamawiającego terenu prac lub przerwał realizację robót bez uzasadnienia i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych;

- jeżeli Wykonawca wykonuje prace wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi lub obowiązującymi przepisami obowiązującymi przepisami i normami i nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania przedmiotu umowy, mimo uprzedniego wyznaczenia przez Zamawiającego odpowiedniego do rodzaju prac terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień;

- wystąpiły inne okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy, przewidziane w obowiązujących przepisach.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca:

- przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia;

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;

- sporządzi wykaz materiałów i urządzeń niezużytych i pozostawionych na terenie budowy;

- zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych, dokona zapłaty za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swój dozór teren wykonywania robót.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 Zamawiający może zamiast oświadczenia o odstąpieniu od umowy powierzyć wykonanie czynności, które Wykonawca wykonał wadliwie lub co do których pozostaje w zwłoce innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia. Koszty wykonania zastępczego Wykonawca zwróci Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o wysokości kosztów. Koszty te Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 17

[Zmiana umowy]

- Wszelkie zmiany postanowień umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej lub elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy konieczność zmian wynika z obowiązujących przepisów prawa lub z powodu zaistnienia jednej z następujących okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy:

- zmiany wartości umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 i terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 na podstawie art. 455 ust. 2 lub art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych,

- ograniczenia zakresu robót i zmiany wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót wyłączonych,

- zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy lub Zamawiającego (adres siedziby, numerów: REGON, NIP, rachunku bankowego),

- zmiany w zakresie podwykonawców, wskazanych w ofercie do realizacji części zamówienia, na wniosek złożony przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nowo wskazany podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków,

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają realizację robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację robót. Zgłoszenie powinno zawierać:

- opis warunków atmosferycznych i ich wpływ na realizację robót;

- propozycję zmiany terminu zakończenia robót oraz ewentualne zmiany terminów pośrednich etapów realizacji;

- szczegółowy harmonogram prac, których wykonanie było niemożliwe ze względu na zaistniałe warunki atmosferyczne. Harmonogram powinien wskazywać również technologię realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne warunki atmosferyczne oraz   udokumentowane na każdy dzień braku możliwości wykonywania robót (w szczególności wyciągami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie wskazanych w harmonogramie prac.

Zamawiający zobowiązany jest do rozpatrzenia wniosku Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku akceptacji wniosku, strony zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy, w którym zostaną określone nowe terminy realizacji robót.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających z umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego.

§ 18

[Poufność]

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, w szczególności ekonomicznych, technicznych, handlowych i organizacyjnych, z którymi zapoznał się przy wykonywaniu umowy.

- Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy nie mogą być wykorzystane bez zgody Zamawiającego do celów innych niż realizacja umowy, chyba że Zamawiający wyraził w formie pisemnej lub elektronicznej zgodę na udostępnienie informacji lub Wykonawca jest zobowiązany do ujawnienia tych informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 19

[Prawa autorskie]

- Wszystkie elementy składające się na wytworzoną przez Wykonawcę dokumentację, w szczególności takie jak raporty, mapy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, obliczenia oraz dokumenty pomocnicze, w tym dokumentacja rozumiana jako całość i jej części składowe (elementy) nabyte, zebrane lub przygotowane przez Wykonawcę w ramach umowy (dalej jako: „dokumentacja”) będą stanowić własność Zamawiającego, a całość autorskich praw majątkowych do tej dokumentacji zostaje przeniesiona na Zamawiającego na polach eksploatacji określonych w ust. 4 z chwilą wydania utworów (egzemplarzy) Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 ust. 1.

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji niezależnie od tego czy została wykonana bezpośrednio przez Wykonawcę, czy przez podmioty działające na jego zlecenie.

- Prawa autorskie do dokumentacji przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 9. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru dokumentacji Zamawiający nabywa również własność nośników, na których dokumentację utrwalono.

- Przejście praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje następujące pola eksploatacji:

- zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie do pamięci komputera,

- wykorzystywanie w każdy sposób i w każdej formie w intrenecie i innej sieci multimedialnej,

- wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych,

- postępowania o udzielenie zamówienia na realizację przedmiotu objętego dokumentacją, przy uwzględnieniu prawa Zamawiającego do niezbędnych modyfikacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego,

- przedsięwzięcia wszelkich innych czynności w celu realizacji przedmiotu zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o tę dokumentację.

- Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie zmian, modyfikacji, aktualizacji i uzupełnień dokumentacji zgodnych z obowiązującymi przepisami, a zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do dokumentacji, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 10 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych w sposób mogący utrudnić realizację zamierzenia inwestycyjnego objętego dokumentacją albo w sposób nieuzgodniony pisemnie z Zamawiającym.

- W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca jest zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie.

§ 20

[Postanowienia końcowe]

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności ustawa - Prawo zamówień publicznych, ustawa - Kodeks cywilny, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawa - Prawo budowlane wraz aktami wykonawczymi.

- Wszelkie spory wynikające z umowy, które nie zostaną rozwiązane przez Strony drogą negocjacji, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną część umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa,

- Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),

- Załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

- Załącznik nr 4 – Kosztorys ofertowy,

- Załącznik nr 5 – Umowa o podwykonawstwo (jeśli dotyczy),

- Załącznik nr 6 – Wykaz osób,

- Załącznik nr 7 – Oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 8 – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

- Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych,

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. / Umowa została zawarta w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 9 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając na podstawie art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w związku z stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych („UODO”) z dnia 30 czerwca 2020 r. potwierdzającym, że dane członków zarządu reprezentujących osobę prawną, dane pełnomocników osób prawnych, a także dane pracowników, którzy są osobami kontaktowymi osoby prawnej są danymi osobowymi podlegającymi ochronie RODO i w związku z powyższym Administrator jest zobligowany do wypełnienia w stosunku do takich osób obowiązku informacyjnego,

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy informuje, że:

- Administratorem danych osobowych osób reprezentujących Państwa Podmiot oraz osób wskazanych przez Państwa jako osoby do kontaktu jest Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Sarego 2, 31-047 Kraków.

- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, tel. 504 976 690, e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl.

- Dane osobowe:

- osób reprezentujących Państwa Podmiot będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia RODO, wynikającego z przepisów prawa określających umocowanie do reprezentowania – w zakresie ważności umów i właściwej reprezentacji stron. Podane tych danych jest warunkiem zawarcia umowy lub ważności podejmowanych czynności.

- osób wskazanych przez Państwa Podmiot jako osoby do kontaktu/realizacji umowy (imię i nazwisko, służbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia RODO oraz w celu należytej realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

- Dane osobowe Administrator pozyskał od Podmiotu, który wskazał Pana/Panią jako osobę upoważnioną do reprezentowania lub osobę do kontaktu.

- Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy lub do czasu jej rozwiązania. Po tym okresie dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- W celu i w zakresie niezbędnym do zrealizowania umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy współpracujące z Administratorem danych w zakresie usług IT, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz Administratora, podmioty świadczące dla Administratora usługi audytorskie, firmy kurierskie lub transportowe oraz podmioty ubezpieczające wierzytelności pieniężne, współpracujące z Administratorem.

- W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Ponadto, osobom wskazanym przez Państwa Podmiot jako osoby do kontaktu przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikającego ze szczególnej sytuacji.

- Państwa Podmiot jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji wszystkim osobom fizycznym wymienionym w pkt 3.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, według ustaleń Stron. Odpowiedni spośród zapisów zostanie wybrany po dokonaniu takich ustaleń.

Odpowiedni spośród zapisów zostanie wybrany po dokonaniu takich ustaleń.

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej albo w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego, według ustaleń Stron. Odpowiedni spośród zapisów zostanie wybrany po dokonaniu takich ustaleń.