Znak sprawy: WD.272.13.2023 Poddębice, dnia 18 maja 2023 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**Zamawiający:**

**POWIAT PODDĘBICKI**

**reprezentowany przez**

**ZARZĄD POWIATU PODDĘBICKIEGO**

**z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Poddębicach,**

**ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice**

**zaprasza do złożenia oferty na:**

*Świadczenie usług inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.*

*„****Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E” realizowanym
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”***

Zapytanie obejmuje wykonanie czynności polegających na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania pn.: *„****Remont dróg powiatowych nr 3705E, nr 3701E, nr 3730E” realizowanym
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”***w tym:

1) część nr 1 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3705E, dł. 1,0 km” *.*

2) część nr 2 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3701E, dł. 1,0 km”*.*

3) część nr 3 - pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi na zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 3730E, dł. 1,5km”*.*

Zakres robót, nad którymi ma być sprawowany nadzór i terminy ich realizacji, określony został w postępowaniu Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego
Nr PRI.272.3.2023 (https://platformazakupowa.pl/transakcja/760551).

Zamówienie obejmuje **sprawowanie nadzoru inwestorskiego** w zakresie wynikającym z:

1. przepisów ustawy - Prawo budowlane oraz właściwych przepisów wykonawczych wydanych na jego podstawie, oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
2. postanowień umowy,
3. oferty Inspektora, stanowiącej załącznik do umowy,
4. umowy z wykonawcą robót,

 Czynności, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1. wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót celem prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia;
2. prawo wstrzymania robót jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania
oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami umowy;
3. kontrole jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądanie dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem;
4. żądanie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad;
5. udział w czynnościach odbioru końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,
bez dodatkowego wynagrodzenia;
6. dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną poprawność realizowanej inwestycji;
7. pobyt na terenie realizowanej inwestycji oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego
na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją przetargową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej
a także zapisami umowy z wykonawcą;
8. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;
9. sprawdzenie obmiarów robót oraz potwierdzenie wykonanych robót jako podstawy
do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót;
10. kontrolowanie rozliczeń zużycia materiałów;
11. sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ
na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu nieprzewidzianych okoliczności;
12. udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy;
13. sprawdzanie jakości wykonanych robót;
14. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót;
15. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazywanie ich do użytkowania;
16. kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót;
17. rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, mających wpływ na zmianę kosztów budowy;
18. uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń;
19. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy;
20. zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości;
21. żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

***Inspektor nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Ponadto, na wezwanie Zamawiającego, w sprawach nie cierpiących zwłoki, Inspektor nadzoru zobowiązany będzie do stawienia się na terenie budowy niezwłocznie i podjęcia czynności objętych umową. Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. Inspektor nadzoru zobowiązany jest posiadać do dyspozycji telefon komórkowy.***

Inspektor zobowiązuje się do wykonania umowy, z należytą starannością w oparciu
o aktualne unormowania prawne wynikające w szczególności z przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki oraz etyką zawodową, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej umowy.

Inspektor nie posiada prawa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego, w szczególności dotyczy to wydawania poleceń wykonywania dodatkowych robót budowlanych.

Planowany termin realizacji przedmiotu umowy – **do 5 miesięcy od daty podpisania umowy** (czas realizacji robót budowlanych) oraz na czas odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. Ponadto Inspektor obowiązany jest sprawować nadzór w ramach wynagrodzenia przewidzianego ofertą także nad ewentualnymi robotami zamiennymi, i dodatkowymi oraz w przypadku wydłużenia realizacji robót budowlanych
o okres do 6 miesięcy.

**Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną część lub wszystkie części.**

1. **Termin zakończenia inwestycji:** *5 miesięcy od daty podpisania umowy*
2. **Miejsce i termin złożenia oferty:** poprzez platformę zakupową w terminie ***do dnia*** ***24.05.2023 r., godz. 900****.*Formularz ofertowy należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
3. **Miejsce, sposób i termin otwarcia oferty: *24.05.2023 r. godz. 905***
4. **Kryterium wyboru oferty**: *najniższa cena*
5. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami**: *Teresa Dębska, tel. 43 678-78-21, Dorota Tylki, tel. 43 678 78 26.*
6. **Sposób przygotowania oferty**: *ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku* *polskim, na załączonym formularzu ofertowym.*
7. **Warunki udziału w postępowaniu i opis ich spełnienia:**

Wykonawca dysponuje bądź będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane
do nadzorowania robót w specjalności drogowej, bez ograniczeń lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru
lub kierownika budowy w realizacji co najmniej jednej budowy / robót budowalnych,
w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji drogi publicznej o nawierzchni z masy mineralno - bitumicznej.

**Ocena spełnienia warunków udziału zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy, tj.**

1. kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w ramach nadzoru,
2. zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego,
3. kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem poświadczenia / referencji.
4. Zamawiający zastrzega, iż postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia może zostać unieważnione bez podania przyczyny.