IR.271.2.27.2023			                                                      Załącznik nr 2

Umowa nr………….(wzór)

zawarta w dniu ……………….. r. w Warce, pomiędzy: 
Gminą Warka z siedzibą Pl. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,  reprezentowaną przez:

Pana Dariusza Gizkę –Burmistrza Warki

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

…………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprawować kompleksowy  nadzór inwestorski przy zadaniu:

„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka”

W tym:

Część 1: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka”*

Część 2: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, gm. Warka” *

§ 2

Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązuje się od daty podpisania umowy utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym. Na każdorazowe wezwanie pisemne, faksem lub telefoniczne Wykonawca winien stawić się niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego. Nie rzadziej niż raz w tygodniu Wykonawca  powinien Zamawiającemu złożyć ustne sprawozdanie z postępu wykonywanych robót lub ich zagrożenia.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac i obowiązków zgodnie z art.25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane - jednolitego tekstu ustawy (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zmianami), a w szczególności:

1. Sprawdzania poprawności i terminowości wykonywania dokumentacji projektowej.

Sprawdzenia kompletności i rzeczowości dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót. Sporządzenia pisemnej opinii do sprawdzonej dokumentacji.

Termin sprawdzenia dokumentacji projektowej i sporządzenia pisemnej opinii ustala się do 7 dni od przekazania materiałów do oceny.

2. Reprezentowania inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową i zgłoszeniem robót, przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną.

3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a szczególnie zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

4. Dokonywania kontroli zatrudnienia, przez Wykonawcę robót budowlanych, pracowników wykonujących n/w czynności:

Część 1: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka”*

1)prace rozbiórkowe

2) prace ziemne, w tym:

a) prace związane z wykonywaniem sieci oraz sieci międzyobiektowych

b) prace związane z wykopami pod obiekty budowlane

c) prace wiązane z wykonywaniem ciągów komunikacyjnych

3) prace związane ze wznoszeniem obiektów budowlanych w tym:

- roboty murarskie

- roboty dekarskie

- roboty ciesielskie

4) prace montażowe: urządzeń technologicznych, wyposażenia budynków

5) prace instalacyjne – wentylacji, elektryczne, AKpiA, grzewcze, wod.-kan.

6) prace brukarskie

7) obsługa  maszyn budowlanych

Część 2: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, gm. Warka” *

1) prace rozbiórkowe

2) prace ziemne

3) obsługa maszyn budowlanych

4) wykonywanie czynności montażowych sieci

na podstawie umowy o pracę.

W szczególności:

1) Egzekwowanie od Wykonawcy, przekazania listy pracowników zaangażowanych 
w realizację zadania, przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie realizacji zadania.

2) Kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, zatrudnienia przy wykonywaniu czynności o których mowa powyżej na każdym etapie realizacji poprzez:

a) zwrócenie się do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oświadczeń lub
    dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego obowiązku, w szczególności 
    przedstawienie poświadczonych za zgodność z oryginałem:

- kopii umów o pracę z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjątkiem imienia i nazwiska lub

- kopii zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia;

b) zwrócenie się do Wykonawcy o złożenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień
     dotyczących  złożonych oświadczeń lub dokumentów lub ich uzupełnienia;

c) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy

3) Przechowywania dokumentów dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę robót budowlanych, osób wykonujących czynności,  o których mowa powyżej, na podstawie umowy o pracę oraz dołączenia ich do dokumentów odbiorowych.

4) Przedkładania Zamawiającemu przechowywanych dokumentów, o których mowa 
w punkcie 3, na każde żądanie, na każdym etapie realizacji zadania.

5. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, odbiór prac z zakresu obsługi geodezyjnej oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu budowlanego i przekazanie go do użytkowania. Rodzaje i ilość odbiorów zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym.

6. Uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych 
w nim rozwiązań.

7. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (rozliczenie rzeczowe).

Końcowe rozliczenie rzeczowo – finansowe jest bezwzględnie wymagane w formie pisemnej (potwierdzenie ilości wybudowanych elementów mb, m2, szt. długości sieci w rozbiciu na średnice) w rozbiciu na obiekty. Odrębnie dla każdej części.

8. Ustalenie metod obmiaru robót i uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę, kontrolowanie ewentualnie prowadzonych Ksiąg Obmiarów.

9. Wydania poleceń kierownikowi budowy, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób i badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

10. Żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich konstrukcja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 
z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę.

11. Wizytować front robót w okresie ich realizacji nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu oraz zawsze w miarę potrzeby.

12. Nadzór oraz udział w przekazywaniu materiałów z rozbiórki, a także ich ocena odnośnie przeznaczenia.

13. Współdziałać w organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, odbiorów stosownie do zaawansowania robót oraz zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym.

14. Przedstawienia zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.

15. Prowadzić kontrolę rozliczeń finansowych inwestycji.

16. Nadzór nad sporządzaniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej oraz potwierdzenie jej kompletności przed odbiorem końcowym.

17. Dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót w okresie gwarancyjnym, zgłaszanie do Wykonawcy zaistniałych wad w okresie gwarancyjnym w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz nadzorowanie robót związanych z usuwaniem tych wad.

18. Inicjować i organizować narady koordynacyjno – techniczne, sporządzać notatki z narad oraz brać udział w pracach komisji powoływanych w trakcie realizacji zadania –wskazane  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

19. Utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym i bieżącej relacji z przebiegu realizacji inwestycji.

20. Sprawdzanie kompletności i rzeczowości dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez Wykonawcę robót.

§ 4

Termin realizacji umowy: od dnia podpisania umowy - co najmniej  do 15.12.2024 r.  łącznie 
z odpowiedzialnością w okresie gwarancji i rękojmi.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór w następujących branżach:

Część 1: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka”*

- konstrukcyjno-budowlanej,

- energetycznej,

- sanitarnej

Część 2: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, gm. Warka” *

- sanitarnej

§ 6

Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektora nadzoru pełnić będą:

Część 1: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka”*

Pan …………………………..  w branży konstrukcyjno - budowlanej;

Pan ……………………………. w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

Pan ……………………………. w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Inspektorem wiodącym (koordynatorem) będzie Pan ………………… w branży ………………..

Część 2: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, gm. Warka” *

Pan ……………………………. w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany inspektora nadzoru w przypadkach nie wywiązywania się z zawartych w umowie warunków a także w przypadkach zdarzeń losowych.

§ 7

1. Wynagrodzenie za sprawowany nadzór przy wykonaniu robót określonych niniejszą umową jest wielkością ryczałtową nie przekraczającą:

Część 1: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi gm. Warka”*

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- ..............................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………%

cena netto ………………zł

Część 2: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi, gm. Warka” *

…………..……………….. zł ……………….. gr  brutto,

słownie- ..............................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT=………%

cena netto ………………zł

2. Wynagrodzenie będzie regulowane po wystawieniu i dostarczeniu faktury od Wykonawcy, 
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

3. Rozliczenie za pełnienie nadzoru inwestorskiego może odbywać się fakturami częściowymi proporcjonalnie do wystawionych i zatwierdzonych faktur za roboty wykonawcy inwestycji.

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych  potwierdzonych bezusterkowym protokołem końcowego odbioru robót

§ 8

1. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania swoich obowiązków 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od umowy, naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wartości niniejszej umowy.

2. W razie nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany nadzór, a Wykonawca poniesie karę umowną określoną w § 8  pkt. 1.

3. W przypadku zaistnienia nieprawidłowości w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy na każdym etapie prowadzonej budowy.

4. W przypadku udziału w realizacji przedmiotu umowy lub jego części przez podwykonawcę(ów)  –  wymagane będzie stosowne oświadczenie podwykonawcy(ów) 
o uregulowaniu na jego (ich) rzecz   należności za wykonane prace przed dokonaniem płatności przez Zamawiającego.

§ 9

Zaistnienie okoliczności określonej w § 8. pkt. 3 zobowiązuje inspektora do odnotowania jej 
w dzienniku budowy oraz przekazania frontu robót inspektorowi powołanemu przez Urząd Miejski w Warce w terminie 30 dni.

§ 10

Integralną częścią umowy jest:

1.  Zapytanie ofertowe z dnia ………………………….. r.

2.  Oferta Wykonawcy z dnia ………………………….. r.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

1.1 W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

1.2 Gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

1.3 Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

1.4 Gdy Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

1.5 Gdy Wykonawca przerwał świadczenie usług bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

  - Gdy Wykonawca nie ureguluje należności za wykonane prace podwykonawcom.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli  Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Odstąpienie od wykonania umowy leżące po stronie Wykonawcy wymaga formy pisemnej, a za okres pełnienia obowiązków Wykonawca nie ma prawa żądać z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

- W nieprzewidzianych okolicznościach, przypadkach losowych (np. długotrwała choroba) zwalnia się Wykonawcę z w/w formy.

§ 12

W okolicznościach przewidzianych jak urlop czy leczenie Wykonawca zapewni na czas nieobecności inspektora nadzoru danej branży ( nie dłuższej niż 14 dni) zastępcę spełniającego wymagania stawiane w opisie przedmiotu zamówienia.

§ 13

1. Przewiduje się:

- zmianę terminu wykonania umowy w przypadku przedłużenia się realizacji robót nadzorowanych;

-  zmianę osoby inspektora nadzoru branżowego w przypadku choroby uniemożliwiającej pracę bądź na żądanie Zamawiającego po stwierdzeniu nieprawidłowości w pracy inspektora branżowego.

2. Powyższe zmiany wymagają spisania aneksu.

§ 14

Należności wynikające z treści niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego  wyrażonej na piśmie.

§ 15

Wszelkie spory wynikające z przedmiotowej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wszelkie zmiany treści  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę spisano w 3 (trzech ) jednobrzmiących egzemplarzach,  1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy, 2 (dwa) dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					             	  WYKONAWCA

*- niepotrzebne skreślić