Załącznik 2 do Zaproszenia

UMOWA Nr  BZ-BL-25/2021

W dniu ..............2021 r. pomiędzy Rządową Agencją Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, działającą na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2021.255), NIP 526-00-02-004, REGON 012199305, którą reprezentuje:

……………………………

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

firmą ……………………… NIP ……………………… Regon ……………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS ……………… prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez:

……………………-………………..

zwaną dalej “Wykonawcą”, łącznie dalej zwanymi „Stronami”, w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy), zostaje zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie „Wymiana bram magazynowych w budynku magazynowym nr 8” w Składnicy RARS w Niemcach, 21-025 Niemce, woj. lubelskie, zwanej dalej również „Składnicą”, wraz z dostawą wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji całego zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz Przedmiarem i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  stanowiącymi załącznik nr 2  do umowy.

§ 2

- Przedmiot  umowy zostanie  wykonany i zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego w trybie przewidzianym w § 9 ust. 2  w terminie  do 17.12.2021 r.

- Jako zakończenie wykonania przedmiotu umowy strony rozumieją datę zgłoszenia przez Wykonawcę  gotowości  do odbioru końcowego robót.

- Zamawiający zastrzega, że prace budowlane mogą być prowadzone w dni  od poniedziałku do piątku  w godz. 7°°- 15°°.

§ 3

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w zakresie koniecznym 
do wykonania robót objętych niniejszą umową w  dniu zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z winy Zamawiającego, termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o czas opóźnienia.

§ 4

- Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych niniejszą umową oraz ich  końcowego odbioru  jest  Pan Artur Bender – Kierownik Składnicy w Niemcach – tel. 668 115 219.

2.    Wykonawcę reprezentuje: ……………….…………. , tel. ……………….

- W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 1, Zamawiający obowiązany jest powiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.

- W przypadku zmiany na stanowisku Kierownika robót, Wykonawca obowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego oraz przekazać informacje o kwalifikacjach kolejnego Kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia zdarzenia.

- Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4, nie wymagają aneksu do umowy.

§ 5

1. Zamawiający zobowiązuje się:

- przekazać Wykonawcy na czas trwania robót jedno pomieszczenie magazynowe znajdujące się na terenie budowy, przeznaczone na składowanie narzędzi, materiałów itp. – do jego  wyłącznej dyspozycji;

- zapewnić odpłatnie dostęp do źródła poboru wody i  energii elektrycznej – w razie braku liczników do poboru wody i energii elektrycznej na terenie budowy  Wykonawca zainstaluje je na własny koszt.

- Za zużyte media Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym w oparciu o rzeczywiste wskazania liczników w terminie 7 dni od doręczenia wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT.

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i innych obowiązujących na terenie Składnicy;

- dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót, bez dodatkowego wezwania wszystkich wymaganych prawem deklaracji lub certyfikatów zgodności dla zastosowanych materiałów, pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz odmowy przez Zamawiającego  odbioru wykonanych robót;

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego Nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa;

- zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy, gdyż jest on wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia  2012  r. o odpadach (Dz. U.2020.797) oraz oświadcza, że wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie; jednocześnie Wykonawca dołoży starań, aby składowanie odebranych odpadów było ograniczone do niezbędnego minimum;

- oddania terenu budowy i pomieszczenia magazynowego w stanie nie pogorszonym oraz do wywiezienia z placu budowy wszelkich odpadów i śmieci po swoich robotach i uporządkowania terenu;

- utrzymywania terenu  budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia budynków lub innych obiektów w toku realizacji robót – do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

- zapewnienia przy realizacji robót będących przedmiotem umowy osoby posiadającej  uprawnienia do  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie  z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane   (Dz. U. z 2020.1333);

- wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację robót będących przedmiotem umowy powierza lub którymi przy jego realizacji się posługuje.

  - Wykonawca oświadcza, że posiada środki, maszyny i urządzenia, jak również doświadczenia, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Wykonawca oświadcza, że wszystkie  materiały, o których mowa w § 1, będą posiadały wszelkie   wymagane prawem atesty i certyfikaty.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prawnymi i lokalizacyjno-technicznymi oraz terenem budowy, jak również że uzyskał od Zamawiającego dokumenty i informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

  - Strony ustalają, że przedmiot umowy w całości zostanie zrealizowany przez Wykonawcę, bez pomocy podwykonawców. Wykonawca nie może, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, powierzyć innemu podmiotowi wykonywania umowy w całości lub w części.

  - W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód mogących powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich na kwotę min. 200.000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) i przekaże kopię polisy Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.

§ 7

- Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesione na własność Agencji dostarczonych materiałów, wynosi: …………….. zł  netto  plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ……….. zł, (słownie złotych: ………………………………………………………………………………….).

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczałtowe, do którego stosuje się art. 632 k.c.

- Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji sprzętu i transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie.

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo, na podstawie faktury VAT, w formie i treści zgodnej z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 2020.106) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur ( Dz.U. 2013. 1485), prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez Strony bez uwag protokołu końcowego, o którym mowa w § 9 ust. 5.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych  ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa i prześle na ww. adres lub na adres poczty elektronicznej ustalonej dla odbioru faktur elektronicznych: efakturacent@rars.gov.pl

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej i zgodnej z umową faktury VAT w terminie 14 dni  od  jej otrzymania na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………

- Płatności z tytułu niniejszej umowy będą dokonywane w formie podzielonej płatności, o której mowa w art. 108 a Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020.106).

- Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 8 w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, poprzez złożenie do Zamawiającego pisma, podpisanego przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy. W piśmie tym powinna znaleźć się informacja o nowym rachunku bankowym Wykonawcy, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności z tytułu Umowy.

- Zmiana numeru rachunku bankowego, dokonana zgodnie z postanowieniami ust. 10, nie wymaga zmiany warunków umowy w formie pisemnego aneksu.

- Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie obowiązków 
i praw wynikających z umowy, w tym także dokonywać przelewu wierzytelności wynikających z umowy. Zgoda Zamawiającego na dokonanie tych czynności pod rygorem nieważności musi być wyrażona w formie pisemnej. Wystawiane przez Wykonawcę dokumenty stwierdzające kwotę wierzytelności, w tym w szczególności faktura, powinny zawierać adnotację o zastrzeżeniu umownym, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.

§ 8

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w  § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi albo za opóźnienie w wykonaniu robót zgodnie z umową w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust 4 pkt 2 lit. b  - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, albo od dnia wyznaczonego na wykonanie robót zgodnie z umową;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy oraz z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 7 ust. 1.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie umowy.

- W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego ich usunięcia, aby nie doprowadzić do powstania szkody. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad i wystąpienia szkody – Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia, niezależnie od kar umownych określonych w ust. 1, powstałej szkody w całości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie zrealizowany w całości przedmiot umowy.

- Wykonawca złoży w kancelarii Składnicy, o której mowa w § 1, w dniu roboczym w godzinach 8ºº - 14ºº, pisemne zgłoszenie zakończenia robót będących przedmiotem umowy i gotowości ich do odbioru końcowego. Warunkiem złożenia zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę jest potwierdzenie na piśmie zakończenia robót będących przedmiotem umowy  przez Kierownika  robót  o którym mowa w § 4 ust. 2, oraz Przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 i o wyznaczonym terminie  powiadomi  Wykonawcę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady są możliwe do usunięcia – Zamawiający dokonuje odbioru końcowego i wyznacza Wykonawcy termin na usunięcie wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim terminie wskazanym przez Zamawiającego,  to:

- jeżeli jest możliwe użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający dokonuje odbioru końcowego robót i obniża odpowiednio należne wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający nie dokonuje odbioru kocowego  i może zgodnie ze swoim wyborem  odstąpić od umowy lub żądać wykonania robót zgodnie z umową, wyznaczając Wykonawcy termin na ich wykonanie.

  - Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół końcowy zawierający co najmniej  następujące informacje:

      - datę i miejsce odbioru robót;

      - przedmiot odbioru;

      - ustalenia dokonane w toku odbioru, terminy na usunięcie stwierdzonych wad, w przypadku ich zaistnienia;

      - podpisy Stron, a w przypadku odmowy złożenia podpisu – informację o przyczynach odmowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych. Zawiadomienie następuje w trybie ustalonym w ust. 2

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na całość przedmiotu zamówienia wynosi  60 miesięcy  od dnia odbioru końcowego robót.

- W dniu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancyjny określający szczegółowe warunki gwarancji jakości, w tym wskazany termin na usunięcie usterek powstałych w okresie objętym gwarancją, stanowiący załącznik nr 3 do Umowy.

§ 10

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy – zarówno w czasie jej  obowiązywania, jak też w późniejszym czasie, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem;

§ 11

- Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020.1740) oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.1333) wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129) do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

Nr 1 - Oferta Wykonawcy

Nr 2 –Przedmiar  i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Nr 3 - Dokument gwarancyjny

ZAMAWIAJĄCY				                       WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Wykonawca: ……..…………………………………………………….. NIP ……………… Regon ………………….. Telefon: …………….., e-mail ……………………udziela gwarancji na okres 60 miesięcy, na roboty budowlane związane z „Wymianą bram magazynowych w budynku magazynowym nr 8” w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Składnica w Niemcach, 21-025 Niemce, zgodnie z umową 
nr BZ-BL-25/2021 zawartą z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, w dniu ……2021 r, zwaną dalej „Zamawiającym”.

§ 1

- Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane oraz wbudowane materiały. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.

- Gwarancja nie obejmuje zużycia będącego wynikiem nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu objętego gwarancją oraz skutków uszkodzeń fizycznych m.in. uszkodzeń mechanicznych.

- Wykonawca oświadcza że wykonane roboty i użyte materiały posiadają dopuszczenie do obrotu w myśl powszechnie obowiązujących przepisów prawa i pozwalają na prawidłowe użytkowanie przedmiotu objętego gwarancją.

- Jeśli na wbudowane w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową materiały budowlane producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów dotyczących tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie gwarancji.

§ 2

- W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 3 dni roboczych od jej wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany powyżej i potwierdzone pismem przesłanym przesyłką listową poleconą. W zgłoszeniu należy opisać stwierdzone wady oraz okoliczności w jakich doszło do ich stwierdzenia. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z gwarancji, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę oraz skutki jej wystąpienia w terminie wynikającym z ust. 3 i ust. 4.

- W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację lub powodującej zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej.

- Wady inne niż określone w ust. 3 Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia w formie elektronicznej od Zamawiającego, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony Umowy terminie.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminach o których mowa w ust. 3 i 4, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 7 dni roboczych, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie na koszt Wykonawcy, lub powierzyć jej usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający odpowiednio wystawi i dostarczy Wykonawcy fakturę w przypadku usunięcia wady własnym staraniem lub wystawi i dostarczy Wykonawcy fakturę obejmującą wynagrodzenie podmiotu trzeciego, zapłacone przez Zamawiającego podmiotowi trzeciemu, zgodnie z umową pomiędzy tym podmiotem a Zamawiającym w przypadku powierzenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad, o których został powiadomiony przez Zamawiającego.

- Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający na skutek wady nie mógł korzystać w całości lub w części z przedmiotu objętego gwarancją. Termin gwarancji biegnie na nowo w razie wymiany materiałów lub urządzeń, dokonania istotnych napraw oraz w razie ponownego wykonania przedmiotu umowy – od dnia odbioru bez zastrzeżeń, odpowiednio, materiałów lub urządzeń, robót wolnych od wad lub przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie w wyniku wad lub w toku ich usuwania, jak również wskutek ich nienależytego usunięcia lub nieusunięcia.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 3

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020.1740).

……………………………………..				…………..……………………

Data wystawienia dokumentu 				Podpis i pieczęć osoby/osób

gwarancyjnego						upoważnionych do

reprezentowania Wykonawcy