# UMOWA  NR

W dniu .........................  w oparciu o ofertę złożoną przez „Wykonawcę” pomiędzy  Dyrektorem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego -  Markiem Olesińskim działającym z upoważnienia Zarządu Powiatu Świdnicy na podstawie uchwały nr ….... w imieniu i na rzecz Powiatu Świdnickiego

zwanym dalej „zamawiającym” z jednej strony, a:

................................................................................................

................................................................................................

reprezentowanym przez:

- ...........................................................................................

- ...........................................................................................

zwanym dalej „wykonawcą” zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1.

Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie:

„Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu świdnickiego”

zwane dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

1.  Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane wg potrzeb i w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.

2.  Wykonanie remontu cząstkowego z frezowaniem obejmuje:

- sfrezowanie uszkodzonych miejsc nawierzchni (rozstaw frezów od 1,0m do 2,5 m),

- oczyszczenie miejsca sfrezowanego,

- skropienie wyboju emulsją asfaltową,

- zagęszczenie ułożonej masy walcem statycznym,

- wywiezienie destruktu.

3.  Wykonanie remontu cząstkowego z wycięciem powierzchni uszkodzonej nawierzchni obejmuje:

- wycięcie powierzchni uszkodzonych nawierzchni do kształtu figury foremnej,

- oczyszczenie wyboju,

- posmarowanie krawędzi wyboju emulsją asfaltową,

- zagęszczenie ułożonej masy walcem statycznym,

- wywiezienie destruktu

§ 3

1. Wykonawca zrealizuje zadanie w ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót tj. ciągłych opadów deszczu trwających co najmniej przez okres jednego tygodnia. Fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony o nie więcej niż 7 dni kalendarzowych

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach: Maria Bajerska, Ryszard Papciak,  Artur Barczak.

- Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

Przedstawicielem wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest:

…................................................................................................................... .

§ 6

- Wykonawca realizuje na własny koszt i własnym staraniem zabezpieczenie terenu prowadzonych robót wraz z wymaganym oznakowaniem.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za ewentualne szkody spowodowane brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem terenu prowadzonych robót powstałe z jego winy.

- Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek informowania zamawiającego oraz inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe na kwotę 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 0/100).

- Ustala się, że jednostką obmiarową będzie 1m2 powierzchni wykonania remontu cząstkowego

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają następujące ceny brutto:

1) cena brutto za wykonanie 1m2 remontu cząstkowego z frezowaniem przy grubości   4 cm: …......................zł słownie: …................................................................................

2)  cena brutto za wykonanie 1m2 remontu cząstkowego z frezowaniem za każdy następny 1cm grubości: …............... zł słownie:............................................................. .

3) cena brutto za wykonanie 1m2 remontu cząstkowego z wycięciem powierzchni uszkodzonej nawierzchni przy grubości 4 cm  …....... zł słownie: …...............................

4)  cena brutto za wykonanie 1m2 remontu cząstkowego z wycięciem powierzchni uszkodzonej nawierzchni za każdy następny 1 cm grubości …................... zł

słownie: …............................................

4.  Kwoty wymienione w ust.2 nie mogą być podwyższone w drodze aneksu do niniejszej umowy.

§ 8

- Podstawą do wystawienia faktury  będzie obmiar wykonanych robót oraz  protokół odbioru.

2.  Płatności dokonywane będą  na rachunek bankowy wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z kompletem dokumentów.

3. Jeżeli należności nie zostaną zapłacone w ustalonym terminie zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości określonej w odrębnych przepisach, od dnia następnego po dniu ich wymagalności.

4.   W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Powiecie Świdnickim ustala się, że nazwa podmiotu dokonującego transakcji kupna winna być ujęta na fakturach następująco:

Nabywca: Powiat Świdnicki

ul. M. Skłodowskiej – Curie 7

58-100 Świdnica

NIP: 884-23-69-827

Na fakturze dodatkowo należy umieścić dane jednostki organizacyjnej pod pozycją:

Odbiorca: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego

ul. Powstańców 12

58-140 Jaworzyna Śląska

§ 9

Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy  zostaną zakupione i dostarczone przez wykonawcę i będą stanowić jego koszt. Powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  w ustawie „Prawo Budowlane”.

§ 10

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót, zgłoszonych jako wykonane, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym wykonawcę.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§ 11

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może przerwać czynności lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

2/ Jeżeli wady  uniemożliwiają  użytkowanie przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu opóźnienia.

§ 12

1.  W przypadku niewykonania w terminie lub nienależytego wykonania robót, zamawiający naliczać będzie kary:

1/ za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

2/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,25% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3/ w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 50%, licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,

4/ wykonawca za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego.

5/ kary pieniężne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji na  okres 24 miesięcy na wszystkie wykonane prace budowlane licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy, w terminie 5 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku wad szczególnie uciążliwych Wykonawca przystąpi do ich usuwania w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usunięcia wady lub usterki może ulec przedłużeniu w przypadku zaistnienia niezależnych udzielającego gwarancji przyczyn okresowo uniemożliwiających wykonanie prac określonego typu zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad lub usterki.

- Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

§ 14

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 15

Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 17

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                           WYKONAWCA: