## Załącznik nr  2 do zapytania ofertowego

## z  dnia 04.01.2024 r.

UMOWA   /-projekt-/

zawarta w dniu ……………………. 2024 r.

pomiędzy:

Powiatem Świdnickim, ul. M. Skłodowskiej – Curie 7, 58-100 Świdnica

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Świdnicy w imieniu, którego występuje:

1.	Piotr Fedorowicz – Starosta Świdnicki

2.	Zygmunt Worsa – Wicestarosta Świdnicki

zwany dalej „Zamawiającym”,

a

…………………………………., NIP………...………...,

reprezentowanym przez ………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1   PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania wyszczególnionej w § 1 ust. 3 umowy dokumentacji projektowej prac  konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy elewacji hali wachlarzowej położonej
w Jaworzynie Śląskiej przy ul. Powstańców Śląskich 12 wpisanej do Rejestru Zabytków pod Nr A/6159.

- Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do zgodnej z przepisami prawa (Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2018 r., poz. 1609). realizacji zamierzenia oraz do przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- W skład wymaganej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzą:

- Projekt budowlany - 3 egzemplarze, wraz z uzyskaniem wynikających z obowiązujących przepisów uzgodnień, zgód i zezwoleń.

- Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze, wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

- Przedmiar – 2 egzemplarze,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 1 egzemplarz.

- Całość ww. dokumentacji w wersji elektronicznej tj. wymagany format dla dokumentacji wskazanej w punkcie a (format PDF i format DWG), w punkcie b i c [format PDF i format ATH]; w punkcie d [format PDF] całość nagrana na płytę CD lub DVD – 1 sztuka.

- Skład dokumentacji projektowo–kosztorysowej, wskazany w ust. 3, należy traktować poglądowo, jako minimalne wymagania Zamawiającego w tym zakresie. Jeżeli do prawidłowego zrealizowania procedur przetargowych lub inwestycyjnych konieczne są dodatkowe opracowania, to Wykonawca zobowiązuje się je wykonać w ramach wynagrodzenia przysługującego mu z niniejszej umowy.

§ 2   OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Przekroczenie terminów dostarczenia dokumentacji, o której mowa w § 1, spowodowane udokumentowanym przedłużeniem czasu jej uzgadniania przez instytucje i urzędy opiniujące lub spowodowane uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego stosownych decyzji                      lub pozwoleń, z przyczyn od Projektanta niezależnych, nie będzie powodowało naliczania kar umownych i może być podstawą do wydłużenia terminu realizacji umowy.

§ 3   OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej.

    - Wykonawca oświadcza, że posiada lub dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie do wykonania przedmiotu umowy uprawnienia do projektowania i jest/są wpisani na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego, a ponadto osoby wskazane do realizacji projektu posiadają uprawnienia branż objętych dokumentacją i posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe przy realizacji zadań tożsamych z przedmiotem umowy.

    - Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym
w szczególności z postanowieniami art. 99, co oznacza, że zaproponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia opisane zostaną parametrami technicznymi bez podawania znaków towarowych i wskazania na konkretnych producentów. W związku
z tym, Wykonawca w specyfikacji materiałów wskazanych do realizacji przedsięwzięcia budowlanego zobowiązuje się nie używać nazw handlowych materiałów budowanych czy wskazanych producentów tych materiałów.

    - Niezastosowanie się do wymogu wskazanego w ust. 3, skutkować będzie potraktowaniem przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej jako niezgodnej z umową
i Wykonawca zostanie wezwany do usunięcia wad w przedmiocie umowy.

    - Dokumentem potwierdzającym dostarczenie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy oraz

    - Projekt musi zawierać oświadczenie, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie 
z umową oraz obowiązującymi przepisami, zostaje wydany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz jest wolny od wad.

    - Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego i przyjęcie przedmiotu umowy, nie stanowi oceny Zamawiającego, co do zgodności wykonania przedmiotu umowy z umową, obowiązującymi przepisami, kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także tego, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

    - W razie stwierdzenia niekompletności przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wskazane braki w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy.

    - W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się usunąć wskazane nieprawidłowości, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych licząc od dnia powiadomienia Wykonawcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

    - Wykonawca na żądanie Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych bądź inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do zapewnienia, bez zbędnej zwłoki, złożenia wyjaśnień przez projektanta, co do wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań.

#### § 4   WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę:

……………zł netto plus należny podatek VAT w kwocie ………………………. zł,

tj. brutto: …………………. zł  (słownie: ……………………………………… 00/100).

- Protokół, o którym mowa w § 3 ust. 6, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

- Należne płatności za realizację przedmiotu zamówienia będą dokonane na rachunek Wykonawcy wskazany w treści faktury.

- Faktura Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem w terminie do 21 dni od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego.

- Faktura za zleconą usługę zostanie wystawiona na Powiat Świdnicki według następującego schematu:

Nabywca: Powiat Świdnicki, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica NIP 8842369827.

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Świdnicy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7, 58 - 100 Świdnica.

- Jeżeli wynagrodzenie nie zostanie zapłacone w ustalonym terminie, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie, od dnia następnego po dniu ich wymagalności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany przez niego                                  w wystawionych rachunkach czy fakturach jest numerem właściwym do dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

- Ponadto Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników, a Zamawiający zastrzega, że płatność za należności z faktur Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie w przypadku braku rachunku bankowego Wykonawcy w białej liście podatników VAT -do czasu jego umieszczenia lub wskazania prawidłowego numeru rachunku. Za czas opóźnienia związanego ze zgłoszeniem przez Wykonawcę takiego rachunku nie będą należne odsetki za opóźnienie.

- Wykonawcę, który będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i przesyłania Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się do wypełnienia na PEF pola „Odbiorca Usługi” danymi Jednostki Organizacyjnej (Starostwo), bez NIP. Jako „Nabywca Usługi” Wykonawca zobowiązany jest wpisać dane oraz NIP Powiatu Świdnickiego, jak w ust. 5.

- Faktury korygujące i duplikaty faktur do faktur przesyłanych Zamawiającemu w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązuje się przesyłać w formie elektronicznej                               (za pośrednictwem PEF), chyba że przeszkody formalne i techniczne uniemożliwiają wystawienie i przesłanie faktury elektronicznej, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy                  z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

- Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest ……/wypełnione wg wskazań Wykonawcy/.

- Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt. 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§ 5   GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przekazaną dokumentację stanowiącą przedmiot niniejszej umowy na 36 miesięcy.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.

- W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po dostarczeniu przedmiotu umowy, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

- Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w § 5 ust. 3 równoznaczne jest                 z jej uwzględnieniem.

- Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia wad w ramach wykonawstwa zastępczego, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym wyżej, bądź usunie je nieskutecznie.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji ulegają przedłużeniu o okres usuwania zgłoszonej wady lub usterki, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wady lub usterki, do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wady lub usterki.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na przeniesienie praw z tytułu gwarancji oraz rękojmi                 na rzecz innego podmiotu.

- Wszelkie braki, wady i usterki przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie.

§ 6  KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jego dostarczenia,

- za opóźnienie w usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w § 3 ust. 9, w wysokości 1,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu na ich usunięcie,

- za opóźnienie w udzielaniu wyjaśnień lub uzupełnień, o których mowa w § 3 ust. 10                  w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu na ich udzielenie,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego „netto”.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego „netto”.

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać pomniejszone o kwotę równą wysokości nałożonych przez Zamawiającego na Wykonawcę kar umownych.

- Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje w terminie 7 dni od doręczenia zawiadomienia jej naliczeniu.

- Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją wartości faktycznie poniesionej szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zastrzega prawo do odszkodowania i kary umownej.

- Maksymalna wysokość kar umownych wynikających z realizacji niniejszej umowy nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.

§ 7   PRAWA AUTORSKIE

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystana przez Zamawiającego na potrzeby realizacji zadania nią objętego.

- Przekazując przedmiot umowy Wykonawca nieodpłatnie przekazuje na rzecz Powiatu Świdnickiego, z siedzibą w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 7 prawo własności ww. dokumentacji, na skutek czego Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe
i prawa pochodne do ww. dokumentacji na pełny okres trwania tych praw, bez ograniczeń terytorialnych w zakresie korzystania z dokumentacji lub rozporządzania nim na wszystkich znanych i istniejących polach eksploatacji pozostających w związku z ww. zadaniem tj.:

a) korzystania z dokumentacji lub jej części i rozporządzania nią, w celu wykonania osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania zadania;

b) korzystania, rozporządzania, zwielokrotniania, użyczenia lub najmu oryginału lub kopii egzemplarzy dokumentacji w związku z w/w zadaniem;

c) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania dokumentacji bez zgody Wykonawcy             w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy w związku z w/w zadaniem, w tym wprowadzenie do pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenie na wszelkich nośnikach w jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie;

d) publicznego udostępniania dokumentacji w związku z w/w zadaniem w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

- Na mocy niniejszej umowy Zamawiający uzyskuje od Wykonawcy nieodwołalne zezwolenie na wykonywanie przez Powiat Świdnicki lub osoby trzecie działające w jego imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz, autorskich praw zależnych do dokumentacji w zakresie związanym z w/w zadaniem w tym przeróbek, zmian, adaptacji, tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian w dokumentacji oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do dokumentacji.

§ 8    ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w terminie 14 dni od dnia jej podpisania oraz w przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 2 umowy.

- W razie opóźnienia Wykonawcy opisanego w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

- W razie wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a to co strony już świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

- Zaistnienie powyższej okoliczności zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 9   ZMIANY UMOWY

      - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną                    w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

      - Podstawą do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy mogą być okoliczności, które wpływają na możliwość realizacji przedmiotu umowy, a za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskazane w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 10   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy są Sądy właściwe dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ustawy Prawo budowlane, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz obowiązujące przepisy prawa                           w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca został poinformowany o zasadach przetwarzania swoich danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w postaci numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej dla celów kontaktowych realizowanych przez Zamawiającego oraz podmioty uczestniczące w realizacji zadania,                        o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)                   z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.U. UE.L. 2016.119.1), przy zachowaniu postanowień dotyczących gwarancji ochrony przetwarzania tych danych, w tym wglądu Wykonawcy w swoje dane osobowe i możliwości ich zmiany.

- Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA: 						ZAMAWIAJĄCY: