Umowa
Zawarta w dniu…………………………………w Starachowicach pomiędzy Gminą Starachowice, zwaną dalej Zamawiającym, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Starachowicach ul. Radomska 45, 27 – 200 Starachowice reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Starachowice – Marka Materka
a
………………………………………

zwanym w dalszej części Wykonawcą

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych w związku z umową o udzielenie dotacji w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) – WiFi4EU nr INEA/CEF/WiFi4EU1-2019/009975-035631, strony zawierają następującą umowę:

§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowę sieci WiFi4EU na terenie Urzędu Miejskiego w Starachowicach zwaną w dalszej części umowy przedmiotem umowy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 należy wykonać zgodnie ze sporządzoną i przekazaną przez Wykonawcę dokumentacją szkieletu sieci WiFi4EU co do ilości i rozmieszczenia Access Pointów na terenie Urzędu Miejskiego w Starachowicach, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od podpisania umowy.
3. Zamawiający oświadcza iż w obrębie wytypowanych miejsc jest możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac instalacyjno-konfiguracyjnych.
4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonych w specyfikacji technicznej określonych w dokumencie „UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI W RAMACH INSTRUMENTU „ŁĄCZĄC EUROPĘ” (CEF) – WiFi4EU” stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Wykonawca oświadcza że:
1. Posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót technicznych i innych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami co pozwoli na terminowe wywiązanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową.
2. Jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami.
3. Po skończeniu przewidzianych w umowie prac i konfiguracji urządzeń nastąpi weryfikacja i odbiór techniczny przez przedstawicieli Zamawiającego. Z powyższych czynności zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez obie strony.
4. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na dostarczony przez siebie sprzęt i wykonane prace na okres …........... lat od dnia odbioru o którym mowa w ust. 3. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatne usługi serwisowe przez cały okres jej trwania.
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zasadami wypłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie „bonu” płatnego przez Dotacjo-dawcę, akceptuje te warunki i nie będzie domagał się zapłaty za wykonane prace przy budowie sieci WiFi4EU bezpośrednio od Zamawiającego.
§3
1. Bon jest płatnością ryczałtową na pokrycie całkowitych kosztów sprzętu i jego instalacji, w ramach których podatek VAT jest akceptowalnym kosztem, o ile koszt pokrywany przez bon jest równy lub niższy niż 15 000 EUR.
2. Wynagrodzenie, 15 000 EUR wypłacone zostanie poprzez przekazanie tzw. „Bonu”, stanowiącego dokument umożliwiający ubieganie się przez Wykonawcę o wypłatę wymienionej kwoty bezpośrednio od Dotacjo-dawcy zgodnie z umową udzielenia dotacji nr nr INEA/CEF/WiFi4EU1-2019/009975-035631.
  1. Wykonawca wystawi fakturę VAT na Gminę Starachowice.
  2. Zamawiający nie dopuszcza wystawienia ustrukturyzowanej faktury w formie faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
3. Przekazanie „bonu”, który jest w posiadaniu Zamawiającego i stanowiącego jednocześnie dokument ubiegania się o wypłatę przez Wykonawcę od Komisji Europejskiej, nastąpi w przeciągu 60 dni od podpisania bez uwag protokołu zdawczo-odbiorczego oraz zatwierdzeniu przez gminę sprawozdania z instalacji INEA.
4. Aby przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi mogło zrealizować bon w wysokości 15 000 EUR otrzymany od Komisji Europejskiej, musi:
  1. zarejestrować się w portalu WiFi4EU;
  2. zostać wyznaczona na portalu przez gminę na jej dostawcę;
  3. przedstawić w portalu WiFi4EU dane rachunku bankowego, potwierdzone przez Komisję;
  4. przedłożyć sprawozdanie z instalacji (zgodnie z art. 4 umowy o udzielenie dotacji), które następnie musi zostać zatwierdzone przez gminę i Komisję na portalu WiFi4EU.
5. Proces zatwierdzania konta bankowego przedsiębiorstwa instalującego Wi-Fi:
  1. zapisać informacje bankowe dotyczące rachunku, na który chciałoby otrzymać płatność, oraz załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające.
6. Po zapisaniu zarówno informacje bankowe, jak i dokumenty potwierdzające są zatwierdzane przez służby Komisji, które przeprowadzają serię kontroli. Po pomyślnym zakończeniu wszystkich kontroli przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi jest powiadamiane pocztą elektroniczną o zatwierdzeniu. Jeżeli do zatwierdzenia wymagane są dodatkowe informacje, przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi zostanie o nie poproszone pocztą elektroniczną. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi może również monitorować status na stronie „Moja rejestracja” na portalu.
7. Aby przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi otrzymało płatność, jego informacje bankowe muszą najpierw zostać zatwierdzone na portalu. Po zatwierdzeniu tych informacji:
  1. Przedsiębiorstwo instalujące Wi-Fi wysyła, za pośrednictwem portalu WiFi4EU, sprawozdanie z instalacji do gminy do zatwierdzenia.
  2. Gmina zatwierdza na portalu sprawozdanie z instalacji, potwierdzając, że każdy wpisany punkt dostępu rzeczywiście istnieje i jest umiejscowiony zgodnie ze wskazanymi współrzędnymi GPS.
8. Po zatwierdzeniu przez gminę sprawozdania z instalacji INEA ma maksymalnie 60 dni na:
  1. zweryfikowanie, czy instalacja Wi-Fi jest zgodna z art. 4.2 umowy o udzielenie dotacji (tj. czy sieć działa prawidłowo, wyświetla się logo WiFi4EU itp.);
  2. potwierdzenie sprawozdania z instalacji oraz dokonanie płatności.
9. W przypadku niezgodności z art. 4.2 umowy o udzielenie dotacji zarówno potwierdzenie sprawozdania z instalacji przez INEA, jak i późniejsza płatność zostają zawieszone do czasu zapewnienia zgodności z postanowieniami umowy.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, w przypadku gdy:
  1. Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bądź bez uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 14 dni,
  2. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy,
  3. jeżeli Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie 30 dni od jej podpisania z przyczyn leżących po jego stronie.

§ 4
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umowy, jak również na obciążenie wierzytelności i praw wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej.
2. O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów kontaktowych i adresu e-mail, dana Strona której zmiana dotyczy niezwłocznie poinformuje drugą Stronę pisemnie. Zmiany takie nie wymagają aneksu do umowy.
3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.