Zamawiający:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 20A

82-300 Elbląg

KRS		0000207049

NIP		5782058156

REGON	170356044

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

na realizację przedsięwzięcia pn.

Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów wodnych  każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego o wydajności 19 t/h

NR REFERENCYJNY ZP/EKO/133/2019/AK

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Elbląg dnia 17 grudnia 2019 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera

CZĘŚĆ I -  Instrukcja dla Wykonawców (IDW)

CZĘŚĆ II – Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU).

CZĘŚĆ III – Wzór umowy

CZĘŚĆ 1

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Spis treści

INFORMACJE OGÓLNE	6

1.	Nazwa Zamawiającego	6

2.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia	6

3.	Opis przedmiotu zamówienia	6

4.	Termin realizacji zamówienia	7

5.	Oferty wariantowe	7

6.	Oferty częściowe	7

7.	Aukcja elektroniczna	7

8.	Podwykonawcy	7

9.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	7

10.	Pozostałe informacje	8

11.	Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia.	9

12.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.	11

13.	Forma dokumentów i oświadczeń	15

14.	Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia	16

15.	Wymagania dotyczące wadium	16

PRZYGOTOWANIE OFERT	17

16.	Opis sposobu przygotowania ofert	17

17.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty	18

18.	Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert	19

19.	Termin związania ofertą	19

OCENA OFERT	20

20.	Opis sposobu obliczania ceny	20

21.	Kryterium oceny ofert	20

22.	Sposób oceny ofert	23

23.	Przesłanki odrzucenia oferty	24

POZOSTAŁE INFORMACJE	24

24.	Przesłanki unieważnienia postępowania	24

25.	Wybór oferty i zawiadomienie o wynikach postępowania	24

26.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	24

27.	Istotne postanowienia umowy	25

28.	Pouczenia o środkach ochrony prawnej	25

29.	Informacje dodatkowe	25

30.	Wykaz załączników	28

Tabela 1 Kryteria wyboru	200

# INFORMACJE OGÓLNE

## Nazwa Zamawiającego

  - ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300) przy ul. Elektrycznej 20A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207049, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 578-20-58-156, Regon 170356044, z kapitałem zakładowym w wysokości 400 989 000,00 złotych.

Prowadzący postępowanie

Energa OZE S.A.

Al. Grunwaldzka 472

Gdańsk 80-309, Polska

e-mail: kamila.czechorowska@energa.pl

strona internetowa: https://www.energa-wytwarzanie.pl/

profil nabywcy na platformie zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje

godziny urzędowania: od 7.00 do 15.00

## Tryb postępowania o udzielenie zamówienia

  - Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w dalszej części zwanej PZP).

  - Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia została ustalona powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

  - Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi, że przeprowadzenie ww. procedury jest nieuzasadnione lub niecelowe może odstąpić od jej zastosowania.

  - Niemniej jednak, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

## Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (w formule „pod klucz”) kompletnej, nowoczesnej Instalacji tj. trzech kotłów rezerwowo-szczytowych (KRS) wodnych o mocy 38 MWt każdy, zasilane gazem ziemnym wysokometanowym typu E oraz jednego kotła parowego o mocy 13,7 MWt zasilanego gazem ziemnym wysokometanowym typu E, instalacji wyprowadzenia mocy cieplnej, instalacji elektrycznej i sterowania oraz całej niewymienionej infrastruktury towarzyszącej koniecznej dla prawidłowego funkcjonowania Zadania inwestycyjnego.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II niniejszej SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowny (PFU).

## Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 29 grudnia 2021 r.

## Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

## Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

## Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## Podwykonawcy

  - Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy pomocy podwykonawców.

  - Wykonawca nie może powierzyć całości realizacji zamówienia jednemu podwykonawcy.

## Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus dostępnej pod adresem https://www.platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej.

  - Zamawiający wyznacza jako osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami Panią Kamilę Czechorowską, tel. 785 860 861  e-mail: kamila.czechorowska@energa.pl

  - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi skorzystać z Platformy Zakupowej Open Nexus, na zasadach określonych w Regulaminie platformazakupowa.pl oraz Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl. Tam też zostały opisane wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu.

  - Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem dedykowanego

formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na

https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, za wyjątkiem Oferty z załącznikami, na wskazany w pkt 9.3 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r w sprawie użycia środków  komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

    - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie powoduje przedłużenia terminu, w którym Zamawiający  zobowiązany jest udzielić wyjaśnień.

    - Zamawiający udzieli wyjaśnień zamieszczając treść pytania i odpowiedzi na stronie Platformie Zakupowej Open Nexus. W żadnym wypadku Zamawiający nie ujawni źródła pytania.

    - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na Platformie Zakupowej Open Nexus.

## Pozostałe informacje

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

  - Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy - Część III SIWZ.

  - Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

  - Zamawiający umożliwi wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawcy, którzy są zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są zgłosić Zamawiającemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, chęć udziału w wizji lokalnej, z podaniem proponowanej daty i godziny przeprowadzenia wizji. Zgłoszenie powinno być przesłane Zamawiającemu z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający umożliwi wykonawcom przeprowadzenie wizji w proponowanym terminie lub wyznaczy inny, możliwie najszybszy termin przeprowadzenia wizji. Zamawiający każdorazowo poinformuje, w odpowiedzi na wniosek wykonawców, pocztą elektroniczną o terminie wizji. Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt i odpowiedzialność. Zamawiający informuje, że odbycie wizji lokalnej możliwe jest w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 stycznia 2020r.Wizja lokalna nie jest obowiązkowa, jednak w ocenie Zamawiającego stanowi istotny element, wpływający na sporządzenie oferty przy zachowaniu należytej staranności i uwzględnieniu wszelkich kosztów, związanych z realizacją niniejszego zamówienia .

  - Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na stanowiskach montażowych, instalacyjnych, robotniczych, kierowców, operatorów i osób wykonujących innego rodzaju prace fizyczne na terenie budowy. W razie wątpliwości obowiązek zatrudnienia na umowy o pracę nie dotyczy w szczególności kierowników projektu, kierowników budowy/robót budowlanych oraz projektantów.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

## Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 PZP.

  - Zamawiający wykluczy także Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, pkt 4 PZP i pkt 8 PZP, tj.:

    - Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art., 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  – Prawo upadłościowe;

    - Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, PZP co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

    - Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13  i 14 oraz 16-20  lub ust. 5 PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współprace z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie punktu powyżej.

  - Spełniają warunki, określone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1 PZP.

  - Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu co do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy:

    - posiada odpowiednie do wykonania przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową, tj. co najmniej: 10 000 000,00 PLN.

W przypadku konsorcjum, dopuszcza się sumowanie zdolności kredytowej poszczególnych członków konsorcjum, przy czym przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi dysponować zdolnością kredytową w wysokości min. 5 000 000, 00 PLN

Uwaga: W przypadku, kiedy kwoty będą podane w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu oceny spełnienia warunku dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  - Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu co do zdolności technicznej lub zawodowej:

    - Wykonawca musi wykazać, że wykonał terminowo i należycie, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w formule „pod klucz” co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie kotłowni gazowej o mocy nie mniejszej niż 30 MWt. Formuła „pod klucz” oznacza: zaprojektowanie, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, osiągnięcie gwarantowanych parametrów technicznych i przekazanie do eksploatacji.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 11.6 
i 11.7, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy zasoby przez inne podmioty, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 11.1 i 11.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty w zakresie tożsamym z dokumentami jakich Zamawiający wymaga od Wykonawcy. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, wraz z ofertą składa JEDZ podmiotu / podmiotów udostępniającego/udostępniających zasoby podpisany przez każdy z tych podmiotów zgodnie z instrukcją wypełniania JEDZ umieszczoną w pkt 12.1.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 11.9, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 11.6 i 11.7.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców w JEDZ w miejscu na to przewidzianym.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia” w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia oraz zawarte w nich informacje.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą

  - Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu, wraz z ofertą (tj. w szczególności wraz z wypełnionym Załącznikiem nr I.A1, Załącznikiem nr I.A2) , składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne w formie wypełnionego i podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Instrukcja wypełnienia formularza JEDZ dostępna jest na stronie internetowej: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

    - JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z PZP. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich. Informacje zawarte w ww. dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że podmiot nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    - Wykonawca załącza JEDZ do oferty korzystając z Formularza do złożenia oferty lub wniosku dostępnego na platformie zakupowej.

    - Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps (wchodzących w skład skompresowanego pliku).

    - JEDZ/ESPD należy wypełnić logując się na stronie https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl oraz importując dokument  stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. .

    - Wypełniając część IV JEDZ/ESPD Wykonawca zobowiązany jest podać w JEDZ/ESPD w szczególnościnastępujące dane dla:

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej –wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową,

      - zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca może posłużyć się załącznikami nr I.A3 do SIWZ („Doświadczenie zawodowe”) i załączyć je jako załączniki do JEDZ/ESPD. W przypadku nieskorzystania z załącznika nr I.A3 Wykonawca zobowiązany jest podać w JEDZ/ESPD następujące dane dla „Doświadczenie zawodowe” – przedmiot zamówienia z jego zakresem, zgodnie z pkt. 11.7.1 SIWZ; moc kotłowni gazowej [MWt]; data rozpoczęcia prac [dd/mm/rrrr]; data zakończenia (rozumiana jako data przekazania do eksploatacji) [dd/mm/rrrr], podmiot na rzecz którego było zamówienie zrealizowane.

    - Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 PZP.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (zgodnie z art. 25a ust. 6 PZP). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 1 PZP, składa Zamawiającemu dowód na to, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

    - Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa - jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Oświadczenie składane po otwarciu ofert

  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej Open Nexus informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – zgodnie z Załącznikiem nr I A4 do IDW. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego po ocenie ofert

  - Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1:

    - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

    - W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w pkt 11.7.1 Wykonawca przedstawi wykaz  wykonanych zamówień, zgodnie z załącznikiem I.A3 do SIWZ, oraz załączy dowody określające czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.

    - Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

    - oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

      - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności  zgodnie z Załącznikiem nr A.I.6;

      - oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z Załącznikiem nr A.I.7;

      - oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publicznego, zgodnie z Załącznikiem nr A.I.8.

Dokumenty i oświadczenia składane w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 PZP).

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 12.4.3-12.4.6 składa:

      - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.4.3-12.4.6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 12.4. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

      - Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12.4.3, składa dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy wskazane w pkt 12.4. dotyczące wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

      - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

## Forma dokumentów i oświadczeń

  - Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, składane są, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli oferta podpisana będzie przez pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa elektronicznego.

  - Pełnomocnictwo winno być przekazane przez Wykonawcę w formie elektronicznej  oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa w formie elektronicznej oryginalnej (tj z kwalifikowanym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), a posiada pełnomocnictwo tylko w formie pisemnej (tj z własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do jego udzielenia), może złożyć kopię pełnomocnictwa notarialnie poświadczoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - JEDZ Wykonawca składa w formie elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Dokumenty inne niż oferta, oświadczenia i pełnomocnictwa składane są w formie oryginałów dokumentów elektronicznych  lub elektronicznej kopii, z tym, że wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz oraz oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach i sytuacji wykonawca polega na zasadach art.22a ustawy Pzp - muszą być złożone wyłącznie w formie oryginału dokumentu elektronicznego, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanie jej przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega, kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu za zgodność z oryginałem.

  - Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

## Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają odrębne JEDZ, dla każdego z Wykonawców osobno.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

  - Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem.

  - W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy, Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.

## Wymagania dotyczące wadium

  - Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

  - Forma wadium

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach, określonych w art. 45 ust 6 PZP.

    - W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku, gdy zajdą ku temu przewidziane w ustawie okoliczności, okoliczności, określone w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem dla siedziby Zamawiającego.

    - Z treści wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powinno wynikać, że zabezpiecza wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    - W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej nie może zawierać zapisu stanowiącego, że zwrot oryginalnego wadium do gwaranta powoduje zwolnienie gwarancji.

    - Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.

  - Miejsce i sposób wniesienia wadium.

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego:

ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o.

ul. Elektryczna 20A

82-300 Elbląg

PKO Bank Polski S.A.

47 1440 1101 0000 0000 1046 5192

z adnotacją:

„Wadium w postępowaniu pn.: „Budowa na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów wodnych  każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego o wydajności 19 t/h” – ZP/EKO/133/2019/AK

      - Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

    - W przypadku pozostałych form wniesienia wadium – oryginał dokumentu wadialnego w formie elektronicznej oryginalnej (tj. z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób uprawnionych ze strony gwaranta np banku, ubezpieczyciela) Wykonawca złoży za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. W każdym przypadku wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

    - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

  - Zwrot, zatrzymanie wadium

Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 PZP.

# PRZYGOTOWANIE OFERT

## Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.

  - Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: doc., docx., pdf. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty. Sposób zmiany i wycofania oferty opisany jest w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie, jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.

  - Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.

  - Wykonawca wypełnia Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr I.A1. do IDW oraz redaguje ofertę w układzie określonym w IDW.

  - Oferta musi zawierać:

    - Wypełniony Formularz Oferty zgodnie z Załącznikiem nr I.A1

    - Część techniczną oferty tj.:

Specyfikacja i opis techniczny przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr I.A2 do IDW.

    - Dowód/dowody potwierdzający/e, że realizując zamówienie Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów - jeśli dotyczy.

    - Pełnomocnictwo/pełnomocnictwa - jeśli dotyczy.

    - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy.

    - Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

    - Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.

    - Formularz JEDZ

  - Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

    - Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

Do dnia 13 lutego 2020 r. roku godzina 13:00

    - Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia oferty lub wniosku dostępnego na https://platformazakupowa.pl/energa_wytwarzanie/aukcje

## Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia oferty/wniosku. Sposób zmiany i wycofania oferty opisany jest w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl

## Miejsce, termin i tryb otwarcia ofert

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie: ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20A 82-300 Elbląg w dniu 13 lutego 2020 r. o godzinie13:05

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## Termin związania ofertą

  - Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 60 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

  - Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje utraty wadium.

  - Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# OCENA OFERT

## Opis sposobu obliczania ceny

  - Podana w ofercie Cena musi być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji Przedmiotu Zamówienia.

  - Wykonawca podaje cenę w Formularzu Oferty.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej Ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartości bez kwoty podatku.

  - Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, oraz jeśli na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku od towarów i usług w Polsce, Wykonawca musi wskazać w ofercie wyłącznie cenę netto (tj. nieobejmującą podatku od towarów i usług). W celu porównania ofert do ceny netto, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości.

  - Wykonawca sporządza i przedstawia w ofercie kalkulację ceny wg wymogów określonych w Załączniku nr I.A1 do IDW.

## Kryterium oceny ofert

  - Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie wskazanych poniżej kryteriów oceny ofert:

Tabela 1 Kryteria wyboru

| Kryterium | Opis kryterium | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| K1 | Cena oferty brutto w PLN | 85 |
| K2 | Sprawność cieplna kotłów wodnych przy mocy nominalnej | 8 |
| K3 | Sprawność cieplna kotła parowego przy mocy nominalnej dla spalania gazu | 2 |
| K4 | Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne – kotłów wodnych (przy mocy nominalnej) | 5 |

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (F) zgodnie z następującym wzorem:

F = K1 + K2 + K3+ K4

Wszelkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi „4” lub mniej, końcówkę pomija się. W przypadku, gdy cyfra na trzecim miejscu po przecinku wynosi od „5” do „9” następuje zaokrąglenie w górę.

  - Sposób oceny ofert:

K1 Cena oferty brutto w PLN

K1=CminCoferty×85

gdzie:

K1 	– kryterium ceny ofertowej (brutto)

Cmin 	– cena ofertowa (brutto) w PLN oferty najtańszej

Coferty 	– cena ofertowa (brutto) w PLN ocenianej oferty

Uwaga:

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z powyższym Wykonawca wewnątrzwspólnotowy (spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), którego sprzedaż jest eksportem towarów i usług i w kraju jego siedziby podlega zwolnieniu z podatku VAT w złożonej ofercie powinien pominąć stawkę podatku VAT.

- Jeżeli taka oferta będzie zawierała stawkę podatku VAT kraju Wykonawcy, Zamawiający pominie tę stawkę i zastosuje tryb określony w lit. a).

K2 Sprawność cieplna kotłów wodnych przy mocy nominalnej

Oferta otrzyma następującą ilość punktów  za deklarowaną przez Wykonawcę sprawność cieplną kotłów wodnych przy mocy nominalnej:

S kw <95,1% - 0 pkt.

S kw ≥95,1% -	0,8 pkt.

S kw ≥95,2% - 1,6 pkt.

S kw ≥95,3% - 2,4 pkt.

S kw ≥95,4% - 3,2 pkt.

S kw ≥95,5% - 4,0 pkt.

S kw ≥95,6% - 4,8 pkt.

S kw ≥95,7% - 5,6 pkt.

S kw ≥95,8% - 6,4 pkt.

S kw ≥95,9% - 7,2 pkt.

S kw ≥96,0% - 8,0 pkt.

Gdzie: S kw – sprawność cieplna kotłów wodnych przy mocy nominalnej (badanej oferty)

K2 – uzyskana ilość punktów

Punkty przyznaje się jednokrotnie, tzn. punktów nie mnoży się razy liczbę kotłów wodnych. Maksymalna ilość punktów za to kryterium to 8pkt.

K3 Sprawność cieplna kotła parowego przy mocy nominalnej

Oferta otrzyma następującą ilość punktów za deklarowaną przez Wykonawcę sprawność cieplną kotłów wodnych przy mocy nominalnej:

Skp oferty < 95,1% - 0 pkt.

Skp oferty ≥ 95,1% - 0,2pkt.

Skp oferty ≥95,2% - 0,4 pkt.

Skp oferty≥ 95,3% - 0,6 pkt.

Skp oferty≥ 95,4% -  0,8 pkt.

Skp oferty≥ 95,5% - 1,0 pkt.

Skp oferty ≥95,6% - 1,2 pkt.

Skp oferty ≥95,7% - 1,4 pkt.

Skp oferty≥ 95,8% - 1,6 pkt.

Skp oferty≥ 95,9% - 1,8 pkt.

Skp oferty ≥96,0% - 2,0 pkt.

Gdzie: S kp – sprawność cieplna kotła parowego przy mocy nominalnej (badanej oferty)

Maksymalna ilość punktów za to kryterium to 2 pkt.

K3 – uzyskana ilość punktów

K4 Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne – kotły wodne (zużycie przyjmuje się dla jednego kotła wodnego)

Oferta otrzyma wskazaną poniżej ilość punktów za deklarowane zużycie energii elektrycznej przez jeden kocioł wodny na potrzeby własne (przy mocy nominalnej):

Nzekw >   400  kWh/h  – 0 pkt

Nzekw  ≤  400  kWh/h – 0,3 pkt

Nzekw  ≤  390  kWh/h – 0,6 pkt

Nzekw  ≤  380  kWh/h – 0,9 pkt

Nzekw  ≤  370  kWh/h – 1,2 pkt

Nzekw  ≤  360  kWh/h – 1,5 pkt

Nzekw  ≤  350  kWh/h – 1,8 pkt

Nzekw  ≤  340  kWh/h – 2,1 pkt

Nzekw  ≤  330  kWh/h – 2,4pkt

Nzekw  ≤  320  kWh/h – 2,7 pkt

Nzekw  ≤  310  kWh/h – 3,0 pkt

Nzekw  ≤  300  kWh/h – 3,3pkt

Nzekw  ≤  290  kWh/h – 3,6 pkt

Nzekw  ≤  280  kWh/h – 3,9 pkt

Nzekw  ≤  270  kWh/h – 4,2 pkt

Nzekw  ≤  260  kWh/h – 4,5 pkt

Nzekw  ≤  250  kWh/h – 4,8 pkt

Nzekw  ≤  240  kWh/h – 5,0 pkt

gdzie

Nzekw zużycie energii elektrycznej dla jednego kotła wodnego podane w ocenianej ofercie

Punkty przyznaje się jednokrotnie, tzn. punktów nie mnoży się razy liczbę ilość kotłów wodnych. Maksymalna ilość punktów za to kryterium to 5 pkt.

K4 – uzyskana ilość punktów

Dane do kalkulacji kryteriów oceny ofert Wykonawca poda w Formularzu oferty oraz w Załączniku nr I.A2 (w przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami wiążące są wartości wskazane w Formularzu oferty).

Zgodnie z zapisami PFU do oceny ofert parametrów gwarantowanych grupy B: Sprawność kotła przy nominalnej mocy cieplnej określi Wykonawca (Wymagane ≥95 zgodnie z założeniami:

- kotły wodne: pozycja 2 w Tabeli 22 (rozdział VI.2.4 PFU) w związku z Tabela 20 PFU

- kocioł parowy: pozycja 3 w Tabeli 23 (rozdział VI.2.4 PFU) w związku z Tabela 20 PFU

Zgodnie z zapisami PFU do oceny ofert parametrów gwarantowanych grupy B: zużycie energii na potrzeby własne kotłów wodnych określi Wykonawca  zgodnie z założeniami:

- kotły wodne: pozycja 4 w Tabeli 22 (rozdział VI.2.4 PFU) w związku z Tabela 20 PFU

Zużycie energii elektrycznej dla każdego kotła wodnego ma taką samą wartość.

## Sposób oceny ofert

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów uzyskaną zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt 21 IDW.

  - Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## Przesłanki odrzucenia oferty

Zamawiający odrzuci oferty Wykonawców zgodnie z dyspozycją art. 89 PZP.

# POZOSTAŁE INFORMACJE

## Przesłanki unieważnienia postępowania

  - O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - Ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

    - Złożyli oferty – w przypadku unieważnienia Postępowania po upływie terminu składania ofert,

  - Zamawiający w każdym przypadku poda uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.

## Wybór oferty i zawiadomienie o wynikach postępowania

  - Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców stosownie do postanowień art. 92 PZP.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania Umowy.

  - Zamawiający zawrze Umowę, z zastrzeżeniem art. 183 PZP, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 94 PZP.

  - Zamawiający może zawrzeć Umowę przed upływem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli w Postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

  - Jeżeli wyłoniony Wykonawca uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

  - Zamawiający zawrze umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Część III SIWZ.

## Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana wnosi, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”).

  - Zabezpieczenie w wysokości 7% ceny zamówienia podanej w ofercie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 PZP.

  - Szczegółowe warunki dotyczące wnoszenia Zabezpieczenia zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym Część III SIWZ.

## Istotne postanowienia umowy

  - Wzór Umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia został określony w Części III SIWZ.

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu PZP zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy.

  - Poza przypadkami zmian Umowy przewidzianymi bezpośrednio w PZP Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1 pkt. 4 a) PZP przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy.

  - Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

## Pouczenia o środkach ochrony prawnej

  - Wykonawcom i innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. PZP, tj. odwołanie oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

## Informacje dodatkowe

  - Wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu, w szczególności związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty, ponosi Wykonawca.

  - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

    - Administratorem danych osobowych (ADO) jest:

Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg

    - Dane kontaktowe: Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg

    - Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-wytwarzanie@energa.pl  lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt. 29.2.2).

    - Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Energa Kogeneracja Sp. z o. o. Prawnie uzasadnionym interesem jest np. obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa.

    - Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do udziału w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę na terenie elektrociepłowni w Elblągu trzech kotłów wodnych  każdy o mocy ok. 38 MWt oraz jednego kotła parowego o wydajności 19 t/h” znak ZP/EKO/133/2019/AK.

    - Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą zostać niżej wskazane podmioty.

  - Uprawnione organy publiczne, na podstawie przepisów prawa,

  - Podmioty Grupy Energa,

  - Podmioty dostarczające korespondencję,

  - Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

  - Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,

  - Podmioty świadczące usługi informatyczne oraz serwis urządzeń wykorzystywanych przez Administratora Danych.

    - Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu Energa Kogeneracja Sp. z o. o.

    - W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;

    - W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.

    - W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

    - Informujemy o przysługującym prawie do:

- dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

- sprostowania swoich danych osobowych (np. do ich poprawienia),

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli będzie to miało zastosowanie,

- przenoszenia danych,

- usunięcia danych. .

    - W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Państwu prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - W związku z postanowieniami art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że w sprawie realizacji swoich praw lub wniosków związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się korzystając z poniższych informacji:

    - Administratorem danych osobowych (ADO) jest: Energa Kogeneracja Sp. z o. o.

    - Nasze dane kontaktowe to: Energa Kogeneracja Sp. z o. o., ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg

    - Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem          e-mail: iod.energa-wytwarzanie@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 29.3.2).

    - Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Wykonawcy/Podwykonawcy, którego Pan/Pani reprezentuje.

    - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO tj. w związku z działaniami w imieniu Wykonawcy/Podwykonawcy wynikającymi z umowy zawartej pomiędzy Energa Kogeneracja Sp. z o. o., a Wykonawcą.

    - Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie korespondencji z kontrahentami oraz załatwianie zgłaszanych przez nich spraw, w tym związanych z realizacją przedmiotu umów zawieranych przez Energa Kogeneracja Sp. z o. o.

    - Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

  - Uprawnione organy publiczne,

  - Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

  - Podmioty dostarczające korespondencję,

  - Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,

  - Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej,

  - Podmioty świadczące usługi serwisu i obsługi technicznej urządzeń wykorzystywanych przez ADO,

  - Podmioty świadczące usługi informatyczne.

    - Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 29.3.6.

    - W zakresie realizacji umowy, jeżeli Wykonawca/Podwykonawca, którego Pani/Pan reprezentuje, zawarł umowę z Energa Kogeneracja Sp. z o. o., przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń Spółki;

    - Po tym okresie przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

    - Przypominamy o przysługujących na podstawie RODO prawach:

- dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

- sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

- przenoszenia danych,

- usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. przetwarzanie na podstawie zawartej umowy.

    - Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody dodatkowo mogą Państwo skorzystać z prawa cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak zaznaczamy, że wycofanie zgody na przetwarzanie danych może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku Wykonawcy.

  - W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora przysługuje Wykonawcy prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  - Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub z IOD (pkt 29.3.2., 29.3.3.).Przypominamy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## Wykaz załączników

  - Załącznik nr I.A1 – Formularz oferty.

  - Załącznik nr I.A2 – Specyfikacja techniczna

  - Załącznik nr I.A3 – Doświadczenie zawodowe.

  - Załącznik nr I.A4 – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.

  - Załącznik nr I.A5 – JEDZ,

  - Załącznik nr I.A6 - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczenia podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w prawie spłaty tych należności.

  - Załącznik I.A7 - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

  - Załącznik nr I.A8 - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publicznego