WZÓR UMOWY

UMOWA Nr …../PGK/2020

w sprawie zamówienia pn.

Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej                  w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”

Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”,

zawarta dnia ........................ roku w Miliczu,

zwana dalej „Umową" pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz

NIP 916-13-54-050, REGON 020286417, KRS Nr 0000255485,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu - Sabinę Misiak,

a

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

NIP ………………………………., REGON ……………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą",

reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………

o następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych                w PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o.”  Rozdział 4 - Zamówienia udzielane z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117 zwana dalej: PZP), tj. o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro.

Integralne części Umowy stanowią następujące dokumenty:

- Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

- Załącznik nr 2 - Karta Gwarancyjna

- Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy.

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadań pn.

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej  w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”,

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”.

- Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania Zadań wskazanych w ust. 1 określa Opis Przedmiotu Zamówienia, na który składa się:

- Dokumentacja projektowa;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- Przedmiar robót - stanowi dla Wykonawcy dokument pomocniczy do przygotowania oferty, nie stanowi i nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w zakresie zwiększenia stawek jednostkowych za poszczególne elementy robót;

- Wykaz elementów rozliczeniowych (dotyczy Zadania nr 2).

W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, wymienionych powyżej, pierwszeństwo mają zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opisem Przedmiotu Zamówienia uznając go                    za kompletny i za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej z upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, następującą  dokumentację:

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności na wszystkie użyte materiały opieczętowane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego z adnotacją na temat miejsca wbudowania,

- protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu,

- protokoły próby szczelności przeprowadzonej w obecności przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego),

- protokół inspekcji kanału kamerą przeprowadzonej w obecności przedstawiciela Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) wraz z zapisem na płycie CD/DVD(dotyczy zadania nr 2),

- protokoły odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi,

- protokoły o uporządkowaniu terenu nieruchomości, na których prowadzone były roboty, potwierdzony przez właścicieli nieruchomości,

- szkice geodezyjne powykonawcze wraz z mapą sporządzoną na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- dziennik budowy,

- dokumenty do dokonania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane,

- kopię sprawozdania z badań archeologicznych z potwierdzeniem złożenia                                 do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy Zadania nr 1)

Wyżej wymienione dokumenty należy przekazać w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

- Poza dokumentami wskazanymi w pkt. 4 Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć na swój koszt do siedziby Zamawiającego najpóźniej 1 miesiąc po upływie terminu, określonego w § 3 ust. 3 umowy, oryginał mapy inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnionej zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy - Prawo geodezyjne                                   i kartograficzne w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę techniczną, kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie oraz zasoby do pełnej realizacji przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność techniczną i merytoryczną wykonanych prac.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z prawem budowlanym               i innymi obowiązującymi przepisami w tym zakresie, sztuką budowlaną i należytą starannością oraz obowiązującymi normami i warunkami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane prawem budowlanym.

- Wykonawca odpowiada za teren budowy od daty jego przejęcia do czasu odebrania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania robót.

§ 3

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w następujących terminach:

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej                        w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa” – 31.12.2020 r.

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”  - 31.12.2020 r.

- Termin, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy dostarczenia przez Wykonawcę mapy inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych uwierzytelnionej zgodnie z art. 12b ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie po jej otrzymaniu z PODGiK, jednak nie później niż 1 miesiąc                   po upływie terminu określonego w ust. 3.

§ 4

1.	Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Z dniem przekazania placu budowy na Wykonawcę przechodzą zobowiązania wobec osób trzecich związane z ewentualną wypłatą odszkodowań za straty i uszkodzenia powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

  - Przekazanie kompletu dokumentacji budowlano-wykonawczej.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Zabezpieczenie placu budowy.

  - Ochrona mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego.

  - Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

  - Wykonywanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wiedzą techniczną, doświadczeniem Wykonawcy. Wykonawca odpowiada za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych samemu oraz przy pomocy podwykonawców robót oraz za zgodność realizacji z przedmiarami i opisami.

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

  - Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z prawem budowlanym.

  - Wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w budownictwie, nowych, w stanie kompletnym i nieuszkodzonym, posiadających aktualne na dzień wbudowania atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności. Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca przekaże do akceptacji Zamawiającemu odpowiednie dokumenty: certyfikaty na „znak bezpieczeństwa”, certyfikaty lub deklaracje zgodności, atesty.

  - Uzyskanie zgody Zamawiającego na zastosowanie każdego rodzaju materiałów odmiennego niż wskazane w niniejszej Umowie i dokumentacji wykonawczej.

  - Prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  - Skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających                     na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego robót .

  - Utrzymywanie porządku w obrębie terenu, na którym prowadzone będą roboty budowlane, oraz, zgodnie z art. 47 Prawo budowlane, po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenu przyległego.

  - Wypełnienie wszelkich wymagań wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii załączonych do dokumentacji projektowej.

  - Zapewnienie pełnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy Zadania nr 1).

  - Opracowanie projektu organizacji ruchu zastępczego.

  - Uzyskanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie wszelkich związanych z tym kosztów (koszty umieszczenia urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający).

  - Prowadzenie robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bhp, p.poż. i ochrony środowiska.

  - Zabezpieczenie istniejącej w obrębie terenu budowy infrastruktury.

  - Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach                           i w zakresie określonym w przedmiarach i opisie.

  - Informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

  - Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.

  - Zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy.

  - Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

  - Natychmiastowe usunięcie na koszt Wykonawcy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę w trakcie realizacji umowy.

  - Wykonawca na swój koszt odpowiada za uszkodzenie urządzeń podziemnych. W celu uściślenia lokalizacji urządzeń podziemnych w miejscu wykonywanych robót Wykonawca jest zobowiązany wykonać ręczne przekopy kontrolne. Wykonawca                w trakcie wykonywania prac budowlanych zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność, ze względu na ewentualność wystąpienia urządzeń niezinwentaryzowanych na planie uzbrojenia.

  - Bieżące usuwanie zanieczyszczeń, ubytków i innych szkód spowodowanych transportem materiałów na plac budowy.

  - Uporządkowanie teren przyległego do placu budowy po zakończeniu robót.

  - Utrzymanie w czystości miejsca pracy i dróg transportowych oraz bieżące sprzątanie odpadów i opakowań i składowanie ich w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jeżeli powyższe nie będzie przestrzegane, to prace powyższe wykona Zamawiający na koszt Wykonawcy.

  - Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w naradach i innych czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi.

  - Odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonywanych robót, a w szczególności                        za bezpieczne warunki poruszania się w obrębie realizowanych robót.

  - Zapewnienie stałego dozoru nad wbudowanym mieniem do dnia odbioru końcowego.

  - Zorganizowanie na własny koszt zaplecza budowy - stosownie do potrzeb budowy, wywozu śmieci i odpadów.

  - Ponoszenie kosztów zużycia wody, energii, ogrzewania, odprowadzenia ścieków, zabezpieczenia napływu ścieków i innych dla potrzeb budowy - stosownie do potrzeb budowy.

  - Zorganizowanie prac w sposób umożliwiający dojazd właścicielom do terenów położonych przy realizowanej drodze.

  - Pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu.

3.	Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy lub podwykonawcy znajdujące się na placu budowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                         w wysokości:

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej                  w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”,

………………………………………. zł netto (słownie: ………………………………………....…… zł),

podatek VAT: ………………… zł (słownie: ……………………………………………………..… zł),

tj.  ………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………………………… zł).

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”,

………………………………………. zł netto (słownie: ……………………………………………… zł),

podatek VAT: ………………… zł (słownie: ………………………………………..……………… zł),

tj.  ………………………….. zł brutto (słownie: ………………………………….………………… zł).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.1 lit. A jest wynagrodzeniem ryczałtowym                         i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §5, ust. 1 lit. B jest wynagrodzeniem szacunkowym,                     a jego wysokość zostanie ustalona na podstawie ilości faktycznie wykonanych robót,                      w oparciu o stawki jednostkowe określone przez Wykonawcę w Ofercie.

  - W przypadku zaistnienia faktycznie stwierdzonych rozbieżności w trakcie realizacji robót, polegających na różnicy ilości robót wynikających z obmiaru robót rzeczywiście wykonanych i przyjętych przez Zamawiającego w stosunku do ilości                   z wycenionego Wykazu Elementów Rozliczeniowych różnice będą korygowane przy ostatecznym rozliczeniu robót. Mogą one spowodować zmiany ostatecznej wartości ceny umownej.

§ 6

- Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych po zakończeniu                             i odbiorze robót oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę mapy, o której mowa w §1 ust. 5.

- Płatność nastąpi w dwóch częściach:

- pierwsza część w wysokości 80% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1,  na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu i odbiorze całości robót oraz dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, na którą składają się dokumenty wymienione w §1 ust. 4 oraz podpisaniu przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót,

- druga część w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1, na podstawie faktury VAT wystawionej po dostarczeniu przez Wykonawcę mapy,                o której mowa w §1 ust. 5.

- Zapłata faktury nastąpi na podstawie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 2, stanowiących podstawę do wystawienia faktury. W przypadku złożenia faktury, bez wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, zostanie ona odesłana do Wykonawcy bez zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres 36 - miesięcy, licząc od daty bezusterkowego odbioru robót wykonanych w ramach danego zadania.

- Warunki gwarancji zostały określone w karcie gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 2                  do niniejszej umowy.

- Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin do usunięcia wad.

- Strony zrównują okres rękojmi z okresem udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego odbioru robót                        w ramach danego zadania.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym                w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- W przypadku niewywiązania się Wykonawcy ze zobowiązań gwarancyjnych, mimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia ich wykonania na koszt Wykonawcy.

§ 8

            - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego robót. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację wymienioną  w §1 ust.  4.

            - W odbiorze uczestniczyć będą upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

            - Odbiór końcowy polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych robót pod względem technicznym, użytkowym i stanowić będzie podstawę dopuszczenia do użytkowania                          i eksploatacji.

            - Czynności odbioru rozpoczną się w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru i przekazania kompletnej dokumentacji wymienionej w §1 ust. 4, a zakończą                        w ciągu 14 dni roboczych. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru.

            - Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli nie został wykonany cały przedmiot umowy.

            - W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wystąpienia wad, Zamawiający może:

  - zażądać usunięcia wad w terminie określonym przez Zamawiającego;

  - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

  - odstąpić od odbioru i po usunięciu wad przystąpić do odbioru ponownie. W tym przypadku za datę zakończenia uważać się będzie datę zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do ponownego odbioru;

  - żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

            - O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót.

            - Zamawiający wyznacza termin przeglądu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji i rękojmi, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin ich usunięcia.

§ 9

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego – …………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy - ….............................................................................................

- Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się :

1)	Ze strony Wykonawcy - …………………………………………………………………………………………………………………………………..

2)	Ze strony Zamawiającego – …………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), a także na podstawie umowy z Zamawiającym.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia robót określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi                        i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad;

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar                         z przysługującego wynagrodzenia.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo potrącenia naliczonych kar umownych                          z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

§11

- Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

- Sprawy sporne, których Strony umowy nie będą w stanie rozstrzygnąć polubownie, rozpoznawać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Załączniki do umowy:

- Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa; Specyfikacje Techniczne Wykonania                        i Odbioru Robót Budowlanych; Przedmiar robót; Wykaz elementów rozliczeniowych - dotyczy zadania nr 2).

- Karta Gwarancyjna.

- Oferta Wykonawcy.

Załącznik nr 2 do umowy nr …………….……………

KARTA GWARANCYJNA

Dotyczy umowy:

Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej                           w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”,

Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”.

Gwarantem jest Wykonawca Umowy nr …………………….. z dnia………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

adres: Rynek 21, 56-300 Milicz

- Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy pn.

- Zadanie nr 1: „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej                           w działce nr 335/1 w miejscowości Dunkowa”,

- Zadanie nr 2: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Milicz”.

  - Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy roboty w ramach umowy wykonywane są przez Wykonawcę. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2.

  - Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy na całość robót i liczony jest od dnia podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

  - Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne do upływu 36 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru robót.

  - Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć: wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, oraz awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu robót w części wybudowanej przez Gwaranta w ramach ww. umowy,             z uwzględnieniem postanowień pkt 1.2 niniejszej Karty Gwarancyjnej.

  - Ilekroć w dalszych postanowieniach mowa jest o „usunięciu wady”, należy przez to rozumieć również wymianę elementu robót wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad.

- Obowiązki i uprawnienia Stron

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do:

- żądania usunięcia wady – jeżeli jest to technicznie wykonalne i prawidłowość funkcjonowania naprawianego elementu robót nie będzie odbiegać od takiego samego elementu nowego, a w przypadku, gdy dana wada była już dwukrotnie naprawiana lub naprawa nie jest celowa z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania wadliwego elementu robót - do żądania wymiany wadliwego elementu robót na nowy, wolny od wad;

- wskazania terminu i trybu usunięcia wady;

- żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wady w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony            do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty jak i utracone korzyści.

  - W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do:

- terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę elementu robót wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wolny od wad;

- zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1 lit. c);

- Gwarant zobowiązany jest również do zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1.

- Tryby usuwania wad

  - Gwarant obowiązany jest niezwłocznie podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

  - Usunięcie wady uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego protokołu.

- Komunikacja

  - O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem na wskazane numery telefonów lub pocztą elektroniczną (e-mail). Przedstawiciel Gwaranta jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za pośrednictwem telefaksu lub pocztą elektroniczną (e-mail). Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta lub adres poczty elektronicznej (e-mail).

  - Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

- wszelkie pisma, zgłoszenia, komunikaty i inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- wszelkie pisma, zgłoszenia, komunikaty i inne kierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Rynek 21, 56-300 Milicz

Tel. nr (+48) 7138-40-987; faks nr (+48) 71 38-40-987

E-mail: biuro@pgkdolinabaryczy.pl

O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

  - Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić Zamawiającego o tym fakcie na piśmie.

- Postanowienia końcowe:

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.

  - Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią umowy.

  - Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.