

IiZ.271.11.2023 Środa Wielkopolska, 2023-08-10

***Wykonawcy zainteresowani***

***udziałem w postępowaniu***

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Rozbudowa infrastruktury sportowej na stadionie średzkim w zakresie nawierzchni dróg i urządzeń zagospodarowania terenu ”**

Zamawiający informuje, iż płatność częściowa oraz termin i zakres poszczególnych robót wynikają z zamiaru wykorzystania części istniejących obiektów tj. lodowiska i utrzymania jego działalności przez okres ferii zimowych - do końca lutego 2024 r. Po tym terminie lodowisko zostanie rozebrane przez Zamawiającego.  
Wykonawca powinien prowadzić prace w taki sposób, aby udostępnić bezpieczne dojście do obiektu lodowiska od strony głównego wejścia tj. ulicy Sportowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania (18.08.2023 r.- godz. 9.00 ) i otwarcia ofert (18.08.2023 r.- godz. 9.05) nie ulega zmianie.

Z up. BURMISTRZA

/-/ Michał Orłowski  
 Naczelnik Wydziału  
 Inwestycji i Zamówień