PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w dniu ………….r. w Poznaniu pomiędzy:

31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań – Krzesiny; ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań

REGON 632431771, NIP 777-00-04-575

reprezentowaną przez :

……………………………………………………………………… - Dowódca

zwanym w dalszej części umowy ,, Zamawiającym” ,

a

………………………………………………………………………………………………

NIP  ……………………….  REGON ..............................................

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy ,, Wykonawcą”.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 134- 139 ustawy z dnia 11  września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz. U. z 2020r.  poz. 1896 ze późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać

„Remont dachów na terenie administrowanym przez 31. BLT

polegające na:

ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035.

zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu …………... Szczegółowy zakres robót budowlanych określają:

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- Przedmiar robót (pomocniczo)

- Oferta wykonawcy

§ 2

Termin realizacji

1. Termin przekazania frontu robót ustala się na dzień…....…….…. Realizacja zamówienia nastąpi  w terminie 40 dni od dnia przekazania frontu robót.

2. Za termin odbioru końcowego ustala się datę spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego   po usunięciu ewentualnych wad przez Wykonawcę.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ,  specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, Polskimi Normami, przepisami i wymogami technicznymi oraz z zachowaniem przepisów ochrony środowiska, a także na ustalonych niniejszą umową warunkach.

2. Wykonawca obowiązany jest do:

1) przedłożenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie wyznaczał tempo i kolejność poszczególnych etapów prac – harmonogram winien wskazywać terminy realizacji poszczególnych etapów prac oraz ich wartości i podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego,

2) przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, kosztorysów szczegółowych wraz z czynnikami cenotwórczymi, sporządzonych w oparciu o dokumentację techniczną wg zał. nr ……………………. Z przedmiotowych kosztorysów musi wynikać cena ryczałtowa zawarta w ofercie.

2.Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia umowy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone przy realizacji umowy Zamawiającemu i osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto podpisanej umowy.

3. Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

4. Wykonawca zobowiązany jest kontynuować ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót.

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w dniu zawarcia niniejszej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia – pod rygorem wstrzymania realizacji robót do czasu przedłożenia kopii polisy lub dowodu jej przedłużenia.

6. Wykonawca jest zobowiązany również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłaty składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu zapłaty – pod rygorem wstrzymania realizacji robót, do czasu zapłaty składki.

7. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu Pracy (jt. Dz. U. z 2020r poz. 1320 z późn. zm.) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- prace rozbiórkowe.

- prace dekarskie.

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie zatrudnionego pracownika. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę, której dotyczy;

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019  poz. 1781) oraz RODO (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1781) oraz RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wyżej wymienionych dokumentów, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kary umownej określonej w § 18 ust. 1 lit. d).

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących zamówienie.

§ 4

Przedstawiciele stron umowy

1. W imieniu Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie:

p. ..........................................................................................................

2. Przedstawicielem Wykonawcy –

Kierownik robót, na terenie robót

p. ............................... .................................. tel. ......................

§ 5

Przekazanie frontu robót

1. W celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu realizacji umowy Strony ustalają: 
     Zamawiający w terminie 5 dni od daty podpisania Umowy przekaże Wykonawcy:

- Plac budowy

- Opis przedmiotu zamówienia

- Specyfikację techniczną

3.  Zamawiający zobowiązuje się przekazać w miarę możliwości w użytkowanie Wykonawcy pomieszczenia niezbędne do zorganizowania zaplecza socjalnego.

4. Wykonawca wykonujący czynności na terenie kompleksu 6035 zgodnie z ustawą Kodeks Pracy art. 208 zobowiązany jest do podpisania porozumienia z Zamawiającym w przedmiocie wyznaczenia koordynatora ds. BHP.

5.  Po uzyskaniu zgody (wypisaniu przepustki) na wjazd na teren kompleksu 6035 Wykonawca zobowiązany jest poruszać się zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym, a w przypadku powstania strat na terenie kompleksu wynikających z niedostosowania się do ustalonych procedur oraz istniejącego oznakowania, Wykonawca ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

6. Przekazany teren robót podlega ochronie przez Wykonawcę od kradzieży, ognia, spowodowania zagrożeń dla ludzi i ochrony środowiska – w rejonie działania Wykonawcy. W czasie realizacji robót, Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w wyznaczonych miejscach zbędne materiały, odpady i śmieci.

7. Z chwilą protokolarnego przekazania frontu robót, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za wszelkie szkody na tym terenie.

8. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przywrócić teren robót i zaplecza do stanu pierwotnego i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót.

9. Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót jest obowiązkiem Wykonawcy.

§ 6

Media

1. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie korzystał z mediów komunalnych Zamawiającego.( Treść ust. 1  będzie wpisana do umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie korzystał z mediów Zamawiającego)

lub

2. Wykonawca oświadcza, iż będzie korzystał z mediów komunalnych Zamawiającego. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków.

3. Wykonawca na podstawie przedmiotowej umowy, zostanie obciążony za zużyte media komunalne (z wyjątkiem energii elektrycznej) na podstawie odczytu zainstalowanych urządzeń pomiarowych  lub ustalonego z przedstawicielami Zamawiającego ryczałtu.

4. Sposób rozliczenia zużytych przez Wykonawcę mediów zostanie opisany w protokole przekazania placu budowy (frontu robót).

5. Rozliczenie finansowe za zużyte media komunalne (z wyjątkiem energii elektrycznej) następować będzie w okresach miesięcznych z wyjątkiem prac, których termin realizacji nie przekracza 60 dni. W tym przypadku rozliczenie nastąpi jednorazowo po zakończeniu realizowanych prac.

6. Zgłoszenie przez Wykonawcę zastrzeżeń do wysokości faktury za zużyte media komunalne 
(z wyjątkiem energii elektrycznej) nie wstrzymuje jej zapłaty.

7. Wykonawca wystąpi w ciągu 7 dni od przekazania placu budowy (frontu robót) do WZI w Poznaniu z wnioskiem o zawarcie umowy na odsprzedaż energii elektrycznej.

8. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę potwierdzenia opłaconej faktury za zużyte media komunalne.

9. W przypadku braku opłacenia faktury za zużyte media komunalne podczas prowadzonych prac, Zamawiający ma prawo do potrącenia jej wartości z należnej Wykonawcy kwoty za wykonane prace lub świadczone usługi, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.

§ 7

Materiały i atesty

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych zgodnych  z przedmiarem i opisem przedmiotu zamówienia. Materiały powinny posiadać atesty 
i certyfikaty materiałowe i winny być dopuszczone do obrotu i stosowania wg przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r  poz. 215 z późn. zm.).

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać dokumenty dopuszczające wskazane materiały budowlane do obrotu i stosowania. W przypadku jego braku materiały zostaną poddane badaniu na koszt Wykonawcy, na placu budowy lub w miejscu określonym przez Zamawiającego.

§ 8

Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót siłami własnymi, z wyjątkiem wykonania …………………………………………………………………………………, które powierzone zostaną Podwykonawcy zgodnie z ofertą.

2. W przypadku każdorazowej woli Wykonawcy powierzenia części robót podwykonawcy, strony zgodnie oświadczają, że do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego w zakresie warunków ich realizacji.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę, o której mowa w ust. 3, jest   obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6. Zamawiający może w terminie 14 dni zgłosić pisemne zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy 
o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany , jeżeli umowa:

1)   nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)   przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu umowy 
 o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane, w terminie określonym 
w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty ogólnobudowlane  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający może w terminie 14 dni, zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, określonej w ust. 6, jeżeli umowa:

1)   nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

2)   przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu przez Zamawiającego do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty ogólnobudowlane, w terminie określonym 
w ust. 8, uważa  się za akceptację umowy przez Zamawiającego. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której   przedmiotem są roboty ogólnobudowlane.

10.Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy,     Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 9

Podwykonawcy

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty ogólnobudowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości brutto mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej umowy określonej w §13 ust.1.

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 15 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.

4. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy i dostosowania terminu zapłaty zgodnie z ust. 3 pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

6. Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 10

Podwykonawcy

1.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

2. Warunkiem bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest uprzednie zaakceptowanie przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych       Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o zamiarze bezpośredniej zapłaty, zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

5.  W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,   Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7.Postanowienia powyższe nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§  11

Podwykonawcy

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zawierając umowę o podwykonawstwo ma obowiązek zawrzeć w niej zapisy:

- odpowiednio inkorporujące treść § 8, § 9, § 10 niniejszej umowy, w stosunku do zawierania dalszych umów o podwykonawstwo, a także określić kary umowne za nieprzedłożenie zamawiającemu projektu lub oryginału umowy, nakładające obowiązek na Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę przedkładania Zamawiającemu:

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii faktury lub rachunku wystawionych stronie, z którą zawarł umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich wystawienia,

- własnego oświadczenia o otrzymaniu zapłaty ww. faktury lub rachunku w terminie 7 dni od otrzymania zapłaty.

§ 12

Zakaz przeniesienia zobowiązań

1. Wykonawca oświadcza, że:

a) zrzeka się prawa przeniesienia na osoby trzecie wynagrodzenia wynikającego 
                z niniejszej umowy;

b)  wierzytelność po stronie Wykonawcy z tytułu robót wykonanych i odebranych 
w ramach niniejszej umowy powstanie pod warunkiem, że wraz z dokumentami związanymi 
z odbiorem robót Wykonawca przedstawi prawidłowo wystawioną fakturę własną oraz otrzymane od Podwykonawców faktury z potwierdzeniem ich zapłaty w formie oświadczeń złożonych przez Podwykonawców za zakres robót objęty fakturą Wykonawcy.

2. Wykonawca za działania i zaniechania Podwykonawcy odpowiada jak za działania 
i zaniechania własne.

3. Realizacja robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawców z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i przepisów obowiązującego 
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

(Treść ust. 4 będzie wpisana do umowy w przypadku, gdy Wykonawca będzie powoływał się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu).

§ 13

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto ....................... zł

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w SWZ. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w Umowie.

3.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty prawidłowego wykonania niniejszej umowy, w tym koszt materiałów i robocizny, koszty transportu, atestów, certyfikatów, utylizacji odpadów, wykonania dokumentacji powykonawczej oraz mediów.

4.  Wykonawca sporządził wycenę na potrzeby oferty w oparciu o całość dostępnej dokumentacji i po zapoznaniu się z warunkami wykonywania. Jakiekolwiek rozbieżności w dokumentacji, w tym w przedmiarach robót, nie stanowią podstawy do podwyższenia wynagrodzenia.

4. W przypadku braku w ofercie odpowiednich cen materiałów i sprzętu dla wyceny robót dodatkowych stosuje się ceny nie wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwach "Sekocenbud" z okresu ich wbudowania oraz zatrudnienia sprzętu na budowie. Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru rachunków zakupu. Z zastosowaniem czynników cenotwórczych z kosztorysu szczegółowego Wykonawcy.

§ 14

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót

Zamawiający przewiduje roboty polegające na powtórzeniu robót podobnych polegających na wykonaniu remontu pokrycia dachowego w budynkach na obszarze administrowanym przez 31. BLT  o wartość nie przekraczającej 100 % wartości zamówienia podstawowego, dla poszczególnych zadań ( zadanie nr 1, zadania nr 2) zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.

§ 15

Warunki płatności

- Strony ustalają, iż rozliczenie Wykonawcy za zrealizowany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową po wykonaniu całości zadania na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru wykonanych robót.

- W razie zawarcia przez Wykonawcę przy realizacji niniejszej umowy umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego w § 13 w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego wraz z dokumentami określonymi w  § 15 ust. 1 Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy.

- Faktura doręczona bez wymaganych dokumentów określonych w powyższym ust. 1 podlega zwrotowi bez księgowania, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

- Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości waloryzacji cen czynników produkcji za przedmiot umowy.

- Przy realizacji postanowień niniejszej umowy Strony zobowiązane są do stosowania mechanizmu podzielnej płatności dla towarów i usług wymienionych w zał. nr 15 ustawy o podatku od towaru i usług.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowej umowy, należy do wykonawcy i jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

- Wykonawca, który w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas obowiązywania umowy stanie się takim podatnikiem, zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na który ma wpływać wynagrodzenie, dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

- Jeżeli przedmiot umowy nie został zawarty w zał. 15 zapisy ust. 7,8,9 nie znajdują zastosowania.

§ 16

Gospodarka materiałami z rozbiórki

Materiały pochodzące z demontażu Wykonawca komisyjnie rozliczy z Zamawiającym 
i dostarczy:

- w przypadku materiałów kwalifikujących się do ponownego wykorzystania lub kwalifikującego się jako złom do wskazanego przez Zamawiającego miejsca,

- w przypadku odpadów na składowisko odpadów lub do zakładu utylizacyjnego,

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wojskowymi oraz przepisami ochrony środowiska wedle treści ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020r.  poz. 797). Zapłata wynagrodzenia za roboty demontażowe oraz rozbiórkowe nastąpi po przedstawieniu przez Wykonawcę zestawienia materiałów uzyskanych z demontażu oraz kart przekazania odpadów wraz z protokółami wytworzenia odpadów. Materiały z rozbiórki, które Zamawiający uzna za nadające się do dalszego wykorzystania, lub stanowiące wartość złomu Wykonawca przekaże do magazynu Infrastruktury.

§ 17

Odbiór robót

Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy i ich procedurę :

1.Strony postanawiają, iż przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
Natomiast robót zanikających, ulegających zakryciu przedmiotu umowy dokonywać będzie inspektor nadzoru w ciągu 7 dni kalendarzowych po otrzymaniu zgłoszenia pisemnego Wykonawcy (na adres lub e-mail Zamawiającego 31blt.sekcjatun@ron.mil.pl o ich zakończeniu).

2.Wykonawca zgłosi inspektorom  nadzoru gotowość do odbioru końcowego; potwierdzenie zgłoszenia lub brak ustosunkowania się inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty zgłoszenia oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru. O fakcie zakończenia robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie wraz z załączonym potwierdzeniem zakończenia robót przez inspektorów nadzoru inwestorskiego.

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

5. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru i użytkownika obiektów.

6. Odbiór w dacie upływu rękojmi i gwarancji wyznaczony przez Zamawiającego pisemnie, polega na komisyjnym ustaleniu z udziałem Wykonawcy stwierdzenia wykonania przez niego zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne rzeczy i jest podstawą do zwolnienia kaucji – należytego wykonania przedmiotu umowy.

7. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy polegający na komisyjnym z udziałem Wykonawcy 
i użytkownika przeglądzie przedmiotu  umowy po usunięciu wad i usterek ujawnionych 
w okresie gwarancji, a wyznaczonym przez Zamawiającego pisemnie na 30 dni przed upływem gwarancji. Pozytywny odbiór ostateczny oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru usunięcie ujawnionych w czasie odbioru ostatecznego wad i usterek, zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.

8. Odstąpienie Wykonawcy od realizacji przedmiotu umowy lub niepodjęcie jej realizacji od daty zawarcia umowy przez okres 30 dni oraz nie usunięcie wad i usterek w przedmiocie umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego po upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy wezwaniem ostatecznym na podjęcie prac lub terminu usunięcia wad, do powierzenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 18

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

a) za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku odstąpienia od części umowy 10 % kary umownej oblicza się od wynagrodzenia brutto przysługującego Wykonawcy za część umowy, od której odstąpiono;

b)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego „brutto” określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu wykonania umowy;

c) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego „brutto” tej części umowy, która została wykonana wadliwie za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

d)z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót wskazanych w § 3 ust. 7 niniejszej umowy 
w oparciu o inny stosunek pracy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości dwukrotnej kwoty najniższego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązującym w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników 
w oparciu o umowę o pracę), za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę.

e) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie całości umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 13 ust. 1 niniejszej umowy;

f)  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie części umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy za część niewykonaną lub niewłaściwie wykonaną;

g) z tytułu  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

h) z  tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

i) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 %

2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy nie może przekroczyć 50% wartości brutto umowy wskazanej w § 13.

3. Strony ustalają, że w przypadku przysługujących Zamawiającemu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, będzie on uprawniony do wystawienia noty obciążeniowej i potrącenia jej z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej wysokość naliczonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

5. Wykonawca w przypadku opóźnienia w zapłacie faktury przez Zamawiającego, może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający może zastosować jednocześnie karę za opóźnienie w wykonaniu umowy i jej nienależyte wykonanie.

7. Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli została dokonana na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.

8. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej  i umownego potrącenia naliczonych kar umownych  w myśl powyższego ust. 1 z dowolnej należności Wykonawcy. Należności objęte potrąceniem umownym opisanym w poprzednim zdaniu nie muszą być wymagalne, zaskarżalne i jednorodzajowe. Zamawiający dokonuje potrącenia poprzez wystawienie noty obciążającej, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę.

§ 19

Odstąpienie od umowy

1.  Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania informacji o następujących przypadkach:

a) rozwiązanie firmy Wykonawcy;

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w takim zakresie że uniemożliwi to wykonanie umowy;

c) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 
20 dni kalendarzowych;

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich, pomimo dodatkowego wezwania na piśmie Zamawiającego; wysłanego w  terminie 5 dni od daty przerwania realizacji robót,

e) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z postanowieniami umowy i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;

f) Wykonawca nie zrealizował obowiązku zatrudnienia Pracowników w oparciu o umowę 
o pracę zgodnie z § 3 ust. 7  niniejszej umowy. jednak nie później niż do dnia ……………………. r.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w terminie do (…………………. r.)

Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 1 traktowane jest jako odstąpienie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w konsekwencji Wykonawca  jest zobowiązany do zapłaty kary umownej, ustalonej w § 18 ust. 1 lit.  a) umowy.

3.  W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do :

- dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty za nie wynagrodzenia;

- odkupienia zakupionych na remont materiałów i urządzeń;

- przejęcia frontu robót.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiającego i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 30 dni usunie z terenu przekazanego frontu robót urządzenia zaplecza i sprzęt przez niego dostarczony lub wniesiony.

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 20

Warunki gwarancji

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji  na przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego na okres .............. miesięcy na wykonane roboty.

2.Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące

uprawnienia:

a) jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia; Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych zgodnie z § 18 ust. 1 lit. c)  niniejszej umowy;

b) jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

- Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót,

- Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną według wzoru zawartego w załączniku nr 4 do niniejszej umowy.

4. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady, usterki i awarie będą bezpłatnie usuwane przez Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia na zasadach określonych w Karcie Gwarancyjnej, w terminie określonym przez Zamawiającego jednak nie dłuższym niż 30 dni od   dnia ich zgłoszenia.

5. Okres gwarancji dla naprawianego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad liczony od dnia zgłoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wydłużenia dokumentu gwarancyjnego.

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o :

- zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

- zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;

- ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy;

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

- zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

7.  Za szkody powstałe przez Zamawiającego z tytułu niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku opisanego powyżej w ust. 6 ponosić on będzie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w art. 471 Kodeksu cywilnego.

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne (art.579 KC).

§ 21

Rękojmia za wady fizyczne

1.   Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi.

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, rozumianego jako data podpisania bezusterkowego (zgodnego) protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady z tytułu rękojmi na zasadach określonych 
w niniejszej umowie oraz przepisach Kodeksu Cywilnego.

4.  Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy o ujawnionych w okresie rękojmi wadach przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od ich ujawnienia, 
a Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia ich usunięcia przez osobę trzecią na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

5. W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi awarii spowodowanej wadą w przedmiocie umowy, Wykonawca przystąpi do jej usunięcia w czasie 8 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Zamawiający jest upoważniony do powierzenia jej usunięcia przez osobę trzecią na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia umownego zgodnie z zapisami art. 560 § 3 KC.

7.   Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi przez Wykonawcę.

8.  W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji bieg uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia wykonawcy o wadzie i biegnie dalej od dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie

§ 22

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia na rzecz Zamawiającego, przed podpisaniem niniejszej umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5  % wynagrodzenia  umownego „brutto” tj. w kwocie ................... zł, w formie- ..................................................................................…

2.  Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza musi w dniu podpisania umowy znajdować się na koncie Zamawiającego.

3.  Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujących terminach i wysokościach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru robót 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

b) 30% wniesionego zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu  po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu, Zamawiający zwróci zabezpieczenie 
w   terminach określonych w ust. 3, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 23

Ochrona informacji niejawnych

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy i nie udostępniania  osobom trzecim:

- wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- wszelkich informacji  jakie uzyska w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

Wykonawca realizujący zamówienie musi przestrzegać w szczególności postanowień zawartych w § 26 Postanowienia końcowe.

§ 24

Zmiany umowy

1.  Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia aneksem zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:

1) Zmiany w zakresie zaoferowanych materiałów, urządzeń itp. w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi wycofanie z produkcji materiałów, urządzeń itp. a wprowadzenie substytutów nie spowoduje zmiany parametrów świadczenia – do 15% wartości użytych materiałów;

2)Zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie  ulegnie zmianie.

3) Zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych – kierownika budowy, inspektorów nadzoru.

4) Zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy Podwykonawców w przypadku gdy 
w szczególności Podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji Podwykonawcy.

5)Terminu wykonania zamówienia:

a) zmiana terminu może wynikać w przypadkach  wystąpienia robót dodatkowych warunkujących wykonanie robót podstawowych. Po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji umowy zostaje zawieszony na czas przerwy. Ulega wówczas przesunięciu termin zakończenia umowy bez naliczenia kar umownych, o których mowa w § 18 niniejszej umowy;

b) w przypadku gdy w szczególności zmiana terminu wynika z uzasadnionego wniosku Użytkownika obiektu, który z racjonalnych przyczyn zawnioskuje o przesunięcie terminu realizacji umowy lub wystąpienia robót dodatkowych warunkujących wykonanie robót podstawowych;

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) za realizację przedmiotu zamówienia o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.

3. Zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Gdy zajdzie konieczność zmiany Podwykonawców robót, którym Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego.

5. Gdy nastąpi zmiana przepisów wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy (ustawy, rozporządzenia) bądź przepisów wewnętrznych zamawiającego.

6. Zmiana danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby; REGON; NIP; rachunek bankowy)

7. Zawarta z wybranym w postępowaniu przetargowym Wykonawcą umowa na realizację przedmiotu zamówienia nie podlega w myśl art. 454 Prawo zamówień Publicznych zmianom w stosunku do oferty tego Wykonawcy, chyba że konieczność takiej zmiany wyniknie w toku realizacji umowy w następstwie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a dotyczących:

- zwiększenia rozmiaru prac z tytułu konieczności podjęcia robót dodatkowych lub zamiennych;

- terminu wykonania przedmiotu umowy z tytułu konieczności podjęcia robót dodatkowych 
i zamiennych oraz przerw w wykonaniu niezależnych od Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, Strony zgodnie 
z postanowieniami ust. 7 lit.  a ustalą ich zakres i wartość w protokole konieczności. Protokół ten, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do udzielenia zamówienia i podpisania umowy na ustalony zakres i wartość robót. Roboty te będą rozliczane kosztorysem powykonawczym, według KNR i KNP, przy zastosowaniu cen materiałów i sprzętu z oferty oraz nw. czynników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego:

R –   ............... zł/r-g

Kp –  ............... %

Z   –   .............. %

W przypadku braku w ofercie odpowiednich cen materiałów i sprzętu dla wyceny robót dodatkowych stosuje się ceny nie wyższe niż średnie publikowane w wydawnictwach "Sekocenbud" z okresu ich wbudowania oraz zatrudnienia sprzętu na budowie.

Materiały nie ujęte w tych wydawnictwach rozliczane będą na podstawie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru rachunków zakupu.

8. Wszystkie inne zmiany dopuszczalne w trybie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

9. Zmiany postanowień umowy nie mogą naruszać postanowień art. 454 – 455 ustawy  uPzp.

§ 25

Stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 26

Postanowienia końcowe

ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035.

1.Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej w III strefie ochronnej Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne jak również wymagane jest aby na terenie JW 1156 pracownicy wykonawcy i dostawcy (wjeżdżający na teren JW 1156)  posiadali obywatelstwo polskie lub posiadające stosowne pozwolenia.

2.Ponadto Wykonawca musi przestrzegać zasad zawartych w Decyzji nr 77/MON z dnia 09 czerwca 2020 r.

3. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji  pisemnej.

4.  Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Zamawiającego.

5.  Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

6.  Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

7.  W przypadku niezrealizowania zobowiązania określonego w ust. 5, pisma dostarczone pod wskazany w  niniejszej umowie adres uważa się za dostarczone.

8.   Zakazuje się używania aparatów latających nad terenami wojskowymi.

9.   Załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

Załącznik nr 1 na ……….. str. – Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 na ……….. str. – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 na ……….. str. – Karta Gwarancyjna

ZAMAWIAJĄCY                                                                                WYKONAWCA

Uzgodniono:

Główny Księgowy 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego – Szef Finansów

Radca Prawny

Kierownik Sekcji  Zamówień Publicznych

ZAŁ. NR  …. DO SIWZ

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań;

- inspektorem ochrony danych osobowych w 31 Bazie Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1 ,61-325 Poznań jest Pani Elżbieta GABRYELEWICZ tel. 261 548 508, e-mail : 31blt.daneosobowe@ron.mil.pl  *;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Remont dachów na terenie administrowanym przez 31. BLT

polegające na:

ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załącznik nr 1 do karty gwarancyjnej

KARTA PRZEBIEGU GWARANCJI I RĘKOJMI

Nr umowy  …………………….. z dnia ………………………..r.

Nazwa zadania

„………………………………………………………………………………………………………………’’

Wykonawca

……………………………………………………………………………………………

Wartość zadania;

netto ………………………………………………………………………………….….

brutto ……………………………………………………………………………….……

| Termin odbioru robót. |  |
| --- | --- |
| O kres gwarancji i rękojmi. |  |
| Termin upływu gwarancji. |  |
| Usterka(ki) 1 | Wezwanie nr 1 |
|  | Data zgłoszenia. |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |
|  | Wezwanie nr 2 |
|  | Data zgłoszenia. |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |

| Usterka(ki) 2 | Wezwanie nr 1 |
| --- | --- |
|  | Data zgłoszenia. |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |
|  | Wezwanie nr 2 |
|  | Data zgłoszenia. |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |
| Usterka(ki) 3 | Wezwanie nr 1 |
|  | Data zgłoszenia. |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |
|  | Wezwanie nr 2 |
|  | Data zgłoszenia. |  |
|  | Dane zgłaszającego. |  |
|  | Nr pisma oraz data wezwania Wykonawcy do usunięcia usterek. |  |
|  | Wyznaczony termin usunięcia usterek. |  |
|  | Faktyczny termin usunięcia usterek. |  |
|  | Kwota naliczonej kary umownej. |  |
| Termin przeglądu przedgwarancyjnego (min 45 dni przed zakończeniem i rękojmi) ................................. | Termin usunięcia usterek spisanych w protokole z przeglądu przedgwarancyjnego .................................. | Termin ostatniego przeglądu gwarancyjnego ...................................... |