**Zam. publ. Nr 11/2024 Zał. Nr 3 Do projektu umowy**

**Zasady waloryzacji wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen i kosztów**

1. Strony Umowy mogą w celu uwzględnienia zmian na rynku cen materiałów lub kosztów elementów

składowych przedmiotu Umowy (wzrost lub obniżenie) wystąpić z wnioskiem o waloryzację

wynagrodzenia do drugiej Strony. We wniosku Strona występująca o zmianę wynagrodzenia wykaże wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia.

2. **Waloryzacja będzie dokonywana zgodnie z poniższymi postanowieniami:**

* 1. *minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 6 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,*
  2. *poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do półrocza, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, w którym wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,*
  3. *Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.*
  4. *maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie 4 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;*
  5. *zmiana wynagrodzenia może nastąpić co pół roku, począwszy najwcześniej od 6-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.*