PROJEKT  UMOWY

U M O W A    N R    ZP- ……./…/2024

W dniu ………………. roku w Żukowie, pomiędzy GMINĄ ŻUKOWO mającą siedzibę  w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo, NIP  589-001-16-54, REGON 191675095, zwaną dalej  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez

…………………………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie

…………………………………………………………………………………………………

a

………………………………………………………………………………...……………… mającym  siedzibę w ..................................................................................................,

zwanym dalej WYKONAWCĄ, NIP …………, REGON …………., PESEL ……..….., reprezentowanym przez

.......................................................................................................................................,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.31.2024 przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.)  została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Dostawa drzew i krzewów wraz z ich posadzeniem i pielęgnacją – teren Gminy Żukowo.

- Zakres zamówienia:

Zadanie 1. - dostawa drzew i krzewów wraz z posadzeniem

Zadanie 2 – pielęgnacją drzew i krzewów.

- Postanowienia niniejszej umowy określają szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia  obejmuje w szczególności:

- dostawę drzew i krzewów,

- transport do miejsc sadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Żukowo  wskazanych i określonych przez Zamawiającego,

- rozładunek drzew i krzewów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,

- wyznaczenie miejsc sadzenia, przygotowanie dołów, posadzenie drzew i krzewów, uzupełnienie podłoża, podlanie posadzonych drzew i krzewów, zabezpieczenie sadzonek przed przemarzaniem,

- ustabilizowanie drzew w miejscu ich posadzenia poprzez opalikowanie i otaśmowanie,

- uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadów powstałych w trakcie realizacji prac,

- sporządzenie dokumentacji fotograficznej posadzonych drzew i krzewów,   przesłanie jej Zamawiającemu drogą elektroniczną: e-mail ………………………,

- pielęgnację posadzonych drzew i krzewów poprzez:

- regularną kontrolę  stanu zdrowotnego sadzonek,

- systematyczne podlewanie, nawożenie, przycinanie odrostów, formowanie koron,

- zastąpienie uschniętych sadzonek  nowymi o parametrach odpowiadających parametrom sadzonek, które nie zachowały żywotności.

§ 2

Kolejność ważności dokumentów

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu dostaw i usług określonych w umowie oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności n/w dokumentów:

- umowa,

- warunki zamówienia:

a) odpowiedzi na pytania wykonawców,

b) zmiany specyfikacji warunków zamówienia,

c) specyfikacja warunków zamówienia (zwana dalej SWZ),

- oferta Wykonawcy.

§ 3

  - Termin realizacji zamówienia, o którym mowa  w § 1 umowy i w zakresie opisanym w § 1 umowy – do 29 października 2027 r., w tym:

- Zadanie 1 obejmujący dostawę i posadzenie drzew i krzewów – w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia umowy,

- Zadanie nr 2 obejmujący pielęgnację drzew i krzewów – w terminie od zakończenia nasadzeń do dnia 29 października 2027 r.

  - Regularne kontrole stanu zdrowotnego i przeglądy nasadzeń będą odbywały się przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego w terminach:

- do 31 października 2025 r. (pierwszy przegląd),

- do 30 października 2026 r. (drugi przegląd),

- do 29 października 2027 r. (trzeci przegląd).

  - O terminie rozpoczęcia przeglądu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę drogą elektroniczną: e-mail …………………… z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) 	odbiór przedmiotu zamówienia,

2) 	zapłata wynagrodzenia za dostawy i usługi wykonane zgodnie z postanowieniami umowy,

3) 	zapewnienie bieżącej współpracy i dostępu Wykonawcy do wszystkich informacji niezbędnych do realizacji umowy.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami wiedzy,  wytycznymi i  warunkami Zamawiającego oraz usunięcie ewentualnych wad i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uzyskał informacje jakie były dostępne i uznał je za wystarczające (w granicach w jakich było to osiągalne biorąc pod uwagę koszt i czas) przed złożeniem oferty, co do realizowania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany  jest  do posiadania przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej wraz z konsekwentnymi stratami finansowymi), obejmującej szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z realizacją umowy. Kwota ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu, nie może być niższa niż 100 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców. Wykonawca winien przedłożyć polisę ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek. W przypadku płatności składek w ratach ubezpieczyciel powinien określić z jakim dniem rozpoczyna się materialny bieg odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku upływu ważności umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy, kopię potwierdzoną z zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania przedmiotowego ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub raty składki.

§ 6

Potencjał Wykonawcy

1. 	Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie i wiedzę w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. 	Wykonawca oświadcza, że podmiot …………. (nazwa podmiotu)*, na zasoby którego w zakresie doświadczenia Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot zamówienia w zakresie ………………….. (w jakim doświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby było deklarowane do wykonania przedmiotu zamówienia na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)*. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu)* z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie, Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu udostępniającego zasoby. Wykonawca może także  wykazać, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż zostały określone w ogłoszeniu o zamówieniu   i SWZ.

- Każda propozycja zmian w stosunku do złożonej oferty wymaga pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę zmiany lub rezygnacji w zakresie podmiotu udostępniającego zasoby  i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający przedstawi swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów od Wykonawcy.

4. 	Wykonawca zapewnia, że …………. (podmiot udostępniający zasoby)*, będzie ponosił wraz z Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………….. (podmiot udostępniający zasoby)* z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego.

5.	Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1497 z późn. zm.), zamówienie nie może być udzielone lub wykonywane z udziałem podmiotu:

a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 § 3 ww. ustawy;

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

6. 	W przypadku zmiany podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, iż nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

7.	Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi wykonanie umowy.

§ 7

Podwykonawstwo

1. 	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za dostawy / usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

2. 	W przypadku konieczności powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany podać Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców zaangażowanych do realizacji zamówienia oraz wskazać zakres zamówienia realizowany w podwykonawstwie. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących Podwykonawców oraz o zakresie realizowanych przez nich prac.

3. 	Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

4. 	Minimalne wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo:

1)	 umowa musi w sposób jednoznaczny określać zakres zamówienia, wynagrodzenie Podwykonawcy, termin wykonania,

2) 	termin płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury / rachunku przez Podwykonawcę,

3) 	cesja wierzytelności z umowy o podwykonawstwo na rzecz osoby trzeciej jest możliwa tylko za pisemną zgodą Zamawiającego,

4) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być postanowień w myśl których uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy uzależnione byłoby od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

5) 	w umowie o podwykonawstwo nie może być zapisów sprzecznych w stosunku do umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

5. 	Za części zamówienia wykonywane przez Podwykonawców płatności będzie realizował Wykonawca.

6.	Zamawiający dopuszcza bezpośrednią wypłatę wynagrodzenia / części wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców realizujących zamówienie. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy.

7.	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

8.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy, wprowadzenia nowego Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wskazania innego zakresu części zamówienia realizowanej w podwykonawstwie, pomimo niewskazania w ofercie żadnego zakresu zamówienia realizowanego przez Podwykonawców.

§ 8

Opóźnienie realizacji zamówienia

    - Wykonawca winien uprzedzić Zamawiającego na piśmie o każdej groźbie opóźnienia realizacji zamówienia, przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie – o jaki termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania zamówienia.

    - Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie zamówienia przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do części zamówienia, w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

    - W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane części zamówienia, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.

  - W przypadku przerwania realizacji zamówienia i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych części zamówienia i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy.

§ 9

Współdziałanie stron

1. 	Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania.

2. 	Wykonawca winien na bieżąco zgłaszać sprawy i problemy, gdzie konieczne będzie dokonanie rozstrzygnięć przez Zamawiającego.

3.	Sprawy i problemy, które wymagają decyzji Zamawiającego, Wykonawca będzie przekazywał drogą elektroniczną – e-mail: ………………………..

§ 10

Odbiór

- Po posadzeniu drzew i krzewów nastąpi sprawdzenie nasadzeń przez Zamawiającego. Odbiór nasadzeń będzie odbywał się protokolarnie. Protokół odbioru zostanie przygotowany przez Wykonawcę. Do protokołu odbioru wykonawca przygotuje zestawienie posadzonych drzew i krzewów.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór nasadzeń w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad, niezadowalającej jakości dostarczonych drzew / krzewów  Zamawiający ma prawo odmówić odbioru do czasu dosadzenia bądź wymiany sadzonek na prawidłowe. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia sadzonek wolnych od wad w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż w ciągu następnych siedmiu dni roboczych.

- Podpisany przez strony umowy protokół odbioru będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Z każdej kontroli i przeglądu stanu nasadzeń zostanie spisany protokół, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za pielęgnację

- Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę w okresie pielęgnacji winny być usunięte niezwłocznie.

- Zamawiający ma prawo zobowiązać Wykonawcę do wymiany uschniętych drzew / krzewów na nowe sadzonki. Powyższe zostanie odnotowane w protokole z kontroli nasadzeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia i posadzenia nowych drzew / krzewów w terminie ustalonym z Zamawiającym, jednak nie później niż w ciągu następnych siedmiu dni roboczych. Usunięcie uschniętych drzew / krzewów na nowe sadzonki  winno być potwierdzone protokołem.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i nie dostarczy drzew / krzewów  wolnych od wad, nie dokona nowych nasadzeń w terminie, o którym mowa w ust. 3 i  7,  Zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało zrealizowana w terminie i będzie naliczał kary przewidziane w umowie.

- Ewentualne braki, wady w przedmiocie zamówienia Wykonawca usuwa na swój koszt.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 11

Wynagrodzenie

1. 	Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …… zł brutto, zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr … do umowy.

2. 	Wynagrodzenie , o którym mowa w ust.1, wynosi odpowiednio:

1)  Zadanie nr  1: kwota  ………………… PLN brutto (słownie: …..)  łącznie z podatkiem VAT (stawka;…..%) wynosi ……….. wynosi ….. (słownie: ………….),

2) Zadanie nr  2; kwota ………. PLN brutto (słownie: …..)  łącznie z podatkiem VAT (stawka;…..%) wynosi ……….. wynosi ….. (słownie: ………….) i płatna będzie w częściach.

3. 	Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy objętych umową.

4. 	Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia  oraz wszystkie koszty obsługi niniejszej umowy, w tym wszelkie należności publiczno-prawne (koszty z tytułu należnych podatków i ubezpieczeń), jakie są ponoszone przez Zamawiającego z tytułu zawarcia niniejszej umowy (dotyczy sytuacji, gdy Wykonawcą jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej).

5.	Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku bankowego  Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

§ 12

Zmiana wynagrodzenia, waloryzacja wynagrodzenia

  - W związku z zawarciem umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

  - Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić o ile Wykonawca wykaże, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia. Zatwierdzenie przez Zamawiającego zmiany wynagrodzenia może nastąpić w terminie do 10 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy, a zmienione wynagrodzenie będzie obowiązywać od następnego miesiąca kalendarzowego po zatwierdzeniu zmian przez Zamawiającego. Kwota wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

  - Wniosek Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać szczegółową kalkulację wynagrodzenia z uwzględnieniem czynników określonych w ust. 1 i dokumentów wskazanych w ust. 5.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki o której mowa w ust. 1 pkt 1 będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu zamówienia realizowanej po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

  - W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4, Wykonawca powinien przedstawić pisemne zestawienie wynagrodzeń (przed i po zmianie) osób wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem

- zakresu (części etatu) w jakim wykonują oni prace związane z realizacją  przedmiotu zamówienia,

- kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- kwotami składek uiszczanych w ramach pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę.

  - Wykonawca w złożonym wniosku oraz dokumentach winien wykazać w jakim zakresie zmiany o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 4  mają wpływ na koszty wykonania zamówienia.

  - Zmiany umowy określone w ust. 1 i na zasadach opisanych w ust. 2 – 6 będą miały odpowiednie zastosowanie do umów z Podwykonawcami.

  - Zamawiający przewiduje korektę wynagrodzenia płatnego Wykonawcy dla oddania wzrostów kosztów w gospodarce narodowej, z zastrzeżeniem ust. 14.

  - Kwoty płatne Wykonawcy podlegać będą waloryzacji wg wzoru określonego w ust. 13. Pierwsze żądanie waloryzacji wynagrodzenia może zostać złożone nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kolejne żądania waloryzacji wynagrodzenia mogą być składane po upływie kolejnych 12 miesięcy od daty złożenia poprzedniego żądania.

  - Waloryzacji będzie podlegać wyłącznie wynagrodzenie Wykonawcy za pielęgnację drzew i krzewów.

  - Waloryzacji nie będzie podlegało wynagrodzenie za prace związane ze zmianą sposobu świadczenia, w szczególności za prace dodatkowe lub zamienne.

  - Waloryzacja będzie odbywała się w oparciu o Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku (wskaźnik cen
przy podstawie miesiąc poprzedni = 100), zwane dalej „wskaźnikami GUS”, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na stronie internetowej https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/.   W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie będą miały inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS.

  - Obliczenie wysokości kwoty waloryzacji (wartości zwiększenia wynagrodzenia) nastąpi według wzoru:

Kw = (Kp x Ww – Kp) x R

gdzie:

Kw – kwota waloryzacji;

Kp – kwota do zwaloryzowania, tj. wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa  w ust. 10, w przypadku kolejnych waloryzacji będzie to kwota uwzględniająca poprzednie waloryzacje pomniejszona o wypłacone wynagrodzenie Wykonawcy w okresie pomiędzy kolejnymi waloryzacjami;

R – współczynnik ryzyka o wartości 0,5 (podział ryzyka zmiany cen pomiędzy stronami umowy),

Ww – wskaźnik waloryzacji wyrażony liczbowo, określony według następującego wzoru:

1) 	w przypadku pierwszej waloryzacji:

Ww = (W0/100)x(W1/100)x…..x(WN/100)

gdzie:

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana w miesiącu następującym po dacie zawarciu umowy,

W1, …., WN – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS publikowane do dnia złożenia drugiej stronie żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie;

2) 	w przypadku kolejnych waloryzacji:

Ww = (W0/100)x(W1/100)x…..x(WN/100)

gdzie:

W0 – pierwsza miesięczna wartość wskaźnika GUS opublikowana po złożeniu poprzedniego żądania waloryzacji wynagrodzenia,

W1, …., WN – kolejne miesięczne wartości wskaźnika GUS opublikowane po publikacji wskaźnika W0 do dnia złożenia drugiej stronie żądania waloryzacji wynagrodzenia włącznie.

Wartość wskaźnika Ww będzie liczona z dokładnością  do 0,001 (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

  - Zwiększenie wynagrodzenia będzie przysługiwało za pielęgnację drzew i krzewów w przypadku gdy wskaźnik waloryzacji Ww za dany okres będzie wyższy lub równy 1,200. Jeżeli wskaźnik waloryzacji Ww będzie niższy niż 1,200 wynagrodzenie za pielęgnację drzew i krzewów za dany okres pozostanie bez zmian. Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiającego w związku z korektą wynagrodzenia, o której mowa w ust. 8,  wynosi 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

  - Kwota waloryzacji określona zgodnie z ust. 13 zwiększa wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, które zostanie zapłacone zgodnie z § 13 umowy.

  - Zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu do umowy.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione w związku z zastosowaniem postanowień ust. 8 - 16, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, z którymi  zawarł umowy na okres dłuższy  niż 6 miesięcy (liczony wraz z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy postanowienia ust. 8 - 16 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Faktury, warunki płatności

1. 	Strony ustalają, iż płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 umowy będą realizowane na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.

2. 	Wynagrodzenie Wykonawcy,  o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, za przedmiot zamówienia będzie płatne w następujący sposób:

1) 	Zadanie 1:

a) dostawa drzew i krzewów wraz z ich posadzeniem  kwota …………….. PLN netto (słownie: ……………………………………………………),

2) 	Zadanie 2:

a)	po zakończeniu pielęgnacji krzewów  w okresie do 31 października  2025 r. – do  kwoty ………….. PLN netto (słownie: ……………………………………) z zastrzeżeniem § 12 umowy,

b) 	po zakończeniu pielęgnacji krzewów  w okresie od 01 listopada 2025 r. do 30 października 2026 r. – do  kwoty …………….. PLN netto (słownie: ……………………………………………………) z zastrzeżeniem § 12 umowy,

c) 	po zakończeniu pielęgnacji krzewów  w okresie od 01 listopada 2026 r. do 29 listopada 2027 r. – do  kwoty …………….. PLN netto (słownie: ……………………………………………………) z zastrzeżeniem § 12 umowy.

3. 	Podstawą do wystawienia faktur będą protokoły odbioru.

4. 	Do kwot netto Wykonawca doliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. 	Zapłata należności wynikającej z każdej faktury zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w niej wskazany, w terminie do 14 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT łącznie z protokołem odbioru.

6. 	Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.	Dane do faktury:

Nabywca:  Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo,

NIP 589-001-16-54;

Płatnik / Odbiorca: Urząd Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330  Żukowo.

8. 	Zamawiający oświadcza, że płatność za fakturę wystawioną przez Wykonawcę będzie dokonana na rachunek wskazany w tej fakturze z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 5 jest rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy, służącym do celów prowadzonej działalności gospodarczej, dla którego bank prowadzący ten rachunek utworzył powiązany z nim rachunek VAT.

9.	Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) Wykonawca ma prawo do wysyłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Konto zamawiającego na platformie obsługiwane jest przez Brokera PEF Infinite IT Solutions. Dane skrzynki PEPPOL: Nazwa skrzynki: Gmina Żukowo; Adres: ul. Gdańska 52, 83 330 Żukowo PL, nr PEPPOL: 5890011654.

10.	Przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów, o których mowa w ustawie wskazanej w ust. 9, każdorazowo wymaga zgody Zamawiającego.

11. 	Zgodnie z art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należności powinny być wypłacane na numer rachunku bankowego znajdującego się w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (zwanym potocznie białą listą). W przypadku, gdy rachunek bankowy, na który Zamawiający będzie miał obowiązek dokonać płatności, nie będzie widniał na wykazie, Zamawiający zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 117ba § 3 ustawy o ordynacji podatkowej, fakt dokonania przelewu na konto spoza wykazu, zgłosi do Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od wypłaty środków.

§ 14

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczone sadzonki oraz na wykonane prace nasadzeniowe na okres od dnia podpisania protokołu odbioru nasadzeń do dnia 29.10.2027 r. (data zakończenia pielęgnacji).

- Gwarancja będzie obejmowała zachowanie żywotnych i stabilnych nasadzeń tj.:

- zdrowe gałęzie i nabrzmiałe pąki bez oznak chorobowych oraz uszkodzeń mechanicznych;

- giętkie i sprężyste młode gałęzie, nie powodujące łamaniu się;

- pod warstwą kory będzie miała odcień zielony i wilgotny, nie brązowy i suchy;

- opalikowanie nasadzeń będzie stabilne bez uszkodzonych i wadliwych palików oraz taśm sparciałych i wrastających w kore pni nasadzeń.

- Protokoły odbioru zostaną podpisane przez Zamawiającego po sprawdzeniu zachowania żywotnych i stabilnych nasadzeń, o których mowa w §14 ust. 2 gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania usterek i wad   w dokonanych nasadzeniach. Termin usunięcia  usterek i wad wyznaczony zostanie przez Zamawiającego.

- O wykryciu usterek i wad jakości przez Zamawiającego w okresie gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub wiadomością e-mail.

- Wykonawca - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym jednak niż 7 dni roboczych - dokona wymiany na nowe roślin uschniętych, obumierających, chorych stwierdzonych w okresie objętym pielęgnacją, jeśli uszkodzenie roślin nastąpiło z winy Wykonawcy. Po wykonaniu wymiany roślin w ramach wymiany gwarancyjnej termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania wymiany roślin na nowe. Jeżeli gwarant wymienił jedynie część roślin, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

- W przypadku nieusunięcia wad lub usterek  przez Wykonawcę w ustalonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia innych roszczeń przewidzianych niniejszą umową.

§ 15

Zmiana umowy

1. 	Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 14 umowy

2. 	Zmiana terminów wskazanych w § 3 umowy:

1) 	zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia;

2) 	zmiany wynikające z konieczności przesunięcia końcowego terminu realizacji zamówienia, w tym terminu realizacji poszczególnych zadań, jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i nie wynikają one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

3)  	inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością realizacji zamówienia lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.

3. 	W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu skróceniu / przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty.

4. 	Zmiana sposobu spełnienia świadczenia spowodowane następującymi okolicznościami:

1) 	 konieczność usunięcia wad w umowie uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa lub konieczności dostosowania umowy do zmienionych przepisów prawa;

2)  konieczność usunięcia sprzeczności w umowie w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa;

3)  	zmiana, ograniczenie lub rezygnacja z części zakresu przedmiotu umowy przez Zamawiającego, przy czym minimalna wielkość świadczenia dostaw objętych zamówieniem będzie odpowiadała dostawie drzew i krzewów i ich posadzeniu w ramach Zadania 1 ;

4)  	gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego.

5. 	W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 4 możliwa jest w szczególności odpowiednia zmiana wynagrodzenia umownego.

6. 	Inne zmiany:

1) 	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego;

2)  	zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.;

3) 	zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wskutek wystąpienia okoliczności o których mowa w § 14 ust. 1 umowy;

4) 	zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;

5) 	zmiany wynagrodzenia w związku z jego waloryzacją na zasadach opisanych w § 14 umowy.

7.	W przypadku określonym w ust. 6 pkt 2 zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów i będzie polegać doliczeniu nowej stawki VAT do pozostającego do rozliczenia wynagrodzenia netto.

8. 	Wszystkie powyższe postanowienia, z wyłączeniem ust. 6 pkt 5,  stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

9.	Warunki dokonywania zmian:

1) 	inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

2) 	uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia,

3) 	w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany (w przypadku gdy aneks jest wymagany).

10.	Nie stanowi zmiany umowy wymagającej pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany:

1) 	zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy,

2) 	zmiana danych teleadresowych,

3) 	zmiana przedstawicieli Zamawiającego lub Wykonawcy.

§ 16

Odstąpienie od umowy

1. 	Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

1) 	z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego;

2) 	podzleca całość zamówienia lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;

3) 	nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze posadzonych drzew / krzewów w terminie dłuższym o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

4)	nie wymieni uschniętych drzew / krzewów na nowe sadzonki terminie dłuższym o więcej niż 7 dni w stosunku do terminu wyznaczonego na uzupełnienie nasadzeń.

2. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

3.	Zamawiającemu przysługuje także prawo do odstąpienia od umowy w okolicznościach o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.	Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy:

1) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu zamówienia trwa dłużej niż 14 dni;

2) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 7 dni w stosunku do terminu odbioru nasadzeń.

5. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

6.	Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 17

Obowiązki odstępującego od umowy

1. 	W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do:

1) sporządzenia protokołu inwentaryzacji wykonanych części zamówienia, na dzień odstąpienia,

2) zabezpieczenia przerwanych części zamówienia w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

3) przekazania Zamawiającemu wykonanych części zamówienia.

2. 	   W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do:

1) 	 dokonania odbioru wykonanych części zamówienia,

2) 	 zapłaty należnej części wynagrodzenia.

§ 18

Kary umowne, odszkodowania

1. 	Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Ustaloną przez strony formą odszkodowania będą kary umowne. Kary umowne będą naliczane na niżej opisanych zasadach.

2. 	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę Wykonawcy w dostawie i posadzeniu drzew i krzewów - w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem określonym w § 3 umowy, a faktycznym terminem dostawy drzew i krzewów i ich posadzeniem;

2) za zwłokę w usunięciu wad jakościowych stwierdzonych  przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów - w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wyznaczonym na usunięcie wad jakościowych, a faktycznym  terminem ich usunięcia;

3)	 z zwłokę w posadzeniu nowych drzew i krzewów zastępujących uschnięte nasadzenia stwierdzone podczas przeglądów nasadzeń - w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem wyznaczonym na posadzenie nowych drzew / krzewów, a faktycznym  terminem ich posadzenia;

4) za nieprzedstawienie po upływie ważności umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kopii potwierdzonej z zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających ciągłość posiadania ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składki lub raty składki – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

5)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,  o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

3. 	Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 25 % wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

4.	Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

5. 	Termin zapłaty kary umownej wynosi 4 dni robocze od dnia skutecznego doręczenia wezwania do zapłaty. W przypadku nie zapłacenia kary umownej w tym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia realizacji zamówienia oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.

6.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,  o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy;

2) za zwłokę Zamawiającego w wyznaczeniu i przystąpieniu do odbioru  posadzonych drzew i krzewów w stosunku do terminu o którym mowa w § 10 ust. 2  umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

7.	Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25% wynagrodzenia umownego netto,  o którym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

8. 	Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 6 nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

9. 	Wykonawcy nie przysługuje kara umowna, jeżeli odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

10.	Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, strona poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu realizacji umowy.

11.	Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

§ 19

Rozstrzyganie sporów

    - Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących realizacji zamówienia i umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi.

    - Ewentualne spory w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze mediacji lub drodze polubownego rozwiązywania sporów przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

    - W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania sporu każda ze stron może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

Klauzula informacyjna RODO

(paragraf dla strony umowy, która jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)

- Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Wykonawcy.

- Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@zukowo.pl .

- Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji niniejszej umowy.

- Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podpisanie niniejszej umowy.

- Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty realizujące zadania na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności ZUS, US.

- Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od zakończenia roku, w którym umowa zostanie zakończona.

- Wykonawca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

- Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem zawarcia umowy.

§ 21

Ochrona danych osobowych

Strony umowy oświadczają, że poinformują przedstawicieli stron, osoby wyznaczone do kontaktu oraz osoby realizujące niniejszą umowę (koordynatorów) o przetwarzaniu ich danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy.

§ 22

Postanowienia końcowe

1. 	Korespondencja miedzy stronami będzie przesyłana na adresy podane w umowie. O wszelkiej zmianie podanych adresów, strony zobowiązane są powiadamiać na piśmie pod rygorem, że korespondencja wysłana na dotychczasowy adres uznana będzie za doręczoną.

2.	Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest …………………………….., tel. ………………….., e-mail:………………………….;

3.	Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest ……………………., tel. …………………………………, e-mail: ……………………

4. 	Cesja wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy nie może być przedmiotem obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi bez zgody Zamawiającego.

5. 	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych.

6. 	Załącznikami do umowy są:

1)	Obowiązek informacyjny – RODO,

2) Opis przedmiotu zamówienia,

3)	Oferta Wykonawcy,

4) Polisa ubezpieczeniowa

§ 23

Ilość egzemplarzy umowy

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1) 	2 egz.  - Zamawiający,

2) 	1 egz.  - Wykonawca.

lub

1. 	Umowa niniejsza zostaje zawarta w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

2. 	Umowa niniejsza dochodzi do skutku w chwilą złożenia przez strony ostatniego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

ZAMAWIAJĄCY       							WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do UMOWY NR  ZP……………….

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – wobec osób fizycznych,  które reprezentują strony oraz osób wskazanych do realizacji umowy

Administrator danych

Administratorami, czyli podmiotami decydującymi o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakimi sposobami w ramach umowy są:

1) Gmina Żukowo z siedzibą przy ul. Gdańskiej 52,  83-330 Żukowo

2)  ………………………..

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy:

1)  w Gminie Żukowo – e-mail: iod@zukowo.pl

2)  w ……………………………… (nazwa strony umowy) – e-mail: ……………………

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, a następnie wypełnienie obowiązku prawnego w zakresie archiwizacji dokumentów.

Podstawa przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w Gminie Żukowo jest art. 6 ust. 1. lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawą  z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podstawą prawną przetwarzania danych w podmiotach nie będących organami publicznymi jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdy wynika z przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest umowne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat, chyba że inne przepisy prawa wymagać będą dłuższego okresu przechowywania danych osobowych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie podpisanych umów.

Prawa osób

Prawa osób: prawo do ochrony danych osobowych, dostępu do nich oraz otrzymywania ich kopii, żądania ich sprostowania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).