PZP.271.11.2021

GMINA WOŁÓW

Rynek 34

56-100 Wołów

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

tryb podstawowy o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych

o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)

##### Tryb udzielenia zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn:

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych przez Gminę Wołów w 2021r.

##### TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Gminy Wołów

Wołów, dnia 31.05.2021 r.

I.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego 		GMINA WOŁÓW
Adres zamawiającego 		RYNEK 34
Kod Miejscowość 		56-100 WOŁÓW

Telefon: 				71 319 13 05

Faks: 				71 319 13 03
adres strony internetowej 	www.wolow.pl 
adres poczty elektronicznej 	sekretariat@wolow.pl

Godziny urzędowania:		od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,

we wtorki w godz. 08:00 – 16:00

II. Tryb udzielenia zamówienia
 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.2019 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp”].

2.	Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.
3.	Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 266, art. 275 ustawy Pzp.
4.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ" lub "specyfikacją"), zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
5.	Postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej OpenNexus. Ilekroć w niniejszej SWZ lub w przepisach o zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania należy przez to rozumieć także Platformę. 
6.	Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow; http://bip.wolow.pl  zakładka przetargi i ogłoszenia – „zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130000 złotych”.

III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia stanowi
Opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych i bieżących realizowanych przez Gminę Wołów w 2021r.

Część 1 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej”,

Część 2 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzydlina Wielka X – II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”,

Część 3 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II (odcinek 1a od km 18+231,00 do km 18+408,90 i dokończenie odcinka 1b od km 18+658,50 do km 18+790,00)”.

Część 4 - nadzór inwestorski dla zadania pn.

„Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”

Część 5 - nadzór inwestorski dla zadania pn.

„Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony w Wołowie” Etap 1

Część 6 - nadzór inwestorski dla zadań drogowych remontowych: Remonty bieżące nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenów gminnych, Wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych, Remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Wołów, Remonty bieżące dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów,

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej”

W ramach inwestycji planuje się wykonać przebudowę istniejących dróg osiedla zlokalizowanego pomiędzy ulicami S. Żeromskiego oraz M. Curie – Skłodowskiej w Wołowie. Łączna długość objętych opracowaniem dróg wynosi około 2030m, w tym:

1) przebudowywany odcinek ul. Zbigniewa Herberta – długości około 250m;

2) przebudowywany odcinek ul. Jacka Kaczmarskiego – długości około 510m;

3) przebudowywany odcinek ul. ks. Jana Twardowskiego – długości około 100m;

4) przebudowywany odcinek ul. Jacka Kaczmarskiego (boczna) – długości około 50m;

5) przebudowywany odcinek ul. ks. Józefa Tischnera – długości około 140m;

6) przebudowywany odcinek ul. Stanisława Lema – długości około 100m;

7) przebudowywany odcinek ul. G. Herlinga - Grudzińskiego – długości około 480m;

8) przebudowywany odcinek ul. Marka Hłaski – długości około 70m;

9) przebudowywany odcinek ul. Józefa Czapskiego – długości około 170m;

10) przebudowywany odcinek ul. Czesława Miłosza – długości około 160m;

Ulice Jacka Kaczmarskiego oraz G. Herlinga – Grudzińskiego zaprojektowano jako drogi o parametrach klasy L – lokalne. Pozostałe ulice objęte opracowaniem zaprojektowano jako drogi klasy D – dojazdowe. Do obsługi ruchu pieszego zaprojektowano chodniki oraz dojścia piesze do posesji. Do obsługi przyległych posesji i działek zaprojektowano zjazdy indywidualne, zachowując ich lokalizację. Nie planuje się wprowadzać zmian do istniejącego sposobu zagospodarowania terenów przyległych do inwestycji. Nie likwiduje się żadnego z istniejących zjazdów.

W obszarze opracowania zaprojektowano 98 nowych miejsc postojowych dla pojazdów osobowych o wymiarach 2,5x6,0m oraz 5 miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x6,0m. Łączna powierzchnia projektowanych miejsc postojowych wynosi około 1750m2.

Planuje się wykonanie nawierzchni projektowanych jezdni, chodników, placów do selektywnej zbiórki odpadów, zjazdów oraz miejsc postojowych z kostki betonowej.

Do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z obszaru inwestycji projektuje się budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej, składającego się ze studni rewizyjnych, wpustów ulicznych wraz przykanalikami, odwodnień liniowych oraz kanałów deszczowych. W ramach inwestycji zaprojektowano również przebudowę kolidującej sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego.

Planuje się wykonanie zieleńców, obsianych mieszanką traw. Konieczna jest wycinka części drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją. W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie nasadzeń kompensacyjnych - zieleni ozdobnej na terenach należącym do inwestora.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzone zostaną za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do odbiorników w postaci istniejących i projektowanych wpustów deszczowych. Na potrzeby realizowanej inwestycji zakłada się wykonanie nowego odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana jako kanalizacja deszczowa grawitacyjna. Średnice sieci kanalizacyjnej w zakresie fi110 – fi300, spadki podłużne kanału deszczowego zgodne z wymaganiami prawnymi i normowymi.

Zakres opracowania obejmuje przebudowę istniejącej, kolidującej sieci elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego.

W ramach kontraktu przewiduje się wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się wykonanie rozbiórki następujących elementów:

- frezowanie jezdni bitumicznej

- rozbiórka pełnej konstrukcji jezdni bitumicznej

- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej

- rozbiórka nawierzchni bitumicznych

- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych

- rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych/żelbetowych

- rozbiórka wylewki betonowej

- rozbiórka nawierzchni z kruszywa

- rozbiórka krawężnika betonowego na ławie

- rozbiórka obrzeża betonowego na ławie

- rozbiórka ścieku na ławie

- rozbiórka opaski z kamienia polnego

- rozbiórka opaski/rolki z kostki kamiennej

- likwidacja trawników (zdjęcie humusu)

- rozbiórka oznakowania i elementów BRD

- rozbiórka barierki wygradzającej wraz z fundamentami

- rozbiórki elementów sieci w ramach ich przebudowy

- rozbiórka przepustów i ścian czołowych

- rozbiórka ogrodzenia

- rozbiórka bram i furtek

- wycinka drzew

Część 2 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzydlina Wielka X – II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”

W ramach inwestycji planuje się wykonanie dokumentacji i robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi znajdującej się na działce nr 681 AM-3 obręb Krzydlina Wielka, własność Gminy Wołów. Nowy pas drogowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych po procedurze scaleniowej posiada szerokość około 14,5 m.

Przewiduje się jezdnię jednopasową o szerokości 3,50 m z poboczami obustronnymi o szerokości 2 x 1,0 m z poszerzeniami na mijankach o łącznej szerokości jezdni 6,0 m.

Długość drogi podlegająca przebudowie to 710m.

Część 3 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II (odcinek 1a od km 18+231,00 do km 18+408,90 i dokończenie odcinka 1b od km 18+658,50 do km 18+790,00)”

W ramach zadania przewiduje się budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, o szerokości 2,0 m. Od strony jezdni chodnik należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym na 15 cm, ułożonym na ławie z betonu C12/15 z oporem o grubości 15 cm. Od strony zieleńca chodnik należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm ułożonym na ławie z betonu C12/15 o grubości 10 cm.

Zjazdy, podobnie jak chodniki, wykonane będą z kostki betonowej o gr. 8 cm o szerokości 3,5 – 4,0m, zakończone skosami 1:1 (1,5m x 1,5m) i obramowane z 3 stron obrzeżami betonowymi 8x30 cm.

Od strony jezdni zastosowano krawężnik najazdowy betonowy 15x22 cm na ławie z betonu C12/15 z oporem o gr. 15 cm.

Wzdłuż krawężnika zaprojektowano ściek z 2 rzędów kostki betonowej 16x16 cm ułożony na ławie z betonu C12/15 o grubości 14 cm (na zjazdach 18 cm) i obniżony względem krawędzi jezdni o 3 cm.

W obrębie zjazdów do posesji należy zastosować krawężniki najazdowe obniżone.

Ścieki przykrawężnikowe należy wykonać po wcześniejszym wyrównaniu istniejącej krawędzi jezdni, a po ich wykonaniu, styk jezdni i ścieku należy wypełnić bitumiczną masą zalewową.

Konstrukcję istniejącej jezdni w miejscu budowy chodników oraz ścieków należy odtworzyć na szerokości jej rozbiórki z zastosowaniem odsadzek na kolejnych warstwach, a warstwę ścieralną na szerokości uzgodnionej z insp. nadzoru.

Odwodnienie jezdni realizowane będzie za pomocą jednostronnego, 2% spadku poprzecznego chodnika (w stronę jezdni) oraz spadkiem podłużnym odprowadzającym wody opadowe do projektowanego wzdłuż jezdni ścieku przykrawężnikowego o szerokości 32 cm z kostki betonowej. Następnie wody kierowane będą za pomocą ścieków podkrawężnikowych lub wpustów do istniejących rowów, a na odcinkach, gdzie brakuje rowów – do istniejących lub projektowanych wpustów, które będą podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

W miejscach wylotów ścieków podkrawężnikowych do rowu zastosowano umocnienie dna rowu i przeciwskarpy za pomocą kostki brukowej betonowej zatopionej w betonie.

Część 4 - nadzór inwestorski dla zadania pn.

„Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”

Zamówienie dotyczy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej drogi znajdującej się na działkach nr 3/2 i 8 AM-30 obręb Wołów Miasto, stanowiących własność Gminy Wołów

Dokładny zakres robót budowlanych zostanie określony w dok. projektowej realizowanej w systemie zaprojektuj i zbuduj.

Zakres obejmuje drogi publiczne, ul. Biała Góra nr 102819 D i ul. Zielona Góra nr 102905 D.

Szerokość pasa drogowego wynosi od 8,5 do 10,0m.

Przewiduje się jezdnię bitumiczną dwupasową o szerokości 5,00 m. Jezdnia o przekroju daszkowym, ograniczona krawężnikiem betonowym ułożonym na płask tak by woda opadowa z jezdni była odprowadzana do krawędzi jezdni. Za krawężnikiem należy przewidzieć pobocze utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o szerokości min. 0,50m. Dopuszcza się spadek jednostronny jezdni z jednostronnym krawężnikiem na płask. W takim przypadku szerokość pobocza utwardzonego po stronie bez krawężnika musi wynosić min. 0,75m.

Jako odwodnienie należy zaprojektować i wykonać kanalizację deszczową wraz z wpustami ulicznymi i włączyć ten odcinek kanalizacji do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, usytuowanego na skrzyżowaniu ul. Zielona Góra i Ludowa. Koniec istniejącego kolektora kanalizacji zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Zielona Góra.

Dodatkowo w zakresie zamówienia należy wykonać jednostronny chodnik o szerokości minimum 1,5m, o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, ograniczony obrzeżami betonowymi 8x30cm. Między chodnikiem a jezdnią należy przewidzieć, w miejscach gdzie jest taka możliwość, pas zieleni.

W zakresie zadania należy opracować i wykonać czasową i docelową organizację ruchu.

Długość drogi podlegająca przebudowie to 0,255km.

- kategoria ruchu KR1 dla jezdni drogi klasy D,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm (wg Wytycznych Technicznych - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy),

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5cm (wg Wytycznych Technicznych - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych – WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 oraz wg PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy),

- podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego łamanego 0/63mm stabilizowana mechanicznie, gr. 20cm, zgodnie z PN-S-06102,

- Należy uzyskać następujące parametry zagęszczenia i modułów odkształcenia na górze warstw kruszywa 0/63: IS≥1,0 (E2/E1≤2,2) oraz E2≥130 MPa

- Podłoże gruntowe po wykorytowaniu i wyprofilowaniu należy zagęścić do IS=1,0 wg Proctora oraz E2≥80 MPa.

- w zakresie istniejących warunków gruntowo-wodnych należy wykonać badania geotechniczne w celu zakwalifikowania podłoża do odpowiedniej grupy nośności i opracować odpowiednią opinię geotechniczną;

- odtworzenie zjazdów do działek przyległych wykonać w technologii jak droga główna.

Część 5 - nadzór inwestorski dla zadania pn.

„Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony w Wołowie” Etap 1 – roboty budowlane

W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienie za pomocą projektowanej kanalizacji deszczowej. Istniejące sieci nie wymagają przebudowy poza regulacją wysokościową studni rewizyjnych. Należy zabezpieczyć istniejące kable energetyczne i teletechniczne. Jeżeli w trakcie prowadzenia robót wykonawca natrafi na niezabezpieczone kable elektroenergetyczne lub teletechniczne w obrębie projektowanej pieszo-jezdni należy je zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Zabezpieczenie należy wykonać w taki sposób, aby końce rury zabezpieczającej były uszczelnione i znajdowały się poza krawędzią jezdni czy zjazdu. Hydranty naziemne należy zamienić na doziemne.

W opracowaniu przyjęto rozwiązania projektowe, które zapewnią prawidłowe funkcjonowanie ciągu pieszo - jezdnego oraz należytą obsługę przyległych posesji. Całość zadania składa się z pięciu odcinków o zmiennej szerokości. Odcinki ponumerowane od 1-3 oraz odcinek nr 5 są ze sobą połączone. Zaprojektowano je wykorzystując całą szerokość pasa drogowego wynoszącego około 10m, z pochyleniem do centralnie umieszczonego ścieku korytkowego. Na odcinku nr 5 pozostawiono istniejącą brzozę obudowując ją wyspą dzielącą, która stanowi jednocześnie element spowolnienia ruchu. Odcinek nr 4 jest oddzielony od pozostałych ulic posesjami prywatnymi. Jego szerokość wynosi 5,5m w rejonie garaży. Jego szerokość na końcowym odcinku jest zmienna i wynosi około 10m. Przewidziano wykonanie pieszo jezdni o nawierzchni z kostki betonowej. Długości odcinków z krawężnikiem betonowym wyniesionym na 2cm przy zjazdach do posesji należy dopasować do istniejących szerokości bram i furtek. Podane na Planie Sytuacyjnym oraz Przekrojach Konstrukcyjnych wyniesienie krawężników na odcinkach bez podmurówki należy dopasować do sytuacji zastanej w terenie, przy czym wykonane krawężniki powinny być wyniesione na wysokość od 3 do 16cm. Na końcach ciągów nr 1 i 3 przewidziano place do zawracania. Przewidziano również miejsca postojowe oraz place do SZO. Na drodze nr 4 (okolice km 0+010,00) należy wykonać korektę wysokościową zapadniętej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wokół istniejącej studzienki teletechnicznej. Parametry geometryczne pokazano na planie sytuacyjnym drogowym.

Odwodnienie projektowanej ciągu pieszo - jezdnego odbywać się będzie za pośrednictwem spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanego ścieku korytkowego, a następnie do wpustów deszczowych. Na drodze nr 3 (ok. km 0+013,00 – 0+020,00) zaprojektowano odcinek korytka odwadniającego z rusztem stalowym, który połączono przykanalikiem z projektowaną w ramach tego opracowania siecią kanalizacji deszczowej.

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej zostanie włączona do istniejącej już sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach kontraktu przewiduje się wprowadzenie organizacji ruchu.

Część 6 - nadzór inwestorski dla zadań drogowych remontowych  pn.:

1) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Remonty bieżące nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenów gminnych

- regulacja krawężnika z posadowieniem na nowej ławie betonowej,

- wymiana krawężnika z posadowieniem na nowej ławie betonowej (wraz z materiałem),

- wymiana spoin w nawierzchni z kostki kamiennej 9/11 zaprawą cementową fugową, szybkowiążącą i wysokowytrzymałą,

- wymiana spoin w nawierzchni z kostki kamiennej 18/20 zaprawą cementową fugową, szybkowiążącą i wysokowytrzymałą ,

- mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki                      z załadunkiem, wyładunkiem i utylizacją,

- regulacja obrzeża ,

- wymiana obrzeży betonowych posad. na podsypce cement. – piaskowej (wraz z materiałem),

- przebrukowanie nawierzchni chodników ,

- wykonanie nawierzchni chodników (wraz z materiałem),

- przebrukowanie nawierzchni z kostki kamiennej,

- wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (wraz z materiałem),

- regulacja pionowa elementów teletechnicznego uzbrojenia terenu,

- profilowanie i obsianie trawą terenów zieleni w ciągach komunikacyjnych dróg,

- zakup i transport materiałów do wskazanych miejscowości na terenie Gminy Wołów,

- uzupełnienie ubytków masą mineralno-asfaltową na zimno ,

- zakup i ułożenie koryt odwodnieniowych betonowych

2) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych

- profilowanie szutrowej nawierzchni dróg

- wzmocnienie nawierzchni jezdni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie                 0-31,5mm gr 10cm (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)

- wzmocnienie nawierzchni jezdni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie                0-31,5mm  każde kolejne 5 cm grubości  (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)

- wzmocnienie nawierzchni jezdni frezowiną gr 10cm (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)

- wzmocnienie nawierzchni jezdni frezowaną za  każde kolejne 5 cm grubości  (pozycja zawiera korytowanie, profilowanie, rozkładanie, zagęszczanie oraz transport i utylizację urobku)

- uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm

- uzupełnienie ubytków nawierzchni jezdni z frezowiny

- zakup i transport klińca 0-31.5mm do wskazanych miejscowości na terenie Gminy Wołów

- zakup i transport frezowin do wskazanych miejscowości na terenie Gminy Wołów

3) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Wołów

(remonty fragmentaryczne ubytków w nawierzchni bitumicznej lub powierzchniowe w przypadku złego stanu technicznego nawierzchni przy wykorzystaniu różnych technologii)

- remont grysami i emulsją za pomocą Pathera

- remonty masą min. asfaltową

- remont nawierzchni mieszanką mineralno emulsyjną w postaci cienkiej warstwy bitumicznej na zimno w technologii „slurry seal”

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem i utylizacją

- frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezienie gruzu z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem

- pojedyncze i podwójne pow. utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją  asfaltowa

- układanie warstw masy min. asfaltowej

4) nadzór inwestorski dla zadania pn.: Remonty bieżące dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów

(remonty fragmentaryczne ubytków w nawierzchni bitumicznej lub powierzchniowe w przypadku złego stanu technicznego nawierzchni przy wykorzystaniu różnych technologii)

- remont grysami i emulsją za pomocą Pathera

- remonty masą min. asfaltową

- remont nawierzchni mieszanką mineralno emulsyjną w postaci cienkiej warstwy bitumicznej na zimno w technologii „slurry seal”

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezieniem gruzu z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem i utylizacją

- frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych z wywiezienie gruzu                    z rozbiórki z załadunkiem i wyładunkiem

- pojedyncze i podwójne pow. utrwalenie nawierzchni grysami i emulsją  asfaltowa

- układanie warstw masy min. asfaltowej

wartość zawartych umów w zakresie wykonania robót budowlanych w roku 2021 –

Remonty bieżące nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenów gminnych – 100 000,00 zł brutto

Wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych – 400 000,00 zł brutto

Wartość zabezpieczona w budżecie na realizację zadań:

Remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Wołów – 100 000,00 zł brutto

Remonty bieżące dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów – 50 000,00 zł brutto

Sposób rozliczenia Wykonawcy robót budowlanych za zrealizowany zakres robót dla zadań drogowych remontowych  :

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie poszczególnych robót określane będzie  w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy robót budowlanych oraz zakres robót zleconych do wykonania (rodzaj i ilość wykonanych robót)

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZAWARTY JEST W NASTĘPUJĄCYCH ZAŁĄCZNIKACH:

- część nr 1: „Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej”-  https://platformazakupowa.pl/transakcja/451072

- część nr 2: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzydlina Wielka X – II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”- załącznik nr … do niniejszej SWZ – Krzydlina Wielka.zip (mapa poglądowa, PFU Krzydlina Wielka X – Etap II, SST część 1, SST część 2) https://platformazakupowa.pl/transakcja/455484

- część nr 3: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II (odcinek 1a od km 18+231,00 do km 18+408,90 i dokończenie odcinka 1b od km 18+658,50 do km 18+790,00)”. - https://platformazakupowa.pl/transakcja/446144

- część nr 4: „Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie” - https://platformazakupowa.pl/transakcja/462142

- część nr 5 - „Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony w Wołowie” Etap 1 – roboty budowlane - https://platformazakupowa.pl/transakcja/459001

Niniejsza SIWZ ze wszystkimi załącznikami oraz ewentualnymi późniejszymi uzupełnieniami stanowi komplet materiałów niezbędnych do przygotowania oferty.

Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni sprawdzić ponownie zawartość umieszczonych na stronie internetowej, w ramach niniejszego postępowania, dokumentów, w celu zapoznania się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień, albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca - http://bip.wolow.pl

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV

71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych  
4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających (dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego), o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 lub 8 .

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom:

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

7. Wymagania stawiane wykonawcy:

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

- Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów

- Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami  niniejszej SWZ, zapisami złożonej oferty, opisem przedmiotu zamówienia, dokumentacją projektową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru robót i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, standardów i norm oraz zasadami wiedzy technicznej, etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami,

- Nadzór nad realizacją Kontraktu powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, które określa podstawowe obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz zgodnie z warunkami określanymi w dokumentach Kontraktowych rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami.

- Ogólne zadania polegają na podejmowaniu decyzji i odpowiedzialności za nie, we wszystkich sprawach, związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz prawach dotyczących akceptacji wypełniania Warunków Kontraktu przez Wykonawcę Robót.

- Nadzór wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje           i wnioski na piśmie wg ustalonych z Zamawiającym wzorów.

- Na Inspektorów Nadzoru (branżowych) nakłada się obowiązek stawiania się w siedzibie Zamawiającego (Gmina Wołów, Rynek 34, 56-100 Wołów) na każde wezwanie przekazane w formie pisemnej lub elektronicznej dokonane z 2-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby na Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż nakłada się obowiązek stawienia się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego)                        w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć:

- Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy,

- Konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych, zamiennych lub zanikających oraz rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawcę robót.

- Powiadomienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż nastąpi telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę                     w umowie. Każdą zmianę telefonu lub adresu e-mail Wykonawca zgłosi Zamawiającemu bezzwłocznie przed jej dokonaniem

- Nadzór organizuje prace związane z pełnieniem funkcji nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę.

- Nadzór decyduje o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, mieszanek mineralno-bitumicznych oraz wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do realizacji robót. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach sformułowanych w Warunkach Umowy, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją zadania.

- Nadzór podejmuje i odpowiada za wszystkie decyzje, które dotyczą:

- wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej w zakresie określonym w Warunkach Kontraktu rozumianymi jako Umowa wraz z załącznikami,

- wyrażania opinii dotyczącej podzlecenia części kontraktu (dopuszczonego w Umowie) wskazanemu przez Wykonawcę,

- wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy – po uwzględnieniu wszelkich warunków wynikających z dokumentacji technicznej oraz wszelkich innych uzgodnień, opinii i decyzji dotyczących warunków realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego,

- żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

- dopilnowania zapewnienia ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, zgodnie                           z Kontraktem,

- udzielenia Wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących Kontraktu,

- wnioskowania do Zamawiającego:

- w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany,

- w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych,

- w sprawach finansowych i prawnych,

- uzyskiwania od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych                     w nim rozwiązań,

- rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i Specyfikacje Techniczne na proponowane przez Wykonawcę robót roboty dodatkowe, uzupełniające lub zamienne,

- zajmowania stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez Wykonawcę na placu budowy,

- dokonywania analizy i opiniowania przedstawionych przez Wykonawcę harmonogramów    i uaktualnionych harmonogramów w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,

- wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z Kontraktem i przepisami BHP,

- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP,

- organizowania narad koordynacyjnych (Rada Budowy) minimum jednej w tygodniu na terenie budowy lub poza nią, sporządzania protokołów z wszelkich narad zwołanych przez któregokolwiek z uczestników procesu budowlanego i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy i Zamawiającemu) w terminie do 3 dni po naradzie, a także prowadzenia dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą,

- kontrolowania wprowadzonej organizacji ruchu, oznakowania i ustalania długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu na czas prowadzenia robót,

- sprawdzania pomiarów i badań materiałów w miejscach wyprodukowania i na placu budowy bez względu na to, czy od Wykonawcy wymaga się prowadzenia badań w ramach Kontraktu oraz żądania wykonania badań dodatkowych, a przede wszystkim:

- akceptacja materiałów zgodnych z wymaganiami ST ze wskazanych przez Wykonawcę źródeł,

- podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta,

- akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami ST,

- kontrolowanie wytwórni materiałów, prefabrykatów mas bitumicznych w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosowanych metod wytwarzania,

- kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

- zlecanie Wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości,

- akceptacji sprzętu oraz środków transportowych użytych do robót, co do zgodności ich                z Warunkami Kontraktu,

- akceptowania PZJ (Program Zapewnienia Jakości)

- zatwierdzenia zakresu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę,

- inspekcji laboratorium Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowne urządzenia pomiarowe i sprzęt laboratoryjny Wykonawcy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań,

- wykonania pomiarów i badań laboratoryjnych do opracowania elaboratów końcowych, ewentualnie zlecenia tych czynności niezależnemu laboratorium po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego i dokonanie oceny wyników badań i pomiarów,

- ustalania metod obmiaru robót oraz uczestniczenia przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę,

- akceptowania urządzeń i sprzętu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robót i ich obmiaru,

- sprawdzania wykonywanych robót i powiadamiania Wykonawcy i Zamawiającego                     o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych                          w porozumieniu z Zamawiającym,

- zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca nie usunie ich                    w terminie (o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej Nadzór zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę i Zamawiającego na 14 dni wcześniej) oraz poświadczenie o ich usunięciu,

- wnioskowania o dokonanie zmian (wydłużenia) terminu wykonania robót                                        w wyszczególnionych w Kontrakcie przypadkach i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia propozycji przez Wykonawcę, jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem robót budowlanych,

- oceny przedstawionych przez Wykonawcę wycen kosztów zmian w robotach                              i przedstawieniu do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 4 dni od daty ich zgłoszenia,

- oceny przedstawionych przez Wykonawcę kosztów, które zgodnie z warunkami Kontraktu podlegają dodatkowej opłacie, bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu,

- dokonywania odbioru częściowego robót oraz prac z zakresu obsługi geodezyjnej,

- sprawdzania miesięcznych zestawień Wykonawcy, wartości zakończonych i odebranych robót i potwierdzenie kwot do wypłaty (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę),

- poświadczenia terminu zakończenia robót,

- stwierdzenia zakończenia robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego i przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze,

- sprawdzania ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy, ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczeń Wykonawcy i przedstawiania Zamawiającemu do podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości tej kwoty (w ciągu 7 dni od otrzymania rozliczenia wykonawcy),

- w przypadku wypowiedzenia Kontraktu:

- dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę Terenu Budowy,

- Rozliczenia kontraktu wraz z dostarczeniem do Zamawiającego operatu kolaudacyjnego wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych

- wykonanie i dostarczenie zamawiającemu wykazu robót nie wykonanych,

- prowadzenia całości spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi i ludnością miejscową,

- stosowania przez Wykonawcę przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

- Nadzór podlega pod Kierownika Projektu – Gmina Wołów. W trakcie realizacji inwestycji Nadzór informuje o wszystkich swoich decyzjach oraz przekazuje je do akceptacji Kierownikowi Projektu.

- Dla części od 1 do 5: W ramach sprawozdawczości z realizacji zadania Nadzór zobowiązany jest składać do Zamawiającego pisemne miesięczne raporty – sprawozdania, zwane dalej „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót (w ciągu 7 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę u Zamawiającego). Raporty te powinny zawierać między innymi informacje takie jak: zakres wykonanych robót, zgodność wykonanych robót z harmonogramem realizacji Projektu, ewentualne przyczyny niezgodności i proponowane rozwiązania odpowiednie do zaistniałej sytuacji, a także opis prac planowanych na kolejny okres rozliczeniowy (miesiąc).

- Nadzór w ramach prowadzonego nadzoru wykonuje sprawdzające badania laboratoryjne inwestycji zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

- Wykonawca do rozliczenia końcowego przedłoży opracowane wyniki wszystkich przeprowadzonych badań kontrolnych.

- Nadzór załatwi wszelkie sprawy formalno-prawne związane z prowadzeniem                           i zakończeniem wszystkich robót (wynikających z dokumentacji projektowej), w tym:

- dokonanie odbiorów branżowych wraz z przedłożeniem protokołów odbiorów podpisanych przez przedstawicieli odpowiednich instytucji,

- zgłoszenie zakończenia robót wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie,

- kompletowanie dokumentów niezbędnych dla właściwych organów Nadzoru Budowlanego i Administracji Budowlanej,

- uzgodnienia z władzami lokalnymi dotyczące realizacji inwestycji,

- uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień oraz protokołów (w tym protokołów odbioru ) wynikających z nadzorowanego procesu budowlanego,

- ewentualne negocjacje w konfliktach z władzami samorządowymi i mieszkańcami,

- rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

- Dla części od 1 do 5: Nadzór będzie odpowiadał za spełnianie warunków podanych w uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczególnych branż oraz ich ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności.

- Dla części od 1 do 5: Nadzór jest zobowiązany do zorganizowania Rady Otwierającej przed rozpoczęciem pełnienia nadzoru z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach w/w rady:

- przedstawione zostaną osoby pełniące nadzór w poszczególnych branżach.

- każdy z inspektorów branżowych przedstawi szczegółowe zakresy robót z ewentualnym wskazaniem uwag co do technologii robót, rozwiązań przyjętych w projekcie oraz zgodność realizacji robót z zawartymi w projekcie uzgodnieniami branżowymi,

- Nadzór wskaże problemy mogące powstać w trakcie realizacji robót, i generujące powstanie roszczeń finansowych bądź ewentualnych niepożądanych skutków prawnych dla Zamawiającego.

- Dla części od 1 do 5: Przed Zorganizowaniem Rady Otwierającej Nadzór:

- zweryfikuje dokumentację projektową w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności                          i kompletności składających się na te dokumentację opracowań. Wyniki weryfikacji Nadzór przedstawi na Radzie Otwierającej,

- zweryfikuje kompletność dokumentów, pozwoleń i rysunków za dostarczenie których jest odpowiedzialny Zamawiający,

- dokona inspekcji placu budowy oraz przeprowadzi szczegółową weryfikację pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową i specyfikacjami.

- Dla części od 1 do 5: W ramach współpracy z nadzorem autorskim, Nadzór jest zobowiązany do dokonywania na bieżąco weryfikacji oraz opiniowania dokumentacji projektowej sporządzanej przez Nadzór Autorski oraz do informowania Zamawiającego o skutkach zaproponowanych przez Nadzór Autorski rozwiązań, mających wpływ na realizację kontraktu, oraz do współpracy i uczestnictwa w przygotowywaniu wszelkich dokumentów kierowanych do nadzoru autorskiego ze strony Zamawiającego.

- Dla części od 1 do 5: Nadzór ma obowiązek prowadzić rejestr zmian projektowych wprowadzanych podczas realizacji inwestycji oraz uzgadniać wszystkie zmiany z Zamawiającym. Każda zmiana projektowa przed wprowadzeniem powinna zaopiniowana oraz identyfikowana przez Nadzór jako istotna bądź nieistotna w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, a każda wątpliwość w tym zakresie będzie wyjaśniana przed wprowadzeniem zmiany z nadzorem autorskim. Nadzór informuje Zamawiającego przed wprowadzeniem zmian projektowych o wszystkich skutkach (zwłaszcza prawnych i finansowych) ich wprowadzenia.

- Nadzór będzie bezwzględnie zobowiązany do wystąpienia do stosownych organów w celu zapewnienia nadzorów branżowych wynikających ze stosownych uzgodnień dotyczących projektu.

- Dla części od 1 do 5: Nadzór odpowiada za właściwe prowadzenie dzienników budowy, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późn. zmianami ) oraz prawidłowość wpisów w nich zawartych.

- Nadzór będzie bezwzględnie odpowiadał za spełnienie warunków podanych w Uzgodnieniach dokumentacji technicznej poszczególnych branż, oraz ich ewentualne wznowienie lub przedłużenie terminów ich ważności oraz uzupełnienie dokumentacji o wymagane dokumenty wynikające z wszystkich decyzji, uzgodnień i warunków wydanych dla przedmiotowego projektu, a także za odbiory poszczególnych robót przez właściwe instytucje.

- Obowiązkiem nadzoru jest skompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz Dla części od 1 do 5: przygotowanie wniosku o Pozwolenie na użytkowanie.

- Nadzór ma obowiązek udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia.

- Dla części od 1 do 5: Nadzór ma obowiązek prowadzić dokumentację fotograficzną budowy oraz dostarczać wraz z „RAPORTAMI MIESIĘCZNYMI INŻYNIERA” wersję elektroniczną (jako pliki zapisane w formacie jpg) dokumentacji na elektronicznych nośnikach pamięci. Dokumentację należy wykonywać w następujący sposób:

- przed rozpoczęciem robót budowlanych należy w uzgodnieniu z zamawiającym wybrać 10 charakterystycznych punktów budowy i określić ich kilometraż;

- w każdym z tych punktów należy wykonywać zdjęcia (zawsze w takich samych ujęciach) w odstępach 1 - miesięcznych poczynając od dnia przekazania placu budowy, a kończąc po ukończeniu robót.

- W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót, do obowiązków Wykonawcy usługi będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem wyznaczonego przedstawiciela o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

- Nadzór protokolarnie przekaże Zamawiającemu kompletny Operat Kolaudacyjny budowy wraz z wymaganymi protokołami, oświadczeniami, zmianami w dokumentacji, itp.

- Nadzór jest zobowiązany świadczyć usługi z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem.

- Nadzór jest zobowiązany do prowadzenia zestawienia pozwalającego na identyfikację Wykonawców i Podwykonawców robót.

- Nadzór zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować na okres prowadzenia robót biuro w pobliżu terenu budowy, wyposażone w sprzęt komputerowy (Internet), telefon, faks, kserokopiarkę, meble biurowe, sprzęt geodezyjny i inny sprzęt niezbędny do prowadzenia nadzoru.

8. Wymagania dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę:
Stosownie do art. 95 ustawy, Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia nie występują czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.

9. Wymagania dot. gwarancji

Dla zadań oznaczonych jako:

- Część 1 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:  „Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej”,

- Część 2 - nadzór inwestorski dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzydlina Wielka X – II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”,

Okres gwarancji wynosić będzie od 48-60 miesięcy od daty odebrania robót budowlanych.

(W chwili otwarcia niniejszego postępowania żadne z powyższych zadań nie zostało rozstrzygnięte tj. nie zostali wybrani wykonawcy.  Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.)

- Część 3 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:  „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II (odcinek 1a od km 18+231,00 do km 18+408,90 i dokończenie odcinka 1b od km 18+658,50 do km 18+790,00)”.

Okres gwarancji 60 miesięcy od daty odebrania robót budowlanych.

- część nr 4: nadzór inwestorski dla zadania pn „Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”

Okres gwarancji wynosić będzie od 48-60 miesięcy od daty odebrania robót budowlanych.

(W chwili otwarcia niniejszego postępowania żadne z powyższych zadań nie zostało rozstrzygnięte tj. nie zostali wybrani wykonawcy.  Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.)

- część nr 5 - nadzór inwestorski dla zadania pn „Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony w Wołowie” Etap 1 – roboty budowlane -

Okres gwarancji wynosić będzie od 48-60 miesięcy od daty odebrania robót budowlanych.

(W chwili otwarcia niniejszego postępowania żadne z powyższych zadań nie zostało rozstrzygnięte tj. nie zostali wybrani wykonawcy.  Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.)

- Część nr 6

- Remonty bieżące nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenów gminnych – 24 miesiące

- Remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Wołów- 36 miesięcy

- Remonty bieżące dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów – 36 miesięcy

- Wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych – 24 miesiące

Okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji.

Wymagania Zamawiającego:

Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do wykonania poniższych obowiązków:

- Przyjmowanie od Zamawiającego zgłoszeń o dostrzeżonych w toku eksploatacji wadach robót budowlanych oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla ich usunięcia przez Wykonawcę Robót Budowlanych.

- Informowanie Zamawiającego o nieprawidłowościach w usuwaniu przez Wykonawcę Robót Budowlanych stwierdzonych wad.

- Przeprowadzenie przeglądów okresowych:

- Przekazanie Zamawiającemu i Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramu przeglądów okresowych przeprowadzanych nie rzadziej niż 2 razy w roku w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia okresu gwarancji Wykonawcy.

- Powiadomienie Zamawiającego i Wykonawcę Robót Budowlanych o planowanym przeglądzie okresowym.

- Przeprowadzenie przeglądów okresowych, zgodnie z przygotowanym przez siebie harmonogramem przeglądów okresowych.

- Dokumentowanie przeglądów okresowych w drodze protokołu zawierającego opis czynności, listę obecnych osób oraz treść zgłoszonych w toku czynności uwag i spraw,  w szczególności wad.

- Przekazywania Zamawiającemu protokołów z przeglądu okresowego w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

- Przeprowadzenia ostatniego przeglądu przed upływem okresu gwarancji Wykonawcy nie później niż na miesiąc przed upływem jej ważności.

- Udokumentowanie przeglądu w drodze protokołu zawierającego: opis czynności, listę obecnych osób, opis robót zaległych oraz wykaz nieusuniętych do dnia sporządzenie protokołu wad, treść zgłoszonych w toku czynności uwag w szczególności kolejnych wad.

- Przekazania Zamawiającemu protokołu z przeglądu w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.

IV. Termin wykonania zamówienia 
 Część 1 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa dróg osiedla w Wołowie pomiędzy ul. Żeromskiego i Curie Skłodowskiej” -

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: 5 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy

Część 2 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzydlina Wielka X – II Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW”,

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 25.10.2021 r.

Część 4 - nadzór inwestorski dla zadania pn.:

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 339 w miejscowości Warzęgowo – Etap II (odcinek 1a od km 18+231,00 do km 18+408,90 i dokończenie odcinka 1b od km 18+658,50 do km 18+790,00)”.

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: 4 miesiące od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, który nastąpi do dnia 20.08.2021 r.

część nr 4: nadzór inwestorski dla zadania pn „Przebudowa drogi ul. Biała Góra i Zielona Góra w Wołowie”

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy

część nr 5 - nadzór inwestorski dla zadania pn „Przebudowa drogi w ciągu ul. Zaułek Zielony w Wołowie” Etap 1 – roboty budowlane -

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: 4 miesiące od daty protokolarnego przekazania terenu budowy.

Część nr 6

Remonty bieżące nawierzchni ciągów komunikacyjnych i terenów gminnych –

Remonty bieżące dróg gminnych na terenie Gminy Wołów-

Remonty bieżące dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wołów

Wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych -

Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.

V. Podstawy wykluczenia

1. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Prawo zamówień publicznych;

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ustawy Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadość uczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert;

- została złożona przez wykonawcę:

- podlegającego wykluczeniu z postępowania lub

- niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub

- który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest niezgodna z przepisami ustawy;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;

- nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego;

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

- wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;

- obejmuje ona urządzenia informatyczne lub oprogramowanie wskazane w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1560), stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)	nie podlegają wykluczeniu; 
2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 
3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
 zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)	zdolności technicznej lub zawodowej,
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 

 4.1 Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na:

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia dla części od nr 1 do nr 6 Zamawiający uzna wykonanie w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) minimum:

- część nr 1 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 2.000.000,00 zł brutto każda.

- Część nr 2 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 500 000,00 zł brutto każda.

- Część nr 3 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min.  200 000,00 zł brutto każda.

- Część nr 4 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 400 000,00 zł brutto każda.

- Część nr 5 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min.  600 000,00 zł brutto każda.

- Część nr 6 - trzech usług polegających na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego br. drogowej – budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi gminnej klasy min. D, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 100 000,00 zł brutto każda.

Oferent załączy wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

4.2 Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona: 
 Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla części od nr 1 do nr 6 Zamawiający uzna dysponowanie:

- część nr 1 -  co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każde.

- Część nr 2 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 500 000.000,00 zł brutto każde.

- Część nr 3 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 200.000,00 zł brutto każde.

- Część nr 4 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 400 000,00 zł brutto każda.

- Część nr 5 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 600 000,00 zł brutto każda.

- Część nr 6 - co najmniej 1 osobą, która zrealizowała w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert 3 zadania (zakończone) na stanowisku inspektora nadzoru branży drogowej/kierownika budowy/kierownika robót branży drogowej przy budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi gminnej klasy minimum D, doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego robót budowlanych o wartości robót co najmniej 100 000,00 zł brutto każde.

Uwaga!

Zamawiający informuje, iż na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej dopuszcza, w przypadku złożenia oferty dla poszczególnych Części przedmiotu zamówienia, wykazanie się do realizacji przedmiotowego zamówienia tymi samymi osobami.

Osoby wyznaczone na Inspektorów Nadzoru muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 roku lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 poz. 220 ze zm.).

3. Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Oferty Wykonawców, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą odrzuceniu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

VII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) 	Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) 	Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.

6) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik / do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

8) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

2. Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale IV ust. 2 pkt 4)

a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 5 do SWZ);

b) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. (Załącznik nr 5 do SWZ);

4. Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych

1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VII.3 nie są dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach określonych w art. 127 ustawy Pzp.

5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:

- oświadczenia o którym mowa w 125 ust. 1,

- podmiotowych środków dowodowych,

- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,

jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.

6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia z art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

- Aleksander Korcz – Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – e-mail: Aleksander.korcz@wolow.pl

- Paweł Jastrzębski – Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – e-mail: pawel.jastrzebski@wolow.pl

- Karolina Pasek – Wydział Zamówień Publicznych – e-mail: karolina.pasek@wolow.pl

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: ……...

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

10. Modyfikacja treści specyfikacji warunków zamówienia:
1)	W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia.
2)	Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów zamieszczone zostaną na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow
3)	Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

IX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

X. Termin związania ofertą

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 09.07.2021 r.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, nie dłuższy niż 30 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Forma oferty oraz oświadczenia:

- Oferta oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej elektronicznie za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentowania.

##### Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

##### Oferta, wszystkie wymagane załączniki, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego. Wymóg ten dotyczy również notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa.

##### W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

- Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.z2019r.poz.1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny  zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek o kreślonych w art.11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

- .zip

- .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Zamawiający jeżeli będzie mieć możliwość pobrania wymaganego oprogramowania do odczytania plików z sieci Internet za darmo, przyjmie dokumenty złożone przez Wykonawcę, w innym wypadku dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

2) Przygotowanie oferty:

- Na ofertę składają się wszystkie oświadczenia i załączniki wymienione w pkt. VII niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

- Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

- Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

- W przypadku określonym w art. 225 wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, że, zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” pkt. 7

3) Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

4) Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i oceny ofert:

- Zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub uzupełnienia oświadczenia wykonawcy, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń na zasadach określonych w art. 128 ustawy Pzp.

- Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawia­damiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona, wyznaczając jednocześnie wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. 
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają rażąco niskiej ceny lub kosztu tej oferty.

5)Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:

- Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:

- przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,

- dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

- przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,

- udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,

- archiwizacji postępowania.

- Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.

- Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.

- Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:

- prawo dostępu do danych (art. 15),

- prawo sprostowania danych (art. 16),

- prawo do usunięcia danych (art. 17),

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

- prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,

- prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,

- Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

- Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.

- Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 10.06.2021 r. do godz. 9:00

Oferty zostaną otwarte dnia: 10.06.2021 r., o godz.9:25

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza ofertowego i dołączeniu  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego,  która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/pn/wolow.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

- Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w "Formularzu cenowym" (jeżeli taki jest wymagany) stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a następnie tak obliczoną cenę

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

- poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

  - oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

  - oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,

  - wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

  - wniesiono poprawnie wadium (jeżeli było wymagane)

- Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

- Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).

- Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

| Lp | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | cena | 80 |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszenie w razie pilnej potrzeby | 20 |

5. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru:

C = (C min/C o) x 80 pkt

gdzie:

C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)

C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

6. Dodatkowe postanowienia dot. kryterium „CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE W RAZIE PILNEJ POTRZEBY”

Liczba punktów w kryterium CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE W RAZIE PILNEJ POTRZEBY zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowany przez Wykonawcę czas reakcji w razie pilnej potrzeby.

Wykonawca w ofercie wskaże czas reakcji inspektora nadzoru inwestorskiego  przypadku wystąpienia nagłej potrzeby jego udziału w czynnościach podejmowanych przez Zamawiającego na terenie budowy i/lub w konsultacjach z Zamawiającym.

Nagła potrzeba została opisana w niniejszej SIWZ w Rozdziale III, pkt. 7 ppkt. 10 tj. „W przypadku zdarzenia o charakterze nagłej potrzeby na Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż nakłada się obowiązek stawienia się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego)w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od odbioru przez Wykonawcę informacji przekazanej przez Zamawiającego. Poprzez nagłą potrzebę należy rozumieć:

- Zdarzenie nie przewidziane w harmonogramie robót wynikające z utrudnień, zmian warunków na terenie budowy,

- Konsultacje z Zamawiającym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, technologii, fakturowania, robót dodatkowych, zamiennych lub zanikających oraz rozliczenia zadania realizowanego przez wykonawcę robót.

Powiadomienie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych branż nastąpi telefonicznie na numer telefonu lub na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w umowie. Każdą zmianę telefonu lub adresu e-mail Wykonawca zgłosi Zamawiającemu bezzwłocznie przed jej dokonaniem”

Przyznawanie punktów w kryterium „CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE W RAZIE PILNEJ POTRZEBY” odbędzie się na poniższych zasadach:

| CZAS REAKCJI NA ZGŁOSZENIE W RAZIE PILNEJ POTRZEBY | LICZBA PUNKTÓW |
| --- | --- |
| 12 godzin | 0 |
| 11 godzin | 2,5 |
| 10 godzin | 5 |
| 9 godzin | 7,5 |
| 8 godzin | 10 |
| 7 godzin | 12,5 |
| 6 godzin | 15 |
| 5 godzin | 17,5 |
| 4 godziny | 20 |

Wykonawca określi w ofercie czas reakcji na zgłoszenie w razie pilnej potrzeby dokonane telefonicznie, faksem lub poczta elektroniczną z dokładnością do 60 minut. Minimalny czas reakcji na zgłoszenie wynosi 4 godziny. Maksymalny akceptowany czas reakcji wynosi 12 godzin. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas krótszy niż 4 godziny, do oceny zostanie przyjęta wartość 4 godziny. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszenie 12 godzin otrzyma 0 punktów. Jeżeli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszenie dłuższy niż 12 godzin, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 pkt. 5) ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli Wykonawca zaoferuje czas reakcji na zgłoszenie z inną dokładnością zostanie on dla potrzeb oceny ofert zaokrąglony w dół.

W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów.

liczba punktów zostanie obliczona według następującego wzoru:

P = C + Z

7. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając w szczególności:

- imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

- informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczone zostanie na stronie internetowej:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

- Informacja zamieszczona na stronie internetowej zawierać będzie informacje o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1)

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne.. 
Informacja o unieważnieniu postępowania zamieszczona również zostanie na stronie internetowej  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

- W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż:

- 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , lub

- 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

- w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta.

- O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

- W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- Wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć na wezwanie zamawiającego, :

- kserokopie dokumentów, potwierdzających "za zgodność z oryginałem", posiadanie kwalifikacji zawodowych przez osoby wskazane przez Wykonawcę jako uczestniczące w wykonaniu zamówienia.

- poświadczona za zgodność z oryginałem polisę ubezpieczeniową, ważną nie później niż od daty podpisania umowy obejmującą ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum cenie całkowitej oferty. Wykonawca musi być ubezpieczony jw. przez cały okres realizacji zamówienia,

- umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które miałoby służyć pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

3. Integralną część umowy stanowić będzie:

- dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i inne załączniki oraz informacje określające przedmiot umowy zawarty w niniejszej SIWZ,

- Inne wynikające z zobowiązań dla Wykonawcy, a określone w SIWZ,

- Modyfikacje i zmiany wprowadzone do SIWZ, przed upływem terminu składania ofert oraz wprowadzone do projektu umowy,

- Zestawienie osób proponowanych do wykonania umowy wraz z wyszczególnieniem kwalifikacji zawodowych lub uprawnień.

4. Zmiana umowy może zostać dokonana w szczególności w niżej wymienionych przypadkach:

- Zmiany danych teleadresowych Stron oraz osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w Umowie do dokonywania określonych czynności, nie stanowią zmiany Umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie, wraz z załącznikiem w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmiany Umowy mogą nastąpić pod następującymi warunkami:

- zmiany zostaną dokonane na piśmie w formie aneksu do Umowy,

- okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany zostaną wskazane w preambule aneksu do Umowy,

- konieczność dokonania zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wymienionych w ust. 5 - 8.

- Zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji usługi może nastąpić w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- gdy Zamawiający dokona zmiany uwarunkowań formalno-prawnych, tzn. gdy zajdzie konieczność zlecenia zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu zamówienia podstawowego, a tym samym zmieni się okres usługi związanej     z pełnieniem kompleksowego nadzoru inwestorskiego, w trybie zgodnym z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych,

- gdy nastąpi zmiana przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

- gdy nastąpi zmiana przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy powodująca konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

- gdy zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidzianych i niezależnych od Strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć,                    w szczególności w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, wystąpienia epidemii, pandemii i wprowadzanych w związku z tym ograniczeniami na terenie Gminy Wołów uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

- jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie umowy,

- jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki uniemożliwiające terminowe wykonanie umowy,

- w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę wymaganych uzgodnień/decyzji  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mimo zachowania przez wykonawcę należytej staranności,

- zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży                      w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wystąpienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie wszystkich niezbędnych, do rozpoczęcia inwestycji, decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii,

- zmian korzystnych dla Zamawiającego.

- Zmiana Umowy w zakresie osobowym może nastąpić w przypadku gdy nastąpi zmiana osób kluczowych dla realizacji umowy, np. inspektora nadzoru, osób reprezentujących Strony (w szczególności w sytuacji choroby, wypadku losowego, nieprzewidzianych zmian organizacyjnych) realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ.

- Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, m.in. w razie konieczności wykonania robót dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego.

- Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności:

- w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (powoduje np. zmniejszenie wartości zamówienia),

- w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do Umowy uwzględniającego zmianę wartości Umowy z tego tytułu,

- w przypadkach losowych zdarzeń (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, zgony                            i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na zakres i termin realizacji zadania,

- w przypadku obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej umowie oraz ustawie – Prawo zamówień publicznych.

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- Odwołanie przysługuje od:

- niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Kopię odwołania Odwołujący przekazuje zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, lub

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób niż określono w ppkt. 1),

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia  wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego -  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale IX Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.

XIX. Postanowienia końcowe

- Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania oraz do załączników do protokołu. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.

- Załącznikami do protokołu postępowania są w szczególności: Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia do BZP, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego.

- Załączniki do protokołu postępowania udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania, z tym że oferty wraz z załącznikami, udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.

- Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty na wniosek,

- udostępnianie protokołu postępowania lub załączników do protokołu postępowania następuje, co do zasady, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 12.2020 w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2434).

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

- formularz ofertowy,

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego,

- wzór umowy,

- wykaz wykonanych usług,

- wykaz osób,