ZP.271.18.2022.GKM         	                     	                     Aleksandrów Kujawski, 13.09.2022 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Pytania i odpowiedzi nr 1

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP.271.18.2022.GKM.

Zamawiający – Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski - działając na podstawie art. 284 ust. 1  i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt. „ROZBIÓRKA KŁADKI DLA PIESZYCH NAD TORAMI PKP LINII KUTNO-PIŁA (LINIA NR 18, W KM 91,863) W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM– sprawa nr ZP.271.18.2022.GKM. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy wykonanie oznakowania - projekt układu komunikacyjnego dla pieszych jest zakresem robót. Jeśli tak prosimy o umieszczenie tej pozycji w przedmiarze robót

Odp.

Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentem STWiOR (załącznik nr 4C do SWZ) plik

D-M-00.00.00 pkt. 7.1 i zapisami SWZ ze względu na charakter rozliczenia robót (ryczałt), załączony do postępowania przedmiar ma jedynie charakter pomocniczy. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w kwocie ryczałtowej wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszystkich kosztów, w tym ewentualny projekt układu komunikacyjnego, jeśli Wykonawca stwierdzi konieczność jego wykonania. Sama kładka jest wyłączona z ruchu pieszych. Zamawiający informuje, że ewentualne niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

Pytanie nr 2

2. Proszę o informację jaka jest forma wynagrodzenia. Raz w SIWZ jest kosztorysowa strona 9 a raz ryczałtowa strona 21. Proszę o sprecyzowanie

Odp.

Zgodnie z Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentem STWiOR (załącznik nr 4C do SWZ) plik D-M-00.00.00 pkt. 9.1. płatność za wykonane roboty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Zamawiający zmienia zapisy SWZ i publikuje SWZ po zmianach.

Pytanie nr 3

2. Proszę o zgodę by funkcję kierownika budowy mogła pełnić osoba posiadającego aktualne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń

Odp.

Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ. Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021, poz. 2351 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) bez ograniczeń, specjalność uprawnień budowlanych: inżynieryjna mostowa bez ograniczeń lub inżynieryjna wyburzeniowa bez ograniczeń. Ze względu na skomplikowanie prac (potencjalne głębokie fundamentowanie, linie energetyczne, tory kolejowe, obecność zabytku w bliskiej odległości) nie dopuszcza się  osób, które nie posiadają uprawnień do do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (tj. wymagane i konieczne są uprawnienia bez ograniczeń, wyższe wykształcenie i odpowiednia praktyka, nie dopuszcza się osób z uprawnieniami w ograniczonym zakresie). Osoby, które uzyskały uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych na mocy uchylonego Rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zm.) muszą posiadać wyższe wykształcenie techniczne i przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta/nadzorowania w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej mostowej, gdyż roboty mogą wykraczać poza instalacje o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych;

Zestaw pytań nr 2:

Pytanie nr 1

Czy Inwestor posiada regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów? W przypadku braku jak inwestor ustosunkuje się do kwestii jeśli PKP PLK S.A. nie uzgodni ww. regulaminu tymczasowego w sensownym terminie umożliwiającym realizację zadania?

Odp.

Zamawiający informuje, że nie posiada regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów. Zgodnie z § 1 ust. 1 lit. b) projektu umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) wszelkie uzgodnienia z PKP, PLK, Gestorami terenów zamkniętych dotyczące zatrzymania ruchu pociągów należą do obowiązków Wykonawcy. Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy nie przewiduje się możliwości wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia za wyjątkiem okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy. Jeśli opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia nie wynika z winy Wykonawcy (choćby częściowej) to nie jest zwłoką, Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych z tego tytułu.

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) treść zapytań i odpowiedzi Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania.

Zamawiający prosi sugerować się odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego. SWZ po zmianach został opublikowany. Proszę zwrócić uwagę na zmiany.

Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie:

29.09.2022r. godz. 11:00 – składanie ofert, oraz 29.09.2022r. 11:15 otwarcie ofert na platformie zakupowej.

Burmistrz

Arkadiusz Gralak

/podpis oryginalny w aktach sprawy/