UMOWA NR …….... /2021

Zawarta w dniu ………………………………… w Poznaniu pomiędzy :

31 BAZĄ LOTNICTWA TAKTYCZNEGO, ul. Silniki 1, 61-325 Poznań

Regon  : 632431771, NIP : 777-00-04-575

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

reprezentowaną przez :

1 …………………………………………………………………………….     – DOWÓDCA

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy  WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez :

1   ………………………………………………………………………………  - WŁAŚCICIEL

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Usługi agrotechniczne” nr sprawy ZP 13/III/21 przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 
11 września 2019 r. (Dz. U z 2019 r poz. 2019 ze zm.) – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, Strony zawarły umowę, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1.

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługi agrotechniczne wykonywane na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu będącą przedmiotem zamówienia 
w postępowaniu ZP 13/III/21.

2. Zamawiający, na podstawie art.  95 ust. 1 ustawy PZP, wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił, do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności koszenia, grabienia, wywożenia, itp., jeżeli  czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

1) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

2) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży  wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia :

a.  oświadczenia zatrudnionego pracownika. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę, której dotyczy;

b. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

c. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umowy/umów  o pracę  osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
24  maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

d. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacania przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

e. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 oraz RODO). Imię   i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2  czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty prze wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w  §  5 ust. 1 lit.  e).

4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 2.2a-e) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie skutkowało naliczeniem kary umownej określonej w § 5 ust. 1 lit. e).

3. Wykonawca musi dysponować następującym sprzętem :

- ciągniki rolnicze,

- kosiarki rotacyjne,

- kosiarki spalinowe do ręcznego wykaszania,

- maszyny do zgrabiania i ładowania pokosu,

- kosiarki specjalistyczne do wykaszania skarp, obwałowań i wałów – robot koszący ze sterowaniem radiowym,

- przyczepy ciężarowe lub samochody ciężarowe do wywozu.

4. Po zakończeniu koszenia z terenu lotniska wymaga się niezwłocznego usunięcia skoszonej roślinności, nie można dopuścić do zalegania skoszonej trawy. Wykonawca ma obowiązek usunąć skoszoną roślinność z terenu lotniska do 7 dób po zakończeniu jej koszenia.

5. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić roboty zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ. oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania osób, którym powierzył ich realizację.

6. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Dowódcy 31 BLT, z wyprzedzeniem 2-tygodniowym przed terminem pierwszego koszenia, o wydanie przepustek na czas trwania umowy dla osób i dla wjazdu sprzętu mechanicznego na teren jednostki, podając :

- imienny wykaz osób wykonujących usługę wraz z numerami dowodu osobistego

- markę oraz numer rejestracyjny pojazdów, sprzętu

- planowany termin realizacji poszczególnych etapów prac.

7. Wykonawca zobowiązuje się z wyprzedzeniem co najmniej 7 – dniowym uzgadniać wszelkie zmiany osobowe, jakie wystąpią w trakcie trwania umowy oraz uaktualniać wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia.

8. Prace mogą być wykonywane po przeszkoleniu pracowników dotyczącym zasad poruszania się po lotnisku oraz przestrzegania zasad FOD.

9. Każdorazowy wjazd na lotnisko – pole ruchu naziemnego należy uzgadniać z kontrolerem ruchu lotniczego stacjonującym w budynku nr 163 ( wieża portu).

10. Termin wykonywania prac uzależniony jest od zadań bojowych jednostki.

11. Prace mogą odbywać się po zakończeniu w danym dniu lotów oraz poza terminami dyżuru bojowego; optymalnie w dni wolne: sobota – niedziela lub w godzinach nocnych dni powszednich. Godziny oraz miejsce wykosu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

12. Wykonawca, z co najmniej 3 godzinnym wyprzedzeniem ma obowiązek zgłosić do Dowódcy GOP (Grypy Odstraszania Ptaków) tel. 793 564 906, zamiar prowadzenia wykosu i uzyskać wstępną zgodą na jego realizację.

13. Opis przedmiotu zamówienia :

Kompleks lotniskowy 6035

- Strefa Północna

- Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący, kosiarka żyłkowa) obwałowań, wałów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m, z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska

10.446 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos           od dnia 04.05.2021 r. do dnia 17.05.2021 r.

II wykos           od dnia 09.08.2021 r. do dnia 23.08.2021 r.

- Wykos skarp rowów otwartych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska          3.322 m² ;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos           od dnia 04.05.2021 r. do dnia 17.05.2021 r.

II wykos           od dnia 09.08.2021 r. do dnia 23.08.2021 r.

- Wykos terenów płaskich z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska                 323.780 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos            od dnia 04.05.2021 r. do dnia 17.05.2021 r.

II wykos            od dnia 09.08.2021 r. do dnia 23.08.2021 r.

- Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich, skarpach rowów z zebraniem i wywiezieniem z lotniska w okresie przed I i II wykosem z powierzchni 100 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach:

I  wykos            od dnia 04.05.2021 r. do dnia 10.05.2021 r.

II wykos            od dnia 09.08.2021 r. do dnia 16.08.2021 r.

- Lotnisko

- Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący, kosiarka żyłkowa) obwałowań, wałów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m, z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska

APRON A, C, E, DARM, RCN UKF i RCN KF                                                                              14.589 m² ;

Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od dnia 21.07.2021 r. do dnia 30.08.2021 r.

- Wykos terenów płaskich z zebraniem i wywiezieniem z lotniska

- północna część lotniska za awaryjną drogą startowa i bocznym pasem bezpieczeństwa do obwodnicy północnej oraz część powierzchni płaskich w starych USR                                                    750.000 m²;

- nawierzchni darniowej na polach między DS.-1 a drogami kołowania oraz wykos między drogami kołowania                                                                                                                                       1.235.000 m²;

Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od dnia 21.07.2021 r. do dnia 30.08.2021 r.

- usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich zielonych, skarpach rowów z zebraniem i wywiezieniem z lotniska w okresie przed wykosem z powierzchni                       300 m²;

Prace należy wykonać jednokrotnie w terminie od dnia 21.07.2021 r. do dnia 30.08.2021 r.

- ZPIER

- Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący, kosiarka żyłkowa) obwałowań, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m, z zebraniem i wywiezieniem pokosu z powierzchni              10.304 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos                od dnia 07.06.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.

II wykos                od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- Wykos terenów płaskich  zielonych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni

24.130 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos                 od dnia 07.06.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.

II wykos                 od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- Wykos terenów płaskich zielonych na zewnątrz budynku z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni                                                                                                                     3.324 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos                  od dnia 07.06.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.

II wykos                  od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, terenach płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem z lotniska w okresie przed  pierwszym i ostatnim wykosem  o powierzchni    150 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos                   od dnia 07.06.2021 r. do dnia 21.06.2021 r.

II wykos                   od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- MPS-1

- Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący) obwałowań, wałów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni

8.433 m²;

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I  wykos                    od dnia 18.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

II wykos                    od dnia 12.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.

III wkos                     od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- Wykoszenie terenów płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni

21.300 m²;

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I   wykos                    od dnia 18.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

II  wykos                    od dnia 12.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.

III wykos                    od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- MPS-2

- Wykoszenie kosiarką specjalistyczną (robot koszący) obwałowań, wałów, rowów, gdzie wysokość obwałowań i wałów wynosi od 4 do 7 m z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni (8.300 m²+ 859 m²)                                                                                                                         9.159 m² ;

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I   wykos                       od dnia 18.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

II  wykos                       od dnia 12.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.

III wykos                       od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- Wykoszenie terenów płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem pokosu z lotniska z powierzchni                                                                                                                                     28.938 m² ;

Prace należy wykonać trzykrotnie w terminach :

I   wykos                       od dnia 18.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

II  wykos                       od dnia 12.07.2021 r. do dnia 31.07.2021 r.

III wykos                       od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

- MPS-1 i MPS-2

Usunięcie poprzez wykos samosiejek na obwałowaniach, wałach, terenów płaskich zielonych z zebraniem i wywiezieniem z lotniska w okresie przed pierwszym i ostatnim wykosem  z powierzchni

400 m²;

Prace należy wykonać dwukrotnie w terminach :

I  wykos                           od dnia 18.05.2021 r. do dnia 31.05.2021 r.

II wykos                 	od dnia 13.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r.

§ 2.

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i obowiązuje przez okres 5 miesięcy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w treści § 4 ust. 1 umowy – w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Wykonawca zobowiązany jest dokonać poszczególnych wykosów w terminach określonych w § 1 ust. 13 umowy i uzgodnionych z Zamawiającym.

§ 3.

- Osobą uprawnioną do kontaktu i sprawującą nadzór na realizacją umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO jest …………………………………………….

- Osobą uprawnioną do kontaktu z ZAMAWIAJĄCYM  w sprawach dotyczących realizacji umowy jest…………………………………………………………..

- Wykonawca wykonujący czynności na terenie jednostki zgodnie z ustawą Kodeksu Pracy art. 208 zobowiązany jest do podpisania porozumienia z Koordynatorem ds. bhp – p……………………………                    tel. …………………………….

§ 4.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się zapłacić WYKONAWCY  za wykonanie przedmiotu umowy kwotę brutto: …………………………………………………… zgodnie z zaoferowaną ceną w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej umowy.

- Na oryginale faktury WYKONAWCA wpisze cenę i wartość zamówienia oraz poda numer umowy, do której odnosi się zamówienie.

- Realizacja płatności następować będzie na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni po przedstawieniu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z załączeniem niezbędnych protokołów świadczących o wykonaniu usługi podpisane przez Zamawiającego. Wykonawca przedstawi faktury cząstkowe po każdym z wykosów.

- W okresie obowiązywania umowy cena usługi objęta umową jest stała.

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę wynagrodzenia Wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku od towarów i usług (VAT), obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w trakcie umowy. W przypadku zmiany stawek VAT, Wykonawca wystawia fakturę VAT na kwotę brutto uwzględniająca tę zmianę.

- Wynagrodzenie przysługujące WYKONAWCY płatne będzie przelewem z konta bankowego ZAMAWIAJĄCEGO na konto bankowe WYKONAWCY.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY odsetki ustawowe.

- Za datę zapłaty faktury uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§  5.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną  w następujących przypadkach i wysokości:

- 10% wartości umowy  brutto, gdy ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA,

- 10% wartości umowy brutto, gdy WYKONAWCA nie wykona zamówienia w terminie określonym w § 1 ust. 13 w zakresie poszczególnych rodzajów prac, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

- 0,12% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki  w realizacji zamówienia, w stosunku do terminów określonych w § 1 ust. 13 w zakresie poszczególnych rodzajów prac, nie więcej niż 15% wartości brutto umowy,

- 0,1% wartości umowy  brutto za każdy dzień  zwłoki w wykonaniu czynności określonych 
w § 1 ust. 13  umowy, nie więcej niż 15% wartości  brutto umowy,

- za każdorazowy pojedynczy przypadek zatrudnienia przy realizacji usługi wskazanych w § 1 ust.2 niniejszej umowy w oparciu o inny stosunek pracy w wysokości dwukrotnej kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu (obowiązującym w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia Pracowników w oparciu o umowę o pracę), za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę.

- Kary umowne oblicza się od wartości  brutto określonej w § 4 ust 1 niniejszej umowy. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec zamawiającego z tytułu wykonania umowy jest ograniczona do 30% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w par. 4 ust. 1 umowy.

- Ustanowienie w umowie odszkodowania na zasadach ogólnych lub w formie kar pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez stronę odpowiedzialną za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia tej strony z wykonania zobowiązań wynikających z umowy, z wyjątkiem przypadku odstąpienia od umowy, jeżeli zostało dokonane na mocy przepisów obowiązującego prawa lub zapisów niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. ZAMAWIAJĄCY może zastosować jednocześnie karę za  zwłokę w wykonaniu umowy i jej nienależyte wykonanie.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo w trybie natychmiastowym do wystawienia noty obciążeniowej do zapłaty, której Wykonawca będzie zobowiązany w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do potrącenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku nie uregulowania przez WYKONAWCĘ należności wynikającej z noty obciążeniowej, na co WYKONWCA wyraża zgodę.

- ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy, po upływie terminu wyznaczonego we wcześniejszym pisemnym wezwaniu do usunięcia stwierdzonych uchybień w wykonywaniu niniejszej umowy, jeżeli nie zostaną one usunięte przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym terminie.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcie wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o których mowa w ust. 8, WYKONAWCA  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 6.

- Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Przewiduje się możliwość wprowadzenia aneksu zmian w następujących przypadkach :

- wydłużenie do 14 dni kalendarzowych terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie właściwego reżimu realizacji umowy

b) zmiany terminu realizacji umowy koniecznych w związku z epidemią

c) zmiany osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych i w sytuacji zmian organizacyjnych

d) w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej tj. niemożność wykonania pierwszych wykosów w terminie określonym w § 2, wykonanie pierwszych wykosów nastąpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację usługi o wartości nie mniejszej niż 75% wartości wskazanej w § 4 ust. 1. Z tytułu zmniejszenia przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

§ 7.

1. Zamawiający zastrzega sobie umowne prawo do odstąpienia od umowy, w terminie do dnia 30.10.2021r. w szczególności w nw. przypadkach:

a)	Wykonawca spóźni się z rozpoczęciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdołał wykonać go w umownym terminie,

b)	Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, pomimo wezwania go przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni kalendarzowych,

2. Zamawiający wykonuje prawo do odstąpienia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy wraz z uzasadnieniem przyczyny odstąpienia, bez żadnych dodatkowych wezwań
i zobowiązań, z zastrzeżeniem §7 ust.1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy aktualność zachowują przepisy dot. kary umownej przewidzianej za odstąpienie od umowy.

4. W wypadku niewykonywania lub wadliwego wykonywania części umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od tej części umowy.

§ 8.

1.	Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi siłami własnymi, za wyjątkiem wykonania ………………………………………………., które powierzone zostaną podwykonawcy tj.: ……………………….., zgodnie z ofertą.

2. Wykonawca za działania i zaniechania Podwykonawcy odpowiada jak za działania i zaniechania 
    własne.

§ 9.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do poddania rygorom procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 poz. 838 ze zm.) w zakresie działania „Wewnętrznych Służb Dyżurnych oraz procedur związanych z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 742, tekst jednolity), przyjętych w kompleksie wojskowym, w czasie realizacji umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych mu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz Rozporządzeniem RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016 119.1).

- Po uzyskaniu zgody (wypisaniu przepustki) na wjazd na teren kompleksu wojskowego, WYKONAWCA zobowiązany jest poruszać się zgodnie z obowiązującym oznakowaniem drogowym, a w przypadku powstania strat na terenie kompleksów wskazanych w załączniku 
nr 1 do niniejszej umowy wynikających z niedostosowania się do ustalonych procedur oraz istniejącego oznakowania, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

- Prace muszą być wykonywane przez osoby posiadające obywatelstwo polskie. Zamawiający informuje, że wejście obcokrajowców na teren kompleksu wymaga wcześniejszego uzyskania pisemnego pozwolenia wydanego zgodnie z decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r.

- Zakazuje się używania aparatów latających na terenami wojskowymi.

§ 10.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu Cywilnego

- Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

- Integralną częścią umowy jest załącznik.

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie i na wskutek realizacji umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu właściwemu miejscowo i rzeczowo dla  ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 11.

Umowę sporządzono czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla WYKONAWCY, a trzy dla  ZAMAWIAJĄCEGO.

Załącznik:

Zał. Nr 1 – Formularza ofertowy WYKONAWCY

Umowę otrzymują:

Egz. Nr 1  - Sekcja Zamówień Publicznych

Egz. Nr 2  - WYKONAWCA

Egz. Nr 3  - Pion Głównego Księgowego

Egz. Nr 4  - Służba Infrastruktury

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA

…………………………………………………………                                                          ……………………………………………….

Uzgodniono :

Radca Prawny

Główny Księgowy 31 BLT – Szef Finansów

Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych