**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Projektowane postanowienia umowy**

zawarta w dniu ………….2024 r. w Zawierciu, pomiędzy:

Szpitalem Powiatowym w Zawierciu, z siedzibą 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14, KRS 0000126179, NIP 649-19-18-293, Regon 276271110,

zwanym w treści umowy **Zamawiającym**

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………

zwaną w treści umowy **Wykonawcą**

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605) zwanej dalej ustawą, nr sprawy **DZP/PN/31/2024** – **dostawa aparatu RTG wraz z przeprowadzeniem prac remontowo – budowlanych dostosowujących pracownię RTG współpracującą z SOR, zlokalizowaną na poziomie -1 budynku SOR do potrzeb nowego aparatu RTG**, Strony zawierają umowę o następującej treści:

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy aparatu RTG wraz z przeprowadzeniem prac remontowo – budowlanych dostosowujących pracownię RTG współpracującą z SOR, zlokalizowaną na poziomie -1 budynku SOR do potrzeb nowego aparatu RTG zwanego dalej „przedmiotem dostawy”, zgodnie z SWZ, z załącznikami do oferty złożonymi przez Wykonawcę tj: Formularz ofertowy (Załącznik nr 1), Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2) oraz niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.
3. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca oświadczenie to przyjmuje do wiadomości:
4. że przy wykonywaniu i celem wykonania Inwestycji Zamawiający korzysta z dotacji udzielonej Zamawiającemu na podstawie Umowy nr DOI/FM/SMPL/68/MDSOR/2023/497/405 *na udzielenie dotacji celowej na finansowanie realizacji inwestycji w zakresie ust. 1 lit. a pn. „Modernizacja   
   i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego polegająca na przebudowie i zakupie sprzętu i aparatury medycznej* zawartej przez Zamawiającego w 2023 r. ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, zwanej dalej „Umową dotacji” oraz
5. że z powodu Umowy dotacji, w tym określonych tam warunków otrzymania przez Zamawiającego kwoty dotacji i jej rozliczenia, wskazane w niniejszej umowie warunki wykonania Inwestycji, w tym jej zakres oraz terminy wykonania umowy, stanowią szczególnie istotne postanowienia umowy, których Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać, gdyż niedotrzymanie tych warunków przez Wykonawcę grozi Zamawiającemu szkodą związaną, w szczególności, z utratą dotacji z Umowy dotacji lub ograniczeniem jej wielkości.
6. Mając na uwadze ust. 3 wyżej Wykonawca oświadcza, że zawierając umowę jest świadom tego, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w szczególności niedotrzymanie zakresu przedmiotu umowy albo terminów wykonania przedmiotu umowy określonych w umowie, naraża Zamawiającego na szkodę związaną, w szczególności, z utratą dotacji z Umowy dotacji lub ograniczeniem jej wielkości.

**§ 2**

**Postanowienia związane z Umową dotacji**

1. W związku z Umową dotacji strony zgodnie ustalając dodatkowo, co następuje:
   * 1. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w każdym czasie, w tym także w okresie 5 lat od dnia zakończenia realizacji zadania inwestycyjnego (Inwestycji), o którym mowa w § 1 umowy, w tym oddania do użytkowania na zasadach określonych w art. 54 i 55 ustawy prawo budowlane (jeśli przepisy te mają zastosowanie do zadania inwestycyjnego), kontroli przeprowadzonej przez Ministra Zdrowia lub osoby przez niego upoważnione, wykonywania lub wykonania przez Wykonawcę zadań wynikających z zadania inwestycyjnego oraz innych zobowiązań, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, gdzie kontrola ta może w szczególności, ale nie wyłącznie, obejmować:
2. zgodność realizowanych zadań z umową, opisem zadania oraz przepisami powszechnie obowiązującymi,
3. legalność, gospodarność, celowość i rzetelność w wykorzystaniu środków publicznych otrzymanych na realizację zadania inwestycyjnego;
4. sposób i rodzaj prowadzenia dokumentacji, określonej w przepisach oraz w umowie;
5. stan realizacji zadania oraz terminowość jego zakończenia w tym oddania do użytkowania;
6. terminowość rozliczenia realizacji umowy,
7. ocenę prawidłowości dokonywania rozliczenia umowy,
8. prawidłowości wykonywania obowiązków informacyjnych,
9. prawidłowości wykonania inwestycji,
10. innych zakresów, ustalonych przez Ministra a związanych z wykonywaniem lub wykonaniem zadania inwestycyjnego.
    * 1. Wykonawca zobowiązuje się także do przekazywania Ministrowi Zdrowia wymaganej przez niego dokumentacji, udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zezwalanie kontrolującemu na wejście na teren, na którym realizowane jest zadania inwestycyjne i innych;
      2. W przypadku stwierdzenia przez Ministra Zdrowia nieprawidłowości w wykonaniu umowy oraz wezwaniu Szpitala Powiatowego w Zawierciu do ich usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w wyznaczonym terminie;
      3. Wykonawca oświadcza, że on i jego Podwykonawcy dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie projektowania uniwersalnego oraz zrealizuje zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i normami techniczno-budowlanymi, w szczególności z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, w ten sposób, iż projekt architektoniczno-budowlany będzie określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz.2240);
      4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie przedmiotu umowy, mając na uwadze wymagania określone w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, tj.:
      5. zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
      6. instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych   
         w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
      7. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
      8. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art.2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
      9. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób.

**§ 3**

* + - 1. W ramach wynagrodzenia określonego w umowie Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1. demontażu aparatu RTG SILHOUETTE VR, z którego obecnie korzysta Zamawiający;
2. dostosowania pomieszczenia, w którym zamontowany zostanie przedmiot dostawy poprzez wykonania robót budowlanych oraz instalacyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi   
    w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (załącznik nr 3) wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń;
3. dostawy przedmiotu dostawy – zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 2);
4. transportu, wniesienia, montażu wraz z instalacją, uruchomienia przedmiotu dostawy, wykonaniem

testów specjalistycznych i uzyskaniem pozwoleń WSSE na użytkowanie przedmiotu dostawy;

1. przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiającego zakresie właściwej obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu dostawy;
2. napraw gwarancyjnych przedmiotu dostawy;
3. przeglądów technicznych przedmiotu dostawy w okresie gwarancji, a w tym jednego przeglądu w

ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji;

1. zapewnienia dostępności części zamiennych przedmiotu dostawy przez okres 10 lat od daty zakończenia gwarancji, z zastrzeżeniem iż dla sprzętu komputerowego stanowiącego część przedmiotu dostawy Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych;
2. przekazania kodów serwisowych przedmiotu dostawy odblokowujących użytkownikowi dostęp do

oprogramowania aplikacyjnego i systemowego w celu wykonywania czynność serwisowych.

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot dostawy fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych   
   i fizycznych, zgodny z normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz parametrami technicznymi określonymi w Specyfikacji asortymentowo – cenowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować umowę przy użyciu materiałów i urządzeń posiadających niezbędne atesty lub deklaracje zgodności z dołożeniem należytej staranności oraz zapewnić nadzór osób posiadających uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązany jest do odkupienia od Zamawiającego zdemontowanego aparatu RTG o którym mowa w ust. 1 lit. a) za kwotę określoną w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie do należytej realizacji umowy uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie i nie istnieją żadne przeszkody zarówno prawne jak i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające Wykonawcy zrealizowanie całej umowy z najwyższą starannością.
5. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz zapoznania się z miejscem realizacji umowy posiada wystarczającą znajomość ogólnych i szczegółowych warunków związanych z realizacją umowy i należycie ocenił mogące wyniknąć trudności, ryzyka i zakres odpowiedzialności związanej z realizacją umowy oraz że znane są mu wszelkie okoliczności wpływające na sposób prowadzenia prac oraz ich organizację, a także że uwzględnił te warunki przy określeniu ceny podanej w ofercie złożonej w postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wycenę wartości aparatu RTG oraz że jest mu znany stan techniczny odkupowanego aparatu RTG o którym mowa w ust 1 lit. a oraz że nie wnosi i w przyszłości nie będzie wnosił do niego żadnych zastrzeżeń. W szczególności Wykonawca oświadcza, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno co do stanu technicznego, jego właściwości, jego wszystkich parametrów, a także jego wyglądu.
7. Strony zgodnie oświadczają, że na zasadzie art. 558 Kodeksy cywilnego wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzętu, o którym mowa w ust 1 lit. a.
8. Wydanie i odbiór sprzętu, o którym mowa w ust 1 lit. a nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu przekazania stanowiący załącznik nr 4 do umowy.

**§ 4**

**Odpowiedzialność za realizację umowy**

1. Wykonawca przy spełnieniu warunków określonych w umowie może powierzyć wykonanie niektórych czynności przy wykonywaniu umowy osobom trzecim posiadającym stosowne uprawnienia, jednakże odpowiada za ich działania i zaniechania jak za własne.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową.
3. Wykonawca odpowiada w pełni, w całym okresie realizacji umowy, za ochronę terenu i bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w realizacji umowy oraz osób trzecich.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wszelkich zdarzeń, które wystąpią podczas lub w związku z realizacją niniejszej umowy, ponosząc w tym zakresie całkowite ryzyko za wszelkie następstwa takich zdarzeń, w tym także za ewentualne kary i sankcje. W przypadku gdyby jakimikolwiek konsekwencjami takich zdarzeń został obciążony Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty poniesione z tego tytułu i naprawić wyrządzoną szkodę.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia udostępnione mu przez Zamawiającego w celu magazynowania materiałów, narzędzi i odzieży oraz za znajdujące się w takich pomieszczeniach przedmioty.
6. W przypadku wyrządzenia szkód podczas prac instalacyjnych, Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się do ich natychmiastowego usunięcia. Niedotrzymanie niniejszych warunków spowoduje usunięcie wad lub szkód przez Zamawiającego we własnym zakresie i obciążenie Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami

**§ 5**

**Terminy realizacji umowy**

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować umowę w terminie do ..... *(zgodnie ofertą)*  dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie pomieszczenie w którym realizowana będzie umowa w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
3. Przerwa, podczas której świadczenia dla pacjentów nie będą udzielane w lokalizacji objętej realizacją przedmiotu umowy nie może być dłuższa niż 30 dni kalendarzowych.

**§ 6**

**Odbiór**

1. Z czynności odbioru sporządzony zostanie pisemny protokół odbioru zawierający wszystkie ustalenia Stron poczynione w trakcie odbioru.
2. Protokół potwierdzający należyte zrealizowanie całej umowy (z wyłączeniem obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji) jest podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury.
3. Nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem czynności odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: atesty, certyfikaty, opracowaną dokumentację powykonawczą, ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie lub inny dokument dopuszczający obiekt do użytkowania (jeżeli będzie wymagany), harmonogram przeglądów oraz inne niezbędne dokumenty odbiorowe.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia prac lub ich wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
5. Do momentu podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń, ryzyko ewentualnego uszkodzenia przedmiotu dostawy lub jego utraty obciąża wyłącznie Wykonawcę.
6. Datą zakończenia odbioru jest data podpisania przez obie Strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

**§ 7**

**Wynagrodzenie Wykonawcy.**

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy wynosi:

brutto...................................... zł (słownie zł : ............................................................... ),

w tym podatek VAT.................. zł (słownie zł : ............................................................... ),

tj. netto : .................................. zł (słownie zł : ................................................................).

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokół odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę na adres płatnika lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: faktury@szpitalzawiercie.pl w formacie PDF lub dostarczyć w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przesłanie faktury w formie elektronicznej lub za pośrednictwem PEF wyklucza możliwość jej wystawienia w formie papierowej.
4. Wykonawca ma obowiązek umieścić informacje na fakturze dotyczące mechanizmu podzielnej płatności jeśli mechanizm ten dotyczy przedmiotu dostawy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany na fakturze Wykonawcy rachunek bankowy znajdujący się w bazie podatników VAT (na tzw. „białej liście”).
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje w całości zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy wynikające z należytej realizacji całej umowy.
8. Wynagrodzenie Zamawiającego za zdemontowany aparat RTG wynosi:

brutto...................................... zł (słownie zł : ............................................................... ),

w tym podatek VAT.................. zł (słownie zł : ............................................................... ),

tj. netto : .................................. zł (słownie zł : ................................................................).

1. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 9 nastąpi przelewem na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez Strony protokół przekazania o którym mowa w § 3 ust. 12 umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć fakturę na adres płatnika lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: ................................. w formacie PDF lub dostarczyć w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem PEF zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przesłanie faktury w formie elektronicznej lub za pośrednictwem PEF wyklucza możliwość jej wystawienia w formie papierowej.
4. Wynagrodzenie Zamawiającego będzie płatne przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy.
5. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy.
6. Strony nie będą potrącać swoich wzajemnych wierzytelności.

**§ 8**

**Gwarancja i rękojmia**

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot dostawy jest fabrycznie nowy, kompletny   
   o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i funkcjonalności, a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych.
2. Od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi:

- na przedmiot dostawy na okres - na okres …… miesięcy *(zgodnie z ofertą).*

- w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych wykonywanych w celu dostosowania pomieszczenia do korzystania z przedmiotu dostawy  - na okres …… miesięcy *(zgodnie z ofertą).*

1. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji i wynagrodzenia określonego w umowie wykonuje okresowe przeglądy techniczne oraz wszystkie inne usługi, na własny koszt naprawia lub wymienia elementy, które uległy uszkodzeniu w czasie prawidłowego użytkowania i nie obciąża Zamawiającego kosztami powstałymi z tego tytułu. W terminie do 3 dni roboczych przed planowanym przeglądem, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, podając każdorazowo informację umożliwiającą identyfikację osób przez niego upoważnionych do wykonania takich czynności.
2. Usługi gwarancyjne w zakresie przedmiotu dostawy świadczy autoryzowany serwis, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za realizację obowiązków gwarancyjnych.
3. Usługi serwisu będą wykonywane w miejscu instalacji przedmiotu dostawy.
4. Czas reakcji serwisu (tj. przystąpienie do naprawy oraz zdiagnozowanie awarii) wynosi 2 godziny od chwili zgłoszenia wady.
5. Jeżeli w okresie gwarancji dostarczony przedmiot dostawy okaże się wadliwy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia a w przypadku części sprowadzanych z zagranicy, Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawy w ciągu 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia usterek w zakresie wykonanych robót budowlanych w terminach nie dłuższych niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia przez Zamawiającego lub w innym, odpowiednim terminie uzgodnionym na piśmie przez Strony.
7. W przypadku opóźnienia w realizacji któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 7 lub 8 przekraczającego Zamawiający ma prawo do wykonania naprawy we własnym zakresie   
   i obciążenia kosztami naprawy Wykonawcy, co nie powoduje wyłączenia udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych powyżej nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych o których mowa w § 9 ust. 1 lit. b.
8. Wszystkie naprawy przedłużają automatycznie okres gwarancji o czas liczony od dnia zgłoszenia wady do dnia jej usunięcia.
9. W przypadku konieczności trzykrotnego usunięcia tej samej wady przedmiotu dostawy lub   
   w przypadku zaistnienia w okresie gwarancji wad przedmiotu dostawy, które nie kwalifikują się do usunięcia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu dostawy lub jego elementu na nowy, wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych liczonych od dnia pisemnego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości usunięcia wad. Dostarczenie nowego przedmiotu dostawy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. W przypadku wymiany przedmiotu dostawy lub jego elementu na nowy, okres udzielonej gwarancji odpowiednio dla całego przedmiotu dostawy lub jego elementu biegnie od nowa   
    i liczony jest od daty wymiany.
11. W przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami zawartymi w dokumentach gwarancyjnych,   
    a postanowieniami gwarancyjnymi zawartymi w niniejszej Umowie, pierwszeństwo mają warunki gwarancyjne ustalone przez Strony w niniejszej Umowie.

**§ 9**

**Kary umowne**

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach   
   i wysokościach:
2. 0,1% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   
   w przypadku niedochowania terminu określonego w § 5 ust. 1, ale nie więcej, niż 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7ust. 1 niniejszej umowy;
3. 0,03% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   
   w przypadku niedochowania któregokolwiek z terminów określonego w § 7 ust. 7, 8 lub 11, ale nie więcej, niż 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7ust. 1 niniejszej umowy;
4. 0,05% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki   
   w przypadku niedochowania terminu przeprowadzenia przeglądu technicznego;
5. 0,05% wartości części przedmiotu dostawy zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy   
   w przypadku braku zapewnienia części zamiennych, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. h;
6. w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.
7. Kary określone w ust. 1 są niezależne od siebie i każda z nich może być naliczona osobno   
   w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w umowie dla jej naliczenia. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.
10. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy zapisy o karach umownych oraz   
    o możliwości żądania odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy.

**§ 10**

**Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wystąpienia jednej lub kilku poniższych okoliczności:
2. gdy zwłoka w realizacji umowy przekroczy 10 dni roboczych. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do rozwiązania umowy lub ich skutków, w wyznaczonym w wezwaniu dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze.
3. nastąpi zajęcie części lub całości majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu lub organu administracji.
4. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży   
   w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
5. W przypadku o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązaniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać szczegółowe uzasadnienie.

**§ 11**

1.Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem leczniczym, do którego zastosowanie mają przepisy art. 54 ust. 5 i ust. 6 ustawy o działalności leczniczej, a Wykonawca oświadczenie to przyjmuje.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, rozporządzać prawami wynikającymi z niniejszej umowy, w tym dokonywać tzw. cesji wierzytelności (sprzedaż, zamiana, przelew, etc) oraz zawierać jakichkolwiek umów gwarancyjnych dotyczących wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na podstawie tej umowy lub godzić się na takie gwarancje (w tym na poręczenia osób trzecich, umowy faktoringowe, etc.). W przypadku naruszenia postanowień wskazanych w zdaniu wyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia szkody wynikającej z faktu lub skutków zdarzeń i czynności, o których mowa w zdaniu wyżej, w tym w szczególności wynikającej z poręczenia przez osobę trzecią wierzytelności przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy lub udzielenia przez taką osobę w innej formie lub pod innym tytułem zabezpieczenia jej zapłaty (lub jej zaspokojenia), oraz dochodzenia przez ww. osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego wynikających z ww. poręczenia, wykonania poręczenia, zabezpieczenia czy wykonania zabezpieczenia**.**

**§ 12**

**Postanowienia końcowe.**

1. W zakresie bieżącej współpracy w trakcie realizacji niniejszej umowy
2. Zamawiający wyznacza: ……………………………....……

tel. …………………. , fax …………………… , e-mail: ……………………. ;

1. Wykonawca wyznacza: …………..…………………………..……

tel. …………………. , fax …………………… , e-mail: ……………………. .

Zmiana i/lub ustalenie nowych osób uprawnionych do realizacji umowy wymaga powiadomienia drugiej strony w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie będzie traktowane jako zmiana umowy i nie będzie wymagało sporządzenia aneksu.

1. Dopuszczalne są zmiany postanowień niniejszej umowy w okolicznościach o których mowa   
   w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub zmiana będzie w zakresie:

1) przedłużenia terminu realizacji zamówienia – w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego (np. braku przygotowania/ przekazania miejsca uruchomienia przedmiotu dostawy) albo w przypadku zaistnienia niezawinionych przez żadną za Stron okoliczności leżących , w tym również tzw. „siły wyższej” np. pożar, zalanie itp.,

2) dostosowania zapisów umowy do obowiązujących przepisów – w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

1. poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla przedmiotu dostawy oraz   
   w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy.
2. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1) Strony obowiązane są wzajemnie się poinformować   
   o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia,   
   iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie zmiany terminu, Zamawiający przygotuje stosowny aneks do umowy. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 2) Strony podejmą negocjacje w celu dostosowania zapisów umowy do obowiązujących przepisów przy jednoczesnym zachowaniu charakteru umowy i jej zakresu. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 3) zmiana nastąpić może przy zachowaniu dotychczasowych cen jednostkowych netto.
3. Prawem właściwym dla całej umowy jest prawo polskie. Strony wyłączają stosowanie do niniejszej umowy Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11.04.1980 r.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. W celu należytego wywiązania się z obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych wszystkich osób fizycznych, które w związku realizacją umowy będzie przetwarzał Wykonawca, Strony umowy podpiszą umowę powierzenia danych osobowych o brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do umowy.
7. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
8. Integralnymi częściami niniejszej umowy są:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę,

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy złożony przez Wykonawcę,

Załącznik nr 3 – Protokół odbioru,

Załącznik nr 4 – Protokół przekazania,

Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 6 - SWZ (zdeponowany w oryginale w siedzibie i pod adresem Zamawiającego)

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**