Umowa nr A-ZT /220/………. /2021

zawarta w dniu  …………………….   w Szczecinie  pomiędzy:

Uniwersytetem Szczecińskim z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II nr 22a, 70-453 Szczecin,                NIP 851-020-80-05, reprezentowanym przez:

- Kanclerza US - mgr. inż. Andrzeja Jakubowskiego

przy kontrasygnacie:

- Kwestora US -  mgr. Andrzeja Kucińskiego

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a firmą 
numer NIP:  REGON: 
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1.

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Załadowanie, transport i rozładowanie 390 metrów bieżących dokumentów znajdujących się na regałach wraz z tymi regałami z pomieszczeń znajdujących się przy al. Piastów 40b w Szczecinie do pomieszczeń znajdujących się przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie, ul. Mickiewicza 16 w Szczecinie oraz ul. Tarczyńskiego 1 w Szczecinie.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- załadowania, transportu i rozładowania 390 metrów bieżących dokumentów znajdujących się na regałach wraz z tymi regałami z pomieszczeń znajdujących się przy al. Piastów 40b w Szczecinie na poziomie -1 do pomieszczeń znajdujących się przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie poziom -1, Mickiewicza 16, poziom 0 oraz Tarczyńskiego 1 w Szczecinie poziom +3 (możliwość wykorzystania małej windy towarowej do poziomu +2);

- realizacji przedmiotu umowy w terminie maksymalnie 10 dni roboczych, przy założeniu, że prace będą prowadzone w dni robocze w godz. 8.00-14.30;

- załadunku i rozładunku dokumentów w taki sposób, aby zachowany został zastany układ dokumentów na regałach. W zachowaniu odpowiedniego układu Wykonawcę wesprzeć mogą pracownicy Zamawiającego;

- demontażu kilkunastu regałów magazynowych 5 półkowych z półkami z płyty wiórowej oraz ich transportu oraz montażu w pomieszczeniach znajdujących się przy ul. Mickiewicza 16 na poziomie 0;

- demontażu regałów 5 półkowych oraz ich transportu do pomieszczeń przy ul. Narutowicza na poziom -1;

- demontażu regałów 6 półkowych oraz ich transportu do pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 64 na poziomie 0, szczegółowe wytyczne w zakresie ilości regałów, o których mowa w pkt 4, 5 i 6, Zamawiający przekaże Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy odbędzie się z wykorzystaniem takiej ilości pracowników i środków transportowych, które umożliwią realizację umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

- Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową w zakresie podstawowym OC deliktowo – kontraktowa, wraz z rozszerzeniem na OC za produkt, OC pracodawcy, OC w szkodach w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego oraz szkód m.in. powstałych podczas prowadzenia prac załadunkowych, przeładunkowych i wyładunkowych.

§ 2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności, o których mowa w § 1. w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy.

- Osobą do kontaktów:

- ze strony Zamawiającego jest:

- mgr Piotr Frąckowiak – Dyrektor Archiwum US tel. 91 444 19 18 (sprawy merytoryczne)

- mgr Artur Szwedo – Dział Zaopatrzenia i Transportu US, tel. 91 444 10 71 (sprawy formalne)

- ze strony Wykonawcy jest: ………………………………………….

- Potwierdzenie prawidłowego wykonania umowy  nastąpi w formie protokołu odbiorczego spisywanego przez strony umowy i będzie stanowić podstawę do wystawienie przez Wykonawcę faktury do zapłaty.

§ 3.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy Strony oznaczają na kwotę   ……….. PLN brutto (słownie złotych brutto: ………………).

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową i obejmuje ona wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby ich rozmiarów i kosztów prac nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa (m.in. prawidłowe zabezpieczenie miejsca załadunku, rozładunku etc.).

- Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§ 4.

- Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne odpowiednio w wysokości:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad;

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia;

4)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – 10% wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.

§  5.

- Strony zgodnie wyłączają prawo Wykonawcy do przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności służących mu w stosunku do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

§ 6.

- Strony podają jako adres do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia pismo nadane na ostatni znany adres pocztowy uznaje się za dostarczone.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# Zamawiający                                                                                           Wykonawca