UMOWA

W dniu ……………….. w Grudziądzu

pomiędzy Gminą - Miasto Grudziądz –  Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Sienkiewicza 24, 
86-300 Grudziądz reprezentowaną przez:

Dyrektor - mgr Jolanta Tarniowa na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Grudziądza 
nr ………….…….z dnia ………. r. zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego renowacji podłogi w sali gimnastycznej o powierzchni 371,28 m2 (23,8m x 15,6m) 
w Szkole Podstawowej Nr 5, przy ul. Sienkiewicza 24 w Grudziądzu.

- Przedmiot umowy obejmuje:

- szlifowanie parkietu (cyklinowanie),

- naprawa luźnych elementów parkietu,

- trzykrotne lakierowane (pierwsza warstwa – lakier chemiczny podkładowy, dwie kolejne warstwy - lakier polireuetanowym: półmatowy, antypoślizgowy),

- trasowanie boisk.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa 
w § 1, w terminie do 31.08.2021r.

- Przekazanie terenu robót nastąpi w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się dzień doręczenia 
do Zamawiającego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego 
bez zastrzeżeń.

§ 3

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości wykonywanych robót dla Zamawiającego. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu umowy pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

- Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia się w niezbędny sprzęt przeciwpożarowy.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu robót z tytułu prowadzonych prac.

- Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i inne).

- Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu wykonywania prac.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę robót objętych zakresem niniejszej umowy Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót.

§ 4

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia aprobat technicznych i certyfikatów dotyczących użytych materiałów (deklaracja zgodności, atesty, karty, charekterystki użytych produktów).

- Materiały użyte przy wykonywaniu  przedmiotu umowy muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zostać uwzględnione w cenie określonej w § 6 ust. 1.

- Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy, wykryte w toku robót budowlanych lub zgłoszone przy odbiorze, usuwane będą niezwłocznie - najpóźniej w ciągu 3 dni, licząc od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca winien zawiadomić przedstawiciela Zamawiającego o terminie ich wykonania z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku niepowiadomienia o wykonaniu robót ulegających zakryciu lub zanikających Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty. Potwierdzeniem wykonania tego rodzaju robót jest protokół odbioru robót zamykających lub ulegających zakryciu podpisany przez obie strony, a w przypadku gdy Zamawiający nie brał udziału 
w czynnościach  odbioru – jednostronnie przez Wykonawcę.

§ 5

1.	Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą jest: ……………………tel…………….

2.	Przedstawicielem Wykonawcy, koordynującym wykonanie przedmiotu umowy jest: ……………………tel. …………….

§ 6

1. Za wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………. zł  plus obowiązujący podatek VAT 23 %, co łącznie stanowi kwotę brutto ………….. zł (słownie zł: ……złotych 00/100.)

2.	Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty stanowić będzie protokół odbioru robót, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.

3.	Faktura zostanie wystawiona na rzecz Zamawiającego w następujący sposób:

Nabywca: gmina-miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, 
NIP 876-24-26-842 Płatnik/Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Sienkiewicza 24, 
86-300 Grudziądz.

4.	Jeśli Wykonawca zalega z płatnościami wobec podwykonawców w związku z realizacją umowy, a także w przypadku stwierdzenia sporu, Zamawiający będzie miał prawo 
do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności.

5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

6. Należność z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia będzie realizowana w formie polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

§ 7

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Umowa o podwykonawstwo powinna zawierać zapis zobowiązujący podwykonawcę 
do powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty 
za zrealizowane przez podwykonawcę roboty w terminie trzech dni od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy oraz zobowiązanie podwykonawcy 
do ujęcia analogicznego do powyższego obowiązku w umowach z danymi podwykonawcami.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo:

1) niespełniającej wymagań określonych w zapytaniu ofertowym;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

- Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

- Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.

- Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio do zmian w umowach o podwykonawstwo.

§ 8

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni 
od upłynięcia terminu na zgłaszanie pisemnych uwag przez Wykonawcę.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

1.	Gotowość wykonanego przedmiotu umowy do odbioru stwierdzi kierownik robót, składając pisemne oświadczenie o zakończeniu robót.

2.	Przed odbiorem Wykonawca winien zgromadzić wszystkie wymagane dokumenty, świadectwa jakości wyrobów i materiałów, atesty oraz dokumenty związane 
z utylizacją odpadów.

3.	Dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 kierownik robót przekaże przedstawicielowi Zamawiającego.

4.	Gotowość do odbioru potwierdzi przedstawiciel Zamawiającego po sprawdzeniu kompletności wymaganych przy odbiorze dokumentów, po czym Zamawiający ustali termin odbioru.

§ 10

      - Strony umowy postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub wad ujawnionych 
w okresie gwarancji jakości – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego 
na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą  dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

- Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udziela 60 miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony bez uwag protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek oraz wykonywania wszelkich napraw w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze z uwzględnieniem, że czas reakcji będzie wynosił nie więcej niż 24 godziny licząc 
od momentu telefonicznego zgłoszenia tego faktu Wykonawcy przez Zamawiającego. 
W sytuacji, gdy usunięcie wady nie będzie ze względów technicznych możliwe 
w ustalonym w zdaniu poprzedzającym terminie strony ustalą termin usunięcia wady na piśmie. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zgłoszenia w okresie gwarancji będą dokonywane telefonicznie na następujący numer telefonu ….………. i potwierdzane pocztą elektroniczną na następujący adres 
e-mail:    …………………

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady na zasadach ogólnych.

§ 12

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1.	W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

2.	Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

………………………………..….		…………………………………….

Zamawiający						Wykonawca