WZ.271.21.2021

 **CZERSK, 2021-04-30**

 Do wykonawców

**Dotyczy: Budowa i przebudowa odcinków ulic w Czersku, Odrach i Rytlu z podziałem na części:**

**Cześć 1. „Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu"**

**Cześć 2. „Przebudowa ul. Długiej w Odrach"**

**Cześć 3. „Budowa ulicy Podleśnej w Czersku"**

**Cześć 4. „Przebudowa ulicy Kwiatowej w Czersku"**

ogłoszenie nr 2021/BZP 00036334/01 z dnia 2021-04-20

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

**Cześć 1. „Budowa ulicy Raciążskiej w Rytlu"**

**Pyt. 1/**

Proszę o załączenie uzgodnień z ENEA do dokumentacji 330/2019 z 02.07.2019.

Ad. 1. Uzgodnienie z dnia 330/2019 z 02.07.2019 r. dotyczyło kolizji ZKP z projektowanymi zjazdami na działki nr 755/7 i 755/8. Projektant dokonał korekty ich usytuowania wskutek czego nie jest konieczne usunięcie tej kolizji. Uwidocznione jest to na rys. nr 2 branży drogowej. Robót tych nie należy wyceniać, ewentualne usunięcia kolizji będą zlecane Wykonawcy jako roboty dodatkowe.

**Pyt. 2/**

Proszę o załączenie decyzji na wycinkę drzew.

Ad. 2. Zamawiający jest na etapie uzyskiwania decyzji dot. wycinki drzew. W ofercie należy uwzględnić koszt wycinki i wykarczowania drzew kolidujących z inwestycją.

**Pyt. 3/**

Proszę o informację czy na odcinku C-D Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew (2szt. zlokalizowane w nowoprojektowanej jezdni)

Ad. 3. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

**Pyt. 4/**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Ad. 4. Z wyłączeniem decyzji na wycinkę drzew tak.

**Pyt. 5/**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Ad. 5. Tak.

**Pyt. 6/**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycją, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Ad. 6. Tak

**Cześć 2. „Przebudowa ul. Długiej w Odrach"**

**Pyt. 1/**

Czy Zamawiający potwierdza, że do wyceny należy przyjąć odcinek zgodny z mapą poglądową załączoną do przetargu.

Ad.1. Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres inwestycji. Ulicę należy przebudować na odcinku 697 m w zakresie branży drogowej. Oświetlenie uliczne wraz z linią kablową należy wykonać od słupa 109 do słupa 120 (bez słupa 109). Branżę teletechniczną należy wykonać w całym założonym zakresie.

**Pyt. 2/**

Wg dokumentacji na budowanym odcinku oraz zjazdach należy wykonać warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o gr. 4 cm, natomiast przedmiar nie przewiduje takiej pozycji proszę o jednoznaczną informację czy przedmiotem wyceny ma być również ułożenie warstwy ścieralnej?

Ad. 2. Konstrukcję zjazdów należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacja projektową.

**Pyt. 3/**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelakimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami potrzebnymi do prawidłowej realizacji zamówienia, ważnymi przez cały okres realizacji zamówienia, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Ad. 3. Tak

**Pyt. 4/**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, a ewentualny brak w tym zakresie nie obciąża wykonawcy.

Ad. 4. Tak.

**Pyt. 5/**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycją, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Ad. 5. Tak.

Otrzymują:

1. Strona internetowa : bip.czersk.pl, platformazakupowa.pl/pn/czersk
2. a/a