Projekt umowy

Umowa nr …

zawarta w dniu …. w Żyrardowie

pomiędzy

Miastem Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów, NIP 838-14-64-722, REGON  750148650, reprezentowanym przez:

Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Anny Krupy - Skarbnika Miasta Żyrardowa

zwanego dalej "Zamawiającym",

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanego dalej „Wykonawcą”

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Jana Kasprowicza w Żyrardowie na odcinku 
od ul. Joachima Lelewela do ul. Racławickiej, zwanej dalej Dokumentacją.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

- mapę do celów projektowych;

- opinię geotechniczną -5 egzemplarzy;

- projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi – 5 egzemplarzy;

- projekt budowalno-wykonawczy kanalizacji deszczowej – 5 egzemplarzy;

- projekt budowlano-wykonawczy budowy kanału technologicznego – 5 egzemplarzy;

- projekty branżowe usunięcia kolizji (jeśli występują) – 5 egzemplarzy;

- przedmiar robót branży drogowej – 2 egzemplarze;

- przedmiar robót branży sanitarnej – 2 egzemplarze;

- przedmiar robót budowy kanału technologicznego – 2 egzemplarze;

- przedmiar usunięcia kolizji (jeśli występują) – 2 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski branży drogowej – 2 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski branży sanitarnej – 2 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski budowy kanału technologicznego – 2 egzemplarze;

- kosztorys inwestorski usunięcia kolizji (jeśli występują) – 2 egzemplarze;

- projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzaniem – 4 egzemplarze;

- STWiORB każdej branży – 3 egzemplarze;

- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

- inwentaryzację zieleni;

- decyzje, uzgodnienia, zezwolenia i opinie niezbędne do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, bądź dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy/prowadzenia robót budowlanych i jego przyjęcia bez sprzeciwu organu administracji architektoniczno-budowlanej;

- dostarczenie wersji elektronicznej opracowanej Dokumentacji projektowej na nośniku CD/DVD – 1 sztuka, w tym egzemplarza ostatecznego zawierającego niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie i podpisy autorów Dokumentacji ujętego w jednym pliku w formacie PDF. Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej winna być przekazana Zamawiającemu na płycie CD/DVD w formie plików w formacie xls, doc lub PDF zabezpieczonych przed zmianami i umożliwiających przesłanie dokumentacji drogą elektroniczną. Kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary robót winny być przekazane 
w formacie PDF.

3. W zakresie niniejszej Umowy w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, mieści się także:

- pełnienie nadzoru autorskiego przez Wykonawcę nad wykonaniem robót objętych Dokumentacją, o której mowa w ust. 2;

- przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dokumentacji i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji jak również przeniesienie własności nośników na których Dokumentację utrwalono;

- aktualizacja kosztorysów inwestorskich na zasadach określonych umową.

§ 2.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do zaakceptowania koncepcję rozwiązań technicznych przebudowy ul. Wrzosowej 
w Żyrardowie. W przypadku odrzucenia koncepcji lub zgłoszenia uwag przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić nową koncepcję w terminie 7 dni.

2. Dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, musi zawierać wszelkie wymagane dokumenty, decyzje, opinie, ekspertyzy, opracowania i uzgodnienia branżowe.

3. Opracowując Dokumentację Wykonawca jest zobowiązany w przypadku określenia technologii, urządzeń, materiałów – opisać zaproponowane materiały, urządzenia, technologie za pomocą parametrów technicznych, dokładnych określeń, w taki sposób by nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub ich pochodzenia. Jeżeli ze względu na specyfikę przedmiotu nie można opisać za pomocą dokładnych określeń – wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” oraz opis parametrów równoważności.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy zaprojektować przebudowę kolizji zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi od dysponentów sieci.

5. Odwodnienie terenu należy wykonać na podstawie warunków technicznych określonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Żyrardowa.

6. W Dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, należy uwzględnić wszelkie wymogi i parametry techniczne, jak dla dróg oznaczonych KDD.

7. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie, zapoznał się z zakresem prac, uzyskał informacje od Zamawiającego niezbędne do wyceny robót, wykonania przedmiotu umowy 
i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.

§ 3.

Upoważnienie

Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienie do występowania w jego imieniu 
i reprezentowania Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 4.

Termin i warunki opracowania Dokumentacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji zaopatrzonej 
w wykaz opracowań określonych w § 1 ust. 2 umowy wraz z wymaganymi prawem niezbędnymi uzgodnieniami.

2. Przekazanie Dokumentacji, o którym mowa w § 1 ust. 2  umowy odbędzie się 
w siedzibie Zamawiającego w terminie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości – zawartości merytorycznej wykonanej Dokumentacji. Niekompletność Dokumentacji, czy inne braki stwierdzone na etapie robót budowlanych, uniemożliwiające prawidłową ich realizację oraz naruszające przepisy prawa, są jednoznaczne z koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej przez Wykonawcę bezzwłocznie w terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu informacji o postępie prac projektowych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, za pośrednictwem emaila wskazanego 
w umowie lub pisemnie lub podczas spotkania, zgodnie z żądaniem Zamawiającego, pod rygorem kary określonej w § 10 ust. 2 pkt. 6.

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, obejmujące prawo korzystania i rozporządzania Dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji wskazanej w umowie;

- udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie.

5. Nabycie przez Zamawiającego praw i zezwoleń, o których mowa w ust. 4, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania Dokumentacji Zamawiającemu;

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby  egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania Dokumentacji na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;

- utrwalenie Dokumentacji na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD/DVD, pendrive);

- zwielokrotnianie Dokumentacji dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Dokumentacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- wprowadzania Dokumentacji do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do Internetu;

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie Dokumentacji;

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których Dokumentację utrwalono;

- wykorzystywanie całości lub fragmentów Dokumentacji do celów promocyjnych 
i reklamy;

- publiczne udostępnianie Dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;

- wprowadzanie zmian w dokumentacji uznawanych jako istotne lub nieistotne 
w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, w tym przez innych autorów.

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których Dokumentacji została utrwalona.

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231, ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, Dokumentację przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

8. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy będzie wykorzystana przez Zamawiającego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Wykonawca zobowiązuje się również nieodpłatnie, na żądanie Zamawiającego, do wydawania opinii i udzielania pisemnych odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego oraz w razie konieczności, do dokonania zmian i uzupełnień w dokumentacji projektowej na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, aż do jego zakończenia.

§ 5.

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie umowy, w szczególności w zakresie określonym w § 1, § 4 oraz § 8 umowy, w tym przeniesienie autorskich praw majątkowych i zezwolenie na wykonywanie praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w umowie oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy ustala się na kwotę 
netto ……… zł powiększoną o podatek VAT w kwocie ………zł, łącznie brutto……..zł (słownie: …………………..).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- wszystkie koszty związane z opracowaniem przez Wykonawcę Dokumentacji. Wynagrodzenie to stanowi równocześnie zaspokojenie wszelkich roszczeń Wykonawcy 
w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, dotyczącego przedmiotu umowy oraz w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, które niniejszą umową Wykonawca przenosi na Zamawiającego lub zezwala na wykonanie;

- wykonanie jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich wszystkich branż
w przypadku realizacji zadania w późniejszych latach, ale nie później jak do końca roku 2025.

3. Podstawą do rozliczenia umowy, wystawienia i zapłaty faktury będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokół odbioru Dokumentacji.

4. Rozliczenie z Wykonawcą za opracowanie Dokumentacji nastąpi na podstawie faktury, wystawionej na Zamawiającego. Przedmiotowa faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

- Nabywca - Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,

NIP 838-14-64-722, REGON 750148650;

- Odbiorca - Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów.

5. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa prawidłowo wystawionej faktury.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

7. Wykonawca będący czynnym podatnikiem podatku VAT oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej;

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem podatku VAT nie spełnia warunków określonych powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 6.

Odbiór Dokumentacji

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2 umowy,  w terminie wyznaczonym w § 4 ust. 2 umowy na podstawie protokołu przekazania.

2. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia dostarczenia dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej pod kątem zgodności jej wykonania z niniejszą Umową.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy nastąpi w obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, który będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 umowy, do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w złożonej dokumentacji, stwierdzonych w trakcie prac odbiorowych.

§ 7.

Gwarancja i rękojmia

1. Strony uzgodniły, że po odbiorze Dokumentacji Zamawiający do czasu zrealizowania 
w terenie inwestycji, objętej przedmiotową Dokumentacją, będzie korzystał z uprawnień 
z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu umowy.

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez Zamawiającego będące następstwem wad i błędów Dokumentacji, przez cały okres procesu inwestycyjnego w zakresie realizacji inwestycji oraz przez okres gwarancji i rękojmi robót budowlanych.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane prace projektowe stanowiące przedmiot umowy na okres gwarancji i rękojmi, jakich udzieli wykonawca robót budowlanych.

4. W razie ujawnienia w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 3, wad lub błędów całości lub części Dokumentacji będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt do poprawienia lub uzupełnienia Dokumentacji w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 8.

Prawa i nadzór autorski

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotowego zadania, do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełniania Dokumentacji w trakcie realizacji zadania i robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, do wizytacji budowy na każdy uzasadniony wniosek Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych oraz wykonania ewentualnych projektów zamiennych 
i uzupełniających w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą dodatkowo:

- nadzór nad zgodnością wykonawstwa z Dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń;

- wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych, kierownika budowy, powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, 
w tym rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację;

- uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej;

- opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, 
a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde 
z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego;

- ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;

- udział w naradach i komisjach technicznych oraz końcowym odbiorze inwestycji;

- poprawa błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w Dokumentacji autorskiej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia;

- udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych wprowadzonych do Dokumentacji w czasie wykonywania robót budowlanych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować szkód i opóźnień 
w realizacji zadania.

4. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od wykonanego projektu, Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt doprowadzić Dokumentację do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, niezbędne uzgodnienia).

5. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 
i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie/zakończenie budowy włącznie.

§ 9.

Kierownictwo prac projektowych

1. Do kierowania pracami projektowymi przy opracowaniu Dokumentacji Wykonawca wyznacza: …………………. tel.: …., e-mail: …..

2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Annę Żubrowską-Zembrzuską - Inspektora Wydziału Inwestycji UM Żyrardowa tel.: 46 858 15 93, e-mail: azembrzuska@zyrardow.pl.

§ 10.

Kary

1. Ustaloną przez Strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary umowne.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- za zwłokę w opracowaniu Dokumentacji w całości, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy 
w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 2 umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 
w wysokości 30% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek w Dokumentacji w stosunku do terminów ustalonych przez Strony w wysokości 0,2% wartości umownego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki;

- za niestawienie się na wyznaczonym przez Zamawiającego spotkaniu, nie częściej niż raz w tygodniu, w celu konsultacji i sprawozdania z zaawansowania prac nad tworzeniem Dokumentacji, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy zaistniały przypadek;

- za naruszenie obowiązków w zakresie wykonywania nadzoru autorskiego w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy zaistniały przypadek naruszenia;

- za naruszenie obowiązków w zakresie informowania Zamawiającego o postępie prac projektowych, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w wysokości 1% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy zaistniały przypadek naruszenia.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wynosi 80% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- w przypadkach wskazanych w ustawach;

- w przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie zostanie ukarany karą, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 6 umowy, albo Wykonawca przekaże Zamawiającemu niezgodną ze stanem faktycznym informację o postępie prac projektowych, wówczas Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy.

2. Odstąpienie od umowy w przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część wykonaną do daty odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo powierzenia dalszego wykonania Dokumentacji innej osobie.

§ 12.

Zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie:

      - zmiany terminu realizacji umowy w następujących przypadkach:

- wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o czas umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego;

- przekroczenia ustawowych terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, niewynikającej z błędów Dokumentacji;

- wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

- konieczności wykonania dodatkowych badań lub analiz niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia;

- zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;

      - sposobu wykonania przedmiotu umowy – w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

2. Zmiana terminu realizacji umowy, o której mowa w pkt 1, nastąpi co najwyżej o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy.

3. Warunkiem wprowadzenia ww. zmian jest wystąpienie z pisemnym wnioskiem strony 
o ich dokonanie i uznanie wniosku za uzasadniony przez drugą stronę umowy.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażonej w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 13.

Zmiany – COVID-19

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczności związanych 
z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy.

2. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

3. Każda ze stron umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany.

4. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres proponowanej zmiany;

- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

- podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z obowiązujących przepisów lub postanowień umowy;

- informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu lub spełnienie świadczeń jest niemożliwe.

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga strona jest zobowiązana w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim druga strona może:

- zaakceptować wniosek o zmianę;

- wezwać stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub

- przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania;

- zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;

- odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać uzasadnienie.

7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Z negocjacji treści zmiany umowy strony sporządzają notatkę przedstawiającą przebieg negocjacji i ustalenia z nich wynikające.

9. W przypadku sporu pomiędzy stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację umowy – strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta lub zespołu ekspertów ponosi strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko strony wnioskującej o zmianę umowy było prawidłowe – 
w takim przypadku koszty opinii ponosi druga strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia umowy.

§ 14.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane i Kodeks Cywilny.

§ 15.

Ewentualne spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY		     		    	              WYKONAWCA