Szczecin, dnia 01.10.2020r.

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NR 2

Dot. postępowania:

***„*Modernizacja Zakładu Produkcji Wody PILCHOWO – PROJEKT”**

Zamawiający na podstawie pkt. 10 Rozdział III SIWZ dokonuje modyfikacji jej treści poprzez:

Ilekroć w SIWZ wskazany jest termin realizacji zamówienia **„ do 10 miesięcy licząc od daty podpisania umowy”** zastępuje się go **„do 15 miesięcy licząc od daty podpisania umowy”.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.