Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR ……../RI/2023 (PROJEKT)

zawarta w dniu ……........2023 roku, w Lęborku

POMIĘDZY:

Powiatem Lęborskim

Z SIEDZIBĄ:				w Lęborku przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

NIP:					841-160-90-72

REPREZENTOWANYM PRZEZ:

Zarząd Powiatu Lęborskiego w osobach:

- Alicja Zajączkowska – Starosta Lęborski,

- Edmund Głombiewski – Wicestarosta Lęborski,

z kontrasygnatą Haliny Zielonki – Skarbnika Powiatu Lęborskiego

zwanym w umowie:			 ZAMAWIAJĄCYM

a

……………………………………………………………………………………………..

Z SIEDZIBĄ:				…………………………………

NIP:					…………………………………

REPREZENTOWANĄ PRZEZ:

- ………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………

zwanym w umowie:			WYKONAWCĄ

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.272.1.8.2023 w trybie podstawowym na podstawie Ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 
z późn. zm.), na „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania pn. dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL”.

§ 1

- Podstawą zawarcia umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę, która stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla realizacji zadania pn. dostosowanie infrastruktury i wyposażenia SPS ZOZ w obszarze Oddziałów Położniczo-Ginekologicznego, Neonatologicznego i Pediatrycznego oraz utworzenie ZOL.

- Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz Koncepcji budowlanej (część rysunkowa) stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

- W skład przedmiotu zamówienia wchodzi nadzór nad robotami opisanymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, a w szczególności:

- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych:

  - modernizacja wraz z przebudową istniejącego odcinka Oddziału Neonatologicznego,

  - modernizacja wraz z przebudową istniejącego odcinka Położniczego na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym,

  - remont istniejącego odcinka Ginekologicznego na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym,

  - modernizacja wraz z przebudową istniejącego Traktu Porodowego,

  - modernizacja wraz z przebudową istniejącego Oddziału Pediatrycznego,

  - remont z elementami przebudowy i nadbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

  - roboty wspólne dla ww. zakresu prac.

§ 2

- Termin realizacji zamówienia do dnia 28.11.2025 r.

- Termin określony w ust. 1 ulega wydłużeniu bez konieczności dokonywania zmian umowy w formie aneksu, o którym mowa w § 13 ust. 1 do daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego zadania.

- Obowiązki Wykonawcy pozostają wiążące w zakresie ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi na wykonanie robót budowlanych.

§ 3

Inspektorzy nadzoru, wchodzący w skład grupy roboczej, o której mowa w § 4 ust. 1 działają 
w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

§ 4

- Inżynier kontraktu powoła grupę roboczą, w skład której wejdą inspektorzy nadzoru w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- Do podstawowych obowiązków inżyniera kontraktu przy czynnym udziale grupy roboczej, 
o której mowa w ust. 1 należy:

- pełnienie nadzoru nad sporządzeniem przez Wykonawcę dokumentacji technicznej. Inżynier kontraktu dokona uzgodnienia koncepcji projektu, projektu budowlanego i wykonawczego w terminie 5 dni roboczych od przekazania tych opracowań,

- inżynier kontraktu przewodniczy grupie roboczej oraz ją reprezentuje przed Zamawiającym,

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem robót budowlanych, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w zakresie budowy ww. przedsięwzięcia. Czas pracy inspektorów nadzoru powinien być dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych,

- uzgodnienie z Wykonawcą robót budowlanych, procedur (obieg dokumentów i wzory druków), jakie będą obowiązywać podczas prowadzenia ww. robót,

- organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb, sporządzanie z nich protokołów z podjętymi ustaleniami,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych podlegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach częściowych, końcowych i przekazywania ich do użytkowania,

- wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz,

- żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad, w jakości prac oraz wnioskowanie o potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy robót budowlanych kar umownych w przypadku nie usunięcia tych wad,

- uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli,

- udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

- potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót oraz usunięcia wad,

- kontrolowanie rozliczeń zadania podstawowego, w tym zużycia materiałów, weryfikacja kosztów w szczególności: przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót, w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, nieprzewidzianych w umowie, warunkujących zakończenie zadania, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższe zakresy, weryfikacja kosztów robót zaniechanych,

- sporządzanie protokołów konieczności na roboty zamienne po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zleceniodawcę,

- udział w Radach Budowy w trakcie trwania realizacji inwestycji zwoływanych przez Zamawiającego, mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji inwestycji z określeniem ich przyczyn. Posiedzenia Rady Budowy będą odbywały się z częstotliwością niezbędną do prawidłowej realizacji zadania, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

- nadzór nad terminowością realizacji robót budowlanych, w szczególności w zakresie dotrzymania terminu ich zakończenia,

- pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Zamawiającego – niezwłoczne stawienie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót lub Zamawiającego,

- nadzorowanie budowy w takich odstępach czasowych, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, obecność powinna być potwierdzona każdorazowo wpisem w dzienniku budowy,

- zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie uprawnionego zastępstwa,

- pełna współpraca z Zamawiającym oraz reprezentowanie Zamawiającego podczas wszelkich kontroli inwestycji, a także spotkań i dyskusji z mieszkańcami,

- kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów,

- rozliczenie końcowe zadania wraz ze sprawdzeniem kosztorysu powykonawczego,

- sprawdzanie posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- udział w procesie przygotowania, kompletowania dokumentów do dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy,

- udział w przeglądach gwarancyjnych wykonanej inwestycji oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek bez dodatkowej zapłaty za te czynności.

- Wyszczególnione obowiązki Wykonawcy mają jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z umowy, a także nie mogą stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności niewymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 5

- Inspektorzy nadzoru, wchodzący w skład grupy roboczej, o której mowa w § 4 ust. 1 mają prawo:

- wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia elementów zakrytych oraz przedstawiania ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

- żądać od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją techniczną.

§ 6

Inżynier kontraktu jest w granicach umocowania określonego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą o wykonanie robót budowlanych wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§ 7

- Po zakończeniu robót, Inspektorzy nadzoru, wchodzący w skład grupy roboczej, o której mowa w § 4 ust. 1 potwierdzają w dzienniku budowy wpis kierownika budowy o gotowości obiektu do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.

- Inżynier kontraktu przy czynnym udziale grupy roboczej, o której mowa w § 4 ust. 1 sprawdza kompletność przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru.

- Inżynier kontraktu oraz Inspektorzy nadzoru, wchodzący w skład grupy roboczej, o której mowa w § 4 ust. 1 są obowiązani do uczestnictwa w czynnościach odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy oraz w uzyskaniu decyzji odbiorowych.

§ 8

- Wynagrodzenie za świadczeń usług inżyniera kontraktu określonego w § 1 ustala się formie ryczałtu na kwotę brutto ………. zł (słownie: …………) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

- Limit środków finansowych na 2023 r. wynosi brutto: 10 061,98 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 98/100).

- Limit środków finansowych na kolejny rok zostanie wprowadzony aneksem do umowy.

- Wynagrodzenie, zawiera wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami zawartym w umowie.

- Faktura, za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na Zamawiającego:

Nabywca: Powiat Lęborski, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork, NIP 841-160-90-72

Odbiorca: Starostwo Powiatowe, ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork,

- Zamawiający dopuszcza rozliczanie zadania na podstawie faktur częściowych wystawianych do wysokości 90% wartości umownej przed odbiorem końcowym z zastrzeżeniem, że pierwsza wypłata nastąpi nie wcześniej niż po złożeniu przez Wykonawcę robót budowlanych wniosku do odpowiedniego organu o wydanie pozwolenia na budowę (lub innej formy uzyskania zgody budowlanej).

- Faktury częściowe wystawiane będą po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych, 
za wykonane na podstawie umowy roboty budowlane, powykonawczo, po należytym wykonaniu robót budowlanych składających się na część podlegającą rozliczeniu, którą stanowią zakończone czynności harmonogramowe określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Faktury częściowe inżyniera kontraktu będą uzależnione i wprost proporcjonalne do wartości robót wykonanych i odebranych protokołem częściowym/końcowym odbioru. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn procentowego przerobu robót budowlanych wykonawcy oraz wartości wynagrodzenia określonego w ust. 1. Rozliczeniowe części wynagrodzenia Zamawiający będzie wypłacał Wykonawcy nie częściej niż w okresach dwumiesięcznych. Wysokość jednej płatności częściowej nie może być większa niż 15% kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone zostanie łącznie fakturami częściowymi oraz fakturą końcową po zgłoszeniu przez wykonawcę gotowości do odbioru końcowego oraz dostarczeniu dokumentów niezbędnych do odbioru.

- Podstawą wystawienia faktur VAT będzie protokół odbioru prac, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Wykonawcy robót budowlanych.

- Faktury płatne będą przelewem na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku błędnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, termin płatności liczony jest 
od daty wpływu faktury korygującej do Zamawiającego.

- Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

- Wykonawca powierza/nie powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

- W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własną. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

- Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumieją pisemne umowy o charakterze odpłatnym, których przedmiotem są usługi, dostawy stanowiące część niniejszej umowy z co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą).

- Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny.

§ 10

- Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy jest: Adam Etmański, Joanna Malek oraz pracownik SPS ZOZ w Lęborku Daniel Mejna. Do pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiający wskazuje pracownika SPS ZOZ w Lęborku Joannę Krzos. Do pełnienia funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa pożarowego Zamawiający wskazuje pracownika  SPS ZOZ w Lęborku Leszka Wittbrodt.

- Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy jest: ………………………..

- Inspektorem nadzoru z ramienia Wykonawcy będzie:

- w specjalności architektonicznej – …………………………………..… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….

- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – …………………………………..… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – …………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………

- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych – …………………………………..… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………………….

- Koordynatorem inspektorów nadzoru jest: ………………………………….………………………

- Wykonawca oraz poszczególni Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) z zastrzeżeniem, iż nie są umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robót dodatkowych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w tym zakresie podejmuje wyłącznie Zamawiający.

- Inspektorzy nadzoru nie mają prawa do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

- Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z wymienionych w § 10 ust. 3 osób, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby wymienione w § 10 ust. 3 pozostają w dyspozycji Wykonawcy od momentu podpisania niniejszej umowy.

§ 11

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Ustaloną przez Strony formą odszkodowania będą kary umowne.

- Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w następujących wypadkach oraz wysokościach:

- W przypadku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 niniejszej umowy.

- W przypadku zwłoki w realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeśli zwłoka wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 8 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za całość umowy z danym podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki (odpowiednio 
za każdego podwykonawcę),

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, lub projektu jej zmiany, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, 
za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę (odpowiednio za każdego podwykonawcę),

- w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, za każdą nie przedłożoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, lub kopię jej zmiany,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy, 
za każdorazowy brak zmiany, o której mowa w punkcie 5) niniejszego ustępu.

- w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto.

- w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki.

- Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej).

- W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności określonej w umowie tylko wtedy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy jest spowodowane wyłączną winą Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.

- Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych.

- Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

- Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne, pozostające w dyspozycji Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Zamawiającego z tytułu kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy.

- Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują Strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego – Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Wysokość kar umowny zastrzeżonych w ust. 2 nie może łącznie przekroczyć 100% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części w razie:

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy lub wskazaniami Zamawiającego,

- likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy lub zaspokojenie roszczeń Zamawiającego,

- co najmniej trzykrotnych zastrzeżeń co do poprawności, terminowości świadczonych usług, wniesionych przez Zamawiającego na piśmie,

- braku terminowego usuwania błędów lub zaniedbań po uprzednim wezwaniu do tego Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na usunięcie wad,

- jeśli Wykonawca przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizowania umowy i wyznaczeniu mu terminu na podjęcie zaniechanych czynności.

- Poza okolicznościami określonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga Strona narusza postanowienia umowy powodując utratę istotnych korzyści wynikających dla niej z umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający zastrzega, iż uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w trybie art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 13

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

- Zmiana postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ oraz strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.

- Niezależnie od treści innych zapisów niniejszej umowy, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej wskazanych okoliczności i na niżej określonych zasadach:

- Zakresu przedmiotu umowy w przypadku:

- rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy w razie uznania ich wykonania za zbędne, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- wykonania nieprzewidzianych robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079),

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- W przypadku określonym w ust. 3 pkt 2), wysokość wynagrodzenia netto Wykonawcy zostanie powiększona o kwotę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Niezależnie od treści ust. 3 pkt 2) lit. b), w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3 pkt 2) lit. a), Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 3 pkt 2) lit. a) wpłynęły 
na zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy. Wniosek musi również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy.

- W terminie 7 dni od przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, 
o którym mowa w ust. 3 pkt 2) lit. c), Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w całości albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń.

- Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 3 pkt 2) lit. a)-d), na podstawie 
art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztu przyjętego w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

- Wykonawca lub Zamawiający mogą żądać zmiany wysokości wynagrodzenia umownego:

- o ile ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym do dnia złożenia wniosku miesiącem poprzedniego roku uległ zmianie o co najmniej 7,5%,

- zmiana wynagrodzenia polega na zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) jego wysokości o wartość wynikającą z pomnożenia wynagrodzenia umownego oraz procentu wynikającego z ogłoszonego wskaźnika GUS,

- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w efekcie zastosowania niniejszego postanowienia wynosi 5%.

- Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić pod warunkiem, że zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania niniejszej umowy. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia, strony nawzajem są względem siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie płatności dotyczących okresu, za który waloryzacja ma nastąpić. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie odpowiedniego wskaźnika GUS, będącego podstawą takiego żądania wraz z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Ponadto wraz z wnioskiem należy podać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności w zakresie zmian, należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia, a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy 
na kalkulację wynagrodzenia.

- Zmiana wynagrodzenia zgodnie z ust. 3 pkt 2) może nastąpić nie częściej niż 1 raz na 12 miesięcy trwania umowy.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 3 pkt 2) lit. e)-h), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Zmiany osób skierowanych do realizacji zamówienia, wymienionych w Załączniku nr 5 do SWZ, w przypadkach dopuszczonych przez ustawę Prawo budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba (osoby) wskazana do przejęcia obowiązków, będzie posiadała przygotowanie co najmniej równe osobie dotychczas pełniącej tę funkcję oraz będzie spełniała wymogi określone w SWZ.

- Zamiany lub wprowadzenia nowych podwykonawców pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w Istotnych Warunkach Umowy.

- Zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy).

§ 14

- Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie na zasadzie porozumienia stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie będą rozstrzygane przez miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

- Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy

- Załącznik nr 2 – Dokumentacja techniczna

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA

…………………………						        …………………………

…………………………

KONTRASYGNATA SKARBNIKA

…………………………