ZAŁĄCZNIK  NR 9

SZYB PREZYDENT

HARMONOGRAM PRAC NA OKRES

od 01.04.2020r. do 31.03.2021r.

Obowiązujące terminy koszenia trawników dywanowych 8-krotne/rok:

- 1 koszenie do 24.04.2020r.,

- 2 koszenie do 15.05.2020r.,

- 3 koszenie do 08.06.2020r.,

- 4 koszenie do 27.06.2020r.,

- 5 koszenie do 17.07.2020r.,

- 6 koszenie do 10.08.2020r.,

- 7 koszenie do 11.09.2020r.,

- 8 koszenie do 26.10.2020r.

Obowiązujące terminy koszenia łąk kwietnych 2-krotne/rok:

-1 koszenie do 26.06.2020r.,                                                                                                                                                                      -2 koszenie do 30.09.2020r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Obowiązujące terminy cięcia i pielenia żywopłotów:

- 1 cięcie i pielenie do 15.05.2020r.,

- 2 cięcie i pielenie do 10.07.2020r.,

- 3 cięcie i pielenie do 04.09.2020r.

Obowiązujące terminy wypielenia drzew, krzewów, pnączy, wycięcia odrostów, usunięcia suchych gałęzi, spulchnienia gleby:

- 1 do 08.05.2020r.,

- 2 do 26.06.2020r.,

- 3 do 07.08.2020r.,

- 4 do 02.10.2020r.

Wiosenne cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów do 24.04.2020r.

Letnie cięcia pielęgnacyjne i formujące drzew i krzewów do 21.08.2020r.

Pielęgnacja roślin w donicach: pielenie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, spulchnianie gleby, wyrównywanie górnej warstwy kamieni w donicach, usuwanie dzikich, chorych bądź suchych pędów

2 razy w miesiącu (w 2 i 4 wtorek miesiąca)

od kwietnia do października 2020r., 14 razy.

Zasilenie azofoską  trawników, żywopłotów, drzew, krzewów, pnączy i roślin w donicach 
do 26.06.2020r.

Wiosenne wygrabianie trawników dywanowych i łąk  do 24.04.2020r.

Jesienne wygrabianie trawników dywanowych i łąk do 28.11.2020r.

Wymiana piasku:

-1 wymiana na głębokość 30 cm - do 17.04.2020r.,                                                                                                                         - 2 wymiana na głębokość 10 cm - do 05.06.2020r.,                                                                                                                        - 3 wymiana na głębokość 10 cm - do 24.07.2020r.

Malowanie ławek do 17.04.2020r.

Bieżące (codzienne od godz. 7:00 do godz. 9:00) utrzymanie czystości wraz z opróżnianiem koszy,

pow. 40 168 m2.

Zamiatanie dróg, chodników, placów od godz. 7:00 do godz.9:00, 2 razy w miesiącu, 
w 1 i 3 piątek (oprócz piątków śnieżnych) , pow. 5 478 m2.,

Codzienne (oprócz niedziel, dni świątecznych oraz dni śnieżnych) zamiatanie od godz. 7:00 do godz. 9:00 betonowej nawierzchni skateparku  z uwzględnieniem transportu i kosztów składowania nieczystości 
na składowisku, pow. 736 m2                                                                                                                                                                                                                                                  
Wyrównywanie piaszczystej pow. podłoża placu zabaw poprzez zagrabianie podłoża, 
1x w tyg od godz. 7:00 do godz. 9:00, w każdy piątek od 1.04.2020r. do 30.10.2020r,,  pow. 807m2,

Bieżąca naprawa ławek, koszy, urządzeń siłowni zewnętrznej, urządzeń zabawowych oraz uzupełnianie palików drzew.

Prace nie uwzględnione w powyższym harmonogramie będą wykonywane

w terminach uzgadnianych na bieżąco z inspektorem.