Umowa nr …..........................

zawarta w dniu ......................... 2019 roku w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:
1) Gminą Miejską Starogard Gdański, 83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
NIP 592-20-45-396 reprezentowaną przez:
Janusza Stankowiaka – Prezydenta Miasta
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
2) …………………………………………………………., NIP ……………………,
 reprezentowaną przez: ……………………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą”, o następującej treści:

§ 1
Z uwzględnieniem przepisów art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlane
„Budowa placu zabaw na terenie PSP 8 (filia) przy ul. Sienkiewicza 19 w Starogardzie Gdańskim – I etap”
Szczegółowy zakres robót – wg dokumentacji technicznej i opisu zawartego w zapytaniu ofertowym. Warunki zawarte w tych dokumentach stanowią integralna część umowy.
Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

§ 2
1. Wartość robót do wykonania określonych w § 1 wynosi brutto: ………………….…….. zł (słownie: ….... ……………......................................................................................…..…. zł)
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją robót określonych w § 1 ust. 1 umowy.
§ 3
1. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi jednorazowo w oparciu o fakturę VAT wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót.
2. Podpisany protokół odbioru jest podstawą do wystawienia faktury.
3. Faktura uregulowana będzie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

§ 4
Termin wykonania robót ustala się następująco: do dnia 15.09.2019 r.

§ 5
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać
   o bezpieczeństwo i higienę pracy, stan techniczny i prawidłowość oznakowania robót przez cały czas trwania realizacji zadania.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki niezgodnego
   z przepisami i sztuką budowlaną zabezpieczenia, organizacji i wykonawstwa robót.

§ 6
1. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany zostanie przez Zamawiającego
   w terminie 5 dni od daty zgłoszenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego.

§ 7
1. Wykonawca udziela …… – miesięcznej gwarancji jakości wykonanych robót, liczonej od dnia odbioru robót.
2. Strony modyfikują ustawowy okres rękojmi wydłużając go do okresu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości tj. … miesięcy.

§ 8
W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest obowiązany:
- odebrać wykonane roboty,
- zapłacić za wykonane roboty,
- zapłacić za zabezpieczenie wykonanych robót.

§ 9
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego;
2. za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego na przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;
3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego
   na usunięcie wad.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
2. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane aneksem w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie powszechne przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający.

   WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

…........................	…................................