# GKI-GK.271.3.2023                                                                                                       Zał. nr 3

# UMOWA nr …

zawarta w dniu  ……………………….  2023 r. w Turku pomiędzy:

Gminą Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

reprezentowaną przez:

Wójta – Karola Mikołajczyka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Beaty Pieśkiewicz

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” z jednej strony,

a

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ą przez:

………………………………………….........………………………………………….

zwanym/ą w dalszej części „Wykonawcą” z drugiej strony.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turkowice"

- W ramach projektu budowlanego i wykonawczego należy uwzględnić następujące branże:

1) drogowa,

2) inżynieryjna,

3) geodezyjna.

3. Zakres opracowania

1) projekt budowlany wielobranżowy – 4 egz. Projekt budowlany powinien zawierać następujące elementy:

− projekt zagospodarowania terenu,

− projekt architektoniczno-budowlany,

− projekt techniczny,

winien zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ); Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz.U. z 2021 poz. 2454 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126) i innymi obowiązującymi przepisami. Podczas projektowania należy przewidzieć zabezpieczenie i ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującym na dzień jej wykonania Prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej.,

2) projekty wykonawcze branżowe – po 4 egz.,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży – po 2 egz.,

4) przedmiar robót dla każdej branży – po 2 egz.,

5) kosztorys inwestorski dla każdej branży – po 2 egz. w wersji papierowej dla każdej branży oraz wersja elektroniczna.

6) Wykonawca we własnym zakresie wykona badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną oraz oceni stan istniejącej nawierzchni i gruntów podłoża w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i prawidłowego wykonania projektu budowlanego,

7) przygotowanie podziału działek w celu wydzielenia drogi, 45 działek, (dz. nr: 429/8, 429/9, 429/13, 429/14, 429/11, 429/15, 429/16 w m-ci Turkowice) wykonawca przygotuje dokumenty na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.z.2020 poz.1363 ze zm.),

- w przypadku gdy w trakcie wykonywania umowy okaże się, że podział obejmie mniejszą ilość nieruchomości, zapłata za tą część umowy nastąpi za faktyczną ilość dokonanych podziałów.

- w przypadku gdy w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba większej ilości podziałów, Wykonawca powinien o tym fakcie zawiadomić Zamawiającego. Wykonanie dodatkowych podziałów może wystąpić na podstawie udzielenia zamówienia uzupełniającego. Niedopełnienie tego obowiązku lub nie udzielenie zamówienia uzupełniającego spowoduje, iż Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie przewidzianą umową przy ilościach działek określonych w opisie zamówienia lub za faktyczną ilość wykonanych podziałów,

8) uzyskanie przez Jednostkę Projektową w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID),

9) uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub materiały do złożenia "skutecznego" wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - dla całego zakresu projektu z uwzględnieniem terenu wymagającego czasowego zajęcia do przebudowy kolidującej infrastruktury wraz z jego złożeniem i uzyskaniem decyzji (ostatecznej),

10) raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - (jeżeli zajdzie konieczność) – 2 kpl.,

11.) Wynegocjowanie, przygotowanie i uzyskanie w imieniu Inwestora niezbędnych umów użyczenia (w przypadku konieczności),

12) dokumenty wymagane Prawem Wodnym celem uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie urządzeń wodnych i/lub korzystanie z wód, z operatem wodnoprawnym oraz wnioskiem, jego złożeniem i uzyskaniem decyzji – (w przypadku konieczności),

13) przygotowanie materiałów do złożenia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - w przypadku braku możliwości realizacji niektórych robót na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z wnioskiem i uzyskaniem braku sprzeciwu (w przypadku konieczności),

14) Kompletna dokumentacja musi zawierać również płytę CD zawierającą całość opracowań w formie cyfrowej – wersja nieedytowalna w PDF oraz edytowalna (DOC,DWG).

15) Wykonanie mapy do celów projektowych w skali 1:2000 poza obszarem zabudowy i w skali 1:500 w obszarze zabudowy zgodnie z zakresem opracowania,

16) Przedłożenie do akceptacji zamawiającemu w terminie 40 dni od daty zawarcia umowy koncepcji przebiegu drogi wraz z podaniem jej szacowanej wartości,

17) ponoszenie wszelkich opłat związanych z uzgodnieniami, opiniami,

18) uzgadnianie zaproponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym,

19) pełnienie czynności nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego w czasie realizacji projektu.

20) nieodpłatne i niezwłoczne udzielanie wyjaśnień ewentualnych zapytań Wykonawców jakie zostaną złożone w toku przetargu na realizację robót na podstawie wykonanej dokumentacji,

g) udzielenie na wykonaną usługę gwarancji jakości/rękojmi na okres 36 m-cy.

- Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy:

- zakres opracowania i opis stanu istniejącego

Zakres opracowania został przedstawiony na załącznik graficznym nr 1. Rozwiązania należy konsultować z Zamawiającym. Rozwiązania należy konsultować z Zamawiającym.

- dane wyjściowe do projektowania przebudowy drogi:

• Klasa techniczna drogi – L,

• szerokość jezdni - 5 m,

• szerokość pasa drogowego – 7,5 m,

• odwodnienie drogi powierzchniowe na nieutwardzonym pasie,

• wykonanie jednostronnego pobocza o szerokości 0,75 m z kruszyw naturalnych,

Wszelkie odstępstwa konsultować z Zamawiającym.

- konstrukcja  nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

- propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi:

Uzbrojenie projektowanego odcinka drogi należy pobrać z aktualnego podkładu geodezyjnego i przedstawić w opisie technicznym.

- inne informacje:

Opracowana dokumentacja winna być kompleksowym opracowaniem, na podstawie którego Wykonawca będzie mógł uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.)

- pełnienie nadzoru:

Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia. Na pełnienie nadzoru autorskiego zostanie zawarta oddzielna umowa.

- Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Zamawiającym koncepcję zaprojektowanej drogi wraz z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi, materiałami i urządzeniami. Zaleca się Wykonawcy dokonać wizji lokalnej projektowanego odcinka drogi w celu potwierdzenia stanu istniejącego. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Opisów w dokumentacji Wykonawca nie możne dokonywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności poprzez opisywanie ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część niniejszej umowy. W razie zaistnienia rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, stwierdzonymi po zawarciu niniejszej umowy, Zamawiającemu służy prawo wyboru rozwiązania odpowiadającego warunkom zamówienia.

§ 2

Obowiązki stron

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:

- umową,

- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

- przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, normami i normatywami obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu,

- zasadami sztuki budowlanej,

- zapytaniem ofertowym wraz z jej zmianami oraz modyfikacjami wynikającymi z odpowiedzi udzielonych wykonawcom w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego,

- ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami

- ustaleniami i uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiającym.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy, w całości lub w części, innym wykonawcom.

- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

§ 3

## Terminy realizacji

Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu umowy w terminie .. miesięcy od dnia zawarcia umowy.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową dokumentację projektowo-kosztorysową w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego końcowego oraz dwóch protokołów zdawczo – odbiorczych częściowych.

- Pierwszy protokół zdawczo - odbiorczy musi obejmować co najmniej 50 % prac projektowych. Drugi protokół zdawczo – odbiorczy musi obejmować co najmniej 75 % prac projektowych. Procent zawansowania prac projektowych będzie określany na podstawie kosztorysu ofertowego.

- Protokół zdawczo - odbiorczy końcowy podpisany przez Zamawiającego jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania przedmiotu umowy, lecz nie jest dowodem sprawdzenia jego kompletności i jakości.

- Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 4, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

- Podpisane przez Strony protokoły zdawczo-odbiorcze stanowią dla Wykonawcy podstawę do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT za wykonany przedmiot umowy.

- Do opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca załącza jej wykaz oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Przed przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu opracowanie projektowe w całości lub w części bądź jego roboczą wersję w celu akceptacji lub sformułowania uwag.

- Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 8 , Zamawiający dokonuje w terminie czternastu dni roboczych od dnia przekazania opracowania.

- Jeżeli w trakcie sprawdzania zostaną ujawnione wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy Zamawiający może w kolejności:

- żądać poprawienia lub uzupełnienia przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie,

- po upływie wyznaczonego terminu, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, wyznaczyć termin dodatkowy,

- w przypadku upływu terminu dodatkowego, jeżeli przedmiot umowy nie został należycie poprawiony lub uzupełniony, odstąpić od umowy.

    - Wykonawca ma obowiązek usunąć nieodpłatnie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy, których istnienie zostało ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, a których nie można było wykryć w czasie dokonywania czynności sprawdzających.

    - W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 11, mają odpowiednie zastosowanie procedury opisane w ust. 10.

§ 5

# Zmiany w umowie

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej przy zachowaniu wymogów z art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Postanowienia umowy mogą ulec zmianie w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w niżej wymienionych przypadkach:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 3 dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku:

- przedłużających się prac instytucji i organów, od których konieczne jest uzyskanie decyzji, postanowień, uzgodnień itp., pod warunkiem, że Wykonawca dochował wszelkiej staranności w przygotowaniu wniosku o wydanie takich decyzji, opinii czy uzgodnień,

- niemożności rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonywaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub podmiotów,

- zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia,

- zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają,

- konieczności dokonania korekt w zatwierdzonym przez Zamawiającego rozwiązaniu projektowym, a wynikających ze zmiany stanowiska Zamawiającego lub stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących),

- konieczności wykonania dodatkowych prac związanych np. z przekopami próbnymi, odkryciem istniejących obiektów,

- zdarzeń losowych (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usługi,

- przedłużających się negocjacji z właścicielami działek,

- trudności z ustaleniem spadkobierców właścicieli działek,

- trudności z ustaleniem miejsca zamieszkania właścicieli działek,

- przedłużających się branżowych uzgodnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- konieczności uregulowania stanu prawnego w zakresie geodezyjnej ewidencji gruntów na obszarze objętym przedmiotem zamówienia – w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a ujętym w ewidencji gruntów,

- konieczności dokonania istotnych zmian w dokumentacji projektowo–kosztorysowej na wniosek stron ze względu na okoliczności, które na etapie przystąpienia do prac projektowych nie były możliwe do przewidzenia i określenia,

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu  publicznego,

- opóźnienia otrzymania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpi o czas trwania w/w zdarzeń i/lub okoliczności.

- W sytuacjach opisanych w ust. 3 zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego wniosku Zamawiającego lub Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu podpisanego przez właściwie umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 6

Prawa autorskie

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie rozwiązania projektowe zastosowane 
w opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy, całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy na wszelkich znanych polach eksploatacji jak i udziela Zamawiającemu wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że gdyby jakiekolwiek majątkowe prawa autorskie lub prawa zależne do przedmiotu umowy przysługiwały osobom trzecim, w tym w szczególności pracownikom i podwykonawcom, sam spowoduje, że wszelkie takie osoby trzecie niezwłocznie i bez dodatkowego wynagrodzenia przeniosą przysługujące im autorskie prawa majątkowe i prawa zależne na Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszej umowie, jak i udzielą Zamawiającemu niezwłocznych i bez dodatkowych wynagrodzeń wszelkich upoważnień i zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

- Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych, z wyjątkiem prawa do autorstwa oraz do oznaczania projektu imieniem 
i nazwiskiem autora.

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiającemu wolno będzie w czasie budowy i podczas eksploatacji inwestycji:

- używać i wykorzystywać przedmiot umowy do przeprowadzania postępowania 
o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz do realizacji robót budowlanych,

- sporządzać kopie przedmiotu umowy, rysunki, opisy, specyfikacje i inne dokumenty jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, wprowadzać do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu,

- wykorzystywać przedmiot umowy do celów innych niż wyżej wymienione, niezbędnych i związanych z wykonaniem robót budowlanych,

- rozpowszechniać dokumentację projektowo-kosztorysową poprzez publiczne jej udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji 
i reklamie w mediach, publikować w książkach, albumach, broszurach, a także wystawiać, wyświetlać, odtwarzać, nadawać i reemitować w każdej możliwej formie urzeczywistniania,

- przekazać dokumentację projektowo-kosztorysową innej jednostce finansującej inwestycję.

§ 7

## Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto ………………… zł, słownie …...…………………………………………………………

w tym wartość bez podatku VAT (netto) wynosi: ……..…………………………………… zł

i  podatek VAT w wysokości  …% co stanowi kwotę: ……………...…………………… zł

- Kwota określona w ust. 1 umowy zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z treści złożonej oferty i SWZ, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia jako kompletnego dzieła zgodnie z warunkami wynikającymi z dokumentacji przetargowej (SWZ).

- Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej  umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Podstawą do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy będą prawidłowo wystawione faktury VAT.

- W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokości ustawowej.

- Płatności za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie dwóch faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej.

- Podstawą do wystawienia faktur VAT częściowych będą protokoły zdawczo – odbiorcze częściowe, a podstawą do wystawienia faktury VAT końcowej będzie protokół odbioru końcowego, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie w następujący sposób:

- wynagrodzenia płatne będzie na podstawie dwóch faktur częściowych wystawionych w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze częściowe podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego. Pierwsza faktura częściowa obejmować będzie wykonanie pozycji nr 1-8 kosztorysu, stanowiącego załącznik do umowy, druga faktura częściowa obejmować będzie wykonanie pozycji nr 9-16 kosztorysu, stanowiącego załącznik do umowy. Łączna wartość obu faktur nie może przekraczać 60% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

- pozostała część wynagrodzenia płatna będzie na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy końcowy podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (pozycje 17-18 kosztorysu, stanowiącego załącznik do umowy).

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, natomiast wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, NIP  ………………………..

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 8

# Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela trzyletniej rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Termin rękojmi i gwarancji skończy się nie wcześniej niż z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wady robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Żadne postanowienia umowy nie ograniczają ani nie wykluczają w żaden sposób wynikającej z postanowień kodeksu cywilnego odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Odpowiedzialność 
z tytułu rękojmi dotyczy w  szczególności wad w zakresie:

- rozwiązań przewidzianych w dokumentacji, w tym w szczególności projektu budowlanego i projektu wykonawczego,

- niezgodności dokumentacji z parametrami ustalonymi dla inwestycji, wskazaniami wiedzy architektonicznej, standardami projektowania i doświadczeniem budowlanym oraz przepisami techniczno – budowlanymi,

- błędów obliczeniowych, luk w opracowaniu, niezgodności z przepisami prawa, warunkami technicznymi, nieekonomicznego opracowania dokumentacji, wadliwego wykonania dokumentacji prowadzącego do zrealizowania inwestycji, która nie osiągnęła założonych parametrów technicznych lub użytkowych, niekompletności dokumentacji projektowo-kosztorysowej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt niezwłocznie wszystkie wady wykonanego przedmiotu umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji i rękojmi, 
w terminie określonym przez Zamawiającego, który będzie nie krótszy niż 7 dni od daty zawiadomienia o wadzie.

- W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający będzie miał prawo dokonać ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z gwarancji, ale po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pisemnym i nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do usunięcia wad w wyznaczonym dodatkowym terminie. W przypadku rozbieżnej oceny Stron co do przyczyn wad przedmiotu umowy rozstrzygająca będzie opinia rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego. Koszty wykonania zastępczego pokrywa Wykonawca.

- Niezależnie od powyższych postanowień Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady robót budowlanych wykonanych zgodnie z dokumentacją stanowiącą przedmiot niniejszej umowy, a spowodowane jej wadami.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się, na wniosek Zamawiającego, do aktualizacji wartości robót określonych w kosztorysach inwestorskich, co zostało uwzględnione w cenie oferty.

§ 9

## Kary umowne

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony przewidują zapłatę kar umownych z następujących tytułów:

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z  przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu wskazanego w § 3,

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorcze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od następnego dnia po upływie terminu do usunięcia wad,

  - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego brutto.

  - nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto,

  - brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy.

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia Wykonawcy, w rozumieniu art. 489 i 499 kodeksu cywilnego, należności powstałej poprzez naliczenie kar umownych, o których mowa w ust. 1.

- Strony zachowują prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

## Odstąpienie od umowy

- Niezależnie od przysługujących stronom powodów odstąpienia od umowy, a wynikających z przepisów prawa lub innych postanowień umowy, Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, bez wyznaczania dodatkowego terminu, w sytuacji gdy:

- Wykonawca jest w zwłoce z rozpoczęciem lub ukończeniem sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ją ukończyć w ustalonym terminie,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub zaprzestał jego wykonywania oraz nie kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- właściwe organy nie uzgodnią bądź nie wydadzą pozytywnych decyzji wymaganych do realizacji inwestycji,

- wyniki badań gruntowych wykluczą możliwość realizacji inwestycji.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w każdym przypadku przewidzianym w umowie w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę do odstąpienia od umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur pomimo pisemnego wezwania dokonanego przez Wykonawcę.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące  obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi szczegółowy protokół wykonanych czynności do dnia odstąpienia od umowy,

- Wykonawca sporządzi rozliczenie finansowo-rzeczowe wykonanych prac oraz inne dokumenty wynikające z treści umowy, które Wykonawca zobowiązany był sporządzić,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za czynności, które zostały  wykonane do dnia odstąpienia oraz odebrane przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z powodu określonego w ust. 1 lit. e):

- żadnej ze stron nie przysługuje odszkodowanie z tego tytułu,

- na żadną ze stron nie zostaną nałożone kary umowne za odstąpienie od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygnie sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

§ 15

### Integralną częścią niniejszej umowy jest:

### Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi

### ZAMAWIAJĄCY			                            WYKONAWCA