**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 275 UST. 2 USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R.  
(Dz. U. z 2024 poz. 1320)**

Nazwa zadania: **„Realizacja programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego w roku 2024”**

1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi usunięcia azbestu i wyrobów zwierających azbest z terenu powiatu chodzieskiego: **zapakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zdeponowanych na terenach nieruchomości zlokalizowanych na terenie powiatu chodzieskiego w maksymalnej ilości 233,614 Mg (do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia).**

1. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości położonych   
   w poszczególnych gminach powiatu chodzieskiego (Gminie Miejsko – Wiejskiej Szamocin, Gminie Miejsko – Wiejskiej Budzyń oraz Gminie Miejsko – Wiejskiej Margonin), przy obecności pracownika Gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości.   
   Przy odbiorze będzie mógł uczestniczyć pracownik Starostwa.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą elektroniczną (e-mail) wykaz wnioskodawców   
   z określeniem danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia m.in. danymi teleadresowymi oraz ilością wyrobów zawierających azbest do odbioru z danej nieruchomości. Wykonawca nie odbierze większej ilości wyrobów zawierających azbest   
   z danej nieruchomości, niż zostało to zadeklarowane przez wnioskodawcę (który złożył   
   w Starostwie Powiatowym w Chodzieży wniosek o odbiór wyrobów zawierających azbest). Ilość wyrobów zawierających azbest do odbioru zdeponowanych na terenie danej nieruchomości znajdzie się w wykazie, o którym mowa w ust. 2.
3. Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi i mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca oświadcza, że nie będzie względem Zamawiającego wnosił roszczeń z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów.
4. Zamówienie będzie realizowane w terminie **do dnia 14 listopada 2024 r.** Za wykonanie umowy uważa się podpisanie protokołu odbioru końcowego prac, o którym mowa w § 11 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ).
5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół odbioru końcowego nie później niż   
   **do dnia 12 listopada 2024 r.**
7. Protokół końcowy winien zawierać dane tj.: całkowita ilość przekazanych do utylizacji wyrobów zawierających azbest z podziałem na gminy, zestawienie danych: imię   
   i nazwisko wnioskodawcy, adres nieruchomości z której usunięto azbest oraz ilość usuniętego azbestu.

Załącznikami do protokołu końcowego będą:

1. protokoły odbioru odpadów zawierających azbest z nieruchomości sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy;
2. kopie kart przekazania odpadów zawierających azbest na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, oddzielnie dla każdej gminy,
3. dokumentacja fotograficzna przedstawiająca stan przed i po wykonaniu usługi na danej nieruchomości.
4. Fakturę VAT należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu końcowego przez Zamawiającego.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy ujawniony w Wykazie Podatników Vat prowadzonym przez szefa KAS.
6. Osoby do kontaktu w związku z realizacją zadania ze strony Zamawiającego:

Wiesław Olejniczak, tel. 67/2812780, e-mail: wieslawolejniczak@powiat-chodzieski.pl

Martyna Frydrych, tel. 67/2812781, e-mail: martynafrydrych@powiat-chodzieski.pl