OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg i placów w Gminie Wejherowo, w podziale na części, obejmujących następujący zakres:

- Część 1 – dotyczy miejscowości Bolszewo, Orle, Nowy Dwór Wejherowski, Zbychowo, Reszki Bieszkowice, Łężyce

- Wykonanie wypełnienia ubytku masą mineralno – bitumiczną z wycięciem krawędzi – maksymalnie 150 m3 mieszanki mineralno – bitumicznej,

- Wykonanie wypełnienia ubytku masą mineralno – bitumiczna bez wycięcia krawędzi – maksymalnie 150 m3 mieszanki mineralno  bitumicznej.

- Część 2 – dotyczy miejscowości Gościcino, Warszkowo, Góra, Kniewo, Zamostne, Gowino, Pętkowice, Sopieszyno, Ustarbowo, Gniewowo, Kąpino

- Wykonanie wypełnienia ubytku masą mineralno – bitumiczną z wycięciem krawędzi – maksymalnie 150 m3 mieszanki mineralno – bitumicznej,

- Wykonanie wypełnienia ubytku masą mineralno – bitumiczna bez wycięcia krawędzi – maksymalnie 150 m3 mieszanki mineralno  bitumicznej.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

remonty cząstkowe dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo

WYMAGANIA OGÓLNE

# 1. Wstęp

## Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo

## Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją zadania wymienionego w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem remontów cząstkowych dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo i obejmują:

- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych z wycięciem krawędzi.

- Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych bez wycięcia krawędzi.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z ST.

1.4.1.	Obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc nawierzchni należy wykonać z nadaniem im regularnych kształtów – dotyczy opcji z wycięciem krawędzi.

1.4.2.	Przed wypełnieniem ubytku nawierzchni należy wybrać wycięte i luźne kawałki, oczyścić oraz osuszyć uszkodzone miejsca.

1.4.3.	Należy dokonać skropienia (lub posmarowania) emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową niemodyfikowaną krawędzi i dna ubytku.

1.4.4.	Wypełnienie uprzednio przygotowanego miejsca należy wykonać przy użyciu mieszanki asfaltowej z wytwórni lub z recyklera. W przypadku ubytków przekraczających 6 cm głębokości należy układać masę w warstwach. Zagęszczenie ułożonej masy należy wykonać na równo z istniejącą nawierzchnią. W przypadku układania warstwowo wypełnienia należy każdorazowo zagęścić kolejne warstwy. Różnice między naprawioną powierzchnią, a sąsiadującymi powierzchniami mierzone łatą o długości 4 m nie powinny być większe od 10 mm. W miejscach wypełnień nie mogą powstawać zastoiska wody.

1.4.5.	Połączenia starej nawierzchni z krawędzią ubytku należy wypełnić asfaltową masą zalewową i posypać grysem.

1.4.6	Prace naprawcze należy wykonywać w sprzyjających warunkach atmosferycznych tzn przy temperaturach dodatnich (powyżej 0oC) oraz bez opadów

1.4.7	Minimalna dobowa wydajność 2m3/dobę

1.4.8.	Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia do wbudowywania przez Wykonawcę wyrobów budowlanych, o niepełnej jakości.

1.4.9	Wszelkie opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy spowodowane z tego tytułu będą uznawane przez Zamawiającego jako pozostawanie w zwłoce za co będą naliczane stosowne kary umowne.

# 2. Sprzęt

## 2.1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót musi dysponować sprzętem umożliwiającym zapewnienie dobowej wydajności wbudowania w ubytki minimum 2 m3 mieszanki asfaltowej przy zachowaniu ogólnych wymagań dotyczących robót wymienionych w pkt 1.4

# 3. OBMIAR ROBÓT

## 3.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 m3 mieszanki asfaltowej wbudowanej w ubytki.

# 4. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z ST, jeżeli wszystkie parametry określone w ST zostały spełnione.