SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji pod nazwą „Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni”.

- Zamawiający zamierza realizować przedsięwzięcie polegające Budowie budynku przedszkola miejskiego z parkingiem naziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej i drogowej, w ramach generalnego wykonawstwa robót po wybraniu firmy Generalnego Wykonawcy (GW) w trybie przetargowym przewidzianym ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamówienie będzie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa budynku przedszkola miejskiego oraz żłobka w Kcyni.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług Inżyniera Kontraktu polegających na:

W okresie poprzedzającym realizację budowy:

- zapoznanie się z dokumentacją projektową, jak również z terenem objętym inwestycją, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,

- w razie stwierdzenia w dokumentacji projektowej wad lub niedokładności, albo też konieczności wprowadzenia zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej, lub w celu osiągnięcia oszczędności i obniżenia kosztów budowy (również na etapie realizacji inwestycji), Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do Zamawiającego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych (o ile wykonawca został już wybrany),

- dostarczenie przed dniem podpisania umowy oświadczenia Wykonawcy o przyjęciu obowiązku nadzoru nad inwestycją, dokumentów dotyczących uprawnień i zaświadczeń z Izby inspektorów nadzorów poszczególnych branż,

- weryfikacja i akceptacja planu BIOZ, jeżeli jest wymagany przepisami prawa,

- weryfikacja i akceptacja kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego sporządzonego przez wykonawcę robót,

- przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie go wykonawcy robót przy udziale Zamawiającego.

Na etapie prowadzenia robót budowlanych:

- ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Wykonawcą robót budowlanych,

- nadzorowanie budowy przez Inspektora Nadzoru nad realizacją inwestycji i/lub inspektorów nadzoru poszczególnych specjalności w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wiedzą techniczną i praktyką inżynierską, w częstotliwości:

- Inspektor Nadzoru - minimum 1 godzinna obecność ,1 raz na 2 tygodnie (w różnych dniach) oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań (w tym także w zależności od potrzeb i wymagań w godzinach nocnych oraz w weekendy, odpowiednio do terminów wykonywania robót) oraz na każde wezwanie Zamawiającego,

- Inspektor nadzoru w branży sanitarnej – zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, min. 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji,

- - Inspektor nadzoru w branży elektrycznej– zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, min. 1 raz na 2 tygodnie oraz na każde wezwanie dla każdego z realizowanych zadań, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji,

- - Inspektor nadzoru w branży telekomunikacyjnej -  zapewnienie skuteczności nadzoru oraz uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, na każde wezwanie, potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji potrzebę wynikającą z procesu realizacji inwestycji,

- dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót i wymagań Zamawiającego,

- w razie pilnej konieczności Wykonawca zobowiązany jest stawić się na placu budowy najpóźniej w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji,

- zorganizowanie na własny koszt biura inżyniera kontraktu na terenie gminy Kcynia (pomieszczenie wraz z wyposażeniem). Biuro powinno stworzyć warunki do obsługi inwestycji – tj. przygotowywania niezbędnej dokumentacji związanej z realizowaniem funkcji inżyniera kontraktu oraz jej bezpiecznego przechowywania,

- organizacja nadzoru w sposób zapewniający terminowość dokonywanych odbiorów robót i prób technicznych, eliminując możliwość powstawania opóźnień w realizacji,

- kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad BHP, ochrony środowiska i utrzymania porządku,

- wstrzymywanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót i niezwłoczne pisemne zawiadomienie Zamawiającego o tym fakcie,

- kontrola prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy,

- w czasie każdorazowego pobytu na budowie Wykonawca ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu Dziennika Budowy,

- uzyskiwanie na rzecz i w imieniu Inwestora wszelkich zgód i uzgodnień warunkujących prawidłową realizację robót m.in. takich jak pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, włączenie/wyłączenie mediów oraz przygotowanie wszelkich wniosków i wystąpień do organów i gestorów sieci i urządzeń w sprawach dotyczących realizacji inwestycji;

- organizowanie (w tym na żądanie Zamawiającego) narad koordynacyjnych (w tym na budowie) oraz spotkań interwencyjnych – na każde żądanie Zamawiającego bądź z własnej inicjatywy – w przypadku wystąpienia niecierpiących zwłoki w rozstrzygnięciu kwestii/problemów dot. realizacji inwestycji, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie ich zainteresowanym stronom;

- weryfikacja książek obmiarów, ciągłe weryfikowanie realizacji finansowej robót;

- prowadzenie dokumentacji fotograficznej ilustrującej postęp robót budowlanych realizowanych przez generalnego wykonawcę i załączanie jej do miesięcznych raportów oraz załączenie jej do dokumentacji po zakończeniu zadania;

- wykonywanie przewidzianych przepisami prawa obowiązków Zamawiającego wobec podwykonawców, a w szczególności kontrolowanie na bieżąco realizacji obowiązków generalnego wykonawcy robót w zakresie zgłoszeń i rozliczeń podwykonawców – w tym wskazanych w art. 464 i 465 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności: rodzajów umów wskazanych w art. 464 ust. 8 i o wartości określonej na jego podstawie) oraz przedstawianie Zamawiającemu zaopiniowanych zgłoszeń podwykonawców;

- dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i podejmowanie wszelkich działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu robót pod względem terminowym i finansowym;

- sprawdzenie jakości wykonywanych robót, powiadamianie generalnego wykonawcy robót o wykrytych wadach, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych oraz poświadczenie usunięcia tych wad przez wykonawcę robót;

- zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

- sprawdzenie posiadania przez Wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót oraz decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót, żądanie wykonania dodatkowych badań przez wykonawcę robót, materiałów budzących wątpliwość co do jakości oraz akceptowanie receptur, technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz przepisami prawa;

- wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy robót wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem/ nadzorem autorskim);

- sporządzanie raz w miesiącu raportu z przebiegu realizacji inwestycji ze wskazaniem zrealizowanych robót oraz ich wartością;

- współpraca (również w trakcie realizacji przez generalnego wykonawcę umowy na roboty budowlane) z projektantem / nadzorem autorskim, w tym: kwalifikowanie nadzorów autorskich do zapłaty;

- sprawdzenie i dokonywanie odbioru technicznego gotowych elementów, robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbioru częściowego i odbioru końcowego;

- uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy;

- w razie konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych lub robót zamiennych Wykonawca działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca spisuje protokół konieczności, podając uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac, przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych zamówień lub robót niezbędnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- Wykonawca ma obowiązek stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Inwestorem,

- w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowo zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy, ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych,

- reprezentowanie Zamawiającego na jego wniosek w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją inwestycji,

- akceptacja materiałów wykończeniowych oraz urządzeń przeznaczonych do wbudowania, jeżeli nie zostało to sprecyzowane w specyfikacji warunków zamówienia,

- akceptacja zmiany materiałów, produktów użytych do realizacji robót po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego i nadzoru autorskiego (jeśli taka zgoda jest wymagana),

- kontrola i przechowywanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w polskim budownictwie; ocena ich zgodności z dokumentacją projektową, a w przypadku zastosowania przez wykonawcę robót materiałów i urządzeń równoważnych ocena ich równoważności z przewidzianymi w dokumentacji technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorem,

- sprawdzanie autentyczności ww. dokumentów, certyfikatów, zabezpieczeń, gwarancji i własności urządzeń, za które zgodnie z umową odpowiedzialny jest wykonawca robót,

- informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót oraz podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,

- bieżące egzekwowanie ustaleń z narad koordynacyjnych dotyczących postępu prac i narad technicznych,

- kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów i urządzeń,

- nadzorowanie badań wbudowywanych materiałów i wyrobów (prefabrykatów) wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych,

- zatwierdzanie rysunków wykonawczych, warsztatowych i powykonawczych sporządzonych przez wykonawcę robót i ich archiwizowanie,

- udzielanie wszystkich niezbędnych informacji na potrzeby sprawozdawczości z realizacji projektu w całym okresie jego realizacji,

- Wykonawca jest obowiązany wykazywać inicjatywę osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałania, powiadamiając i współdziałając przy tym z Zamawiającym,

- zatwierdzanie przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez wykonawcę robót,

- przeprowadzenie odbioru końcowego robót, sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru,

- poświadczanie terminu zakończenia robót,

- nadzór i weryfikacja opracowanego przez Wykonawcę kompletu dokumentów (niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego), przygotowanych do złożenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią;

- przeprowadzenie rozruchu instalacji i urządzeń zainstalowanych w budynku, przekazanie Zamawiającemu obiektu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentów umożliwiających niezwłoczne rozpoczęcie użytkowania obiektu;

- archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu inwestycji;

- doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z wykonawcą robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych,

- powiadomienie Zamawiającego o wszelkich roszczeniach wykonawcy robót i rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy,

- Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru powinny mieć formę pisemną. Jeżeli w jakichkolwiek okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie ustnego polecenia, wykonawca robót powinien zastosować się do takiego polecenia. Inspektor powinien w takim przypadku wystawić pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji.

UWAGA! Przedstawiciel Zamawiającego/Inspektor nadzoru nie ma prawa korzystać z uprawnień do wydawania poleceń ustnych w sytuacjach rodzących skutki finansowe w postaci zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Na etapie odbioru obiektu lub robót

  - przeprowadzenie końcowej inspekcji przed odbiorem końcowym oraz przygotowanie listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową przez wykonawcę robót;

  - zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;

  - po zakończeniu robót oraz wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń oraz wyników laboratoryjnych Wykonawca potwierdza w dzienniku budowy wpis wykonawcy robót budowlanych o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;

  - weryfikacja i podpisanie dokumentacji powykonawczej przekazanej przez wykonawcę robót zawierającej  m.in. dokumenty wymienione w umowie na roboty budowlane;

  - opiniowanie i wskazywanie sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych w związku z realizacją zadania;

  - Przygotowanie harmonogramu przeglądów serwisowych urządzeń.

Podczas odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, oraz odbioru końcowego obecność kierownika budowy jest obowiązkowa.

Na etapie rozliczania inwestycji:

- opracowanie kompletnej dokumentacji rozliczenia rzeczowego zadania, w tym ewidencja poniesionych nakładów, protokołów OT(Przyjęcia Środka Trwałego do użytkowania) oraz protokołów PT (Przekazania Środków trwałych przyszłemu Użytkownikowi obiektu), OT przedmiotu umowy (Przyjęcia Środka Trwałego do użytkowania),

- udział we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych dotyczących rozliczeń finansowych między wykonawcą a Zamawiającym, związanych z wykonywaniem uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i/lub rękojmi na zrealizowane przez wykonawcę roboty budowlane, a w szczególności: uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych – przez cały okres gwarancji na wykonane roboty budowlane udzielonej przez ich generalnego wykonawcę;

- kontrola rozliczeń finansowych, w tym:

- weryfikacja kosztorysów powykonawczych,

- weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania cen zgodnie z zasadami określonymi w umowie o wykonawstwo robót,

- kontrola prawidłowości wystawienia faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót,

- sprawdzenie faktur częściowych i końcowych przekładanych przez wykonawcę robót, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

- przygotowanie materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań od wykonawcy robót za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez niego zobowiązań umownych, których obowiązek zapłaty musi być zastrzeżony w zawartej z wykonawcą umowie,

- dopilnowanie by koszty umowne inwestycji nie zostały przekroczone,

- rozliczenie końcowe inwestycji wraz z raportem końcowym rozliczającym podwykonawców,

- opiniowanie wniosków o udzielenie zaliczki;

- udział w komisji inwentaryzacyjnej jeżeli zajdzie konieczność przedterminowego rozwiązania umowy bądź zmiany wykonawcy robót .

W okresie rękojmi i gwarancji:

  - reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z przeglądami wykonanych robót oraz usuwaniem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi;

  - prowadzenie regularnych przeglądów wykonanych robót (jeżeli zajdzie taka konieczność) z udziałem Zamawiającego i przedstawicieli Wykonawcy robót budowlanych i sporządzania protokołów z przeglądów oraz przekazywania protokołów wykonawcy robót i Zamawiającemu w ciągu 5 dni od daty dokonania przeglądu.

  - wystawianie Wykonawcy robót budowlanych polecenia usunięcia wad, które zostaną ujawnione w trakcie przeglądów i wyznaczania terminów ich usunięcia;

  - nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad;

  - odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad;

  - wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie zastępczego usunięcia wad w przypadku, gdy nie zostaną usunięte przez Wykonawcę robót budowlanych w wyznaczonym terminie;

  - sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

  - sporządzenie protokołu odbioru ostatecznego po okresie rękojmi i potwierdzenia usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi;

  - wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

- Dodatkowo przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań nie wymienionych powyżej, a wynikających z przepisów Prawa budowlanego lub sztuki budowlanej.