Żmigród, dnia 1 października 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Żmigród zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ulicy Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie” w formule „zaprojektuj i buduj”.

- Nazwa zadania: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ulicy Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w gminie Żmigród

w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ulicy Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie”.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres rzeczowy dla przejścia dla pieszych na ul. Sienkiewicza w Żmigrodzie obejmuje:

-	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy doświetlenia przejść dla pieszych,

-	wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych wraz z zasilaniem,

- montaż elementów odblaskowych na jezdni przed pasami.

- poprawienia ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych,

- wykonania prawidłowej strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej,

- odtworzenia oznakowania poziomego w obrębie przejścia dla pieszych w tym pasy na jezdni oraz 6 szt. piktogramów A-17 "DZIECI" w technologii grubowarstwowej,

- wymiany 2 szt. znaku D-6 i 2 szt. tabliczek T-27 na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluoroscencyjnej pomarańczowej.

Zakres rzeczowy dla przejścia dla pieszych na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie obejmuje:

-	opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej budowy doświetlenia przejść dla pieszych,

-	wykonanie robót budowlanych w zakresie:

- wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych wraz z zasilaniem,

- montaż elementów odblaskowych na jezdni przed pasami.

- poprawienia ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych,

- wykonania prawidłowej strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu informacji fakturowej,

- odtworzenia oznakowania poziomego w obrębie przejścia dla pieszych w tym pasy na jezdni oraz 4 szt. piktogramów A-17 "DZIECI" w technologii grubowarstwowej.

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

- Projekt budowlano-wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, zezwoleniami i opiniami - ilość niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót + 2 egzemplarze dla Zamawiającego;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 2 egzemplarze;

- Przedmiar robót - 2 egzemplarze;

- Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze;

- Wersja elektroniczna dokumentacji na płycie CD - 2 szt.;

- Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu - 2 egzemplarze.

W ramach zamówienia należy:

-	wykonać prawidłowe, dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych, dojścia do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

-	uzyskać w imieniu Zamawiającego wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia – zgodnie z ustawą Prawo budowlane i innymi przepisami ,

-	uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłosić w imieniu Zamawiającego wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenie na budowę lub przyjęcie zgłoszenia bez sprzeciwu w trybie ustawowym stanowi podstawę do rozpoczęcia robót budowlanych),

-	wykonać roboty budowlane w trybie określonym przez przepisy Prawa Budowlanego, na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy - zgodnie z przygotowanym projektem budowlano –wykonawczym oraz przy spełnieniu wymagań określonych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym,

- 	pełnić nadzór autorski.

Pełen opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno - użytkowy.

- Dokumentacja projektowa musi być poprawna pod względem technicznym. Należy uwzględnić zastosowanie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją kosztów.

- Zadanie należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych (WR-D-41-4), dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d.

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym wymagane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie warunków wykonania zamówienia.

- Wykonawca w dokumentacji projektowej powinien opisywać proponowane materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

- Lokalizacja miejsc objętych opracowaniem została zaznaczona na mapie – załącznika nr 2a i 2b do Programu funkcjonalno - użytkowego.

- Przedmiot zamówienia wykonany będzie w następujących etapach:

- ETAP I – który obejmował będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień z właściwymi jednostkami branżowymi i właścicielami nieruchomości (jeżeli takie będą wymagane), pozwoleń i decyzji, sporządzeniem przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia robót budowlanych we właściwym organie administracji;

- ETAP II – wykonanie wszystkich robót, objętych dokumentacją projektową.

- Przedmiotu zamówienia wykonany będzie w następujących terminach:

- ETAP I – w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy,

- ETAP II – w terminie 8 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu wykonania zadania w przypadku przedłużających się terminów uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych od właściwych podmiotów pod warunkiem, że Wykonawca udowodni, że przedłużające się terminy uzyskania opinii, uzgodnień itp. są niezależne od niego i nie można ich było wcześniej przewidzieć. Zamawiający dopuszcza również przesunięcie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć jednak pod warunkiem, że Wykonawca udowodni niemożliwość przewidzenia okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji umowy.

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny oferty.

Sposób oceny ofert:  100 % cena (najniższa cena).

Cena powinna być przedstawiona jako wartość Brutto (z podatkiem VAT) całego zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na ulicy Sienkiewicza i Wrocławskiej w Żmigrodzie” w formule „zaprojektuj i buduj”.

- Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem darmowej  platformy przetargowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://platformazakupowa.pl/pn/zmigrod

Oferty należy złożyć w terminie do godziny 10:00 dnia: 8 października 2021 r.

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

- Opis warunków udziału w postępowaniu:

Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z postępowania:

- Zdolność techniczna i zawodowa:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub przebudowie sieci energetycznych lub elektrycznych lub oświetleniowej o wartości co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) brutto w przypadku każdej z tych robót, wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Wykaz usług należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy załączyć dokument (np. referencje) potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że będzie posiadał kierownika budowy/robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Wykaz usług należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Do wykazu należy załączyć dokument (np. referencje) potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.

- Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione jeżeli:

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:

- niewystarczających środków na realizację zamówienia,

- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

- Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 3 do zapytania ofertowego.

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do załączonego wzoru umowy.

- Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- w sprawach merytorycznych – Ireneusz Pyczak tel. 071 385 30 57 w. 18, fax 071 385 30 50, 
e-mail: irl@zmigrod.com.pl,

Zatwierdził

Burmistrz Gminy Żmigród

Robert Lewandowski