Wytyczne do sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

- Zakres robót dla całego zamierzenia oraz kolejność ich realizacji.

- Wskazanie elementów wykonywania robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

- Informacje o sposobie przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca przeprowadzenia robót, stosownie do rodzaju zagrożenia.

- Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,  substancji oraz preparatów niebezpiecznych.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania prac w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Wskazanie miejsc przechowywania dokumentacji prac (budowy) oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych, zaświadczeń o szkoleniu okresowym bhp pracowników, badan lekarskich, uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń, kart przeglądu elektronarzędzi.

- Ogólne zasady BHP:

- wyposażenie pracowników zgodne z przepisami  bhp,

- warunki socjalne dla pracowników,

- ochrona przeciwporażeniowa na placu budowy,

- ochrona przeciwpożarowa.

- Prace wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia.

Instrukcja wykonywania prac szczególne niebezpiecznych i rejestr szkoleń pracowników przed przystąpieniem do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (szkolenie potwierdzone podpisem pracownika).

- Zasady współpracy z innymi wykonawcami i inwestorem.

- Pierwsza pomoc (opis udzielania pierwszej pomocy przy wystąpieniu wypadku, awarii przy prowadzonych pracach (ratowanie z ognia, porażonego prądem, z zagazowanych pomieszczeń, z wody, wydobywanie zasypanych, itp.).

- Instrukcja pierwszej pomocy (np. dla: oparzeń, reanimacji, sztucznego oddychania, wstrząsu, ogólne zasady postępowania, wykaz leków i środków opatrunkowych, które powinny się znajdować w apteczkach).

- Wykaz obowiązujących przepisów.